營建建設基金及國土永續發展基金109年度預算評估報告目錄 頁次
營建建設基金及國土永續發展基金109年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金109年度預算案編列業務收入5億2,277萬2千元，業務成本與費用91億208萬8千元，業務外收入1億440萬3千元，業務外費用1,506萬6千元，收支相抵後短絀84億8,997萬9千元，較108年度預算案短絀減少12億9,495萬4千元（減幅13.23%）。謹就營建建設基金109年度預算案評估如下：
六、淡海新市鎮第2期發展區因開發進度落後，經監察院糾正，允宜加強與新北市政府協商，儘速釐清是否接辦，俾進行後續開發
續上題，新市鎮開發基金109年度預算編列淡海新市鎮開發經費計7億5,801萬4千元。經查：
(一)淡海新市鎮第2期發展區第1開發區以區段徵收方式辦理（面積約655.24公頃，預估開發成本約728億2,193萬元），截至107年度底已投入1億6,047萬7千元；第2開發區以多元方式辦理(開發面積約512.52公頃)，目前僅辦理先期規劃事宜，截至107年底已投入1,866萬7千元。新北市政府前於106年1月間曾表達主辦第2期發展區意願，案經內政部研商後由營建署就相關業務與該府進行協調，惟內政部於108年2月15日函請新北市政府確認接手辦理淡海新市鎮之政策，新北市政府復於108年2月23日函復重申係有條件接手辦理，故有關新北市政府是否接辦，截至108年8月底尚無具體進度。
(二)為此，經監察院於108年3月13日提案糾正行政院、內政部及新北市政府等機關，其內容略以：「淡海新市鎮第2期發展區開發計畫，由新北市政府接辦事宜，內政部及新北市政府立場迥異，彼此關切焦點不一，且雙方缺乏互信，就第2階段環境影響評估作業相互推諉，致計畫執行進度嚴重落後；又，內政部推動上開計畫，進度嚴重落後，對具國家重大建設性質之開發案，內政部及新北市政府高層未妥適溝通，行政院未予聞問，難謂盡責」[1]。
[1] 引述自監察院「淡海新市鎮第2期發展區開發計畫糾正案」新聞稿，108年3月17日。
綜上，淡海新市鎮第2期發展區辦理進度落後，案經監察院糾正行政院、內政部及新北市政府等機關在案，另本案是否移由新北市政府接辦，仍未有具體結論，內政部允宜加強與新北市政府協商，儘速釐清是否接辦，俾進行後續開發。