營建建設基金及國土永續發展基金109年度預算評估報告目錄 頁次
營建建設基金及國土永續發展基金109年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金109年度預算案編列業務收入5億2,277萬2千元，業務成本與費用91億208萬8千元，業務外收入1億440萬3千元，業務外費用1,506萬6千元，收支相抵後短絀84億8,997萬9千元，較108年度預算案短絀減少12億9,495萬4千元（減幅13.23%）。謹就營建建設基金109年度預算案評估如下：
一一、補助辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費用，惟各年度預算執行率未盡理想，允宜確實追蹤管考，督促各地方政府機關加速辦理
都更基金109年度預算「其他業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下，編列補助辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費用5,500萬元。經查：
(一)補助辦理都市再發展及公共設施用地檢討之緣由
為妥善解決公共設施用地經劃設保留而久未取得之問題，內政部於90年經行政院核定「都市計畫公共設施保留地問題處理方案」，並於99年修正該方案，研擬以多元化自償性方式處理協助地方政府取得公共設施保留地。為進一步落實該方案協助地方政府辦理都市計畫公共設施保留地之檢討變更事宜，爰於102年11月29日擬具「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，並於103年10月14日訂定「內政部補助政府機關辦理公共設施用地檢討之規劃費用申請作業須知」，補助各直轄市、縣（市）政府及營建署城鄉發展分署辦理公共設施用地檢討[1]。
[1] 摘自營建署網站有關「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」之資料。
(二)各年度預算執行率未盡理想，允宜確實追蹤管考，督促各地方政府機關儘速辦理
內政部業於103年10月31日核定補助辦理公共設施用地專案通盤檢討之規劃費用，核定總補助經費為2億1,850萬5千元，於104年度起編列預算支應。惟自104年度至107年度及108年度截至8月底預算執行率各為72.33%、38.07%、16.11%、10.59%及9.37%(詳附表1)，難謂理想。允宜確實追蹤管考，督促各機關加速辦理公共設施用地專案通盤檢討。
附表1：補助辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費用執行情形表　　　　　　　　　　　 　單位：新台幣千元
年度	預算數	決算數	執行率
104	100,000	72,332	72.33%
105	15,000	5,710	38.07%
106	65,000	10,474	16.11%
107	65,000	6,881	10.59%
108	55,000	5,152	9.37%

※註：1.資料來源，營建署提供。
2.108年度決算數為截至8月底執行數。
綜上，為檢討變更不必要之公共設施保留地，促使有限之土地資源合理利用，發揮效能，爰補助辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費用，惟各年度預算執行率欠佳，允宜確實追蹤管考，督促各機關加速辦理公共設施用地專案通盤檢討。