本報告僅供委員參考 編號：第108－232號

營建建設基金及國土永續發展基金
109年度預算評估報告

立法院預算中心
中華民國108年10月
營建建設基金及國土永續發展基金109年度預算評估報告目錄 頁次
營建建設基金及國土永續發展基金109年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金109年度預算案編列業務收入5億2,277萬2千元，業務成本與費用91億208萬8千元，業務外收入1億440萬3千元，業務外費用1,506萬6千元，收支相抵後短絀84億8,997萬9千元，較108年度預算案短絀減少12億9,495萬4千元（減幅13.23%）。謹就營建建設基金109年度預算案評估如下：
壹、住宅基金
一、社會住宅包租代管第2期計畫將推動縣市版及公會版計畫並行，允宜檢討改善106年度試辦計畫之執行缺失，並衡酌市場供需，審慎研謀規劃，俾計畫順利推動並達成預計效益
住宅基金109年度預算「其他業務費用」項下編列推動包租代管試辦計畫經費22億7,268萬元。經查：
(一)社會住宅包租代管第2期計畫，縣市版及公會版之包租代管計畫並行
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院於106年核定社會住宅與辦計畫，以多元取得社會住宅，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，擬以興建12萬戶及包租代管民間8萬戶之方式達成，爰於106年度推動「106 年度社會住宅包租代管試辦計畫」（以下簡稱106 年度試辦計畫）」由6 直轄市政府先行辦理1 萬戶。另為增加社會住宅供給達8年8 萬戶包租代管目標，並延續及擴大106 年度試辦計畫效益，擬辦理「社會住宅包租代管第2 期計畫」，並獲行政院於108 年2 月間核定。
因應「租賃住宅市場發展及管理條例」於107年6 月27 日施行，租賃住宅市場引入專業服務制度，建立租賃住宅管理人員專業證照制度，各直轄市、縣市陸續成立租賃住宅服務商業同業公會。為擴大住宅租賃市場量能以強化計畫效益，故第2 期計畫除預計由各地方政府委託業者辦理1 萬5,000戶(縣市版)外，另加入由住都中心偕同租賃需求較高之6 個直轄市之地方公會，協力主導並結合業者執行推動社會住宅包租代管第2期(公會版) 計畫，進行5,000 戶包租代管。
(二)允宜檢討改善106年度試辦計畫之執行缺失，並審酌市場供需，審慎研謀規劃
106年度試辦計畫係由營建署之住宅基金補助地方政府，再由地方政府透過招標方式由委託業者辦理，6直轄市自107年1月試辦以來，據營建署分析[1]，係因國人租屋習慣、相關賦稅優惠未及落實、規範業者之相關配套未建立，及各級政府、業者執行經驗不足等因素，截至108年8月31日止累計媒合僅5,008戶次、占總核定之戶數9,200戶之比率為54.31%，實際執行成效與計畫目標尚有差距。另部分縣市如台南市累計媒合戶數僅286戶次，占核定戶數1,200戶之23.83%；台中市包租包管累計媒合35戶次，占核定戶數800戶之4.38%（詳附表1），實屬偏低，執行成效均有待檢討改善。
[1] 營建署108年9月回復資料。
再者，106年度試辦計畫仍有諸多戶數尚待媒合，復加入第2期計畫之縣市版1萬5,000戶及公會版5,000戶共釋出2萬戶，其對於市場供需之可能影響，以及是否將連帶降低原試辦計畫之媒合率等，仍待審慎評估。是以，住都中心擬辦理社會住宅包租代管第2期(公會版) 計畫，允宜檢討改善106年度試辦計畫之執行缺失，並衡酌市場供需，審慎研謀規劃，俾計畫周延順利推動並達成預計效益。
綜上，108年核定社會住宅包租代管第2期計畫，將採縣市版及公會版雙軌併行，以擴大租屋服務市場量能以及強化計畫執行效益。鑑於106年度試辦計畫因國人租屋習慣、相關賦稅優惠未及落實、配套措施未建立及執行經驗不足等因素，致實施成效未如預期，允宜檢討改善106年度試辦計畫之執行缺失，俾計畫更為周延。另加入第2期計畫之縣市版1萬5,000戶及公會版5,000戶共釋出2萬戶之計畫，允宜衡酌市場供需，審慎研謀規劃，俾計畫順利推動並達成預計效益。
附表1：106年度社會包租代管試辦計畫執行情形彙整表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租 / 包管	代租 / 代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	900	900	1,800	470	52.22	427	47.44	897	49.83
臺北市	1,100	1,100	2,200	785	71.36	313	28.45	1,098	49.91
桃園市	1,200	400	1,600	710	59.17	295	73.75	1,005	62.81
臺中市	800	800	1,600	35	4.38	1,128	141.00	1,163	72.69
臺南市	600	600	1,200	43	7.17	243	40.50	286	23.83
高雄市	600	200	800	428	71.33	131	65.50	559	69.88
合計	5,200	4,000	9,200	2,471	47.52	2,537	63.43	5,008	54.43

※註：1.資料來源，營建署提供截至108年8月31日止之辦理情形。
2.「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。

二、五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程之規劃設計已延宕多時，允宜督促地方政府積極辦理，並視案件進度覈實編列預算
住宅基金109年度預算「勞務成本」項下編列補助五甲國宅社區都市計畫公園、公園兼兒童遊戲場及綠帶串連改造工程（以下簡稱五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程）相關經費4,898萬元。經查：
(一)補助五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程概述
五甲國宅社區內之都市計畫公共設施，早期係配合五甲國宅社區整體規劃開發闢建完成，現由高雄市政府管理。經高雄市政府都市發展局105年10月14日邀集該府工務局、交通局、教育局及相關單位，研商「本市鳳山區五甲國宅社區都市計畫公共設施維護管理事宜」會議，其決議略以：「為利解決都市計畫公園用地管理維護及撥用等相關事宜，工務局表示，希望營建署補助經費辦理改善，…，亦請營建署主動邀集所屬相關單位，研議補助事宜。」爰由高雄市都市發展局撰寫計畫書向營建署爭取補助。營建建設基金管理會已於106年10月2日第57次會議同意補助五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程之規劃設計費295萬元。
(二)該案規劃設計已延宕多時，允宜督促地方政府積極辦理，並視案件進度覈實編列預算
五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程原擬於106年底至107年度間辦理規劃設計，惟因高雄市政府遲未辦理申請補助事宜，營建署爰於107年3月6日發函督促高雄市政府儘速辦理，另於108年9月11日函詢辦理執行進度。據高雄市政府答覆表示，該案之規劃設計已於108年7月29日決標、預計108年底完成規劃設計，並向住宅基金申請補助295萬元。是以，該案之規劃設計已延宕多時，允宜督促地方政府積極辦理。另106年10月2日營建建設基金管理會第57次會議僅決議補助該案之規劃設計費295萬元，惟109年度編列之預算包含該案監造及工程費，故尚需提經營建建設基金管理會決議始可進行[2]，允宜視案件進度覈實編列預算。
[2] 營建建設基金收支保管及運用辦法第7條有關基金管理會之任務規定如下：「本會之任務如下：一、本基金收支、保管及運用之審議。二、本基金年度預算及決算之審議。三、本基金運用執行情形之考核。四、關於下設各基金開發及投資案件之核定或核轉。五、關於下設各基金重大業務案件之核定或核轉。六、關於下設各基金間財務調度之核定。七、關於下設各基金之監督及考核。八、其他有關事項。
綜上，五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程規劃設計已延宕多時，允宜督促地方政府積極辦理。另109年度編列之預算包含該案監造及工程費，尚需提經營建建設基金管理會決議始可進行，允宜視視案件進度覈實編列預算。

三、辦理協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案，允宜視實際受理情形適時調整方案內容，並審慎規劃財源，俾利政策之推動
住宅基金109年度預算「其他業務費用－補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)」項下編列協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼9億7,927萬元。經查：
(一)協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案主要內容
為協助單身青年及婚育家庭減輕居住負擔，營造有利生育、養育環境，內政部爰提出協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案，提供單身青年、新婚家庭及育有未成年子女家庭租金補貼，該方案擬先試辦1年，預計補助單身青年1萬2,000戶、新婚育兒家庭1萬2,000戶，共2萬4,000戶。主要內容如下[3]：
[3] 摘述自營建署網站，協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案(核定本)，108年6月21日。
1.補貼對象及條件
(1)單身青年(含「租屋處與戶籍不在同一直轄市、(縣)市」就業租屋青年)：20歲至40歲、每月平均所得低於最低生活費2.5倍以下且無自有住宅之未婚、離婚或喪偶者。
(2)新婚育兒家庭：每人每月平均所得低於最低生活費2.5倍以下，且無自有住宅之2年內新婚或育有未成年子女(含胎兒)家庭。
2.補貼金額
(1)單身青年(含「租屋處與戶籍不在同一直轄市、(縣)市」就業租屋青年)：每戶每月最高補貼金額依地區別分為2,600元、3,200元、4,000元等3個級距，補貼期間最長1年。
(2)新婚育兒家庭：每戶每月最高補貼金額參照「整合住宅補貼資源實施方案」依地區別分為3,000元、3,200元、4,000元、5,000元等4個級距，補貼期間最長1年。
(二)允宜視實際受理情形適時調整方案內容，並審慎規劃財源，俾利政策之推動
本案係首次試辦，為發揮協助單身青年並鼓勵生育之成效，允宜視實際受理申請情況，適時調整方案內容。另本案所需經費擬由住宅基金負擔，因該基金近3年(105年度至107年度)決算短絀各為48.33億元、44.91億元及32.33億元，108年度及109年度預計仍將發生短絀各為63.98億元及79.54億元，故規劃持續爭取國庫補助及房地合一課徵所得稅撥補[4]，惟房地合一稅稅收未如預期，允宜審慎規劃財源，俾利政策之推動。
[4] 依所得稅法第 125-2 條規定：「依第14條之4至第14條之8及第24條之5規定計算課徵之所得稅稅課收入，扣除由中央統籌分配予地方之餘額，循預算程序用於住宅政策及長期照顧服務支出；其分配及運用辦法，由財政部會同內政部及衛生福利部定之。」
綜上，為協助單身青年並鼓勵生育，爰辦理協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案，針對一定所得以下無自有住宅之青年，提供租金補貼，以減輕其租屋負擔。該方案為首次實施，允宜視實際辦理情形適時調整方案內容；另因本案所需經費由住宅基金負擔，因該基金近年均發生短絀，原規劃持續爭取國庫補助及房地合一課徵所得稅撥補，惟房地合一稅稅收未如預期，允宜審慎規劃財源，俾利政策之推動。

四、近年來部分住宅補貼項目之執行率未及8成，允宜衡酌調整，覈實編列預算，俾資源合理配置與有效運用
住宅基金109年度預算「其他業務費用－補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)」編列48億7,207萬2千元，用於辦理各項住宅貸款利息差額及租金補贴。經查：
(一)住宅基金透過住宅補貼政策，達成其部分設置目的
依住宅法第7條第1項規定：「主管機關為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，得設置住宅基金。」準此，住宅基金透過國民住宅計畫貸款、中央公教人員購置住宅貸款、國軍官兵購置住宅貸款、輔助原住民建購及修繕住宅貸款，以及輔助勞工建購及修繕住宅貸款等業務，並依整合住宅補貼資源實施方案辦理購置、修繕住宅貸款利息補貼暨租金補貼等措施，達成其部分設置目的。
(二)近年來部分住宅補貼項目執行率偏低，允宜衡酌調整，覈實編列預算
參酌住宅基金近年度補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)科目之執行情形可悉(詳附表1)，104年度至106年度預算編列各項住宅補貼經費分別為52億餘元、46億餘元及44億餘元，預決算差異數(預算執行率)各為8億餘元(83.09%)、6億餘元(86.75%)及7億餘元(84.07%)，近3年度實際執行結果均有賸餘，主要係部分補助項目之實際執行與預期落差較大所致，105年度至107年度各有4項、4項及5項補助項目之執行率未及8成。如勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼及振興建築投資業措施利息補貼等項目連續3年之執行率均未及8成；或有部分項目之執行率偏低，如106年度之花蓮震災利息補貼執行率僅5.43%，及107年度之振興建築投資業措施利息補貼執行率為38.33%(詳附表2)，允宜衡酌調整，覈實編列預算。
綜上，住宅基金主要任務之一，在於透過各項住宅補貼政策之實施，以協助民眾居住需求並健全住宅市場，惟近年來部分住宅補貼項目執行率偏低，如勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼及振興建築投資業措施利息補貼等項目連續3年度之執行率均未及8成；或有部分項目之執行率偏低，允宜衡酌調整，覈實編列預算，俾資源合理配置與有效運用。
附表1：補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)科目之執行情形表
單位：新台幣千元
年度	預算數	決算數	預決算差異數	預算執行率
105	5,252,916	4,364,458	888,458	83.09%
106	4,671,381	4,052,560	618,821	86.75%
107	4,463,739	3,752,762	710,977	84.07%

※註：1.資料來源，住宅基金105至107年度決算書。

附表2：近年來預算執行率未達8成之住宅補貼項目彙總表
單位：新台幣千元
年度	補貼項目	預算數	決算數	預決算差異數	預算執行率
105	勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	469,771	322,844	146,927	68.72%
	整合住宅補貼資源實施方案利息補貼	395,154	281,534	113,620	71.25%
	青年安心成家方案利息補貼	438,468	321,078	117,390	73.23%
	振興建築投資業措施利息補貼	69,780	50,037	19,743	71.71%
106	勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	363,366	262,203	101,163	72.16%
	整合住宅補貼資源實施方案利息補貼	463,515	308,720	154,795	66.60%
	振興建築投資業措施利息補貼	45,284	29,241	16,043	64.57%
	花蓮0206震災利息補貼	75,949	4,121	71,828	5.43%
107	人民貸款自購國宅房貸利息	42,616	31,399	11,217	73.68%
	勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	281,246	210,065	71,181	74.69%
	原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	14,688	11,624	3,064	79.14%
	健全房地產市場措施利息補貼	483,442	323,084	160,358	66.83%
	振興建築投資業措施利息補貼	31,369	12,025	19,344	38.33%

※註：1.資料來源，住宅基金105至107年度決算書。

貮、新市鎮開發基金
五、淡海新市鎮第1期發展區人口進駐情形未如預期，且港平營區遷建後舊址公共工程尚存契約執行疑義，允宜持續改善並儘速釐清解決工程爭議，俾使工程順利進行，以提高整體開發效益
新市鎮開發基金109年度預算編列淡海新市鎮開發經費計7億5,801萬4千元。經查：
(一)淡海新市鎮開發執行計畫變更情形
為紓解臺北都會區中心都市成長壓力，行政院於81年間核定「淡海新市鎮開發執行計畫」，淡海新市鎮將以分期分區（3期7區），採區段徵收方式進行，都市計畫年期預定至103年止。後因應環境變遷，行政院102年4月間核定「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」，由3期7區調整為2期4區，都市計畫年期由至103年止調整至125年止，第1期發展區之開發方式維持以區段徵收方式進行，另第2期發展區之開發方式修正調整為第1開發區仍以區段徵收方式辦理、第2 開發區則以多元方式辦理開發。
(二)淡海新市鎮第1期發展區人口進駐情形未如預期，允應積極改善
淡海新市鎮第1期發展區分第1開發區(面積303.53公頃，預估開發成本269億4,094萬3千元)及第2開發區(面積142.49公頃，預估開發成本269億645萬2千元)，截至107年底已分別投入205億8,466萬2千元及250億6,975萬8千元。淡水新市鎮第1期發展區開發迄今已逾20年，參據其截至108年8月底止之開發情形(詳附表1)，第1開發區及第2開發區之累計銷售金額分別為309.17億元及242.91億元，未出售面積則各為19.48公頃及6.42公頃，占可售面積比率分別為20.87%及9.46%，惟已進駐人口數僅3萬5千餘人，較預期規劃目標30萬人，仍有甚大差距，營建署允宜持續透過強化聯外交通及產業進駐等相關配套措施，以增加人口進駐。
附表1：淡海新市鎮第1期發展區開發情形表
項目	第1開發區	第2開發區
迄107年底止已投入成本(億元)	205.84	250.70
可售面積(公頃)	93.35	67.87
迄108年8月底止已銷售面積(公頃)	住宅區：19.94 / 商業區：31.88 / 其他：22.05 / 合計：73.87	住宅區：54.68 / 商業區：0.98 / 其他：5.79 / 合計：61.45
迄108年8月底止已銷售金額(億元)	309.17	242.91
迄108年8月底止未銷售面積(公頃)	住宅區：2.93 / 商業區：5.65 / 其他：10.90 / 合計：19.48	住宅區：2.74 / 商業區：0 / 其他：3.68 / 合計：6.42
迄108年8月底止已進駐人口數	3萬5千餘人

※註：1.資料來源，營建署提供。
(三)港平營區遷建後舊址公共工程尚存契約執行疑義，允宜儘速釐清解決工程爭議，俾使工程順利進行
淡海新市鎮第1期發展區內原有國防部港平營區舊址，於遷建後舊址仍待進行公共工程，該案係委託中興顧問公司辦理，惟執行過程發生契約執行疑義，目前進度如下：
1.舊合約部分：與設計單位中興顧問公司間尚有契約執行之疑義待釐清，屬契約內既定及應辦服務項目之技術服務費率及前置調查作業等，將向公共工程委員會提請調解，以為本契約繼續執行依據。
2.非屬本工程契約內既定及應辦服務項目：將依政府採購法相關規定辦理，仍待與中興顧問公司繼續協商議價，或辦理後續招標作業。
據營建署表示，已持續與中興工程顧問公司協調港平營區遷建後舊址公共工程之爭議解決及工程進行，鑑於本案為該區最後開闢工程，完成後將使該區整體開發更加完整，故為整體開發案之進行，允宜儘速釐清解決港平營區遷建後舊址公共工程之契約執行疑義，俾使工程順利進行。
綜上，淡海新市鎮第1期發展區人口進駐情形未如預期，且港平營區遷建後舊址公共工程尚存契約執行疑義，允宜持續改善並儘速釐清解決工程爭議，俾使工程順利進行，以提高整體開發效益。

六、淡海新市鎮第2期發展區因開發進度落後，經監察院糾正，允宜加強與新北市政府協商，儘速釐清是否接辦，俾進行後續開發
續上題，新市鎮開發基金109年度預算編列淡海新市鎮開發經費計7億5,801萬4千元。經查：
(一)淡海新市鎮第2期發展區第1開發區以區段徵收方式辦理（面積約655.24公頃，預估開發成本約728億2,193萬元），截至107年度底已投入1億6,047萬7千元；第2開發區以多元方式辦理(開發面積約512.52公頃)，目前僅辦理先期規劃事宜，截至107年底已投入1,866萬7千元。新北市政府前於106年1月間曾表達主辦第2期發展區意願，案經內政部研商後由營建署就相關業務與該府進行協調，惟內政部於108年2月15日函請新北市政府確認接手辦理淡海新市鎮之政策，新北市政府復於108年2月23日函復重申係有條件接手辦理，故有關新北市政府是否接辦，截至108年8月底尚無具體進度。
(二)為此，經監察院於108年3月13日提案糾正行政院、內政部及新北市政府等機關，其內容略以：「淡海新市鎮第2期發展區開發計畫，由新北市政府接辦事宜，內政部及新北市政府立場迥異，彼此關切焦點不一，且雙方缺乏互信，就第2階段環境影響評估作業相互推諉，致計畫執行進度嚴重落後；又，內政部推動上開計畫，進度嚴重落後，對具國家重大建設性質之開發案，內政部及新北市政府高層未妥適溝通，行政院未予聞問，難謂盡責」[5]。
[5] 引述自監察院「淡海新市鎮第2期發展區開發計畫糾正案」新聞稿，108年3月17日。
綜上，淡海新市鎮第2期發展區辦理進度落後，案經監察院糾正行政院、內政部及新北市政府等機關在案，另本案是否移由新北市政府接辦，仍未有具體結論，內政部允宜加強與新北市政府協商，儘速釐清是否接辦，俾進行後續開發。

七、高雄新市鎮開發引進人口數偏低，現擬將後期發展區規劃設置科學園區，允宜積極與相關機關協商，俾進行後續事宜，以提升整體開發成效
新市鎮開發基金109年度預算編列高雄新市鎮開發經費4,205萬2千元。經查：
(一)高雄新市鎮開發執行計畫變更情形
為紓解高雄都會區中心都市成長壓力，經行政院於81年8月間核定高雄新市鎮開發執行計畫，計畫採區段徵收、分期分區（3期4區）辦理，都市計畫年期原至106年止，後依高雄市政府103年3月10日公告發布實施之「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(第2次通盤檢討)案(第2階段)」，將都市計畫年期調整至110年止，並修正為第1期發展區(區分為綜合示範社區及墳墓用地)及後期發展區(第2期發展區)。
(二)高雄新市鎮第1期發展區之綜合示範社區人口引進數仍偏低，整體開發成效容待提升
高雄新市鎮開發迄今已逾20年，第1期發展區綜合示範社區截至107年度底已投入110億4,384萬2千元，截至108年8月底止仍有未銷售土地面積21.57公頃，已引進人口數僅3千餘人(詳附表1)，較預期規劃目標24萬人差距甚大，難發揮紓解都會區中心都市成長壓力之效益，整體開發成效容待提升。
附表1：高雄新市鎮第1期發展區開發情形表
項目	第1開發區	墳墓用地
迄107年底止已投入成本(億元)	110.04	4.23
迄108年8月底止已銷售面積(公頃)	住宅區：35.44 / 商業區：2.41 / 其他：15.17 / 合計：53.02	無
迄108年8月底止已銷售金額(億元)	126.81	無
迄108年8月底止未銷售面積(公頃)	住宅區：3.20 / 商業區：8.16 / 其他：10.20 / 合計：21.57	產專區：3.55
迄108年8月底止已進駐人口	約3千人	無

※註：1.資料來源，營建署提供。
(三)後期發展區擬規劃設置科學園區，允宜積極與相關機關協商，俾進行後續事宜，以提升整體開發成效
另詢據營建署表示，高雄新市鎮後期發展區將交由高雄市政府辦理，該府原於106年10月間「修訂高雄新市鎮開發執行計畫草案」報請行政院核定。後於107年7月間行政院政務委員視察指示後期發展區將規劃設置科學園區，相關部會爰據以辦理，其續辦情形略以：
1.內政部營建署辦理都市計畫變更作業程序中。
2.有關修訂高雄新市鎮開發執行計畫草案乙節，業已函請高雄市政府依國發會及行政院召開研商會議之建議事項修正，內政部將俟高雄市政府修正計畫草案後，轉陳行政院核定。
3.環境影響評估作業：高雄新市鎮後期發展區規劃設置科學園區部分，已由科技部辦理環境影響評估作業中；高雄新市鎮後期發展區後續其他開發部分（目前尚未確定開發時程），其環境影響評估作業將由高雄市政府負責辦理，營建署協助辦理。
4.科學園區設置作業部分，108年3月科技部陳報「高雄新市鎮開發為科學園區可行性評估報告」，並於108年9月9日將「高雄新市鎮開發為科學園區籌設計畫」提報科技部園區審議會審議。
鑑於高雄新市鎮後期發展區將交由高雄市政府辦理，並擬規劃設置科學園區，事涉高雄市政府及科技部等相關機關之權責分工，允宜積極與相關機關協商，俾進行後續事宜，以提升整體開發成效。
綜上，高雄新市鎮第1期發展區開發迄今已逾20年，惟人口進駐僅3千餘人，現擬將後期發展區規劃設置科學園區，事涉高雄市政府及科技部等相關機關之權責分工，允宜積極與相關機關協商，俾進行後續事宜，以提升整體開發成效。

八、辦理林口新市鎮機場捷運A7站開發案，部分年度預算執行率未盡理想，恐影響整體開發進度，允宜檢討改進
新市鎮開發基金109年度預算編列林口新市鎮機場捷運A7站開發案經費3億8,944萬2千元。經查：
(一)林口新市鎮機場捷運A7站開發案概述
行政院為推動「平價住宅」，型塑北臺灣「產業創新走廊」，引領臺商鮭魚返鄉投資建設等政策，於99年3月間核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，行政院於100年8月間核定「機場捷運A7站區（第1期）區段徵收計畫書」，作為開發現行機場捷運A7站區第1期開發區之依據，預計開發總面積為226.78公頃，配合山坡地解編將分為兩期(第1期及第2期)開發。刻正進行第1期開發區之開發，該第1期開發區經地籍整理後面積為184.57公頃，截至107年底已投入138億8,627萬7千元。
(二)部分年度之預算執行率未盡理想
參據林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區自開發以來預、決算情形(詳附表1)，99年度係以併決算辦理，其後100年度至107年度預算執行率分別39.57%、82.91%、29.89%、54.44%、32.39%、33.81%、73.91%及95.18%，部分年度之預算執行率未盡理想。
近年度預算執行率未達8成原因略以：104年度及105年度係因區內既有中油管線及南亞管線未完成遷移、部分都市計畫範圍界與徵收地籍線未符及部分樁位未公告、區外排水銜接水路及蝕溝治理工程用地尚未徵收、住五用地尚須辦理都市計畫變更、公滯六聯外排水路受阻等因素，因而影響施工進度；106年度則因區段徵收公共工程中，第2標辦理請款修正，第3、4標驗收作業尚未完成等因素，尚無法辦理結算付款。107年度雖預算執行率達95.185%，然仍有第7標工程招標流標及第4標竣工後計價未如預期等施工情事，恐影響整體開發進度，允宜檢討改善。
附表1：近年來林口新市鎮機場捷運A7站開發案執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數	執行率	差異主要原因
99	-	23,329	-	相關經費併年度決算辦理。
100	18,633,570	7,372,733	39.57	被徵收人選擇領取抵價地比率較高，領取現金補償比率較低，致實際支出較預算數低。
101	1,794,893	1,488,163	82.91	公共工程部分配合區段徵收用地取得及地上物拆遷辦理工程作業期程調整，致其執行數低於預算數所致。
102	3,183,629	951,591	29.89	工程經費預估原含第2期開發部分(約6億元-9億元），因受環評影響尚無法開發施作；區外排水銜接水路及蝕溝治理工程因受用地尚未徵收取得影響無法施作；另因都市計畫範圍界與地籍線未符，需辦理都市計畫範圍修正部分影響工程進行；地上物拆遷、墳墓遷移等影響施工及第3標廠商進度落後影響，故預算執行數較低。
103	1,379,878	751,206	54.44
104	2,599,839	842,072	32.39	區內既有中油管線及南亞管線未完成遷移；部分都市計畫範圍界與徵收地籍線未符，部分樁位未公告；區外排水銜接水路及蝕溝治理工程用地尚未徵收；住五用地尚須辦理都市計畫變更；公滯六聯外排水因受民眾陳情有加劇影響舊路溪淹水疑慮等，前開因素影響施工，致執行率未盡理想。
105	2,025,343	684,839	33.81
106	1,553,487	1,148,219	73.91	主要係第2標辦理請款修正，第3、4標驗收作業尚未完成，第8標及監控中心新建工程現正施工中，尚無法辦理結算付款，致請款進度未如預期等，因前開因素影響施工，致公共工程費執行數低於預算數。
107	658,618	626,885	95.18	主要因第7標工程招標流標及第4標竣工後計價未如預期，致請款進度未如預期等，因前開因素影響施工，致公共工程費執行數低於預算數。

※註：1.資料來源，營建署提供及各年度決算書。
綜上，林口新市鎮機場捷運A7站第1期開發區自開發以來，部分年度預算執行率未盡理想，恐影響整體開發進度，允宜檢討改進。

參、中央都市更新基金
九、新北市板橋浮洲合宜住宅之承購戶陸續入住，惟聯外交通遲未完備，且台北氣象站(板橋站區)辦公廳舍遷建工程仍未完成，允宜持續檢討改善
中央都市更新基金(以下稱稱都更基金)109年度預算編列新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫1億5,000萬元。經查：
(一)新北市板橋浮洲合宜住宅興建計畫辦理情形
為適時提供適量合宜住宅，行政院於100年4月22日核定新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫，規劃住宅區11.06公頃及商業區2.02公頃，該計畫案經行政院於101年9月20日核定第1次修正計畫，嗣後因本案涉及歷史建物文化資產、臺北氣象站(板橋站區)遷移及周邊公共設施開闢等措施需一併配合執行，始臻完備，爰行政院於102年12月18日核定第2次修正計畫。該計畫之住宅區係規劃用於興建合宜住宅，已於100年11月21日與日勝生活科技股份有限公司簽約興建合宜住宅4,455戶(可出售4,009戶、出租住宅446戶)、1樓店舖及辦公室共376戶，總興建戶數4,831戶，業已興建完成。
(二)部分道路未能完成闢建，且部分工程尚未完工，致影響住戶聯外交通功能
為紓解浮洲合宜住宅周邊地區交通流量，新北市板橋浮洲合宜住宅興建計畫爰規劃配套道路及橋樑工程闢建工程，由該基金補助新北市政府12.77億元辦理。惟據營建署表示，新北市政府考量民眾陳抗，故變更都市計畫之審議及暫緩區段徵收作業之執行，部分道路未能闢建，致103年度以後各年度之預算執行率偏低，最高僅32.23%(詳附表1)。
為解決部分道路未能依計畫闢建可能衍生之交通衝擊，營建署業邀集新北市政府等單位開會協商，分短中長期檢討改善周邊交通機能，並於107年7月10日完成新北市政府提送之浮洲合宜住宅暨周邊交通道路改善工程（第二階段）修正計畫書之審查，新北市政府已於108年8月間陸續發包大觀路二段265巷拓寬工程及部分樂群路與浮洲下橋市區道路優化措施。鑒於合宜住宅已全數售出，承購戶將陸續入住，聯外交通問題將日益浮現，允宜敦促地方政府積極辦理。
附表1：板橋浮洲合宜住宅道路及橋樑工程闢建執行情形表
單位：新台幣千元
年度	預算數	決算數	執行率
101	463,566	443,659	95.69%
102	136,988	204,245	149.10%
103	633,312	204,145	32.23%
104	407,844	8,794	2.16%
105	250,000	3,877	1.55%
106	150,000	-58	－
107	150,000	-1,224	－
108	150,000	40,561	27%

※註：1.資料來源，營建署提供。
2.108年度決算數為截至8月底執行數。106年度及107年度決算數為負數原因，係因結餘款繳回之故。
(三)台北氣象站(板橋站區)辦公廳舍遷建工程持續延宕，不利提升居住機能
臺北氣象站(板橋站區)毗鄰新北市板橋浮洲合宜住宅之A6區基地，惟因臺北氣象站(板橋站區)係辦理地面及高空氣候觀測業務，故周圍建築物高度有相關限制[6]，恐將影響新北市板橋浮洲合宜住宅之興建規劃，故擬遷移至中央氣象局位於新北市新店區安康段之氣象儀器檢校中心。因該安康段土地部分為農業區，須先辦理都市計畫變更，並由新北市政府協助臺北氣象站(板橋站區)辦理遷建辦公廳舍事宜；遷建騰出之原址仍為機關用地，未來可供新北市政府之警察、消防及其他公務機關等單位進駐使用，以提升浮洲合宜住宅都市防災、治安及公務機關洽公等居住機能。
[6] 依據「觀測坪探空儀追蹤器氣象雷達天線及繞極軌道氣象衛星追蹤天線周圍土地限制建築辦法」。
惟該遷建案原預計於105年3月間完成，然實際執行時因規劃設計及設備儀器採購延宕，且遷建工程發包作業流標等因素，導致計畫進度落後，103年度至107年度預算執行率僅分別為8.85%、11.41%、0.34%、37.61%及12.05%；108年度截至8月底始決標，因甫於同年9月12日開工，故尚無執行數(詳附表2)，允宜儘速辦理，俾提升當地居住機能。
附表2：台北氣象站(板橋站區)辦公廳舍遷建工程執行情形表
單位：新台幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率	執行率偏低原因
103	38,400	3,397	8.85%	因進行設計修改及設計採購作業有所延遲，故較原先預期進度落後。
104	90,000	10,267	11.41%
105	80,000	275	0.34%	多次修改設計，導致工程發包時間延後。
106	106,363	40,000	37.61%	遷建工程發包作業，因無人投標而流標。
107	80,000	9,638	12.05%
108	40,000	0	0	1.108年6月27日決標(最有利標)於福泰營造股份有限公司。 / 2.108年9月12日開工，未來將依工程預定進度表進行施工。

※註：1.資料來源，營建署提供。
2.108年度決算數為截至8月底執行數。
綜上，為完備新北市板橋浮洲合宜住宅之聯外交通及居住機能，爰規劃配套辦理道路及橋樑工程闢建、台北氣象站(板橋站區)都市計畫變更及辦公廳舍遷建計畫，惟新北市政府因民眾抗爭造成部分道路未能闢建，或部分工程尚待進行，且台北氣象站(板橋站區)遷建工程延宕，允宜持續檢討改善。

一０、補助辦理都市危險及老舊建築物重建計畫，惟實際申請數量與各地方政府之重建需求差距甚大，允宜強化宣導，俾提高計畫成效
都更基金109年度預算「其他業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列補助辦理都市危險及老舊建築物重建計畫補助作業3,000萬元。經查：
(一)補助辦理都市危險及老舊建築物重建計畫概述
為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，改善居住環境，提升建築安全與國民生活品質，於106年5月10日制定都市危險及老舊建築物加速重建條例，內政部爰依該條例第10條[7]規定於107年3月30日訂定內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點，據以補助辦理都市危險及老舊建築物重建計畫。
[7] 都市危險及老舊建築物加速重建條例第10條：「各級主管機關得就重建計畫給予補助，並就下列情形提供重建工程必要融資貸款信用保證：一、經直轄市、縣（市）主管機關依前條第一項規定輔導協助，評估其必要資金之取得有困難者。二、以自然人為起造人，無營利事業機構協助取得必要資金，經直轄市、縣（市）主管機關認定者。三、經直轄市、縣（市）主管機關評估後應優先推動重建之地區。」、「前項直轄市、縣（市）主管機關所需之經費，中央主管機關應予以補助。」
直轄市、縣（市）政府應依內政部規定期限，提報重建需求，向內政部申請補助，由內政部完成審查並核定補助額度。其後，符合條件之危險及老舊瀕危建築物者[8]，得由新建建築物之起造人（即申請人）擬具重建計畫，向直轄市、縣(市)政府提出申請補助費用，經直轄市、縣(市)政府審查符合相關規定者，每案補助重建計畫費用上限5萬千元及行政作業費5千元。
[8] 符合都市危險及老舊建築物加速重建條例第3條第1項或第3項規定者。
(二)實際申請數量與各地方政府之重建需求差距甚大，允宜強化宣導及溝通協調，俾提高計畫成效
截至108年8月底止營建署共核定各地方政府提報都市危險及老舊建築物擬具重建需求475件，惟因民眾尚未熟悉重建個案整合及申請作業程序等因素，故各地方政府實際受理件數僅373件，其中核准236件、審查95件、駁回42件，已核准件數占重建需求件數比率僅 49.68%，部分縣市如新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣等尚無核准個案(詳附表1)，實際申請數量與各地方政府之重建需求差距甚大，允宜強化宣導及溝通協調，俾提高計畫成效。
附表1：補助辦理都市危險及老舊建築物重建計畫各地方政府審核情形表
序號	縣市別	重建需求件數（A）	截至108年8月底止重建計畫受理情形

			小計	核准件數 / (B)	審查 / 件數	駁回 / 件數	執行率 / (B/A*100%)
1	宜蘭縣	5	2	2	0	0	40.00%
2	基隆市	5	4	2	1	1	40.00%
3	臺北市	100	115	59	40	16	59.00%
4	新北市	100	94	65	19	10	65.00%
5	桃園市	30	12	10	2	0	33.33%
6	新竹市	10	9	6	2	1	60.00%
7	新竹縣	10	2	0	2	0	0.00%
8	苗栗縣	5	1	0	1	0	0.00%
9	臺中市	50	80	50	21	9	100.00%
10	彰化縣	5	2	2	0	0	40.00%
11	南投縣	10	1	1	0	0	10.00%
12	雲林縣	5	1	1	0	0	20.00%
13	嘉義市	5	2	1	1	0	20.00%
14	嘉義縣	5	0	0	0	0	0.00%
15	臺南市	50	19	16	2	1	32.00%
16	高雄市	50	21	14	4	3	28.00%
17	屏東縣	5	0	0	0	0	0.00%
18	花蓮縣	5	1	1	0	0	20.00%
19	臺東縣	5	3	2	0	1	40.00%
20	澎湖縣	5	2	2	0	0	40.00%
21	連江縣	5	0	0	0	0	0.00%
22	金門縣	5	2	2	0	0	40.00%
合計		475	373	236	95	42	49.68%

※註：1.資料來源，營建署提供。
綜上，為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，改善居住環境，爰補助辦理都市危險及老舊建築物重建計畫，惟實際申請數量與各縣市政府之重建需求差距甚大，允宜強化宣導及溝通協調，俾提高計畫成效。

一一、補助辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費用，惟各年度預算執行率未盡理想，允宜確實追蹤管考，督促各地方政府機關加速辦理
都更基金109年度預算「其他業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下，編列補助辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費用5,500萬元。經查：
(一)補助辦理都市再發展及公共設施用地檢討之緣由
為妥善解決公共設施用地經劃設保留而久未取得之問題，內政部於90年經行政院核定「都市計畫公共設施保留地問題處理方案」，並於99年修正該方案，研擬以多元化自償性方式處理協助地方政府取得公共設施保留地。為進一步落實該方案協助地方政府辦理都市計畫公共設施保留地之檢討變更事宜，爰於102年11月29日擬具「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，並於103年10月14日訂定「內政部補助政府機關辦理公共設施用地檢討之規劃費用申請作業須知」，補助各直轄市、縣（市）政府及營建署城鄉發展分署辦理公共設施用地檢討[9]。
[9] 摘自營建署網站有關「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」之資料。
(二)各年度預算執行率未盡理想，允宜確實追蹤管考，督促各地方政府機關儘速辦理
內政部業於103年10月31日核定補助辦理公共設施用地專案通盤檢討之規劃費用，核定總補助經費為2億1,850萬5千元，於104年度起編列預算支應。惟自104年度至107年度及108年度截至8月底預算執行率各為72.33%、38.07%、16.11%、10.59%及9.37%(詳附表1)，難謂理想。允宜確實追蹤管考，督促各機關加速辦理公共設施用地專案通盤檢討。
附表1：補助辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費用執行情形表　　　　　　　　　　　 　單位：新台幣千元
年度	預算數	決算數	執行率
104	100,000	72,332	72.33%
105	15,000	5,710	38.07%
106	65,000	10,474	16.11%
107	65,000	6,881	10.59%
108	55,000	5,152	9.37%

※註：1.資料來源，營建署提供。
2.108年度決算數為截至8月底執行數。
綜上，為檢討變更不必要之公共設施保留地，促使有限之土地資源合理利用，發揮效能，爰補助辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費用，惟各年度預算執行率欠佳，允宜確實追蹤管考，督促各機關加速辦理公共設施用地專案通盤檢討。

一二、補助辦理都市更新委外規劃及關聯性公共工程等費用，囿於土地權屬機關整合及民眾抗爭等因素，近年來執行率未盡理想，允宜鼓勵政府機關(構)申請，以發揮計畫成效
都更基金109年度預算「其他業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列補助政府機關(構)辦理更新地區之先期規劃、都市更新計畫擬定、都市計畫變更、都市更新整體計畫擬定、招商委外規劃及關聯性公共工程等費用2億8,800萬元。經查：
(一)內政部都市更新委外規劃與關聯性公共工程經費補助及執行管考要點內容
行政院於95年1月25日核定「加速推動都市更新方案」，該方案主要內容包含：推動以公有土地為主之都市更新及輔導推動一般民間辦理之都市更新二大部分，其中為加速推動以公有土地為主之都市更新，選定具有開發潛力且公有土地占多數之地區，以都市更新方式，進行整體規劃及地權整理，透過都市更新之推動，以提振營建關聯產業發展，並帶動地區發展，爰於98年間訂定內政部都市更新委外規劃與關聯性公共工程經費補助及執行管考要點。
各直轄市、縣（市）政府及中央機關（構）可就都市更新規劃、都市更新整體計畫、都市更新地區關聯性公共工程計畫及振興經濟擴大公共建設投資計畫－都市更新關聯性工程計畫等4類型案件提出申請，由營建署召開會審查會評定補助順序及建議補助額度，再由內政部核定補助案件及額度。
(二)近年度執行率未盡理想，允宜鼓勵政府機關(構)申請，以發揮計畫成效
參據近年度補助辦理都市更新委外規劃及關聯性公共工程等費用之執行情形，104年度至107年度及108年度截至8月底申請案件數各為19件、16件、20件、14件、及11件；預算執行率各為30.60%、48.84%、54.38%、31.45%及4.89%，難謂理想(詳附表1)。詢據營建署表示，因都市更新先期規劃常受限於土地權屬機關整合、都市計畫變更回饋、招商計畫擬定及民眾抗爭等因素，致近年來實際執行與預算估列存有落差，允宜鼓勵政府機關(構)申請，以發揮計畫成效。
附表1：補助辦理都市更新委外規劃及關聯性公共工程等費用執行情形表　　　 　　單位：新台幣千元
年度	案件數	預算數	決算數	執行率
104	19件	215,000	65,793	30.60%
105	16件	100,000	48,836	48.84%
106	20件	100,000	54,378	54.38%
107	14件	100,000	31,450	31.45%
108	11件	286,000	13,988	4.89%

※註：1.資料來源，營建署提供。
2.108年度決算數為截至8月底執行數。
綜上，近年來補助辦理都市更新委外規劃及關聯性公共工程等費用，因受限於土地權屬機關整合、都市計畫變更回饋、招商計畫擬定及民眾抗爭等因素，導致預算執行率未盡理想，允宜鼓勵政府機關(構)申請，以發揮計畫成效。
（分機：8667 楊慧敏）
肆、國土永續發展基金
為因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化整合國土管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，內政部依據國土計畫法第44條之規定，於106年度設置國土永續發展基金，並由國庫分10年撥充基金500億元，期健全國土規劃體系，妥善規劃國土資源，加強國土及海岸保育，落實都市與非都市土地管理，強化土地開發審議效率，檢討非都市土地開發審議法令，確保國土永續發展。該基金109年度預算案之基金來源、用途及餘絀情形略以：
(一)基金來源：依國土計畫法第44條規定，由中央機關分10年編列預算移撥，109年度編列國庫撥款收入9,739萬3千元。
(二)基金用途：109年度編列1億4,285萬5千元，其中包括辦理國土永續發展相關計畫經費1億4,275萬5千元及一般行政管理所需經費10萬元(詳附表1)。
附表1：109年度國土永續發展基金預算概要表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	項目	預算數	內容
國土永續發展相關計畫	1.全國國土計畫	57,640	1.國土計畫子法法制諮詢小組、國土利用現況調查、Biotope 運用於國土計畫操作機制研究、使用許可審議系統先期規劃、海洋資源地區規劃以及特定區域(都會區域) 計畫規劃等相關作業。
	2.補助直轄市、縣(市)國土計畫	85,115	1.補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃。 / 2.國土規劃輔導團隊：成立直轄市、縣市國土功能分區輔導團，以協助提供政策方向及規劃技術服務。 / 3.其他國土計畫相關行政作業：協助直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫審議作業，以及協助督導直轄市、縣(市)政府國土功能分區劃設工作。
小計	-	142,755	-
一般行政管理計畫	-	100	1.辦理基金管理會運作所需經費。
合計	-	142,855	-

※註：1.資料來源，內政部營建署提供；本中心整理。
(三)基金餘絀：基金之來源及用途相抵後，短絀4,546萬2千元，期末基金餘額1億970萬6千元，將納入下一年度支應國土永續發展相關計畫。
謹就國土永續發展基金109年度預算案評估如下：
一三、直轄市、縣（市）國土計畫公開展覽比率未及6成，主管機關允宜督促各縣市政府積極辦理，俾利國土永續業務發展之遂行
109年度國土永續發展基金於「直轄市、縣(市)國土計畫」項下，編列補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃、國土功能分區劃設輔導團隊及其他國土計畫相關行政作業8,511萬5千元。經查：
(一)全國國土計畫業經公告實施，允按預定時程配合辦理國土功能分區圖劃設作業
全國國土計畫業於107年4月30日公告實施，該計畫基於保育利用及管理之需要，根據土地資源特性，劃分為國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區。另外考量環境資源條件、土地利用現況、地方特性及發展需求等因素，在符合國土計畫法第20 條規定[10]國土功能分區劃設原則下，予以劃分其他必要分類，以進行適當土地使用管制。復依該法第22 條規定[11]，國土功能分區圖除為加強國土保育者，得隨時辦理外，應於國土計畫所定之一定期限內完成。爰直轄市、縣（市）主管機關於各該國土計畫公告實施後，應依照各級國土計畫，製作國土功能分區圖及編定適當使用地，並報經中央主管機關核定後公告，以實施管制。且中央主管機關內政部應依劃設條件研訂國土功能分區圖繪製等相關法規及手冊，以進一步規範細節性、操作性內容，俾直轄市、縣（市）配合辦理國土功能分區圖劃設作業(詳附表1)。
[10] 國土計畫法第20條：「各國土功能分區及其分類之劃設原則如下：一、國土保育地區：依據天然資源、自然生態或景觀、災害及其防治設施分布情形加以劃設，並按環境敏感程度，予以分類…二、海洋資源地區：依據內水與領海之現況及未來發展需要，就海洋資源保育利用、原住民族傳統使用、特殊用途及其他使用等加以劃設，並按用海需求，予以分類…三、農業發展地區：依據農業生產環境、維持糧食安全功能及曾經投資建設重大農業改良設施之情形加以劃設，並按農地生產資源條件，予以分類…四、城鄉發展地區：依據都市化程度及發展需求加以劃設，並按發展程度，予以分類…。」
[11] 國土計畫法第22條：「直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後，應由各該主管機關依各級國土計畫國土功能分區之劃設內容，製作國土功能分區圖及編定適當使用地，報經中央主管機關核定後公告，並實施管制。前項國土功能分區圖，除為加強國土保育者，得隨時辦理外，應於國土計畫所定之一定期限內完成。…。」
附表1: 全國國土計畫公告後各工作項目辦理時程表
工作項目	預定時程	辦理機關
全國國土計畫	主管機關已於107年4月30日公告實施。	內政部
擬定直轄市、縣（市）國土計畫	國土計畫法施行後4年內，《直轄市、縣（市）國土計畫》預計109年公告實施。	直轄市、縣（市）政府
劃設國土功能分區圖	國土計畫法施行後6年內，《國土功能分區圖》預計111年公告實施，過去原有「區域計畫法」不再適用。	直轄市、縣（市）政府

※註：1.資料來源，整理自內政部營建署提供之全國國土計畫(懶人包)。
2.國土計畫法於105年5月1日施行。
(二)截至108年9月中旬直轄市、縣（市）國土計畫公開展覽比率未及6成，主管機關允宜督促各縣市政府積極辦理
國土功能分區之劃設，除依全國國土計畫之指導，並應依「直轄市、縣（市）國土計畫」規定辦理，「直轄市、縣（市）國土計畫」草案係由內政部營建署補助直轄市、縣（市）主管機關辦理。
據內政部營建署說明，22個縣市中，除臺北市、嘉義市、金門縣及連江縣等4個縣市，依國土計畫法第15條第1項規定得免擬定直轄市、縣（市）國土計畫外，其餘18個縣市截至 108 年 9 月 18 日止計有新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹縣、嘉義縣、屏東縣及花蓮縣等 10直轄市、縣（市），已辦理公開展覽程序及直轄市、縣（市）國土計畫審議程序，其餘直轄市、縣（市）則尚未完成公開展覽程序，完成公開展覽之直轄市、縣（市）未及6成。
國土功能分區圖劃設工作為國土計畫實施重要項目之一，因需配合直轄市、縣（市）國土計畫之規劃作業期程及涉及土地所有權人權益，故直轄市、縣(市)主管機關辦理是項工作需審慎執行。而多數直轄市、縣（市）尚未完成各該國土計畫規劃作業，恐影響國土功能分區圖劃設工作，該署允宜督促各縣市政府積極辦理相關工作。
綜上，國土功能分區圖劃設工作為國土計畫實施重要項目之一，截至108年9月中旬直轄市、縣（市）國土計畫公開展覽比率未及6成，恐影響國土功能分區圖劃設工作，主管機關允宜督促各縣市政府積極辦理，以利國土永續業務發展之遂行。

一四、國土計畫委託調查研究預算執行率不及7成且部分案件執行進度落後，容待改進
109年度國土永續發展基金於「國土永續發展相關計畫」項下，編列委託調查研究費6,064萬元，係辦理全國國土計畫公告後配套機制、直轄市、縣(市)國土計畫輔導機制，以及國土計畫專題研究之委託經費。經查：
(一)國土計畫委託調查研究預算執行情形未臻理想，容待改進
109年度預算編列6,064萬元委託調查研究費，預計辦理建置檢舉系統、國土功能分區及其分類與使用地資訊系統規劃、法制諮詢小組、區域計畫法、施行細則及區域計畫修正歷程研析、補償查估機制研究、使用許可督導檢核機制、特定區域（都會區域）計畫規劃以及鄉村地區整體規劃等相關作業。據該基金提供近年度預算執行情形資料觀之，106年度及107年度委託調查研究費預算分別為3,812萬6千元及2,780萬元，決算數各為600萬2千元及1,794萬元，執行率各為15.90%及64.53%，且108年度截至8月底實際數876萬6千元，占分配數2,083萬元之42.08%，預算執行率皆不及7成未臻理想，容待改進(詳附表1)。
附表1:106至109年度國土計畫委託調查研究經費執行情形
單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數		執行率
		分配數	實際數
106	37,760	-	6,002	15.90%
107	27,800	-	17,940	64.53%
108	38,000	20,830	8,766	42.08%
109	60,640	-	-	-

※註：1.資料來源，內政部營建署提供；本中心整理。
2.106年度至107年度決算為審定決算數；108年度決算為截至8月底實際數；109年度預算案數。
3.108年度執行率為分配預算執行率。
(二)國土計畫委託調查研究部分案件執行進度落後，允宜依約儘速完成
據該基金提供截至108年8月國土計畫委託調查研究執行情形觀之，國土計畫委託調查研究相關案件計21件，已結案件數9件，辦理中案件12件，且部分案件執行進度低於25%未盡理想(詳附表2)，允宜積極辦理。
國土計畫係我國管轄之陸域及海域所訂定引導國土資源保育及利用之空間發展計畫，亦為國家公園計畫及都市計畫之上位計畫，於全國國土計畫公告實施後，先期規劃階段各項委託調查研究工作至關重要，該基金允宜督促辦理單位儘速完成，俾利政府相關部門參採，共同落實國土永續發展目標。
附表2:截至108年8月國土計畫委託調查研究執行情形
單位：件
案件類別	已結案	執行進度	辦理中
國土空間發展規劃委託技術服務案	ˇ	100%
國土功能分區規劃委託技術服務案	ˇ	100%
國土防災及國土復育促進地區規劃委託技術服務案	ˇ	100%
協助直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫規劃輔導團案	ˇ	100%
「研議國土復育促進地區及重大公共設施或公用事業計畫等相關機制」案	ˇ	100%
委託辦理國土計畫法申請使用許可之認定標準、程序辦法及法規過渡期間管控機制	ˇ	100%
國土計畫法申請使用許可之審議規則、經許可後之程序與相關事項辦法等 2 子法		70%	ˇ
委託直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區示範計畫─新北市	ˇ	100%
委託直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區示範計畫─彰化縣	ˇ	100%
國土功能分區及分類與使用地劃設作業手冊委託技術服務案		80%	ˇ
國土功能分區圖模擬作業(鄉村區整體規劃)		70%	ˇ
區域均衡及產業群聚議題規劃研究(都會區域計畫前置作業)		50%	ˇ
國土計畫法相關子法法制諮詢小組		25%	ˇ
國土計畫法第 23 條應經申請同意相關辦理方式之探討		15%	ˇ
國土計畫土地變更利得及義務負擔研究案	ˇ	100%
國土功能分區分類及使用地系統先期規劃		50%	ˇ
國土功能分區分類及使用地編定服務團		50%	ˇ
辦理國土空間焦點議題及編纂國土白皮書		0%	ˇ
全國國土計畫辦理過程及技術報告彙編		10%	ˇ
Biotope應用於國土計畫相關機制之建立		5%	ˇ
內政部審議直轄市、縣（市）國土計畫過程實錄暨行政協助		0%	ˇ
合計	9	-	12

※註：1.資料來源，內政部營建署提供；本中心整理。
2.資料截至108年8月底。
綜上，國土計畫委託調查研究預算執行率未及7成且部分案件執行進度落後，容待改進；另全國國土計畫公告實施後，先期規劃階段各項委託調查研究工作至關重要，該基金允宜督促辦理單位儘速完成，俾利政府相關部門參採，共同落實國土永續發展目標。

一五、近年補(協)助政府機關(構)預算執行率未及5成，允宜督促各該直轄市、縣（市）積極辦理國土計畫作業，以免影響鄉村地區整體規劃
109年度國土永續發展基金於「國土永續發展相關計畫」項下，編列補(協)助政府機關(構)費6,000萬元，較108年度預算數4,750萬元，增加1,250萬元，增幅26.32%，係補助直轄市、縣(市)政府委託辦理鄉村地區整體規劃之經費。經查：
(一)因直轄市、縣(市)國土計畫辦理時程急迫，爰優先辦理鄉村地區整體規劃，以作為後續土地使用或空間發展指導原則
依「全國國土計畫」及內政部108年2月21日修正之「國土計畫法施行細則」第6條規定[12]，鄉村地區整體規劃為直轄市、縣(市)國土計畫應載明內容之一，惟因直轄市、縣(市)國土計畫，依國土計畫法第45條規定應於109年4月30日前公告實施[13]，辦理時程急迫。據內政部營建署說明，經評估上揭直轄市、縣(市)作業能量恐無法於前開期限內完成，爰經該部國土計畫審議會討論，決定第1版直轄市、縣(市)國土計畫應先行指認優先規劃地區，並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後，再依國土計畫法第15條第3項規定，啟動變更各該直轄市、縣（市）國土計畫，就鄉（鎮、市、區）或其他適當範圍辦理鄉村地區整體規劃，並納入各該直轄市、縣（市）國土計畫，以作為後續土地使用或空間發展指導原則。
[12] 國土計畫法施行細則第6條：「本法第10條所定直轄市、縣（市）國土計畫之計畫年期、基本調查、直轄市、縣（市）空間發展及成長管理計畫、部門空間發展計畫，其內容如下：…三、直轄市、縣（市）空間發展計畫應載明下列事項：…（五）直轄市、縣（市）城鄉空間發展構想及鄉村地區整體規劃。…。」
[13] 國土計畫法第45條：「中央主管機關應於本法施行後2年內，公告實施全國國土計畫。直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後2年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；…。」全國國土計畫於107年4月30日公告實施，故直轄市、縣（市）國土計畫預計於109年4月30日前公告實施。
(二)補(協)助政府機關(構)預算執行率未及5成，允宜督促各該直轄市、縣（市）加速辦理國土計畫作業，以免影響鄉村地區整體規劃
由該基金近年補(協)助政府機關(構)經費執行情形觀之，106年度至108年度預算數分別為8,500萬元、8,500萬元及4,750萬元，合計2億1,750萬元，係補助18個直轄市、縣（市）政府委託辦理國土計畫規劃作業、國土分區圖作業及國土計畫宣導作業之經費。又109年度編列6,000萬元，預計補助直轄市、縣(市)政府委託辦理鄉村地區整體規劃。然由該基金補助直轄市、縣（市）政府預算執行情形觀之，106年度及107年度預算執行率分別為29.18%及46.82%皆低於5成未盡理想[14]。又108年度截至8月底實際數2,025萬元，占分配數2,670萬8千元之75.82%(詳如附表1)。
[14] 據營建署說明，106年度及107年度預算執行偏低係因各縣、市政府配合政策方向，延後辦理招標作業，尚未請款所致。
鄉村地區整體規劃為國土空間發展之重要策略，政府期望透過鄉村地區課題盤點，研擬空間發展策略及土地利用綱要計畫，同時整合各部會現有政策資源投入公共建設，從生活、生產、生態等面向，協助環境改善、協調產業需求並維護生態景觀，以形塑鄉村地區特色風貌。為免影響直轄市、縣（市）政府推動鄉村地區整體規劃工作，主管機關允宜督促各該直轄市、縣（市）積極辦理國土計畫作業。
附表1: 106至109年度補(協)助政府機關(構)經費執行情形
單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數		執行率
		分配數	實際數
106	85,000	-	24,800	29.18%
107	85,000	-	39,800	46.82%
108	47,500	26,708	20,250	75.82%
109	60,000	-	-	-

※註：1.資料來源，內政部營建署提供；本中心整理。
2.106年度及107年度決算為審定決算數；108年度決算為截至8月底實際數；109年度預算案數。
3.108年度執行率為分配預算執行率。
綜上，國土永續發展基金補助18個直轄市、縣（市）政府委託辦理國土計畫規劃作業、國土分區圖作業、國土計畫宣導作業及鄉村地區整體規劃，惟106年度及107年度補(協)助政府機關(構)預算執行率低於5成，容待改進。鄉村地區整體規劃為國土空間發展之重要策略，為免影響直轄市、縣（市）政府推動鄉村地區整體規劃工作，主管機關允宜督促各該直轄市、縣（市）加速辦理國土計畫作業。

一六、國土計畫法應定相關子法之完成率低於5成且該基金整體預算執行率未盡理想，尚待提升
依據國土計畫法第45條第1項規定：「中央主管機關應於本法施行後2年內，公告實施全國國土計畫。」為確保國土永續發展，國土計畫法業於107年4月30日完成全國國土計畫公告，惟該法中規定中央、直轄市、縣（市）主管機關應定之相關計畫及子法，目前均尚未完備。經查：
(一)該基金整體預算執行率僅略高於5成，尚待提升
全國國土計畫既已於107年4月30日完成公告[15]，相關計畫工作宜積極進行，以利國土永續發展基金業務推動。惟該基金107年度預算執行率為50.39%，且108年度截至8月底，實際數2,950萬5千元占分配數5,760萬4千元之51.22%，該基金整體預算執行率僅略高於5成，尚待提升(詳附表1)。
[15] 據復「全國國土計畫」前經內政部國土計畫審議會107年3月15日審查通過，該部於107年3月27日報請行政院審議及核定，行政院以107年4月27日院臺建字第1070172823號函准予核定，並以107年4月30日台內營字第1070807769號公告實施「全國國土計畫」。
附表1:國土永續發展基金預算執行情形 單位：新臺幣千元
計畫項目	107年度		108年度 / (截至8月底)			109年度
	預算數	決算數	預算數	分配數	實際數	預算案數
國土永續發展相關計畫	119,968	60,526	102,079	57,384	29,496	142,755
一般行政管理計畫	200	22	440	220	9	100
合計	120,168	60,548	102,519	57,604	29,505	142,855
執行率	50.39%		51.22%		-

※註：1.資料來源，內政部營建署提供；本中心整理。
2.107年度決算為審定決算數；108年度決算為截至8月底實際數；109年度預算案數。
3.108年度執行率為分配預算執行率。
(二)截至108年9月相關子法完成率低於5成，恐影響該基金業務推動及直轄市、縣（市）後續工作之進行
另據國土計畫法第45條第2項規定：「直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後2年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後2年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖」。準此，依據國土計畫法規定應訂國土計畫法相關子法共計22項，惟截至108年度9月18日止已完成9項，其餘13項，部分已完成草案或尚在研訂中，完成比率僅40.91%不及5成(詳附表2)，為免影響該基金業務推動及直轄市、縣（市）後續工作之進行，允宜積極辦理。
附表2:依據國土計畫法規定應定相關子法辦理情形
預計完 / 成日期	序號	名稱	國土計畫法依據條文	訂定 / 情形	發布日期
106年 / 12月31日	1	國土計畫法施行細則	第 46 條	已完成	105 年 6 月 17 日已發布
	2	國土永續發展基金收支保管及運用辦法	第 44 條	已完成	106 年 3 月 10 日已發布
	3	國土計畫適時檢討變更簡化辦法	第 15 條 / 第 4 項	已完成	107 年 2 月 8 日已發布
	4	性質重要且在一定規模以上部門計畫認定標準	第 17 條	已完成	107 年 2 月 8 日已發布
	5	內政部國土計畫審議會設置要點	第 7 條 / 第 2 項	已完成	106 年 7 月 20 日已發布
107年 / 12月31日	1	重大之公共設施或公用事業計畫認定標準	第 15 條	已完成	108 年 6 月 14 日已發布
	2	國土復育促進地區劃定與復育計畫擬訂辦法	第 35 條	已完成	108 年 5 月 30 日已發布
	3	國土利用現況調查辦法	第 19 條	已完成	108 年 3 月 28 日已發布
	4	土地利用監測辦法	第 19 條	已完成	108 年 3 月 28 日已發布
108年 / 12月31日	1	國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法	第 44 條 / 第 1 項	草案 / 已完成	-
	2	國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法	第 40 條 / 第 1 項	草案 / 已完成	-
	3	實施國土計畫所受損失補償辦法	第 32 條	草案 / 已完成	-
	4	使用許可公開展覽公聽會及民眾陳述意見處理辦法	第 25 條	草案 / 已完成	-
	5	使用許可審查費收費辦法	第 24 條	草案 / 已完成	-
	6	填海造地施工辦法	第 30 條	草案 / 已完成	-
	7	國土功能分區圖繪製作業辦法	第 22 條	草案 / 已完成	-
109年 / 6月30日	1	屬一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準	第 24 條	草案 / 已完成	-
	2	使用許可審查程序辦法	第 24 條	草案 / 已完成	-
	3	使用許可國土保育費及影響費收支保管運用辦法	第 28 條	草案 / 已完成	-
110年 / 6月30日	1	使用許可審議規則	第 26 條	草案 / 研擬中	-
	2	使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法	第 24 條	草案 / 研擬中	-
	3	國土計畫土地使用管制規則	第 23 條	草案 / 研擬中	-

※註：1.資料來源，內政部營建署提供；本中心整理。
2.資料截至108年9月18日止。
綜上，全國國土計畫完成公告後，國土計畫法應訂定相關子法之完成率低於5成，且該基金整體預算執行率未盡理想，尚待提升。為免影響該基金業務推動及直轄市、縣（市）後續工作之進行，允宜積極辦理。
(分機：8664 高振源)