交通作業基金之高速鐵路相關建設基金109年度預算評估報告目錄 頁次
交通作業基金之高速鐵路相關建設基金109年度預算評估報告
交通作業基金-高速鐵路相關建設基金分預算(以下簡稱高鐵基金)109年度預算案編列業務收入55億9,084萬4千元，業務成本與費用2億77萬6千元，業務外收入80萬6千元，業務外費用5億2,329萬9千元，收支相抵後賸餘48億6,757萬5千元，較108年度預算案賸餘增加1億6,665萬4千元(增幅3.55%)。謹就高鐵基金109年度預算案評估如下：
一、截至108年8月底，高速鐵路特定區區段徵收土地開發計畫尚有80.63公頃之賸餘可建地待執行，惟該計畫將於108年度屆期，允宜妥為辦理待處分土地及盈餘分配等結算作業相關事宜
高鐵基金109年度辦理高速鐵路特定區區段徵收土地開發計畫(以下簡稱土地開發計畫)，本計畫109年度預算案「業務收入」編列2億7,577萬3千元，較108年度預算案減少15億4,284萬9千元(減幅84.84%)；另本計畫109年度「業務成本與費用」編列3,988萬8千元，較108年度預算案減少3億6,809萬1千元(減幅90.22%)，主要係因本計畫於108年度屆期，109年度不再編列土地開發相關銷貨收入及銷貨成本等所致。經查：
(一)截至108年8月底，土地開發計畫尚有80.63公頃之賸餘可建地待執行，且仍有部分站區之開發成本未能回收
為辦理高鐵沿線站區土地開發業務，交通部擬定土地開發計畫(計畫期間自86年7月起至108年12月底)，辦理桃園、新竹、臺中、嘉義及臺南等五車站特定區區段徵收開發作業，並取得五站賸餘可建地，部分以設定地上權方式交予台灣高鐵公司負責開發經營，其餘之可建地則以標售、出租、設定地上權等方式開發利用，由高鐵基金編列預算並執行。
依據高鐵基金提供資料顯示(詳附表1)，前述5車站區段徵收後之分配賸餘可建地面積304.4公頃，迄108年8月底，已標售土地面積189.13公頃、已出租及開發土地面積34.64公頃，尚待開發土地面積仍有80.63公頃(占26.49%)。又依據該基金提供各站之財務資料，截至108年8月底，桃園站、新竹站及臺中站已獲有盈餘，惟嘉義站及臺南站因土地開發進度不如預期，土地處分收入尚不足以支應土地開發成本。
附表1：高鐵基金土地開發計畫賸餘可建地土地開發及損益情形表 單位：公頃；新臺幣千元
站別	賸餘可建地面積	已標售土地面積	已出租、開發土地面積	尚待開發土地		現金損益
				面積	比率
桃園站	65.73	28.50	24.51	12.72	19.35%	6,222,202
新竹站	66.86	64.81	0.92	1.13	1.69%	16,965,466
臺中站	65.32	37.55	9.21	18.56	28.41%	5,845,997
嘉義站	18.33	7.80	0.00	10.53	57.45%	-1,241,202
臺南站	88.16	50.47	0.00	37.69	42.75%	-674,310
合計	304.40	189.13	34.64	80.63	26.49%	27,118,153

※註：1.資料來源，高鐵基金提供。
2.依據高鐵基金說明，本表所稱現金損益係指各站土地標售、出租及權利金收入之淨現金流入數-土地開發投資成本現金流出數，其中嘉義站及臺南站之現金損益已扣除墳墓墊款。
(二)鑑於土地開發計畫將於108年底屆期，允宜妥為辦理處分及結算作業
詢據鐵道局[1]說明，由於本計畫將於108年底屆期，惟行政院於86年間核定本計畫之作業分工及利益分配比例時，僅原則性規範開發盈餘按高鐵處(現鐵道局)30%、省政府(由內政部繼受)30%、地方政府40%分配，該局為辦理計畫屆期後盈餘分配等事宜，業於107年3月與12月及108年6月間邀集內政部及各地方政府召開工作會議，初步協商結論略以，各站機關用地、配合中央政策規劃或地方政府用地需求者，於財務結算時優先配予地方政府；為利合約管理，已完成招商之土地，於財務結算時優先配回鐵道局，惟上開結論仍須視各站實際財務結算情形而定。
[1] 高鐵基金之主管機關為交通部，原管理機關為高速鐵路工程局，自107年6月11日起，因應該局與鐵路改建工程局整併成立鐵道局，管理機關改為鐵道局。
惟由前述協商會議資料顯示，五站區土地價值計算基礎並不一致，部分車站經地方政府及內政部建議以土地公告現值計算土地價值；部分車站經地方政府及內政部同意由鐵道局委請不動產估價師公會推薦優良且資深之估價師辦理鑑價，並以108年9月30日為基準辦理估價作業。為利公平一致之作業程序，五站區土地價值似宜評估與地方政府協商採取一致性結算方式之可行性。另考量本計畫部分站區規劃於108年度下半年財務結算前賡續辦理土地標售及招商作業，允宜積極辦理，並妥慎規劃協調後續各站待處分土地與盈餘分配等相關事宜。
綜上，截至108年8月底，高速鐵路特定區區段徵收土地開發計畫尚有80.63公頃之賸餘可建地待處理，且仍有部分站區之開發成本未能回收，允待於財務結算前賡續積極辦理；此外，目前五站區之土地價值計算基礎未盡一致，允宜評估與地方政府協商採取一致性結算方式之可行性；另鑑於本計畫將於108年底屆期，允宜持續妥為協調相關機關與地方政府，辦理後續待處分土地與各站盈餘分配等作業，俾利計畫目標之達成。

二、隨土地開發計畫結算分配開發利益予他機關，高鐵基金整體可運用之資產隨同減少，且該基金聯外道路計畫之累計短絀及基金整體之負債金額仍屬龐鉅，允宜持續提升財務績效
高鐵基金109年底預計平衡表「資產」編列423.51億元，「負債」編列494.11億元，「淨值」編列-70.6億元(詳附表1)。該基金目前辦理土地開發計畫、高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫(以下簡稱聯外道路計畫)及高鐵永續經營投資計畫(以下簡稱高鐵投資計畫)3項計畫，均為完全自償性計畫，財務規劃投入經費將全數由計畫指定收益回收。經查：
(一)土地開發計畫於108年底屆期並進行財務結算，109年度預計分配開發利益239.87億元予內政部及地方政府，爰高鐵基金可運用資源將大幅減少
1.高鐵基金109年底預計資產及淨值大幅減少：由高鐵基金提供資料顯示(詳附表1)，該基金資產109年底編列423.51億元，較108年底減少235.84億元；另該基金淨值則由108年底之120.59億元轉為109年底之-70.6億元，大幅減少191.19億元。詢據該高鐵基金說明，主要係土地開發計畫於108年底屆期並進行財務結算，預計整體開發利益342.67億元，其中70%計239.87億元，將於109年度分配予內政部及地方政府[2]，致該基金109年底預計資產大幅減少，淨值及累積賸餘亦由正轉負。
[2] 其中內政部獲配現金盈餘30億元部分由高鐵基金於109年度逕行編列繳庫。
2.高鐵基金109年底預計流動比率大幅下降：隨土地開發計畫結算分配，該基金流動資產大幅減少，流動比率(流動資產/流動負債)由108年底之138.88%，降至109年底之56.72%。詢據高鐵基金說明，該基金採長、中、短期債務互相搭配，長期債務採發行公債方式辦理，中期及短期舉借則以公開招標取得融資機構貸款，其中短期借款簽訂1年之信用額度，依據資金需求日期動撥借款，各自償性計畫之指定收益於優先支應業務所需相關支出後即償還舉借債務。考量該基金為有效管控資產，僅保留部分資金供業務零星支出，尚屬合理，惟仍宜妥慎辦理財務操作，俾確實發揮整體財務效益。
附表1：108及109年底高鐵基金辦理各計畫之預計平衡表 單位：新臺幣億元
科目	土地開發計畫			聯外道路計畫			高鐵投資計畫			合計(高鐵基金)
	109 / 年底	108 / 年底	109-108 / 增減數	109 / 年底	108 / 年底	109-108 / 增減數	109 / 年底	108 / 年底	109-108 / 增減數	109 / 年底	108 / 年底	109-108 / 增減數
資產	106.16	343.67	-237.51	22.04	27.40	-5.36	295.31	288.28	7.03	423.51	659.35	-235.84
流動資產	106.16	323.79	-217.63	1.70	7.06	-5.36	2.21	0.75	1.46	110.08	331.60	-221.52
負債	0	0	0	345.99	363.14	-17.15	148.12	175.62	-27.50	494.11	538.76	-44.65
流動負債	0	0	0	46.02	63.22	-17.20	148.04	175.54	-27.50	194.06	238.77	-44.70
淨值	106.16	343.67	-237.51	-323.95	-335.74	11.79	147.19	112.66	34.53	-70.60	120.59	-191.19
累積餘絀	105.16	258.50	-153.34	-325.95	-337.74	11.79	147.07	112.54	34.53	-73.73	33.30	-107.02

※註：1.資料來源，高鐵基金提供資料及高鐵基金109年度預算案。
(二)高鐵基金近年度之決算賸餘已呈現改善趨勢，惟聯外道路計畫之累計短絀及基金整體之負債仍鉅，允宜持續提升財務績效
高鐵基金以前年度囿於相關業務計畫執行績效欠佳，以及高鐵通車時程延宕與營收未如預期影響回饋金收入等，未有穩定財源挹注，營運尚需仰賴融資彌補資金缺口，導致累積短絀及負債龐鉅。嗣該基金於104年度配合台灣高鐵公司增資時程，新增短期借款241億餘元支應增資所需資金，導致基金財務負擔及營運風險再次升高。
惟高鐵基金自105年度起因土地銷貨收入及投資台灣高鐵公司採權益法認列之投資收益增加等，決算賸餘數增為86.39億元，較104年度大幅成長250.55%，至107年度並攀升為123.16億元，營運績效逐漸好轉(詳附表2)。然土地開發計畫將於108年底屆期，自109年度起已無編列相關土地銷貨收入，而聯外道路計畫109年底預計累積短絀325.95億元，仍屬龐鉅，且該基金109年底整體負債尚有494.11億元(詳附表1)，基金財務仍待持續改善。
附表2：103至109年度高鐵基金餘絀概況表 單位：新臺幣千元
年度	本期賸餘	期末累積餘絀
103	2,495,431	-23,079,080
104	2,464,521	-20,614,560
105	8,639,383	-11,975,177
106	6,705,633	-5,269,543
107	12,315,575	5,456,280
108	4,700,921	3,329,861
109	4,867,575	-7,372,518

※註：1.資料來源，高鐵基金各年度預、決算書。
2.本表103至107年度為決算數，108及109年度為預算案數，其中108年度為109年度預算案所列上年度預算數。
綜上，高鐵基金近年度因土地銷貨收入及投資台灣高鐵公司採權益法認列之投資收益增加等，105至107年度之決算賸餘略呈改善趨勢，惟該基金辦理之土地開發計畫於108年底屆期並進行財務結算，109年度預計分配開發利益239.87億元予內政部及地方政府，致該基金資產及可運用資源隨同大幅減少；又預計至109年底，該基金辦理之聯外道路計畫累計短絀尚有325.95億元，且基金整體負債達494.11億元，仍屬龐鉅，允宜持續提升財務績效。

三、109年度新增編列「營運監理業務入口平台應用系統開發計畫」經費450萬元，允宜檢討預算編列方式之妥適性，並審慎規劃系統個資與資安風險評估作業，以及系統資料開放及更新機制
高鐵基金109年底預計平衡表新增編列「資產-無形資產-電腦軟體」450萬元，係辦理營運監理業務入口平台應用系統開發計畫(以下簡稱本計畫)所需經費。本計畫包含5個子系統：(1)駕駛員證照管理電子化系統；(2)定期/臨時檢查管制系統；(3)鐵路法裁罰案件管理系統；(4)鐵道營運資料庫管理系統；(5)鐵路行車事故事件及運轉變更通報系統，其中鐵路行車事故事件及運轉變更通報系統已於104年1月開發完成，本計畫將整合及建置前揭系統入口平台及尚未開發之系統。經查：
(一)相關規定及業務劃分
1.依據鐵道局及所屬109年度預算案總說明，該局負責鐵路、大眾捷運與其他鐵道運輸系統之工程建設及監督管理等事宜，其中包括：(1)軌道工程規劃設計、施工與計畫審查；(2)相關技術規範擬定及審查；(3)站區土地開發；(4)鐵道監理業務之推動，爰此，鐵道營運監理為鐵道局之四大業務主軸之一。
2.依據高鐵基金109年度預算案業務計畫及預算說明，該基金之設置目的係為整合高鐵車站聯外交通系統，以促進車站周邊土地開發，參與台灣高鐵公司經營，發揮高鐵城際運輸功能，並提供國人安全且優質之運輸服務等。
3.另詢據鐵道局說明，該局目前尚未訂定公務預算及高鐵基金之業務劃分原則，該基金係依行政院核定之土地開發、聯外道路、高鐵投資計畫及相關財務計畫書暨交通作業基金收支保管及運用辦法第11條[3]所定有關該基金之用途辦理。
[3] 依據交通作業基金收支保管及運用辦法第11條規定：「本基金之用途如下：…三、三、高速鐵路相關建設基金：(一)辦理區段徵收取得可建土地等開發成本支出。(二)土地開發經營支出。(三)辦理經行政院核准之高速鐵路相關建設開發支出。(四)土地開發淨利益依協商比例分配之支出。(五)參與高速鐵路土地開發相關事業之投資支出。(六)高速鐵路通車營運後依各該合約規定應支付之租金支出。(七)投資計畫之事業投資所需資金及相關支出。(八)本基金融資之利息及手續費支出。(九)管理及總務支出。(十)其他有關支出。…。」
(二)鐵道局辦理營運監理業務入口平台所需經費，108及109年度係分別由公務預算與高鐵基金支應，業務似未能明確劃分，且不利於經費控管
依據本計畫書說明，本計畫總經費600萬元，108年度由鐵道局及所屬單位預算編列150萬元，辦理建置入口平台及駕駛員證照管理電子化系統，109年度則由高鐵基金之高鐵投資計畫編列450萬元，辦理建置定期/臨時檢查管制、鐵路法裁罰案件、鐵道營運資料庫等管理系統，其預算編列情形及辦理項目等詳如附表1。
茲由本計畫書內容可知，本計畫系統運用之機關(構)包括鐵道局、臺灣鐵路管理局、台灣高鐵公司、森林鐵路、糖業鐵路等，為鐵道營運監理之整體性入口平台系統，惟本計畫係以鐵道局及所屬公務預算及高鐵基金分年編列經費建置不同子系統之方式辦理，恐存有業務未能明確劃分、績效與權責難以歸屬之問題，且不利於經費控管，允宜檢討改進。
附表1：營運監理業務入口平台應用系統開發計畫經費編列情形表
項目	108年度	109年度
預算編列形式	鐵道局及所屬單位預算(公務預算)	高鐵基金(交通作業基金附屬單位預算分預算)
預算編列科目	一般行政-按日按件計資酬金-顧問費	高鐵投資計畫-無形資產-電腦軟體
預算金額	150萬元	450萬元
辦理內容	1.營運監理業務入口平台 / 2.駕駛員證照管理電子化系統	1.定期/臨時檢查管制系統 / 2.鐵路法裁罰案件管理系統 / 3.鐵道營運資料庫管理系統

※註：1.資料來源，鐵道局營運監理業務入口平台應用系統開發計畫書。
(三)允宜妥慎規劃系統個資風險評估及資安防護機制，並落實資料開放分析及更新機制
由於本計畫涉及眾多類型之資料登錄及使用機關(構)，其中包含大量個人資料，允宜妥依個人資料保護法建立個資風險評估及資安防護機制。又未來於系統建置完成啟用後，其中屬於去識別化可供分析之資料部分，允宜秉持政府資料開放之精神適時公開，並落實資料更新機制，俾利系統發揮建置之預期效益。
綜上，高鐵基金109年底預計平衡表「資產-無形資產-電腦軟體」新增編列辦理營運監理業務入口平台應用系統開發計畫所需經費450萬元，惟本計畫係由鐵道局及所屬公務預算及高鐵基金，於108及109年度分別編列經費建置不同子系統之方式辦理，恐存有績效與權責難以歸屬之問題，且不利於經費控管，允宜檢討改進；此外，本計畫系統包含大量個人資料，允宜妥依相關法規辦理系統個資及資安之風險評估，並於未來建置完成後，落實資料更新機制等，俾達系統建置之預期效益。

四、自104年10月底收回高鐵五站站區事業發展用地迄今已近4年，惟已開發利用土地面積未及2成，允宜賡續積極辦理，俾增裕計畫財務收益
高鐵基金109年度辦理高鐵投資計畫(計畫期間自104年11月起至157年7月止)，本計畫109年度預算案「業務收入」編列35億7,918萬元，包括土地租金收入8,199萬元及投資業務收入34億9,719萬元。經查：
(一)高鐵公司於104年10月底即已將高鐵車站特定區五站事業發展用地返還交通部
依行政院104年7月核定之高鐵投資計畫，由高鐵基金出資242億元參與高鐵財務解決方案之增資作業，其自償收入主要為台灣高鐵公司每年分配股利，及該公司返還高鐵車站特定區(桃園、新竹、臺中、嘉義及臺南)五站事業發展用地之未來開發所得效益[4]。據交通部說明，高鐵公司已於104年10月底將前開事業發展用地之地上權悉數返還該部，該部並於105年11月14日核定「高速鐵路車站特定區五站發展用地及新竹專二招商計畫」，規劃以設定地上權及出租等方式執行開發作業。
[4] 台灣高鐵公司返還高鐵車站特定區五站事業發展用地地上權，並依協議折減該公司原依興建營運合約約定應繳納之回饋金297億8,485萬餘元，未來五站事業發展用地之開發效益納為高鐵投資計畫之收入來源。
(二)截至108年8月底止，五站事業發展用地仍有82.17%尚待開發利用，允宜賡續積極辦理
依據高鐵基金提供資料顯示(詳附表1)，台灣高鐵公司返還五站事業發展用地面積48.11公頃，截至108年8月底止，已開發(含出租)土地面積僅8.58公頃(占17.83%)，尚待開發土地面積39.53公頃(占82.17%)。詢據高鐵基金說明，該基金前於106年3月間公告高鐵新竹車站事業發展用地開發經營案，惟因無廠商投標而流標，該基金已由法令、市場、財務及計畫等面向降低投資障礙，在招商期間亦以短期出租方式增加收益(目前已完成新竹、臺中及嘉義站之土地出租)，並於107年9月完成臺南車站事業發展用地開發經營案招商簽約作業，未來每年土地租金收入約400萬元，營運期間每年定額權利金約4,425萬元，並視營運狀況收取變動權利金。至桃園、新竹、臺中、嘉義等車站事業發展用地部分，刻正檢討產業發展需求、研提開發構想及招商相關配套措施等，將陸續擇優辦理招商作業。
附表1：截至108年8月底止台灣高鐵公司返還五站事業發展用地之開發(含出租)情形表 單位：公頃
站別	高鐵公司返還事業發展用地面積	已開發(含出租)		尚待開發土地
		面積	比率	面積	比率
桃園站	10.72	0.00	0.00%	10.72	100.00%
新竹站(含專二)	6.77	0.23	3.40%	6.54	96.60%
臺中站	17.33	1.71	9.87%	15.62	90.13%
嘉義站	5.42	0.78	14.39%	4.64	85.61%
臺南站	7.87	5.86	74.46%	2.01	25.54%
合計	48.11	8.58	17.83%	39.53	82.17%

※註：1.資料來源，高鐵基金提供。
鑑於五站事業發展用地及新竹專二用地係位於車站特定區之發展核心，具備地標意向、交通彙流等區位優勢，透過引進民間投入開發計畫，有助於帶動車站周邊經濟發展及提升高鐵運量，並可達成增裕基金財務收益之效，允宜賡續積極辦理相關開發作業。
綜上，交通部自104年10月底由高鐵公司收回高鐵車站特定區五站事業發展用地迄今已近4年，惟截至108年8月底，僅高鐵臺南車站事業發展用地部分完成招商作業，新竹、臺中及嘉義站之土地係暫以短期出租方式辦理，尚有82.17%之土地待開發，允待賡續積極辦理，以助於提升交通運量及土地使用效益，並收增裕基金財務收益之效。
 (分機：1937叢宏安)