國立文化機構作業基金109年度預算評估報告
國立文化機構作業基金(以下簡稱文化基金)下設國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處、國立國父紀念館等3個分基金。文化基金109年度預算案總收入7億8,499萬4千元、總支出7億7,169萬9千元、本期賸餘1,329萬5千元。謹就文化基金109年度預算案評估如下：
五、中正紀念堂服務升級計畫109年度編列第5年預算，惟截至108年度8月底計畫執行進度落後0.76%，允宜加強執行控管，俾利計畫如期如質完成
國立中正紀念堂管理處(簡稱中正紀念堂)109年度預算案，辦理「多元文化交織•古蹟風華再現-中正紀念堂服務升級計畫」，分別於「勞務成本」及「遞延資產」科目編列764萬7千元及4,672萬4千元，合計5,437萬1千元(詳附表1)。經查：
附表1：109年度「多元文化交織•古蹟風華再現-中正紀念堂服務升級計畫」之預算編列明細表 單位：新台幣千元
科目名稱	預算案數
一、業務成本與費用	7,647
勞務成本	7,647
二、其他資產	46,724
遞延資產	46,724
合 計	54,371

※註：1.資料來源，文化基金109年度預算案，第2-20頁。
(一)109年度係編列中正紀念堂服務升級計畫第5年經費
104年8月5日行政院核定「多元文化交織•古蹟風華再現-中正紀念堂服務升級計畫」(以下簡稱中正紀念堂服務升級計畫)，106年9月4日行政院核定修正計畫。謹就修正計畫之內容、期間及經費說明如下：
1.計畫內容：該計畫分為「堂體更新-古蹟風華再現」及「空間改造-多元文化交織」兩大部分。「堂體更新-古蹟風華再現」主要係檢討園區硬體設施之維護及使用狀況，並辦理國定古蹟之建物修繕，以維護古蹟建築與設施品質；「空間改造-多元文化交織」係利用園區之地理優勢，提供多元藝文展演平台，並透過更新常設展、研究出版及品牌授權、開發文創商品、更新生活美學教室、整建演藝廳及更新舞台設備等，以提升藝文與遊憩之服務水準。
2.計畫期間：104年度至116年度，共13年。
3.計畫經費：總經費10億5,096萬元。104年度至108年度已編列3億7,105萬3千元，109年度編列5,437萬1千元，110年度以後預計編列6億2,553萬6千元。
(二)截至108年度8月底計畫執行進度落後0.76%，允宜加強計畫控管，俾利計畫如期如質完成
該計畫截至108年度已編列預算數3億7,105萬3千元，累計可用預算數則為3億2,205萬元[1]，截至108年8月底累計實支數2億7,615萬7千元(執行率85.75%)，計畫執行進度26.28%較預定進度27.04%落後0.76%。爰此，中正紀念堂允宜加強執行控管，俾利計畫如期如質完成。
[1] 104年度法定預算數7,765萬8千元，惟行政院104年8月5日核定該年度計畫經費為2,865萬5千元。
綜上，中正紀念堂服務升級計畫109年度編列第5年預算，惟截至108年8月底計畫執行進度落後0.76%，允宜加強執行控管，俾利計畫如期如質完成。