臺灣港務股份有限公司109年度營業預算評估報告
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)係交通部依據國營港務股份有限公司設置條例於101年3月1日成立。港務公司之成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原基隆港務局等4個港務局辦理之港埠經營管理業務，移由港務公司辦理；另港務公司分別於103年10月16日投資成立臺灣港務港勤股份有限公司(持股比率100%，以下簡稱港勤公司)，及106年3月29日與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司(持股比率51%，以下簡稱土開公司），並編列該2家轉投資事業之分預算。該公司109年度預算案編列合併營業收入203億5,107萬2千元，營業成本102億8,803萬元，營業費用32億1,591萬9千元，營業利益68億4,712萬3千元，本期淨利55億6,358萬9千元，較108年度預算案淨利增加1億300萬5千元(增幅1.89%)。謹就港務公司109年度預算案評估如下：
七、為吸引國際郵輪布局我國港區進行母港營運，允宜控管相關旅運設施如期如質竣工，並透過政府與民間合作提供完整配套措施
港務公司109年度「旅客服務收入」編列2億4,313萬4千元。另為推動港區旅運環境改造及郵輪觀光等，於「一般建築及設備計畫」項下編列「基隆港旅運設施工程計畫」9,350萬元。經查：
(一)基隆港國際郵輪旅客人次逐年增加，高雄港則波動不定
港埠發展除貨運外，觀光遊憩衍生之收入，對於港市經濟亦有助益。107年度各港區旅客人次共142萬餘人次[1]，其中國際郵輪旅客即達101萬餘人次，約占7成。觀察近年度國際郵輪旅客人次，由101年度之32萬餘人，成長至107年度之101萬餘人次，6年間增加約2倍，其中以基隆港國際郵輪旅客人次最多，自101年度起逐年增加，107年度逾國際郵輪旅客總人次之9成；高雄港國際郵輪旅客人次波動不定，107年度為5萬餘人，占國際郵輪旅客總人次之6%(詳附表1)。
[1] 資料來源，港務公司網站/資訊公開/業務統計。
附表1：近年度國際郵輪旅客人次概況
年度	總計	高雄港		基隆港
	人次	人次	占比	人次	占比
101	326,538	30,631	9%	274,151	84%
102	548,905	48,911	9%	398,969	73%
103	722,415	133,743	19%	448,839	62%
104	824,372	128,608	16%	563,345	68%
105	751,013	42,998	6%	663,458	88%
106	980,247	117,559	12%	829,903	85%
107	1,010,126	56,553	6%	941,663	93%
108年1~8月	793,049	67,026	8%	716,024	90%

※註：1.資料來源，港務公司網站/資訊公開/業務統計；本報告整理。
2.總計包括高雄港、基隆港、臺中港、花蓮港等。
(二)國際郵輪旅客人次之增加主要係因母港之發展
詢據港務公司表示略以，國際郵輪旅客人次之增加，主要係因母港之發展且到港郵輪多屬大型郵輪，例如：以基隆為母港營運之公主遊輪盛世公主號，每艘次搭載人數皆超過3,500人次，致基隆港旅客人次逐年成長；高雄港106年度因有麗星郵輪處女星號營運多母港模式航程，較105年度大幅成長，107年度則因處女星號改變航程規畫，移至基隆港，雖有寶瓶星號及雙子星號營運高雄母港，旅客人次仍較106年度減少。至於臺中港及花蓮港，受國際情勢及郵輪航線變動影響，國際郵輪抵港艘次及旅客人次逐年衰退。
(三)近年度各港區推動旅運環境改造之計畫
105年度起，各港區推動旅運環境改造之計畫包括：基隆港之「基隆港東3東4碼頭旅運設施新建工程」及「基隆港旅運設施工程計畫」，計畫總經費分別為3億8,000萬元及9,350萬元，預計108及109年度完工；高雄港之「高雄港客運專區建設計畫」，計畫總經費為45億1,700萬元，原預計於102年底完工，展延至109年度完工[2]；花蓮港之「花蓮港旅客通關服務站擴建工程」，計畫總經費為2,467萬5千元，業已完工(詳附表2)。
[2] 「高雄港客運專區建設計畫」原計畫總經費28億5,109萬7千元，預計於102年底完工，因配合停車位增加及樓地板面積需求增加、工程多次招標未果調整發包策略、油污染土壤處理、地下障礙物排除、配合相鄰輕軌捷運所進行補強工程、勞動基準法修正及天候影響無法施工等因素，經4次計畫修正調增經費或展延期程。資料來源，港務公司。
附表2：105年度起各港區推動旅運環境改造及郵輪觀光之計畫經費
單位：新臺幣千元
工程 / 名稱	計畫 / 總經費	計畫期程(年度)	105年度 / 決算	106年度 / 決算	107年度 / 決算	108年度 / 預算案	109年度預算案
基隆港東3東4碼頭旅運設施新建工程	380,000	107-108	-	-	23,966	300,000	-
基隆港旅運設施工程計畫	93,500	109	-	-	-	-	93,500
高雄港客運專區建設計畫	4,517,000	99-109	368,534	373,000	708,553	1,613,078	-
花蓮港旅客通關服務站擴建工程	24,675	104-105	24,675	-	-	-	-

※註：1.資料來源，港務公司；本報告整理。
綜上，港埠發展除貨運外，觀光遊憩衍生之收入，對於港市經濟亦有助益。近年來國際郵輪旅客人次呈成長趨勢，其中基隆港國際郵輪旅客人次逐年增加，高雄港則波動不定，主要係受國際郵輪布局母港之影響。港務公司業推動基隆、高雄及花蓮等港區旅運環境改造之計畫，多項計畫預計於108及109年度完工，期提供優化之旅運設施吸引國際郵輪布局我國港區進行母港營運，允宜控管前揭計畫如期如質竣工，並透過政府與民間合作行銷國際及提供岸上交通、觀光及商業服務等完整配套措施，俾提升郵輪產業經濟效益。