財政部印刷廠109年度營業預算評估報告
財政部印刷廠成立於民國38年3月，原名稱為「台灣省政府秘書處印刷廠」，後擴充業務改為「台灣省政府印刷廠」，88年7月1日起因精省作業改隸財政部，並更名為現稱，主要營運項目為承印各機關學校委託之印件，包括統一發票、預決算書、書籍、防偽標籤及辦理統一發票之發售、兌獎業務等。該廠109年度編列營業收入8億2,733萬1千元，營業成本7億192萬4千元，營業毛利1億2,540萬7千元，營業費用4,157萬8千元，營業利益8,382萬9千元，本期淨利6,933萬7千元，較108年度預算案淨利減少1,381萬5千元(減幅16.61%)。
謹就財政部印刷廠109年度營業預算案評估如下：
五、近年採購機器設備案有執行進度落後情事，109年度採購相關事宜允宜縝密規劃，以達成提升生產能量及工作效率等預期效益
財政部印刷廠109年度預算案於「一般建築及設備計畫」科目編列3,679萬4千元，預計以自有資金購置或汰換機械及設備，較108年度增加667萬9千元(增幅22.16%)。經查：
(一)該廠購置或汰換機械及設備，期能擴增產能及提升效率
由財政部印刷廠109年度預算案書及該廠提供之109年度購置或汰換機械及設備資料，預計購置「數位式標籤條碼噴墨切張印刷機」1,680萬元，以及汰換「PS版直接製版機」1,491萬元、「輪轉印刷機主馬達及其電源系統」246萬8千元、「輪轉印刷機裁切刀組」81萬9千元與「行政電腦及印表機」179萬7千元等5項，預期可達成擴增生產能量及提高工作效率等效益。(詳附表1)

附表1：109年度預計購置或汰換機械及設備概況表
單位:新臺幣千元
項 目		金額	效益分析
數位式標籤條碼噴墨切張印刷機	新購機器，以利發展防偽印件之印製及生產作業順遂	16,800	因應轉型需求及符合數位化趨勢，添購設備可發展防偽印件之印製，以擴增生產能量
PS版直接製版機	汰換設備，以利發展防偽印件之印製及生產作業順遂	14,910	使用PS版直接製版機可減少網片輸出時間，並直接製版輸出品質穩定之印刷版，增加工作效率
輪轉印刷機主馬達及其電源系統	汰換設備，既有主馬達、裁切單張刀組已逾使用年限	2,468	可使二收銀發票生產運作順暢及品質穩定，有利作業
輪轉印刷機裁切刀組		819	可使手開式發票生產運作順暢及品質穩定，有利作業
行政電腦及印表機	汰換設備，提高行政效率	1,797	因應業務需要，汰換行政電腦及印表機等設備，以提升行政作業效率
合 計		36,794	-

※註：1.資料來源，整理自財政部印刷廠提供之資料。
(二)近年採購機器設備案執行進度落後，允宜妥謀改善，並提早進行相關前置作業
依該廠107年度決算書載列，於「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」之「一般建築及設備計畫」項下，「機械及設備」可用預算數7,987萬6千元，惟執行結果，決算數2,062萬5千元，執行率僅25.82%，執行進度大幅落後。據該廠說明，主要係辦理106年度之商務型輪轉印刷機及發票分條自動化系統等2項採購案件，於107年間發生驗收不合格及廠商延遲履約，經整併需求再次辦理採購作業及解約爭議尚在調解階段，且上開商務型輪轉印刷機及高階數位印刷機等2項採購案，嗣因廠商意願及規格問題而數次流標、承接管制性專案印件而須緊急增購之故，採購決標日期分別遲至107年9月25日及同年12月14日，相關預算保留至108年度繼續執行。爰此，為避免預算執行進度落後情事再度發生，該廠允宜檢討改善，且於未來辦理採購計畫時，即早進行規格訂定、廠商意願確認及招標作業等相關作業。
綜上，該廠近年採購機器設備案有執行進度落後情事，允宜妥謀改善，並針對109年度預計採購項目提早進行相關前置作業，以確保達成提升生產能量及工作效率等預期效益。
（分機：8660 黃惠雯）