臺灣土地銀行股份有限公司109年度營業預算評估報告
臺灣土地銀行股份有限公司（以下簡稱臺灣土地銀行）為不動產信用專業銀行，以經營各項銀行業務，發展國民經濟建設為宗旨。臺灣土地銀行109年度預算案編列營業收入557億5,247萬4千元，營業成本288億43萬6千元，營業費用159億3,242萬元，營業利益110億1,961萬8千元，營業外收入4億4,210萬2千元，營業外費用22億1,020萬9千元，本期淨利76億4,007萬7千元，較108年度預算案淨利減少6,022萬8千元（減幅0.78%）。謹就臺灣土地銀行109年度營業預算案評估如下：
一Ο、107年度一般建築及設備停支數逾億元，且部分項目之停支及保留比率偏高，允宜積極檢討改善，並衡酌執行量能覈實編列預算
臺灣土地銀行109年度預算案「固定資產之建設、改良、擴充」編列10億7,813萬8千元，較108年度預算數26億6,214萬2千元減少15億8,400萬4千元（減幅59.50%），均為一次性一般建築及設備計畫，主要係108年度因配合國際財務報導準則第16號公報自108年度起施行，認列租賃資產使用權17億7,431萬元，而109年度僅認列4億1,702萬3千元所致。經查：
(一)固定資產建設改良擴充應依執行能力及實需情形編列預算
該行109年度一般建築及設備計畫之明細包括：房屋及建築5,386萬7千元、機械及設備4億8,817萬元、交通及運輸設備1,617萬元、什項設備6,370萬8千元、租賃權益改良3,920萬元及使用權資產4億1,702萬3千元。依中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範壹、營業基金、乙、固定資產建設改良擴充：「七、各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列；非業務急需或賡續辦理之土地、房屋建築及設備購置，均暫緩編列。」基此，該行允應衡酌執行能力及實需情形，覈實編列一般建築及設備預算。
(二)107年度一般建築及設備預算停支數逾億元，且部分項目之停支及保留比率偏高，尚有檢討空間
臺灣土地銀行所編一般建築及設備資本支出非屬分年性項目，允宜衡酌當年度執行量能編列，俾符實益。查該行107年度一般建築及設備資本支出停支數逾億元；且106年度及107年度一般建築及設備資本支出之停支及保留比率分別達31.78%及25.66%，其中部分項目偏高（詳附表1）：
1.房屋及建築連續2年度比率近5成。
2.什項設備連續2年度比率近3成。
3.交通及運輸設備106年度比率逾3成。
4.租賃權益改良106年度比率逾6成。
據該行表示，保留部分係未能及時於年度內完工、驗收、付款及結案所致，尚全非計畫研擬時不可預期，尚有檢討空間。
附表1：一般建築及設備計畫預算執行情形 單位：新臺幣千元；%
年度	項目	土地	房屋及 / 建築	機械及 / 設備	交通及 / 運輸設備	什項設備	租賃權益改良	合計
106	可用預算數	347	167,722	393,584	20,820	97,702	60,574	740,749
	保留數(A)	0	58,426	62,353	0	15,688	2,358	138,825
	停支數(B)	347	16,557	23,413	7,261	12,764	36,275	96,617
	保留及停支合計數A+B	347	74,983	85,766	7,261	28,452	38,633	235,442
	保留及停支比率	100.00	44.71	21.79	34.88	29.12	63.78	31.78
107	可用預算數	0	142,844	500,928	23,289	98,556	44,358	809,975
	保留數(C)	0	30,591	6,127	0	900	2,778	40,396
	停支數(D)	0	36,388	90,285	4,798	26,346	9,622	167,440
	保留及停支合計數C+D	-	66,979	96,412	4,798	27,246	12,400	207,836
	保留及停支比率	0	46.89	19.25	20.60	27.65	27.95	25.66

※註：1.資料來源，臺灣土地銀行各年度提供資料。
2.本表可用預算數=以前年度保留數+年度預算數+調整數。
綜上，該行107年度一般建築及設備之停支數逾億元，且106年度及107年度部分一般建築及設備之停支及保留比率偏高，應積極檢討改善，並衡酌執行量能覈實編列預算，以利資源合理配置及有效運用，俾達預算管控功能。