經濟作業基金109年度預算評估報告目錄 頁次
經濟作業基金109年度單位預算評估報告
壹、加工出口區作業基金
加工出口區作業基金設立旨在加強加工出口區之開發與管理。109年度預算案編列業務收入16億4,588萬5千元，業務成本與費用13億5,563萬9千元，業務外收入4,957萬4千元，業務外費用5,685萬8千元，收支相抵後賸餘2億8,296萬2千元，較108年度預算編列數減少191萬元(幅0.67%）。謹就加工出口區作業基金109年度預算案評估如下：
一、109年度管理收入隨整體營業額創新高而增加，惟部分園區營業額衰退或連年短絀仍未改善，允宜研謀善策改進
加工出口區作業基金109年度預算案編列「管理收入」6億9,538萬6千元，較108年度預算編列數增加2,655萬9千元(增幅3.97%)，亦較107年度決算數增加1,005萬元(增幅1.47%)，另109年度預算案編列本期賸餘2億8,296萬2千元。經查：
(一)107年度加工出口區整體營業額為近3年新高，管理收入亦隨之增加，惟中港園區及高軟園區表現反遜於106年度
管理收入為加工出口區作業基金最主要之收入來源，依據加工出口區管理費規費及服務費收費標準規定，管理費係按區內事業之營業額、行業別費率及建築物樓地板面積等項目計收。107年度加工出口區各園區營業額合計3,930億元，為105年度以來新高(詳附表1)，爰107年度管理收入決算數6億8,533萬6千元已高於法定預算數6億7,607萬元。惟其中中港園區及高軟園區107年度營業額反而較106年度衰退，分別減少2.22億元(減幅0.38%)及13.90億元(減幅13.53%)。詢據加工出口區管理處，中港園區營業額減少主要係面板產業產值(尤其大尺寸面板)供過於求，自107年第2季開始下滑，而太陽能產業受美國201條款及多晶矽市場供過於求價格走跌影響，致該園區107年度營業額較106年度減少，倘扣除個別產業景氣因素，則該園區整體營業額仍維持正成長。至於高軟園區營業額減少係因慶Ｏ造船集團受獵雷艦案影響，107年度已無營業額，致該園區107年度營業額較106年度減少13.53%。
附表1：近年加工出口區各園區營業額簡表 單位：新台幣百萬元
年度	105	106	107	108(1-8)	107(1-8)
楠梓園區	175,051	173,455	179,409	130,366	116,892
高雄園區	58,499	62,406	73,431	44,772	47,175
臺中園區	50,376	48,334	50,808	29,961	34,552
中港園區	57,372	57,914	57,692	36,136	38,563
臨廣園區	6,764	7,807	9,147	6,013	5,883
台糖高雄物流園區	79	123	165	91	105
屏東園區	11,544	11,654	12,849	8,372	8,256
高軟園區	17,509	10,274	8,884	6,109	5,280
中軟園區	-	-	598	956	165
合計	377,194	371,966	392,984	262,777	256,873

※註：1.資料來源，經濟部網站。
      2.截至106年底，中軟園區尚在建廠，爰無營業額資料。
3.108年度統計至8月底止。
      4.本表因百萬元以下四捨五入之故，存有尾數差異。
(二)109年度加工出口區作業基金預期賸餘2億餘元，惟屏東園區連續短絀超過10年，宜檢討改善
109年度加工出口區作業基金編列本期賸餘2億8,296萬2千元，雖該基金於98年度至103年度每年至少有2個園區出現短絀，惟104年度至107年度除屏東園區短絀外，其餘園區皆為賸餘(詳附表2)。由於屏東園區已連續10年短絀，且截至107年底現況容積率79.5%遠低於法定容積率300%，使用比率未達3成，該園區不僅尚有空間可供招商，且未來更須面臨其他產業園區之競爭，例如屏東縣將新設新園產業園區[1]，屏東園區允宜積極招商，以增裕收入，並撙節支出，期能達成收支平衡。
[1] 參考本中心109年度中央政府總預算案整體評估報告第4題。
附表2：近10年加工出口區作業基金餘絀概況 單位：新臺幣千元
年度	楠梓園區	高雄園區	臺中園區	中港園區	屏東園區	合計
98	-139,321	-73,065	- 6,379	-40,193	-19,948	-278,906
99	3,942	-61,951	49,680	-11,627	-24,225	- 44,181
100	47,652	-69,340	69,748	13,105	- 7,913	53,252
101	111,201	-31,806	63,291	50,338	-23,946	169,078
102	83,239	-28,568	52,572	46,338	-16,072	137,509
103	219,621	- 3,331	15,855	46,782	-12,363	266,564
104	168,962	5,913	19,623	49,512	- 6,431	237,579
105	223,263	37,057	1,518	53,093	-9,673	305,258
106	147,955	80,306	28,011	82,206	-27,532	310,946
107	137,664	100,440	2,633	99,523	-10,700	329,560
108.7	211,679	87,951	3,377	62,568	5,803	371,378
109						282,962

  ※註:1.資料來源，經濟部加工出口區管理處提供。
       2.108年為7月底止之實支數。
       3.本表之楠梓園區包含高軟園區；高雄園區包括臨廣園區及台糖高雄物
        流園區；臺中園區包含中軟園區。
綜上，加工出口區作業基金自100年度至107年度整體收支決算均呈賸餘，109年度預計賸餘2億8,296萬2千元，惟部分園區營業額減少或連續多年短絀，未來尚須面臨其他新設園區競爭，允宜研謀善策改進，俾提升整體基金財務健全及使用效率。
二、催收款項達2千萬餘元，且大部分轉銷呆帳後再收回金額極微，為維護分基金權益，允宜加強稽催
加工出口區作業基金109年度預算案編列「業務收入—租金及權利金收入」4億344萬3千元，較108年度預算編列數減少117萬4千元(減幅0.29%)；另預計平衡表「資產-其他資產-什項資產」109年12月底預計數為39億7,164萬7千元，其中什項資產包括催收款項，而108年度截至7月底止「催收款項」科目餘額計有2,551萬9千元，主要係管理費收入及土地租金收入等應收未收之款項，明細如附表1。

附表1:截至108年7月底加工出口區催收款項統計表 單位:新臺幣元
期間		逾2年以上	逾1年至2年	逾半年至1年	0-6個月	合計
維護費及污水費		0	4,435	1,796	0	6,231
其他項目(006688措施)		609,556	7,137,000	3,539,170	3,597,830	14,883,556
一般土地租金		1,096,845	1,183,776	6,830,918	81,564	9,193,103
公共電費、水費		358,504	79,272	35,053	37,237	510,066
管理費		139,985	0	771,265	15,084	926,334
合計	金額	2,204,890	8,404,483	11,178,202	3,731,715	25,519,290
	占比	8.64%	32.93%	43.80%	14.62%	100.00%

※註:1.資料來源，經濟部加工出口區提供；為截至108年7月底止之統計數據。
     2.截至108年7月底止，台Ｏ公司積欠加工出口區管理處7.56億元開發配合款，其中加工出口區作業基金已收回台Ｏ公司代墊款3億6,572萬元及利息9,982萬元，至於未收回代墊款為3億9,000萬元以及衍生利息1,903萬元，加工出口區管理處皆已取得債權憑證。目前該公司依營運狀況每月償還約50萬元至60萬元不等之利息。
     3.108年7月底其他項目計14,883,556元，包括台Ｏ14,880,156元及廢棄物處理3,400元。
由附表1資料顯示，截至108年7月底止加工出口區作業基金催收款項科目餘額計2,551萬9千元，包含台灣ＯＯ開發股份有限公司欠款1,488萬元、一般土地租金919萬3千元、公共電費、水費51萬元、管理費92萬6千元等。依積欠時間分析，以逾期半年至1年內款項占比最高，達43.80%，至於逾期超過1年以上催收款項占比合計共41.57%，大部分催收款項已移送執行或已取得債權憑證尚未註銷，收回可能性不高。
至於該基金於103年度至105年度將催收款項轉銷呆帳金額介於13萬4千餘元至501萬2千元，106年度並未沖銷呆帳，107年度則沖銷771萬元(詳附表2)，顯示該分基金於取得法院核發之債權憑證後，將大部分催收款項轉銷為呆帳，惟各年度轉銷呆帳再收回之積欠金額均為0，顯示呆帳轉銷後收回可能性極低。
附表2:103至107年度加工出口區催收款項轉銷呆帳表 單位:新臺幣元
年度		103	104	105年	106年	107
提列呆帳金額		5,187,425	1,060,370	465,054	6,628,716	5,870,072
實際沖銷呆帳金額	維護費等	1,155,122	258,723	0	0	1,160,244
	土地或建物租金等	1,796,953	4,753,818	134,263	0	6,550,723
	合計(審計部核准數)	2,952,075	5,012,541	134,263	0	7,710,967
年底備抵呆帳餘額		5,724,119	1,736,261	1,704,247	7,975,460	5,773,867
轉銷呆帳後已收回之金額		0	0	0	0	0

※註:1.資料來源，經濟部加工出口區管理處提供。
綜上，加工出口區作業基金近年因園區內廠商積欠維護費、土地或建物租金等，截至108年7月底催收款項金仍逾2千萬元，且收回比率偏低，大部分轉銷為呆帳，為避免損及基金權益及影響其財務結構，允宜加強稽催並採行積極對策，以保障債權。
三、土地出租率雖高，惟部分出租土地長期閒置，另部分園區現況容積率低於法定容積率，允宜檢討改善，以提升土地實質經濟效益
加工出口區作業基金109年度預算案編列「租金及權利金收入」4億344萬3千元(包括土地租金收入3億1,288萬3千元、廠房租金收入5,293萬7千元、其他建築物租金收入3,551萬5千元及權利金收入210萬8千元)，較108年預算編列數減少117萬4千元。經查：
(一)土地出租率雖逾99%，惟部分已出租土地因建廠計畫未依限動工而長期閒置
截至108年7月底止，加工出口區園區整體土地出租率雖達99.82%，惟部分已出租土地因建廠計畫未依期限完工或承租場址遭污染等情事而空置，致土地未全然發揮經濟效益，其中楠梓園區已出租土地因建廠計畫未依期限完工而空置面積達1萬3,024平方公尺(詳附表1)。
附表1:108年7月底加工出口區園區已出租土地空置情形表
        單位:平方公尺
加工出口區名稱	可放租土地	已放租土地	已放租土地空置情形
			建廠計畫未依期限完工	公司未依投(增)資擴廠計畫執行	承租廠址遭污染	合計
楠梓園區	717,393	717,393	13,024	-	17,637	30,661
高雄園區	513,036	513,036	-	-	-	-
高雄臨廣	88,588	88,588	-	-	-	-
台糖高雄物流園區	79,906	79,906	-	-	-	-
臺中園區	202,076	202,076	-	-	-	-
中港園區	1,213,856	1,207,304	-	-	-	-
屏東園區	721,025	721,025	-	-	-	-
高軟園區	67,700	67,700	-	-	-	-
中軟園區	41,390	41,390	-	-	-	-
楠梓第二園區	53,593	53,593	-	-	-	-
合計	3,698,563	3,692,011	13,024	-	17,637	30,661

※註:1.資料來源，經濟部加工出口區管理處。
至於部分廠商建廠計畫未依期限動工，主要係因投資計畫一再展延所致，例如楠梓園區之日○半導體製造股份公司於101年12月1日完成土地承租，原預計投資期限106年3月，因變更計畫等因素致投資計畫展延，迄今皆未設廠(詳附表2)。為避免已出租土地長期空置，允宜洽請廠商依限儘速辦理建廠事宜。
附表2:截至108年7月底已招商確定惟未建廠之廠商簡表
        單位:新臺幣億元；公頃
園區名稱	廠商名稱	預計承租 / 土地面積 (公頃)	投資金額 / (億元)	通過 / 投審日期	預計 / 投資期限	實際 / 簽約日期
楠梓園區	日Ｏ半導體製造(股)公司 / [宏Ｏ建設(股)公司]	1.3	119	101.8.20	106.3	101.12.01
					108.3（註2）
				108.3.27	108.12 （註3）	101.12.01

※註:1.資料來源，經濟部加工出口區管理處提供。
     2.106.3.21投資計畫展延核准，預計投資完成期限展延至108.3止。
     3.因投資計畫內容變更，於108年3月27日通過審查，預計投資期限延至108年12月，預計108.12動工興建。
(二)部分園區容積率偏低，影響園區土地利用强度及使用效益
依各園區建築物淨建蔽率及淨容積率，中港園區法定容積率為300%；楠梓園區及楠梓第二園區法定容積率亦為300%，符合綠建築等條件可申請建築基地容積率300%至400%，而在容積總量管制要點發布實施日起2年內完成申請者，得申請建築基地容積率(含允許增加容積率總和)最高不得超過百分之520%。臺中園區法定容積率為300%，符合條件者最高可達490%；至於高雄園區、高雄軟體園區及台糖高雄物流園區法定容積率均為490%；臨廣園區法定容積率為300%等。
容積率之大小反映土地利用强度及其使用效益，截至107年底加工出口區各園區容積率之現況，除楠梓第二園區因部分個案專案申請容積率至520%，致現況容積率大於法定容積率外，其餘園區皆低於法定容積率(詳附表3)。此外，尚有部分園區現況容積率占法定容積率仍低於50%，例如台糖高雄物流園區(45.33%)、中港園區(28.4%)及屏東園區(26.5%)，顯示該等園區土地使用效能亟待強化。
詢據加工出口處，該處已積極推動容積率提升方案，除要求新投資案應符合各園區容積率下限，針對分期未興建之土地辦理法定空地分割後釋出再招商，皆已顯現成果[2]，並使各園區容積率明顯成長，尤其中港園區及屏東園區新建廠房個案容積率高於園區平均容積率達2倍以上。
[2] 具體成果包括楠梓園區界Ｏ科技3廠容積率達400%等項，光Ｏ科技第1、2期廠房容積率使用達346%；屏東園區漢Ｏ等公司平均容積率達178%；中港園區杏Ｏ生醫等公司平均容積率達162.44%，並收回中港、屏東園區未建廠土地6.51公頃，刻陸續動工中。

附表3：截至107年底各園區法定與現況容積率、出租率情形表
單位：%
園區名稱	法定容積率(A)	現況容積率(B)	使用比率(B/A)	園區出租率
楠梓園區	300% / (容積率超過300%以上者，須負擔回饋，個案得專案申請至490%。)	237%	79%	100
楠梓第二園區	300% / (容積率超過300%以上者，須負擔回饋，個案得專案申請至520%。)	469%	156.3%	100
高雄軟體園區	490%	289%	58.97%	100
高雄園區（註2）	490%	171%	34.89% / (若以容積率300%計算，則為57%)	100
台糖高雄物流園區(註3)	490%	136%	45.33%	100
臨廣園區	300%	231.5%	77.17%	100
臺中園區	300% / (容積率超過300%以上者，須依臺中加工出口區容積總量管制執行要點第四點辦理，最高不得超過490%。)	198.8%	66.27%	100
中港園區	300%	85.3%	28.4%	99.46
屏東園區	300%	79.5%	26.5%	100
臺中軟體園區	340%	334.5%	98.38%	100

※註:1.資料來源，經濟部加工出口區管理處提供。
     2.高雄園區55年12月3日成立當時為勞力密集產業，故興建加工製造之廠房多為2-3樓之建築物，並編訂為乙種工業區法定容積率上限為300%；於86年間高雄市政府劃設高雄多功能經貿園區，高雄園區由乙種工業區轉為特倉區，同時法定容積率上限亦由300%調整至490%。
     3.台糖高雄物流園區之法定容積率調整原因同高雄園區。
綜上，該分基金整體土地平均出租率高達99%，惟因園區內部分廠商建廠計畫未依期限動工及其他因素，致土地閒置及低度利用，土地利用效率容待提升。允宜強化投資計畫之審查與追蹤，並積極洽請廠商依期限辦理建廠事宜，以擴大園區土地及廠房之經濟效益。
四、屏東污水處理廠營運迄今，平均利用率未達損益兩平門檻，而中港污水處理廠107年度營收未如預期，允宜積極招商，俾提升營運成效
加工出口區作業基金109年度預算案編列「業務收入-勞務收入-其他勞務收入」4億1,295萬7千元，其中8,238萬4千元係屬廢水處理納管收入(中港園區3,839萬元、屏東園區1,303萬8千元及臺中園區3,095萬6千元，詳附表1)。經查：
附表1：107年度至109年度各污水處理廠營業收入簡表 單位:新臺幣千元
污水處理廠收入		中港	屏東	臺中
107年度	預算數	43,334	13,038	30,956
	決算數	35,083	3,269	32,310
108年度預算編列數		43,334	13,038	30,956
109年度預算編列數		38,390	13,038	30,956

※註:1.資料來源，加工出口區管理處提供及加工出口區作業基金預算書。
(一)3座污水處理廠概述
截至108年6月底，加工出口區作業基金所轄中港園區、屏東園區及臺中園區內各有一座污水處理廠，皆係以委託操作維護方式經營，處理廠商排放至園區污水下水道之污水。
1.中港污水處理廠：經臺中市環保局核准之許可排放量為12,000CMD(Cubic Meter per day,公噸/日)，於92年10月啟用1期處理設施，102年3月完成2期處理設施擴建，採委託專業廠商代操作，108年截至6月營運量約121萬5,977 M3（立方公尺），目前納管對象為中港加工出口區80家事業。
2.屏東污水處理廠：經屏東縣環保局核准之許可排放量為1,000.8CMD，於105年4月1日商轉營運，採委託專業代操作方式經營，108年截至6月底營運量為12萬6,944 M3，目前納管對象為屏東園區42家用戶。
3.臺中污水處理廠：經臺中市環保局核准之許可排放量為12,000CMD，於105年10月26日商轉營運，採委託操作維護方式經營，108年截至6月底營運量為104萬165 M3 ，目前納管對象為臺中園區64家用戶。
(二)屏東污水處理廠迄108年6月底平均利用率未達損益兩平門檻，中港污水處理廠107年度營收未如預期
依該分基金資料顯示，屏東污水處理廠自105年4月1日正式營運以來，107年度平均利用率61%，108年截至6月底雖提高至70.1%，惟尚未達損益兩平之平均利用率80%，爰108年度截至6月底仍虧損550萬元(詳附表2)。雖該廠預估109年營業收入1,303萬8千元，與107年度法定預算數及108年度預算編列數相同，惟107年度營業收入決算數僅326萬8千元，與預算數有明顯差距。考量屏東園區尚有空間供廠商進駐[3]，屏東污水處理亟待積極招商增加納管對象，俾達成109年度預計營收目標。
[3] 截至107年底屏東園區現況容積率79.5%，未及法定容積率300%。
中港污水處理廠107年度營業收入決算數為預算數之80.96%(詳附表1)，未達預期目標，雖該廠107年度尚有營業賸餘2,053萬1千元，惟109年度預算案編列營業收入3,839萬元，已低於108年度預算編列數4,333萬4千元，為發揮污水處理廠功能，109年度允宜積極增加納管對象，以提高營業收入。
附表2：107年度及108年1-6月底各污水處理廠營運狀況明細表
單位:M3、新臺幣千元
項目	中港		屏東		臺中
	107年度	108年1-6月底	107年度	108年1-6月底	107年度	108年 / 1-6月底
污水處理廠收入(1)	35,083	17,367	3,269	2,116	32,310	16,039
污水處理廠支出(2)	14,552	8,808	15,355	7,616	13,580	6,593
短絀數或賸餘數(3=1-2)	20,531	8,559	-12,086	-5,500	18,730	9,446
年度預估營運量(4) M3	2,555,000	1,538,500	547,500	271,500	2,555,000	1,267,000
年度實際營運量(5) M3	2,441,343	1,215,977	224,052	126,944	2,095,311	1,040,165
年度執行率(6=5/4)	95.55%	79.04%	40.9%	46.8%	82.01%	82.10%
污水處理廠之平均利用率 / (平均數)	62.20%	55.98%	61%	70.1%	47.84%	47.89%
污水處理廠損益兩平之平均利用率	30.31%	33.16%	80.00%	80.00%	20.11%	19.68%

※註:1.資料來源，加工出口區管理處提供。
綜上，加工出口區3座污水處理廠，其中屏東污水處理廠因平均利用率偏低，致105年4月起營運迄108年6月底皆呈虧損，而中港污水處理107年度營收未達預期目標，考量該二園區107年底現況容積率尚未達法定容積率上限，顯示仍有空間可供出租，允宜積極招商擴大納管對象，並妥謀善策，俾提高污水廠利用率。
(分機：1925 賴欣憶)
貳、產業園區開發管理基金
產業園區開發管理基金(下稱產業園區基金)主要業務範圍包括：產業園區或其周邊相關公共設施之興建、維護或改善；產業園區管理機構之營運；產業園區之相關研究、規劃或宣導；產業園區相關事業之投資及污水處理廠營運等。109年度預算案編列業務收入69億2,193萬2千元，業務成本與費用71億6,956萬元，業務外收入2億1,322萬9千元，業務外費用1,637萬6千元，本期短絀5,077萬5千元，較108年度減少短絀2,675萬3千元。謹就產業園區基金109年度預算案評析如下：
五、近年管理機構勞務收支短絀均逾10億元以上，允宜檢討調整相關收支費率結構，以避免長期短絀侵蝕基金財務結構
產業園區基金109年度預算案於業務收入編列勞務收入23億3,180萬3千元，業務成本與費用項下編列勞務成本37億1,598萬9千元，較108年度預算編列數分別減少9,967萬4千元(減幅4.10%)及增加1億3,797萬2千元(增幅3.86%)；109年度勞務收支短絀數計13億8,418萬6千元亦較108年度勞務收支短絀預算編列數增加2億3,764萬6千元(增幅20.73%，詳附表1)。經查：
(一)一般公共設施維護費等收支連年發生虧絀，且金額均逾10億元以上
產業園區基金所轄工業區管理機構勞務收入主要來源包括一般公共設施維護費、其他特定設施之使用費及管理費收入，主要勞務成本支出則包括各工業區管理機構用人費用、折舊費用及修理保養保固費用等；檢視所轄工業區管理機構106年度至108年8月底止不含污水處理系統使用費收支之勞務收支情形，106年度決算短絀12億7,483萬5千元、107年度決算短絀13億968萬3千元、108年度截至8月底短絀8億3,864萬8千元(詳附表2)，平均每年短絀約12億餘元，且有遞增現象，其中106年度至108年8月底止，各工業區服務中心勞務收支短絀占勞務收入比率曾達500%以上者計有美崙、豐樂、樹林、桃園幼獅、雲林科技、朴子、台南科技及屏東等，營運績效有待加強。
據產業園區基金資料表示虧絀之原因略以，99年度辦理「北中南老舊工業區之更新與開發計畫」致資產大幅增加，其折舊費用亦隨之增加；又工業區公共設施老舊致維護管理費用亦逐漸升高，且近年為因應法規需要針對環境品質實施監測，致專業服務費用大幅增加，惟一般公共設施維護費費率每年僅隨同物價調整指數微幅調整，難以反映實際所需之成本，遂致工業區管理機構年年營運虧損。準此，產業園區基金所轄工業區管理機構勞務收支短絀近年大幅增長，允宜檢討改善，以利永續營運。
(二)污水處理廠利用率偏低，營運年年短絀，亟待有效改善
產業園區基金所轄工業區設置43座污水處理廠於104年度至108年8月底之營運結果，累積短絀金額達5億1,566萬3千元(詳附表3)，年度收支無法兩平。且同期間污水處理廠平均設備利用率除104年度及105年度達60%以上外，106年度及107年度均未達60%且108年1至8月底止僅45.3%，污水處理廠操作水量比率偏低，影響設備利用效能。另為提升污水處理水量，雖已利用污水廠剩餘之處理容量加強協助處理社區生活污水或縣(市)政府之水肥，以提高污水處理廠利用率，104年度尚有4家污水處理廠獲有區外廢水收入527萬元，惟逐年下降，108年8月底僅餘2家、收入282萬9千元。又產業園區基金雖藉由污水廠以OT或ROT方式委外營運，以減少污水廠短絀情形，惟截至108年8月底卻僅有10座污水處理廠以公辦民營方式營運，致難以有效改善污水廠連年短絀之困境。
綜上，該產業園區基金所轄工業區之勞務收支連年發生短絀，其中一般公共設施維護費等收支連年發生虧絀，且愈趨嚴重；而污水處理廠利用率偏低，營運績效欠佳，亦未能有效改善，允應賡續檢討收支費率結構，強化污水處理廠營運績效，以避免長期短絀侵蝕基金財務結構。
附表1:產業園區基金所轄管理機構勞務收支情形表
單位:新臺幣千元；%
年度	勞務收入		勞務成本		勞務收支短絀
	金額	增減率	金額	增減率	金額	增減率
103	2,004,198	-	3,847,564	-	1,843,366	-
104	2,149,329	7.24	3,850,773	0.08	1,701,444	-7.70
105	2,228,752	3.70	3,822,065	-0.75	1,593,313	-6.36
106	2,131,436	-4.37	3,637,861	-4.82	1,506,425	-5.45
107	2,099,371	-1.50	3,553,918	-2.31	1,454,547	-3.44
108	2,431,477	15.82	3,578,017	0.68	1,146,540	-21.18
109	2,331,803	-4.10	3,715,989	3.86	1,384,186	20.73

※註:1.資料來源，103年度至109年度經濟作業基金附屬單位預算書。
2.103年度至107年度為決算數；108年度及109年度為預算編列數。
附表2:產業園區基金所轄管理機構一般公共設施維護費等(不含污水處理系統使用收支)收支情形表 單位:新臺幣千元
服務中心 / 名稱	106年度			107年度			108年1月至8月底止
	勞務收入	勞務成本	餘絀數	勞務收入	勞務成本	餘絀數	勞務收入	勞務成本	餘絀數
北區管理處	-	22,263	-22,263	-	29,820	-29,820	-	21,225	-21,225
美崙	10,506	66,104	-55,598	10,330	56,504	-46,174	7,050	34,260	-27,210
和平港小組	8,652	72	8,580	8,574	5,932	2,642	6,063	2,843	3,220
豐樂	1,047	8,286	-7,239	971	8,973	-8,002	627	6,832	-6,205
龍德	31,461	115,205	-83,744	25,685	115,489	-89,804	15,219	73,570	-58,351
大武崙	3,160	29,949	-26,789	3,066	22,298	-19,232	1,928	14,191	-12,263
新北	12,004	35,168	-23,164	12,383	30,582	-18,199	8,133	17,990	-9,857
土城	7,030	27,426	-20,396	6,979	31,866	-24,887	4,688	17,094	-12,406
樹林	1,650	12,702	-11,052	1,654	11,329	-9,675	1,077	7,064	-5,987
觀音	22,536	34,573	-12,037	22,145	34,383	-12,238	14,348	23,526	-9,178
林口	7,541	25,390	-17,849	7,652	26,871	-19,219	4,938	15,698	-10,760
龜山	7,683	18,493	-10,810	7,405	17,477	-10,072	4,714	9,362	-4,648
平鎮	5,190	23,895	-18,705	5,143	20,332	-15,189	3,249	12,252	-9,003
桃幼	3,444	19,349	-15,905	3,210	19,394	-16,184	1,974	11,433	-9,459
大園	8,496	32,687	-24,191	8,029	25,628	-17,599	5,573	13,735	-8,162
中壢	18,300	29,501	-11,201	18,054	33,908	-15,854	11,460	19,021	-7,561
新竹	23,403	43,866	-20,463	23,677	38,758	-15,081	14,423	25,216	-10,793
北區小計	172,103	544,929	-372,826	164,957	529,544	-364,587	105,464	325,312	-219,848
中區管理處	-	11,798	-11,798	-	23,144	-23,144	-	17,901	-17,901
頭份	8,041	31,950	-23,909	7,735	31,857	-24,122	5,069	20,203	-15,134
甲幼	9,257	30,893	-21,636	9,152	30,277	-21,125	5,585	18,736	-13,151
關連	5,946	22,386	-16,440	5,734	21,106	-15,372	3,629	12,988	-9,359
台中	27,686	58,567	-30,881	30,270	55,454	-25,184	18,842	35,734	-16,892
大里	4,432	22,866	-18,434	4,633	21,000	-16,367	2,831	14,461	-11,630
全興	7,218	38,752	-31,534	6,934	29,192	-22,258	4,466	18,038	-13,572
彰濱	73,372	244,214	-170,842	64,384	269,135	-204,751	37,908	180,406	-142,498
福興	4,639	20,037	-15,398	4,690	17,775	-13,085	3,090	11,565	-8,475
芳苑	6,171	30,535	-24,364	6,834	29,916	-23,082	4,141	18,881	-14,740
南崗	22,072	44,471	-22,399	19,544	56,574	-37,030	11,880	25,765	-13,885
斗六	10,497	31,505	-21,008	8,591	34,238	-25,647	5,251	14,118	-8,867
雲科	28,941	162,375	-133,434	22,519	198,113	-175,594	11,871	133,228	-121,357
豐田	2,854	17,622	-14,768	2,566	14,977	-12,411	1,694	9,954	-8,260
雲林離島	20,564	24,004	-3,440	20,480	23,592	-3,112	11,689	12,581	-892
麥寮港小組	79,613	6,686	72,927	81,937	6,255	75,682	54,259	4,273	49,986
中區小計	311,303	798,661	-487,358	296,003	862,605	-566,602	182,205	548,832	-366,627
南區管理處	-	10,331	-10,331	-	15,103	-15,103	-	11,932	-11,932
民雄	13,407	34,126	-20,719	13,540	29,615	-16,075	8,824	18,863	-10,039
嘉太	2,872	14,754	-11,882	2,914	14,487	-11,573	1,961	9,516	-7,555
朴子	1,683	14,855	-13,172	1,699	14,117	-12,418	1,140	10,046	-8,906
新營	5,978	16,101	-10,123	5,931	17,408	-11,477	3,835	10,784	-6,949
官田	9,899	30,426	-20,527	9,053	28,480	-19,427	5,803	17,244	-11,441
永康	4,208	16,675	-12,467	4,341	16,763	-12,422	2,799	11,108	-8,309
南科	14,225	172,602	-158,377	13,136	144,859	-131,723	8,745	94,364	-85,619
安平	10,048	23,215	-13,167	9,928	22,636	-12,708	6,159	14,184	-8,025
永安	3,381	16,792	-13,411	3,466	16,560	-13,094	2,316	10,908	-8,592
臨海	43,800	73,215	-29,415	44,327	73,293	-28,966	29,477	38,028	-8,551
大發	18,877	55,561	-36,684	19,162	41,164	-22,002	12,300	24,686	-12,386
仁大	4,884	28,293	-23,409	4,926	27,039	-22,113	3,318	15,619	-12,301
林園	81,567	99,739	-18,172	81,687	102,320	-20,633	42,772	71,956	-29,184
屏東	8,690	19,151	-10,461	5,693	17,100	-11,407	1,022	10,649	-9,627
屏南	16,928	19,441	-2,513	12,245	19,387	-7,142	6,406	12,991	-6,585
內埔	3,303	13,124	-9,821	3,357	13,568	-10,211	2,622	8,794	-6,172
南區小計	243,750	658,401	-414,651	235,405	613,899	-378,494	139,499	391,672	-252,173
合 計	727,156	2,001,991	-1,274,835	696,365	2,006,048	-1,309,683	427,168	1,265,816	-838,648

※註：1.資料來源，經濟部工業局提供。
       2.108年度為截至8月底止之統計數據。
附表3:104年度至108年度自行操作污水處理廠營運情形統計表
單位:新台幣千元；%；座；家
項目	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
營運收支
總收入	1,600,762	1,579,230	1,504,237	1,504,748	990,097
總支出	1,805,367	1,769,764	1,635,869	1,547,870	971,867
短絀	-204,605	-190,534	-131,632	-7,122	18,230
折舊費用	900,864	771,557	628,927	575,074	401,738
賸餘(扣除折舊)	696,259	581,023	497,295	567,952	419,968
收支比	88.7	89.2	91.95	99.54	101.88
收支比(不含折舊)	176.9	158.2	149.39	158.38	173.66
營運量
實際處理量	90,622,938	92,125,685	86,740,956	86,275,893	55,126,497
預估營運量	106,870,175	105,297,025	99,762,165	94,819,017	64,258,149
執行率	84.8	87.5	86.95	90.99	85.79
設備利用率
設計處理量(A)	150,792,450	150,327,180	149,916,450	152,106,450	121,677,390
實際處理量(B)	90,622,938	92,125,685	86,740,956	86,275,893	55,126,497
平均利用率(B/A)	60.1	61.3	57.86	56.72	45.31
污水處理廠	41	42	42	43	43
自行操作	34	32	32	33	33
公辦民營	7	10	10	10	10
OT方式	5	1	1	1	1
ROT(委外)方式	2	9	9	9	9
有處理區外廢水
家數	4	3	2	2	2
收入	5,270	5,016	4,074	5,488	2,829

※註：1.資料來源，工業局提供。
2.108年度為截至8月底止之統計數據。
六、轄管部分工業區有大面積土地待租售、已租售土地閒置多年等情形，允宜儘速研謀解決對策，以滿足投資用地需求並提高土地使用效益
由於近年中美貿易紛爭持續延燒，導致產業供應鏈重組，且政府趁勢推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」等投資臺灣方案，致廠商及台商回台投資意願提高衍生用地需求，惟據產業園區基金資料，其轄管之全國62處編定工業區截至108年7月底尚有188.4公頃待租售及閒置土地214.5公頃，且部分廠商租購地後卻遲遲未建廠使用，土地使用效率不彰。經查：
(一)107年底轄管工業區已租售土地未建廠面積達843.55公頃
審計部「107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」就截至107年底止產業園區基金所轄工業區，已租售土地未建廠者合計431家，總面積843.55公頃(詳附表1)等現象，對政府持續活化各類園區閒置用地，惟園區活化成效欠佳等情事，提列重要審核意見[4]。
[4] 詳107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，乙-398頁。
附表1：產業園區基金轄管工業區107年底已租售土地為建廠統計表 單位：家；公頃
工業區 / 區域別	未滿3年		3年以上 / 未滿5年		5年以上 / 未滿10年		10年以上		總計
	家數	面積	家數	面積	家數	面積	家數	面積	家數	面積
北部及東部	39	24.39	49	48.39	22	6.58	27	17.30	137	96.66
中部	129	442.82	52	95.84	31	42.62	37	65.30	249	646.58
南部	17	41.49	14	12.98	5	12.64	9	33.20	45	100.31
合計	185	508.70	115	157.21	58	61.84	73	115.80	431	843.55

※註：1.資料來源，審計部「107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」。
(二)部分開發中工業區仍有大面積土地未租售
部分開發中工業區截至108年7月底止尚有188.4公頃經公告尚未出租售土地，其中面積較大者，如彰化濱海工業區(73.18公頃，占該工業區已公告可供租售面積比率4.17%)、花蓮和平工業區(70.85公頃，占該工業區已公告可供租售面積比率38.72%)及台南科技工業區(39.03公頃，占該工業區已公告可供租售面積比率13.09%)等。據工業局說明，花蓮和平工業區因受花蓮縣政府招商政策限制[5]，影響廠商租購意願，該局持續協調花蓮縣政府並研修「和平工業區不容許引進產業類別」，期有助於產業之引進；而台南科技工業區該局研提「擴大投資方案-工業區土地出租優惠方案」，於106年10月3日重行公告租售土地，刻正受理廠商申請。
[5] 花蓮縣政府招商政策包括：不准山坡地開發、公共財私人不准開發、不准設立新砂石廠【屬非金屬礦物製品製造業】、不准設置土石方資源堆置處理場、新礦場【屬礦業及土石採取業】不准申請、舊礦區不准申請延期、不准申請設立電動玩具、不准有煙囪工業進駐等招商限制等限制，影響廠商租購意願。
(三)部分工業區有大面積已租售，卻未強化利用之閒置土地
部分工業區截至108年7月底止，尚有已租售卻未強化利用之閒置土地214.5公頃，工業局業於107年9月27日依法公告限期2年改善，倘經多元措施輔導，屆期仍未完成使用，預計於110年起辦理強制拍賣；其中面積較大逾5公頃者包括：彰化濱海工業區(73公頃)、雲林科技工業區(51.5公頃)、屏南工業區(22公頃)、利澤工業區(22.7公頃)、高雄臨海工業區(9.2公頃)、南崗工業區(6.1公頃)及斗六(含擴大)工業區(6.1公頃)等。其中屏南工業區則因用地廠商建廠遭抗爭及要求環評而閒置，其他閒置土地多因廠商停工、歇業或遭法拍而未使用。
(四)部分工業區土地租售後逾3年迄未建廠
依工業局提供開發中工業區土地租售後未建廠情形，迄108年7月底止，以彰化濱海工業區計有141家(530.66公頃)未建廠為最多，其次為雲林科技工業區35家(60.77公頃)、宜蘭利澤工業區45家(39.13公頃)、臺南科技工業區12家(12.26公頃)及和平工業區1家(0.71公頃)；其中土地租售後逾3年迄未建廠情事，以彰濱工業區(49家計75公頃)、宜蘭利澤工業區(20家計22.7公頃)、雲林科技工業區(23家計51.5公頃)及臺南科技工業區(5家計4.3公頃)未建廠家數較多且面積較大。
綜上，產業園區基金轄管部分工業區尚有大面積之待租售或閒置土地，且部分廠商租購地後卻遲遲未建廠使用，土地使用效率不彰，造成土地供需失衡；工業局雖業已就部分閒置用地依法公告限期改善；然近年來廠商及台商回台投資意願升溫衍生用地需求，及避免企業在台投資案因工業用地取得困難而延宕，允宜儘速研謀工業區閒置用地媒合等解決對策，俾促成企業投資並提高土地使用效益。
七、部分轄管工業區工業用水回收率仍未達目標，允宜妥研對策，以提升工業用水節水成效
產業園區基金109年度預算案於管理及總務費用之「委託調查研究費」科目項下編列「產業用水效能提升計畫」經費1,900萬元，用以辦理廠商用水效率提升輔導、產業聚落工業用水效率調查評估、產業水資源風險評估暨水足跡揭露及建立我國高風險缺水工業區用水供需平台等工作。經查：
(一)工業用水回收率逐年提升為既定政策
台灣地區面臨雨量旱澇分布不均及氣候變遷等環境條件，缺水風險較高，而穩定工業用水供給對高科技產業、傳統產業或服務產業發展為必要條件；在水資源開源不易之下，且國際間正逐步邁向永續發展之理念與建立循環型社會體系之趨勢下，如何提升工業用水回收及再利用量，以有效節省水資源，有其必要。是以，經濟部「產業穩定供水策略行動方案」節流策略遂執行「鼓勵工業用水循環利用」方案，提升工業用水回收率目標，預估節水每年0.5億噸(約每日14萬噸)。
「產業穩定供水策略行動方案」擬定之鼓勵工業用水循環利用方案，短期計畫(期程107年至110年)，係加強工業節水輔導；中長期計畫(期程109年至120年)，則為加強提升工業用水回收率；設定目標為工業用水回收率由105年之70%逐年提升至120年80%(詳附圖1)。
附圖1：我國工業節水目標

※註：1.資料來源，工業局委外計畫，2018產業用水效能提升計畫年度節水推動成果說明簡報，107年11月13日。
(二)部分被輔導廠商節水措施未落實執行
產業園區基金107年度委外辦理之產業用水輔導節水計畫，計輔導254案次，節水潛勢合計1萬1,704 CMD(公噸/日)；108年至7月底，已輔導29案次，預估輔導60案次；據107年度「產業用水效能提升計畫」委外計畫成果報告彙整該計畫102年至107年執行成果，累計輔導501廠家，預估提升節水量總計達每年4,332萬噸，預估提升節水率合計16.8%(詳附表1)。
惟上開報告亦辦理歷年輔導廠商節水成效追蹤調查，其以102年至105年受輔導廠商並著重於追蹤水源供應短缺之虞地區(桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄及屏東)工業區內之廠商，及位於彰化地區地層下陷工業區之曾輔導廠商，以利深入了解特定工業區節水成效，計完成51家節水成效追蹤。追蹤結果(詳附表2)，有33家廠商執行節水方案(含自主節水)，廠商執行率約65%；建議節水方案執行率50.8%，其中54項方案則因不同考量與原因尚未執行。
另106年度同計畫亦進行節水成效追蹤，追蹤50廠家、114項節水建議方案數，追蹤結果有35家廠商執行節水方案(含自主節水)，廠商執行率約70%；建議節水方案執行率44.7%，其中63項方案則因不同考量與原因尚未執行[6]；廠家反應未執行之原因，如：廠房老舊、面積受限，增設回收設備困難度高；廠商產量及產值逐年下降，導致節水意願低；廠商對於回收水有疑慮，降低回收意願。顯示，僅以輔導年度狀況預估節水潛勢節水量，可能高估工業用水回收成效。
[6] 詳工業局106年度「產業用水效能提升計畫」委外計畫成果報告。

附表1：102年至107年產業用水效能提升計畫成效彙整表
        單位：家；萬噸/年；%
年度	輔導家數	取水量	預估提升節水量	預估提升節水率
102	101	2,375	546	23.0
103	82	3,702	844	22.8
104	101	5,546	1,149	20.7
105	71	3,702	846	22.9
106	72	7,194	519	7.2
107	74	3,275	427	13.0
合計	501	25,795	4,332	16.8

※註：1.資料來源，工業局107年度「產業用水效能提升計畫」委外計畫成果報告。
附表2：107年節水成效追蹤成果彙整表
        單位：案；%；噸/日；新台幣萬元
項目	依建議方案執行	改良執行	自主執行	中斷執行	從未執行	方案執行率	實質節水量	投資成本
冷卻用水	5	4	3	1	10	55.2	953	362
鍋爐用水	-	-	1	-	-	-	180	-
製程用水	6	8	10	-	19	55.8	3,009	13,373
生活用水	4	2	15	2	6	72.4	74	0.8
其他用水	1	-	1	1	14	11.8	100	5
管末回收	-	-	1	1	5	14.3	-	-
合計	16	14	31	5	54	50.8	4,316	13,741

※註：1.資料來源，工業局107年度「產業用水效能提升計畫」委外計畫成果報告。
(三)部分工業區工業用水回收率低於設定目標
依工業區開發環境影響評估審議規範第26點規定，工業區全區用水總回收率應至少達70%。參據工業局統計59個工業區之產業用水資料，107年度所轄工業區產業用水回收率計71.6%，其中大武崙工業區、觀音及大發工業區之每日自來水用水量超逾用水計畫自來水核定量分別為299 CMD、9,219 CMD及6,563 CMD，係仰賴台灣自來水公司調度供應，且各該工業用水回收率分別為46.9%、13.6%及67.2%均低於所轄工業區用水回收率統計數71.6%；另107年度所統計59個工業區之產業用水回收率低於30%者計有龍德等40個工業區，介於30%至70%者計有大武崙等16個工業區，70%以上者僅有台中關連、芳苑及高雄臨海等3個工業區(詳附表3)。顯示工業局近年來執行產業節水輔導計畫雖有初步成效，惟所統計產業用水工業區中尚有56個工業區產業用水回收率未達設定目標，仍需積極研議提升產業用水節水成效。
附表3：所轄各工業區107年度產業用水資料彙整表
單位：CMD(公噸/日)；%
縣市	工業區	自來水用水量	自來水核定量	自來水餘裕量	再生水供給量	用水回收率
宜蘭縣	龍德	11,380	11,528	148	0	26.8
	利澤	3,271	4,988	1,717	0	28.8
基隆市	大武崙	1,299	1,000	-299	0	46.9
新北市	瑞芳	830	1,000	170	0	3.0.0
	樹林	1,352	1,763	411	0	4.3
	土城	5,260	10,637	5,377	0	13.5
	新北產業	4,289	18,000	13,711	0	15.6
桃園市	龜山	17,749	30,800	13,051	0	46.8
	中壢	26,402	45,000	18,598	0	19.4
	桃園幼獅	2,363	3,704	1,341	0	11.7
	平鎮	10,671	35,000	24,329	0	67.8
	大園	7,502	59,134	51,632	0	12.7
	觀音	49,219	40,000	-9,219	0	13.6
	林口工二	1,680	1,926	246	0	17.2
	林口工三	3,700	7,252	3,552	0	23.6
新竹縣	新竹	36,767	60,000	23,233	0	27.6
苗栗縣	頭份	19,450	22,000	2,550	0	19.9
	竹南	5,524	8,500	2,976	0	7.0
	銅鑼	513	1,000	487	0	22.2
台中市	大甲幼獅	1,009	26,158	25,149	0	46.6
	台中關連	716	1,813	1,097	0	70.2
	大里	822	6,080	5,258	0	5.0
	台中	12,057	20,000	7,943	0	12.9
彰化縣	福興	723	2,490	1,767	0	2.0
	埤頭	168	2,750	2,582	0	0.0
	田中	311	3,599	3,288	0	27.8
	芳苑	1,308	13,500	12,192	0	77.5
	全興	2,674	16,000	13,326	0	40.4
	彰濱	5,627	15,000	9,373	0	19.7
雲林	豐田	277	600	323	0	1.7
	元長	627	1,000	373	0	4.0
	斗六	5,555	10,000	4,445	0	67.7
	雲林科技	9,528	42,000	32,472	0	65.2
南投縣	南崗	8,423	15,920	7,497	0	35.1
	竹山	222	2,131	1,909	0	17.2
嘉義縣	民雄	6,323	10,000	3,677	0	13.8
	頭橋	3,607	4,000	393	0	22.6
	嘉太	913	2,500	1,587	0	0.2
	朴子	618	2,300	1,682	0	30.3
	義竹	631	700	69	0	58.2
台南市	官田	7,382	26,000	18,618	0	22.5
	永康	2,316	2,800	484	0	12.6
	新營	2,519	3,579	1,060	0	37.4
	台南科技	14,565	40,000	25,435	0	28.5
	安平	3,283	6,400	3,117	0	15.0
高雄市	鳳山	170	220	50	0	23.8
	高雄臨海	210,766	250,000	39,234	25,000	88.2
	永安	5,112	20,251	15,139	0	21.8
	仁武	1,106	1,111	5	0	21.2
	大社	32,603	57,000	24,397	0	37.1
	大發	31,563	25,000	-6,563	0	67.2
	林園	91,485	140,000	48,515	0	66.8
屏東縣	屏東	665	2,187	1,522	0	12.4
	內埔	782	2,000	1,218	0	4.4
	屏南	2,107	3,500	1,393	0	46.7
花蓮縣	美崙	1,225	7,103	5,878	0	9.3
	光華	56	3,864	3,808	0	42.4
	和平	149	11,248	11,099	0	7.7
台東縣	豐樂	133	951	818	0	10.7
合計		679,345	1,164,987	485,642	25,000	71.6

※註：1.資料來源，工業局。
2.用水回收率(不含冷卻水塔內循環量，R2) = (總循環水量+總回用水量-冷卻水塔內循環量) / (總用水量-冷卻水塔內循環量) * 100%。
3.上表未含雲林離島工業區(台塑六輕)之產業用水情形。
綜上，「產業穩定供水策略行動方案」擇定鼓勵工業用水循環利用方案，以要求產業應珍惜水資源務求水盡其力，擴大工業用水之使用效用，並符合國際間朝循環經濟發展之趨勢；產業園區基金亦連年委外辦理所轄工業區廠商工業用水節水輔導計畫，雖見初步成效，惟節水成效追蹤結果有約50%節水建議措施未被執行及工業局所轄56個工業區107年度產業用水回收率未達70%。是以，工業局允宜積極研議相關措施，以提升產業用水之節水成效。
八、委託台灣自來水公司辦理借道福馬圳圳尾供水工程，進度未如預期，允宜加強督促代辦單位，以如期如質完工供水
工業局為供給所轄彰濱工業區崙尾及線西分區之工業用水需求，103年3月與台灣自來水公司中區工程處(代辦單位)簽訂委託代辦「借道福馬圳圳尾供水工程」協議書，代辦服務費包括「代辦採購作業費」、「委託規劃及設計技術服務費」及「工程費」，總經費上限金額計14.2億元，以105年底供水為目標；嗣於106年9月追加工程經費4.43億元，工程總經費調整為18.63億元，該項工程並納入經濟部「產業穩定供水策略行動方案」，預計108年底完工啟用。產業園區基金截至108年7月底就該項供水工程相關工項計墊支20億4,883萬6千元，自該工業區土地租售地價款收回4億4,314萬4千元，尚未收回墊付款計16億569萬2千元(詳附表1)，帳列「長期墊款」科目。經查：
附表1：福馬圳圳尾供水工程經費及產業園區基金墊支情形表
單位：新台幣千元
支付項目	支付對象	所需經費			截至108年7月底
		原經費	追加經費	合計	已撥付數	已歸墊數	尚未歸墊數
既有圳路改善(圳頭至圳尾)	彰化農田水利會	220,000	48,000	268,000	185,816	-	185,816
新建供水設施(圳尾至淨水場)	台灣自來水公司	1,420,000	443,000	1,863,000	1,863,002	443,128	1,419,874
其他	彰化縣和美地政事務所	-	-	-	18	16	2
合計		1,640,000	491,000	2,131,000	2,048,836	443,144	1,605,692

※註：1.資料來源，工業局提供。
(一)工程規劃未臻審慎，致須追加經費及工期
「借道福馬圳圳尾供水工程」供水案工業局依經濟部102年9月18日研商「彰濱工業區借道福馬圳圳尾供水方案」後續分工及推動事宜會議結論，經費由工業局籌資負擔(工業局將本案工程經費納入彰濱工業區(線西區、崙尾區)開發成本，由產業園區基金墊支，後續再由彰濱工業區(線西區、崙尾區)售地收入歸墊)，福馬圳圳路改善由彰化農田水利會辦理，另台灣自來水公司負責圳尾至淨水場供水設施(含圳尾原水抽水站、輸水管、淨水場《處理量5萬CMD》及蓄水池等)之工程設計、施工及營運供水等事宜。委託代辦「借道福馬圳圳尾供水工程」協議書第5條約定，工程經費原則不得超過14.2億元，惟如代辦單位實際規劃及設計後或法令規動或洽辦機關需求辦理變更設計致本工程經費超出上限金額時，追加經費由工業局籌措支應。
嗣經台灣自來水公司中區工程處於106年3月完成工程設計，並於同年4月函知工業局稱：「本案於規劃階段粗糙，對臨近海邊地區未深入探討且淨水廠面積嚴重不足，有些設施如操作管理樓、氣曝塔、污泥暫存區、淤泥塘未列入，另有些處理單元容量大小不足，致工程經費嚴重低估，…」，須追加經費4.43億元，預估總工程經費約18.63億元(追加經費詳附表2)；追加經費經濟部於106年9月同意辦理。復因勞動基準法工時調整，同年3月台灣自來水公司中區工程處函知工業局稱，本工程施作之「彰濱淨水場新建工程」估算合理施工期需700日曆天，本工程未能於107年年底完工出水，將要求投標廠商研擬臨時供水方案。是以，本項工程自103年3月起簽訂代辦協議，106年3月完工設計，107年底無法完供出水，需延長工程期程，預計至108年底完工啟用。
附表2：「借道福馬圳圳尾供水工程」代辦服務費增加經費分析表
單位：新台幣千元
費用名稱	原核定經費	增加經費	預算經費
代辦採購作業費	3,000	-	3,000
委託規劃及設計技術服務費	19,950	-	19,950
寓埔制水門至初沉澱池間是否需於國有地增設抽水站委外評估	-	97	97
工程費	1,397,050	443,166	1,840,216
1.彰濱淨水場地盤改良工程	-	-	191,716
2.寓埔取水口及原水抽水站工程	-	-	71,295
3.彰濱淨水場原水導水管工 / 程	-	-	181,125
4.彰濱淨水場新建工程	-	-	1,396,080
合計	1,420,000	443,263	1,863,263

※註：1.資料來源，工業局提供。
(二)工程進度未如預期，宜積極督促代辦機構辦理
借道福馬圳圳尾供水案係納入「產業穩定供水策略行動方案」控管之供水工程，其須於108年底前完成工項，審計部「107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」就本項工程執行進度落後提列重要審核意見[7]，惟截至108年8月底止整體計畫實際進度76.86%，落後1.61%，其中台灣自來水公司執行部分之「寓埔取水口及原水抽水站工程」因係施工期間鄰房龜裂致進度落後4.09%，「彰濱工業用水淨水場新建工程」因受8月份連續豪雨影響，造成出工人數減少致進度落後3.02%(詳附表3)，宜積極督促代辦機構辦理。
[7] 詳107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，乙-405頁。
附表3：借道福馬圳圳尾供水案相關工程迄108年8月底工程進度表
施作工程項目	執行進度
一、彰化水利會辦理福馬圳圳路改善部分	計畫總累計實際進度66.14%，超前10.47%
1.福馬圳導水路南遷等改善工程	累計實際進度88.05%，落後3.00%
2.福馬圳幹線、四股圳幹線及水門等更新改善工程	工程累計實際進度49.5%，超前20.7%
二、台灣自來水公司執行工程
1.彰濱淨水場地盤改良工程	106年9月15日完工
2.寓埔取水口及原水抽水站工程	實際進度95.91%，落後4.09%
3.彰濱淨水場原水導水管工程	108年7月26日驗收完成
4.彰濱工業用水淨水場新建工程	實際進度52.81%，落後3.02%

※註：1.資料來源，工業局提供。
綜上，「借道福馬圳圳尾供水工程」供水案，自103年3月簽訂委託代辦協議書後，歷經原規劃粗糙致追加經費、延長工程期程等情事；為期儘速滿足彰濱工業區產業用水需求，使產業用水不虞於匱乏，工業局允宜積極督促代辦機構，就落後或遭遇困難部分妥研對策，以如期如質完工供水。
九、自行操作之污水處理廠，仍有大量未清運污泥堆置廠區，且部分污水處理廠污泥堆置量超逾堆置場容量，允宜研謀對策改善
產業園區基金為管理所轄工業區污水下水道系統，截至108年7月底，計設置43座污水處理廠，其中自行操作者33座，公辦民營委外操作者10座，109年度預算案於勞務成本之「一般服務費」項下編列污水處理廠污泥清理處置費1億9,227萬1千元，較108年度預算編列數1萬3,727萬1千元增加5,500萬元，增幅40.07%。經查：
(一)自行操作之污水處理廠尚有大量未清運污泥
該基金所轄工業區自行操作之污水處理廠處理產出之污泥，主要處理方式係委由合格廢棄物清除業者送至污泥處理機構處理，尚未自行設置處理設施，污泥尚未清運者，則堆置於既設污泥儲存場、曬乾床、堆置斗或操作單元；若污泥未妥善處置，將影響污水處理廠設備之效能，且易成為環境污染源。惟查截至108年7月底，該基金所轄工業區設置之自行操作污水處理廠污泥總清理量9,232.12噸，尚未清運污泥計3萬4,672.73公噸，較107年底及106年底之尚未清運污泥3萬0,578.17公噸及3萬9,888.60公噸，增加4,094.56公噸(增幅13.39%)及減少5,215.87公噸(減幅13.08%)。
其中大園、中壢、聯合(大發)及聯合(臨海)污水處理廠污泥現有堆置量分別為6,655.17公噸、6,075.11公噸、5,781.18公噸及4,374.47公噸，均超逾5,000公噸；另光華、利澤、新北、土城、中壢、台中、彰濱(金屬專區)、雲林科技、民雄、嘉太、官田、永康、安平、永安、大發(鳳山)及聯合(臨海)等污水處理廠之污泥現有堆置量，近年有遞增情事(詳附表1)，污泥清理去化緩慢，允宜正視部分自行操作之污水處理廠污泥清運欠佳現象。
(二)自行操作之污水處理廠污泥堆置場容量不足，致屢有污泥堆置量超逾堆置場設置容量情事
產業園區基金所轄自行操作之污水處理廠，多數已設置污泥堆督置場，惟查部分污水處理廠屢發生污泥現有堆置量高於堆置場容量現象情事，如：龜山、大園、中壢、彰濱(金屬專區)、嘉太、南科、大發(鳳山)、聯合(臨海)、聯合(大發)及屏南等污水處理廠(詳附表1)，允宜檢討相關污水處理廠之污泥清理規劃，以避免因尚未清運污泥量高於堆置場設置容量，而違規堆放情事。
綜上，產業園區基金所轄工業區部分自行操作之污水處理廠尚未清運污泥未減反增，若污水處理廠產出之污泥未妥善處置，除影響污水廠設備操作單元正常運轉外，且易肇致環境污染。是以，工業局允宜正視污泥未及清運造成大量堆置現象，研謀善策妥處。
附表1：自行操作污水處理廠污泥現有堆置情形表
單位：噸；元
污水廠	污泥堆置場容量	105年底污泥 / 現有堆置量	106年底污泥現有堆置量	107年底污泥現有堆置量	108年7月底污泥現有堆置量	107年度 / 清運單價	108年度 / 清運單價
光華	220	50.00	128	163.50	185.70	堆置場尚有容量，暫緩執行	堆置場尚有容量，暫緩執行
龍德	4,000	2,304.23	2,182.74	872.10	949.30	6,542/6,305	多次流標未決標
利澤	540	-	-	11.55	486.95	6,305
大武崙	50	25.00	15.00	1.40	0.70	8,400	7,700
新北	211	43.00	0.38	56.74	179.15	6,038/6,090	7,490
土城	1,500	717.05	111.37	90.57	467.07	6,248	多次流標未決標
林口	10	0.58	7.04	21.39	9.09	9,000	7,980
龜山	40	1,161.77	617.76	74.27	191.09	6,080	7,050
大園	2,000	6,939.44	8,342.42	7,376.67	6,075.11	4,300/6,510	5,350
中壢	5,000	5,320.82	3,894.04	4,128.17	6,655.17	5,380/5,970	多次流標未決標
桃園幼獅	50	10.86	12.24	23.59	17.33	7,383	7,200
大甲幼獅	4,374	3,324.36	4,205.27	2,477.09	2,481.94	4,336/5,149	4,200
台中	1,500	433.00	250.00	343.00	588.00	6,636	4,664
彰濱(鹿港)	3,997	1,098.00	1,119.42	69.69	269.00	有害污泥，尚未辦理發包	4,664
彰濱(線西)	2,196	907.78	1,158.89	37.18	37.18	6,388	招標作業辦理中
彰濱 / (金屬專區)	470	1,772.43	2,214.00	3,029.51	3,013.05	10,700/12,300	12,500
南崗	300	1,488.21	1,215.39	999.58	0	5,088	4,236
雲科	250	59.60	109.18	135.20	199.03	5,880	4,636
民雄	750	265.07	150.24	54.17	337.14	5,850	7,660
嘉太	80	71.33	28.82	60.21	119.15	5,898	7,900
新營	2,000	1,018.02	357.94	204.42	20.59	6,670	4,600
官田	300	0	0	3.03	18.44	6,968	5,900
永康	180	11.00	14.39	9.12	45.62	5,850	多次流標未決標
南科	21	635.65	359.06	16.74	40.10	6,480	4,645
安平	90	0	0	36.14	78.79	6,515	多次流標未決標
永安	585	81.57	74.22	44.80	108.81	6,450	多次流標未決標
大發(鳳山)	16	17.54	18.42	21.67	28.19	9,500	小額採購，預計11月辦理。
聯合(臨海)	600	1,902.00	5,835.54	5,799.25	5,983.10	5,190	4,367
聯合(大發)	1,200	5,367.00	7,007.06	3,883.18	5,781.18	4,680/6,951	7,800
內埔	336	225.90	191.06	166.85	74.26	2,935	2,980
屏南	120	40.00	268.71	367.39	232.50	2,690	2,690
合計		35,291.21	39,888.60	30,578.17	34,672.73

※註：1.資料來源，工業局提供。
2.和平工業區之污水處理廠因處理方式(混凝沉澱)後即海放，污泥量低；林園工業區自行操作之污水處理廠，因污水進場前廠商前置處理妥善，僅初級處理及海放，故無污泥量；海洋放流管制站亦無產生污泥，均未納入本表統計。
(分機：1914 黃俊傑)
參、中小企業發展基金
中小企業發展基金設立旨在穩定支援輔導中小企業工作之資金來源。109年度預算案編列業務收入1億1,299萬元，業務成本與費用14億6,554萬3千元，業務外收入532萬1千元，收支相抵後短絀13億4,723萬2千元，較108年度預算編列數增加短絀7億4,723萬7千元。謹就中小企業發展基金109年度預算案評估如下：
一０、109年度預計獲增撥8億餘元，惟與新增計畫總額相近，累計短絀金額仍持續增加，且部分新增計畫未具自償性，允宜由公務預算辦理，以符該基金之本質
中小企業發展基金109年度預算案現金流量預計表「籌資活動之現金流量—增加基金、公積及填補短絀」編列8億6,765萬元，係國庫預計於109年度增撥是項數額予該基金。經查：
(一)109年度基金獲增撥8億餘元，惟與新增計畫總額相近，無助於改善累計短絀
中小企業發展基金因資金即將用罄，於108年3月函報行政院研提109年度至112年度由國庫撥充基金之「中小企業發展基金國庫撥補計畫-推升中小企業發展動能計畫」，獲該院108年7月核復同意增撥共50億元，經考量政府整體財政收支及基金財務後，109年度預計增撥8億6,765萬元。惟該基金109年度新增辦理「中小企業加速投資行動方案」3億2,200萬元、「林口新創園國際創業聚落營運計畫」1億77萬元及「中小型店家數位轉型補助方案」4億4,900萬元，合計8.7億餘元，恰與該基金109年度預計獲增撥數相當，爰該基金109年度累計短絀金額仍持續增加，未獲改善(詳附表1)。
附表1：近年中小企業發展基金短絀及政府撥補金額簡表
   單位：新臺幣千元
年度	本期短絀	累計短絀	政府撥補金額
103	-484,909	-1,702,391	0
104	-562,614	-2,265,005	0
105	-499,510	-2,764,515	0
106	-409,122	-3,173,637	0
107	-652,908	-3,826,545	227,000
108	-599,423	-4,464,016	215,650
109	-1,347,232	-5,773,772	867,650

※註：1.資料來源，經濟部中小企業發展基金。
      2.103-107年度為決算數，108年度為法定預算數，109年度為預算案數。
      3.累計短絀預計數依前年度決算及法定預算通過情形滾動修正。108年度累計短絀法定預算數係依106年度累計短絀決算數31億7,363萬7千元加計編列年度107年度短絀法定預算數6億9,095萬6千元及108年度短絀法定預算數5億9,942萬3千元，推估為44億6,401萬6千元；109年度累計短絀預算案數係依107年度累計短絀決算數38億2,654萬5千元加計編列年度108年度短絀預算案數5億9,999萬5千元及109年度短絀預算案數13億4,723萬2千元，推估為57億7,377萬2千元。
     4.行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，地方產業發展基金106年12月31日資產1億7,858萬6千元、負債720萬1千元及基金餘額1億7,138萬5千元，自107年度起併入中小企業發展基金。
(二)109年度部分新增計畫不具自償性，未符作業基金精神，允宜改由公務預算辦理
預算法第4條第1項第2款第4目：「凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金。」中小企業發展基金屬作業基金，具有付出仍可收回之特性，其辦理公共建設或策略性產業投資等之資金、生產產品或提供勞務所付出之成本，皆可藉由處分、收益或收費等方式予以收回。
惟109年度中小企業發展基金新增辦理之多項計畫，除「林口新創園國際創業聚落營運計畫」預計每年可產生營運收入[8]挹注該基金，尚符作業基金「凡經付出仍可收回」規定以外；其餘「中小企業加速投資行動方案」由該基金支付中小企業前5年銀行委辦手續費1.5%、「中小型店家數位轉型補助方案」預計由基金補助3萬家中小型店家、每家3萬元導入科技應用服務等，由於該二項計畫皆屬補助性質，該基金並無相對應之收入，不具「付出仍可收回」之特性而不宜納入作業基金範疇，允宜改由公務預算辦理，以符作業基金特性。
[8] 中小企業發展基金109年度預算案「業務收入—勞務收入—服務收入」編列5,084萬7千元，其中預估4,249萬7千元係源自於林口新創園營運收入。
綜上，109年度中小企業發展基金雖獲增撥8億餘元，惟該基金109年度累計短絀金額仍持續增加，且部分新增計畫未符作業基金精神，允宜改由公務預算辦理，俾符合該基金之本質。
一一、新增中小企業加速投資行動方案、林口新創園國際創業聚落營運計畫及推動商圈升級轉型高值化計畫皆為跨年期，宜滾動檢討，並加強相關計畫溝通協調，俾增進資源配置效益
中小企業發展基金109年度新增「中小企業加速投資行動方案」(109年度編列3億2,200萬元)、「林口新創園國際創業聚落營運計畫」(109年度編列1億77萬元)及「推動商圈升級轉型高值化計畫」(109年度編列5,000萬元)。經查：
(一)3項計畫概要、109年度預算數及預估總經費
上述3項計畫及109年度預算數、預估總經費說明如下：
1.中小企業加速投資行動方案：為投資台灣三大方案之一，該計畫期程自108年7月1日至110年12月31日，總經費15億6,000萬元(詳附表1)，與中小企業發展基金有關部分為提供融資優惠措施，提供貸款總額度200億元，由中小企業發展基金支付前5年銀行委辦手續費1.5%，貸款利率目前上限1.595%。對於缺乏擔保品之中小企業，得移送中小企業信用保證基金提供保證成數最高9.5成，保證手續費率最高0.3%之優惠保證措施。
2.林口新創園國際創業聚落營運計畫：計畫期程自108年9月1日至127年12月31日，總經費1億273萬2千元(108年度至113年度預計收支詳附表2)，計畫主要配合「亞洲．矽谷推動方案」，鏈結中央、地方及國際企業，強化軟硬整合與系統布局能力，於林口新創園發展國際級創業聚落。該創業聚落之營運收入及支出納入中小企業發展基金，預計於114年收支平衡。
3.推動商圈升級轉型高值化計畫：期程自109年度至112年度，總經費2億元，每年5千萬元，主要辦理商圈推廣行政支援(協助蒐集相關業務作業資訊並研擬商圈未來發展策略、	辦理績優商圈評選活動)、商圈專案輔導及管考作業(協助辦理全國具潛力之商圈評選及管考等)及商圈推廣整合行銷等項。
附表1：中小企業加速投資行動方案各年度經費配置簡表
     單位：新臺幣百萬元
年度	108	109	110	111	112	113	小計
銀行委辦手續費	150	300	300	300	300	150	1,500
委託經理銀行作業費	1	2	2	2	2	1	10
案件審查行政作業費	10	20	20	-	-	-	50
總計	161	322	322	302	302	151	1,560

※註：1.資料來源，經濟部中小企業發展基金。
      2.本方案期程自108年7月1日起至110年12月31日止，由於方案係支付中小企業前5年銀行委辦手續費，且預估於實施第1年底(108年底)貸款額度將全數用罄，爰108年度暨後續5年(至113年度)皆須編列銀行委辦手續費等支出。
附表2：林口新創園國際創業聚落營運計畫108-113年度經費配置表
  單位：新臺幣千元
年度	收入	支出
108	3,824	41,199
109	62,893	100,770
110	83,411	99,064
111	94,520	99,416
112	98,416	103,057
113	101,406	103,696
小計	444,470	547,202

※註：1.資料來源，經濟部中小企業發展基金。
      2.本計畫預計於114年收支平衡，爰僅列示113年度以前之收支預估。
(二)3項計畫皆屬跨年期計畫，且滾動檢討，並強化相關計畫之溝通協調機制，俾利推動
上述3項計畫皆屬跨年期計畫，宜滾動檢討執行情形，俾利後續推動。以「	中小企業加速投資行動方案」為例，鑑於與該方案相似之「歡迎台商回台投資行動方案」因反應熱烈，原匡列新台幣（下同）200億元不及半年便已用罄，嗣後則調降手續費優惠及期間[9]以資因應，爰宜觀察「	中小企業加速投資行動方案」是否有類似情形，並預為研擬對策。
[9] 參考「投資台灣3大方案—政府挺企業投資台灣」108年7月15日，行政院網頁。
至於林口新創園國際創業聚落營運計畫，審計部於107年度中央政府總決算審核報告曾提出「截至107年底止，桃園機場捷運林口站至該新創園之交通方式，該處(經濟部中小企業處)尚未與新北市政府達成共識，不利形成國際創新聚落」之審核意見，雖中小企業處已改善交通接駁以提升便捷度，惟仍應持續關注是否有其他可能降低廠商進駐率、出租率之情事，並設法排除，以免減損基金營收，無法達到預期114年收支平衡之目標。
另推動商圈升級轉型高值化計畫，中小企業處曾辦理類似計畫，為避免各計畫存有目標、補助商圈雷同或資源重複投入疑慮，允宜完備先期規劃與相關計畫之協調整合機制。
綜上，中小企業加速投資行動方案、林口新創園國際創業聚落營運計畫及推動商圈升級轉型高值化計畫，皆為109年度新增之跨年期計畫，為發揮計畫成效，允宜滾動檢討，並加強與相關計畫溝通協調機制，避免資源重複投入，以發揮計畫相乘效果，俾提升資源配置效益。
一二、新增中小型店家數位轉型補助方案，宜滾動檢討，以持續擴散計畫成效，並強化與相關輔導計畫之資源分享，俾發揮綜效
109年度新增「中小型店家數位轉型補助方案」，總經費9億9千萬元、執行期間108年第4季至111年第4季(共3年)、109年度編列4億4,900萬元，透過補助店家租用數位服務系統，達成數位轉型目標。經查：
(一)計畫內容
「中小型店家數位轉型補助方案」以中小型零售與餐飲業為補助對象[10]，實施期程內每年擬補助1萬家店家導入科技應用服務、每家3萬元，108年第4季至111年第4季預計補助3萬家店家，各年支出及預計效益詳附表1。計畫具體作法如下：
[10] 依據中小型店家數位轉型補助方案，中小型店家需符合以下基本條件： 1.依我國「公司法」、「商業登記法」設立登記之零售或餐飲店家。 2.符合2015年3月修正之「中小企業認定標準」規範，前一年營業額在5,000萬元以下，或經常僱用員工數未滿50人者。
1.補助店家以租用模式使用數位服務系統：中小型店家資源有限，透過補助數位服務系統租金之措施，建立中小型店家數位服務系統使用習慣，降低一次性硬體採購與建置成本。
2.因應產業需求設計可補助科技方案：評估中小型零售與餐飲店家資訊化程度及轉型需求，針對行銷及結帳作業挑選可租用之數位服務系統供店家選用(詳附圖1)，就租用費提供1年期補助，惟補助上限為3萬元，且實施期間僅得申請1次。
3.整合國內資訊服務業者共同推動：徵選優質資訊服務業者，協助洽談符合補助條件之店家，並提供數位服務系統之選用諮詢、教育訓練、維護等，建立店家使用習慣，並提出優惠續租方案，持續服務系統之租用意願。
附表1：中小型店家數位轉型補助方案各年度預算及預期效益簡表
  單位：新臺幣萬元
年度	支出			預期效益—補助導入數位服務系統之店家家數
	推動辦公室	獎補助費	合計
108	1,000	3,600	4,600	補助1,200家
109	3,500	41,400	44,900	補助13,800家
110	3,000	30,000	33,000	補助10,000家
111	1,500	15,000	16,500	補助5,000家
總計	9,000	90,000	99,000	補助30,000家

  ※註：1.資料來源，經濟部中小企業發展基金。
        2.推動辦公室負責管控補助方案推動進度、成效及款項核撥。
附圖1：中小型店家數位轉型補助方案—服務系統租金補貼
※註：1.資料來源，「蘇揆:導入數位服務 協助商圈發展及活絡國內消費」，行政院新聞稿，108年8月29日。
(二)允宜綜合考量申請補助店家資格、後續使用線上系統可能性，俾利持續發散計畫成效
依中小型店家數位轉型府補助方案，國內中小型零售與餐飲店約45萬家，惟政府資源有限，補助對象將綜合考量：(1)各縣市零售與餐飲店家數；(2)遊客較集中之商圈或交通部公告之經典小鎮；(3)國內外觀光客造訪率；(4)交通便利等因素，挑選適合店家補助，以兼顧區域平衡及經費運用效益。
雖上述補助方案為兼顧區域平衡及經費運用效益，而納入多元篩選標準，惟為避免受補助對象於第1年補助終了後，未於以後年度自行付費使用數位服務系統，而難以延續計畫成效，允宜定期針對計畫實際執行情形盤點待改善之處、並滾動檢討修正執行細節，俾持續發散計畫成效。
(三)宜強化類似輔導計畫之成果連結，避免重複投入資源，以發揮計畫相成效果
為擴散行動支付應用場域，並協助民眾養成行動支付習慣，中小企業處於前瞻基礎建設第2期特別預算辦理「普及智慧城鄉生活應用—擴大行動支付普及應用服務計畫」，109年度法定預算數1億9,645萬5千元，工作項目包括加速佈建行動支付據點，以百貨零售、交通運輸、社區商業、公共場域等民生高頻次消費領域為主；並推動行動支付應用服務普及，協助民眾培養行動支付習慣。
由於擴大行動支付普及化皆為上述前瞻計畫與中小型店家數位轉型府補助方案目標之一，為避免個別補助或輔導計畫措施相似，而有重複投資之虞，經濟部商業司及中小企業處允宜統整相關輔導計畫之連結及成果分享，以利政府資源之統整及有效利用，並發揮計畫相乘效果。
綜上，經濟部商業司運用中小企業發展基金於109年度新增「中小型店家數位轉型補助方案」，鑑於該計畫預計補助3萬家中小型零售及餐飲業，至多僅為相同行業中小型業者家數之1成，允宜審慎評估所訂補助對象之資格及優先順序，並滾動檢討執行細節，俾持續發揮賡續提升數位服務能力之成效，另宜強化相關輔導計畫之連結與成果分享，以有效運用政府資源。
(分機：1925 賴欣憶)