立法院交通委員會考察宜蘭地區交通及觀光建設紀錄
1. 考察日期：108年12月12日(星期四)
2. 考察地點：宜蘭地區
3. 召集委員：葉委員宜津
4. 參加委員：陳委員歐珀
5. 參加單位或人員：
立法院交通委員會 黃簡任編審彩鳳等
交通部 黃政務次長玉霖
交通部公關室 楊參事永盛等
交通部路政司 陳司長文瑞等
交通部觀光局 周局長永暉等
交通部公路總局 陳局長彥伯等
交通部臺灣鐵路管理局 杜副局長微等

1. 簡報及討論過程：略
2. 結論：
1. 頭城自行車道(石城至大里)建置計畫:
  1. 本案石城至大里路段因台2線路面寬度不足，無法設置自行車道，應另覓路權打造一條自行車專用道，本案公路總局原擬於108年底發包台2線石城至大里路段拓寬可行性評估作業，請變更招標文件內容將本案自行車專用道路線規劃案納入；另配合臺鐵5車站整建（石城站、大里站、大溪站、龜山站、外澳站），請將路線範圍再南延至外澳站周邊以利雙鐵轉乘，規劃過程並請觀光局及臺鐵局共同參與。
  2. 本案規劃過程如涉海岸線用地，請邀相關單位(如經濟部水利署)共同討論。

臺鐵局該路段5座車站整建辦理情形:
請臺鐵局賡續辦理各車站整建工程，務必如期如質完成，以提供旅客一個安全、整潔、舒適的候車環境，並請多加配合縣府五漁村計畫，提供相關協助，以期達成活化頭城區域觀光之目標。
台2庚頭城至烏石港段規劃進度:
台2庚頭城至烏石港段（約5.48公里長）含括於公路總局刻正辦理之「台2庚延伸線興建計畫路線規劃可行性評估」，請公路總局盡速完成可行性報告書後循序報核，並請將頭城至烏石港路段研議列為計畫內之優先推動路段。
台2線5個路段拓寬計畫規劃辦理情形:
台2線大里至頭城段目前有5處路段(含梗枋、大溪及懷德橋路段等)待拓寬，請公路總局持續辦理設計及工程發包改善。
台2線福隆至大里段截彎取直重啟可行性評估:
請公路總局就福隆大里段年假交通旅次及開闢後旅行時間及運距之縮短效益，再重新檢討重啟可行性評估。

1. 宜蘭觀光建設簡報及座談:
  1. 為提升旅客到達烏石漁港的便利性，請臺鐵局會同鐵道局儘速辦理臺鐵新設烏石港車站評估規劃。
  2. 有關交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」延長至109年1月31日止一案，行政院業已政策性宣示延長，針對旅宿業者反映因補助延長案之不確定性，而無法安排遊程或難以回復旅客一事，屆時將獲得有效解決。
  3. 有關旅宿業者反映因非法旅宿業氾濫而影響合法旅宿業績效一案，交通部觀光局目前已訂有「檢舉違反發展觀光條例規定案件獎勵辦法」，檢舉案件若經受理檢舉機關查證屬實並經裁處罰鍰確定且完成收繳者，將給予檢舉獎勵非法旅宿業之檢舉取締補助。另交通部觀光局刻正推行「合法旅宿標章」，呼籲國內外旅客跟著合法旅宿標章走，讓消費者在選擇旅宿時更安全及放心。

考察結束：12時30分
(以下空白)