
台灣電力股份有限公司107年度營業決算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)107年度淨發購電量2,332.88億度(含發電量1,826.61億度、購電量506.27億度)扣減抽蓄用電41.55億度後，全年供電量為2,291.33億度。107年度決算營業收入5,873.27億元，扣減營業成本5,636.78億元、營業費用161.41億元後，營業利益為75.08億元，再加計營業外利益225.28億元及所得稅利益5.10億元後，本期淨利為305.46億元，較預計淨利98.94億元增加206.52億元(增幅208.73%)。相關問題謹評估如下：
五、部分計畫補辦預算金額超過該年度原編預算數之25%，且部分新興計畫以補辦預算方式先行辦理，卻未於行政院核定後送本院備查，允宜檢討改進
台電公司107年度決算固定資產建設改良擴充計畫列有依預算法第88條規定辦理之補辦預算事項8案(詳附表1)。經查：
附表1：台電公司107年度補辦預算事項一覽表         單位：新台幣千元
	計畫名稱
	預定總經費
	107年度原編列預算金額
	補辦預算金額
	辦理期程
	主管機關同意日期及文號

	離岸風力發電第一期計畫
	25,180,395
	1,468,124
	1,810,444
	104-110年度
	107年4月12日院授經營字第10702604590號函

	台中電廠新建燃氣機組計畫
	118,061,691
	0
	104,350 
	107-116年度
	107年3月14日院臺經字第1070006986號函

	興達電廠燃氣機組更新改建計畫
	116,873,374
	0
	26,587
	107-117年度
	107年2月23日院臺經字第1070005035號函

	太陽光電第五期計畫
	9,556,470
	12,000
	1,867,760
	107-109年度
	107年6月15日院授經 營字第10702607710號函

	湖山水庫小水力發電計畫
	176,042
	0
	311
	107-110年度
	107年5月30日院授主基經字第1070200763號函

	集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫
	710,592
	0
	311
	107-110年度
	107年5月30日院授主基經字第1070200763號函

	協和電廠更新改建計畫
	121,800,555
	0
	22,042
	107-121年度
	107年7月4日院臺經字第1070092008號函

	轉投資臺灣風能訓練股份有限公司
	20,000
	0
	20,000
	107年度
	107年4月27日院臺經字第1070087177號函


※1.資料來源，摘錄台電公司107年度決算書，本報告整理製表。
(一)為免國營事業以補辦預算規避預算監督，本院曾決議補辦預算金額不得超過該年度原編預算數之25%，且新興計畫若以補辦預算方式處理，應送本院備查
本院於90年度「中央政府總預算附屬單位預算及綜計表（營業及非營業部分）案審查總報告」中列有主決議：「為避免國營事業單位濫用『補辦預算』，行『先斬後奏』、『規避監督』之實，自91年度起，各國營事業資本支出計畫補辦預算金額不得超過該年度原編預算數之25%；為避免各國營事業藉補辦預算行『先斬後奏』之實，規避立法院監督，自91年度起，新興計畫若以補辦方式處理，應於行政院核定後，送立法院備查」。
(二)部分計畫補辦預算金額已超過當年度原編列預算金額之25%
查離岸風力發電第一期計畫107年度補辦預算金額18億1,044萬4千元，遠高於該計畫107年度原編列預算金額14億6,812萬4千元；太陽光電第五期計畫107年度補辦預算金額18億6,776萬元遠高於當年度原編列預算金額1,200萬元(詳附表1)，均與本院前揭決議「國營事業資本支出計畫補辦預算金額不得超過該年度原編預算數之25%」未符，允宜檢討改善。
(三)部分新興計畫補辦預算事項未送本院備查，與本院決議不合，允宜檢討改善
經查台中電廠新建燃氣機組計畫、興達電廠燃氣機組更新改建計畫、協和電廠更新改建計畫、湖山水庫小水力發電計畫、集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫均為報經行政院同意先行辦理之107年度新興計畫。惟前開新興計畫未依本院之「於行政院核定先行辦理後，送立法院備查」決議辦理，允宜檢討改善。
綜上，台電公司部分計畫補辦預算金額遠高於該年度原編列預算金額，未洽合本院決議「不得超過該年度原編預算數25%」原則；又部分新興資本支出計畫以補辦預算方式處理，惟未依本院之「於行政院核定後，送立法院備查」決議辦理，均宜檢討改善。
(分機：8656 凃玉枝)
2

