近年重大公共建設計畫籌編及管制考核機制之探討
八、工程會列管閒置設施大幅減少，惟列管案件逾半超過5年未活化，且部分機關近年未辦理閒置房地設施及設備之清查，積極度宜提升
(一)工程會列管閒置設施近年大幅減少，惟逾半列管超逾5年
1.截至108年底，工程會列管尚待活化之閒置設施餘21件（詳附表3-8-1），其中以教育部與經濟部主管各4件、占19.05%，及交通部主管3件、占14.28%，占比較高，環保署、衛福部及原住民族委員會主管各2件次之，其餘如農委會、內政部、科技部及客委會主管各1件，數量均低；惟若以列管時間觀之，列管超過5年尚未活化設施共11件（詳附表3-8-2），占全部列管計畫之52.38%，其中以內政部主管「屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區」列管已逾13年最久，經濟部主管「雲林縣北港第二公有零售市場」、「高雄市旗津中興公有市場二樓」及「彰化縣鹿港鎮第一公有零售市場2樓美食街廣場」3件數量最多，環保署主管「花蓮縣環保科技園區」總建造經費9億1,887萬3千元最高，及農委會主管「海口港觀光魚市場」已投入活化經費5,644萬7千元最多。
附表3-8-1：近年各主管機關閒置設施列管情形
目的事業 / 主管部會	閒置設施列管件數
	105年底	106年底	107年底	108年底
交通部	35	32	18	3
教育部	21	15	13	4
經濟部	20	13	11	4
農委會	10	8	7	1
內政部	9	4	2	1
科技部	7	7	4	1
環保署	6	6	6	2
衛福部	5	4	3	2
國防部	4	3	0	0
原民會	3	4	4	2
文化部	2	1	2	0
客委會	1	2	1	1
法務部	1	1	1	0
合計	124	100	72	21

※註：1.資料來源，整理自工程會歷年「各機關辦理活化閒置公共設施作業推動情形」。
附表3-8-2：截至108年底列管超過5年之閒置設施明細表
        單位：新臺幣千元
項 / 次	目的事業 / 主管部會	設施管理 / 機關	公共設施 / 名稱	總建造 / 經費	已投入之 / 活化經費	列管 / 日期
1	內政部	屏東縣枋山鄉公所	屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區	130,000	745	95.4
2	經濟部	雲林縣北港鎮公所	雲林縣北港第二公有零售市場	50,000	0	102.12
3	經濟部	高雄市政府經濟發展局	高雄市旗津中興公有市場二樓	48,230	24,209	102.12
4	經濟部	彰化縣鹿港鎮公所	彰化縣鹿港鎮第一公有零售市場2樓美食街廣場	22,098	314	102.12
5	環保署	花蓮縣政府環境保護局	花蓮縣環保科技園區	918,873	0	102.12
6	交通部	雲林縣四湖鄉公所	雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場	234,979	1,349	102.12
7	衛福部	臺中市政府社會局	大里第一公有零售市場	23,850	0	102.12
8	農委會	屏東縣政府農業處	海口港觀光魚市場	20,646	56,447	102.12
9	原民會	臺東縣蘭嶼鄉公所	台東縣蘭嶼手工藝品展售中心	資料 / 不可考	0	102.12
10	教育部	嘉義縣政府教育處	嘉義教學大樓	333,889	0	102.12
11	教育部	教育部	花蓮教師會館	385,000	0	103.1

※註：1.資料來源，整理自工程會提供資料。
2.前開各機關近年積極推動閒置設施活化業務，列管件數逐年大幅減少，105年底列管尚有124件，至108年底僅餘21件，減幅高達83.06%，除國防部、文化部及法務部全數解除列管外，以交通部減少32件、減幅91.43%及農委會減少9件、減幅90%，績效最佳；惟審計部於107至108年間抽查64件已解除列管公共設施之使用管理情形，發現10件設施有閒置疑慮（詳附表3-8-3），經行政院活化閒置公共設施108年第3季及第4季督導會議討論後決議：7件無須列管，3件尚須釐清及檢討。
經檢視前開督導會議紀錄發現：除南投縣地方展業交流中心、成功鎮原住民文物館及屏東縣政府警察局枋寮分局內文派出所等3項確有閒置情形，尚待釐清及檢討外，其餘無須列管設施，如中管處暨中市站新建工程、新竹縣五峰多功能體育館等亦因招租流標或管理不當，曾發生閒置或低度利用狀況，顯示解除列管之決策宜更加嚴謹，審慎衡酌活化計畫是否允當妥適，且解除後應持續追蹤後續利用情形，督促設施管理機關確實達成活化計畫之目標，避免再度發生閒置。
附表3-8-3：審計部查核發現解除列管後仍有閒置疑慮之設施
主管 / 機關	解除列管後仍有 / 閒置疑慮之設施	審計部查核發現情形	行政院活化閒置 / 公共設施督導會議 / 查處結果
經濟部	南投縣地方展業交流中心	建物所有權之歸屬與竹山鎮農會於司法訴訟中，未再使用	已花費9,000萬元辦理修繕，產權問題不應影響使用目標，在訴訟確定前應有效使用，尚須檢討釐清
經濟部	台南市鹽水區公共造產零售市場2、3樓	使用面積占可使用面積14.14%，其餘空間為低度使用或未使用	屬使用比例問題，經濟部確認使用內容與活化計畫相符，並增加庶務及檔案管理室使用，使用率已達基準規定，無須列管
原民會	成功鎮原住民文物館	105及106年度開館天數未達活化標準300日以上，且室外展演區鋪面破損嚴重，水池積水、垃圾堆積，已久未使用	原住民族委員會已完成環境清潔，室外展演空間設施老舊破損待改善，仍請持續檢討改善
原民會	臺灣原住民族文化館	107年度參觀人數未達預估人數70%以上	因地震閉館修復造成短期參觀人數下降，無需列管
內政部	屏東縣政府警察局枋寮分局內文派出所	獅子鄉內文村公所借用1年後不續借，致空間未使用	內政部表示屏東縣獅子鄉公所已於109年2月申請撥用，尚須檢討釐清
農委會	花蓮縣多功能漁港漁業場館	設施遭轉租廠商占用	法律訴訟中，待判決確定確定即可依原用途使用，屬法律爭議問題，無列管必要
農委會	安平漁港觀光魚貨直銷中心	2樓空間原由台江國家公園管理處借用，惟自105年8月到期後未續借，致完全閒置	農委會表示南市區漁會有意願承租，因已有執行方向，無須列管
國防部	中管處暨中市站新建工程	鐵道局中工處辦公室已搬遷，且招租流標2次，致空間未使用	108年7月完成招標，已無閒置，無須列管
教育部	新竹縣五峰多功能體育館	地上1層空間堆置雜物或完全未使用	屬維護管理不當，且已逐漸改善，無須列管
環保署	南投縣草屯鎮小型焚化爐	101至106年環境教育訓練及活動參與人次逐年降低，107年未辦理相關訓練及活動致無參與人次，參訪設施亦閒置未使用	請環保署督導設施管理機關強化環境教育活動以達活化目標，無須列管

※註：1.資料來源，整理自工程會108年10月28日召開「行政院活化閒置設施108年第3季督導會議記錄」、109年2月12日「行政院活化閒置設施108年第4季督導會議記錄」。
(二)部分機關閒置房地、設施及設備數量及金額偏高或未定期辦理清查
經調查經濟部、交通部等10個主管機關108年底閒置房地、設施與相關設備[1]，發現其中8個機關108年底建物房舍7萬4,630坪(帳面價值13億9,601萬5千元)、土地376萬8,248平方公尺(帳面價值762億8,464萬1千元)，設施與設備73項(興建或購置成本82億6,554萬3千元)，處於閒置或低度利用狀態（詳附表3-8-4），數量及金額均高，且108年維持（護）費用達9,235萬9千元，允宜妥為規劃活化措施，增加資產運用效能。另調查發現內政部、科技部[2]、文化部、農委會、故宮及衛福部107及108年度均未辦理閒置房地、設施及設備清查作業，為能確實掌控各項資產使用狀況，允宜積極辦理。
[1] 調查範圍同第附表3-7-4，以預算規模、近年公共建設計畫數量與金額及閒置設施數量較高之機關為主。
[2] 科技部說明：107及108年度曾辦理財物抽查。惟查主要係財物及消耗品之盤點作業，與閒置房地設施之清查工作有別，故不計入。
附表3-8-4：108年底交通部等8個主管機關閒置或低度利用房地、設施(備)統計表 單位：新臺幣千元
主管機關 / 名稱	閒置或低度利用房地(校舍)					閒置或低度利用 / 設施(備)		108年度 / 維持(護) / 及管理 / 費用
	名稱	建坪		土地		項數	取得(興建) / 成本
		坪數	帳面價值	平方公尺	帳面價值
交通部	高速公路局等10機關閒置土地949筆及低度利用土地398筆	13,865	17,980	1,437,168	51,485,933	0	0	18,276
	臺灣港務公司東岸機車站	635	2,947	575	4,486	0	0	641
	臺灣港務公司原擴建處辦公室、 / 繪圖室建物等2棟	399	6,003	866	9,522	0	0	29
	臺灣港務公司原外港分駐所	119	2,038	199	2,187	0	0	7
	臺灣港務公司西14碼頭後方山麓油槽及辦公室鍋爐室、泵浦房、 / 地磅房、廁所等 / 建物4棟	33	2,937	104	（已計入第1項閒置土地帳面價值）	0	0	104
	臺灣港務公司西14外候工室1、3、4樓	218	240	261		0	0	34
	桃園國際機場公司閒置建物1筆(舊圓山空廚)	3,263	0	5,573	60,192	0	0	0
內政部	屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區	0	0	0	0	1	130,000	0
教育部	台灣大學閒置及低度利用房地、 / 宿舍等61筆	2,426	574,465	38,505	4,033,892	0	0	1,530
	台南大學七股校區公共設施工程污水處理場等4項	415	9,216	270,026	89,109	32	85,733	2,632
	玉井國中游泳池	108	298	6,533	19,600	1	31,361	522
	嘉義教學大樓	16,900	49,225	99,939	0 / (無償撥用)	1	333,889	194
	東華大學體育館、 / 游泳池、高爾夫 / 球場及紅木球場、室外紅土跑 / 道	5,028	289,210	111,145	27	4	82,195	759
環保署	雲林縣內焚化爐	5,045	150,000	75,000	750,000	1	2,941,870	0
	台東縣垃圾焚化場	3,232	100,000	38,781	400,000	1	1,966,645	11,000
科技部	新竹科學園區宜蘭園區	0	0	0	0	1	2,208,506	47,166
經濟部	台電公司閒置及低度利用土地	0	0	233,590	13,755,018	0	0	0
	中油公司閒置及低度利用土地	0	0	172,093	5,202,765	0	0	3,030
	台糖公司埔里副產加工廠、北港製糖工廠、南靖糖廠、新營加工廠、旗山糖廠、池上糖廠等6廠	17,287	3,720	38,477	167,083	27	194,398	3,522
農委會	海口港觀光於市場	0	0	0	0	1	20,646	0
衛福部	安通農場(土地)	0	0	1,223,382	28,063	0	0	0
	大里第一公有零售市場	1,044	59,992	1,709	8,886	0	0	2,770
	彰化縣員林市員林醫院	458	資料不可考	5,163	12,133	0	0	0
	新營醫院北門分院	2,949	92,834	5,849	20,605	1	183,710	75
	台北醫院城區分院	742	34,571	2,453	210,467	1	85,234	43
	長青樓	464	339	857	24,673	1	1,356	25
合計		74,630	1,396,015	3,768,248	76,284,641	73	8,265,543	92,359

※註：1.資料來源，各機關提供資料。
      2.中油公司108年度部分閒置土地維護管理費用因資料損毀未能提供。