公部門投資及經營物流業務發展現況及相關問題之探討目錄
頁次

公部門投資及經營物流業務發展現況及相關問題之探討
二、近年重大郵務及物流發展計畫執行情形
關於公部門近年為經營物流業務而辦理之重大郵務及物流發展計畫，包括：郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫及電動機車導入計畫，執行機構均為中華郵政，預計辦理期間分別為103年1月至113年12月及106年至112年，總經費分別為258億4,694萬2千元及7億2,300萬元，謹將個別計畫執行情形列示如附表3：
附表3：近年重大郵務及物流發展計畫執行情形表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	起訖年月	總經費	截至108年底累計預算數	截至108年底累計決算數	109預算	預估110至未來經費	預期進度	實際進度
郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫	103年至113年	25,846,942	12,345,996	12,238,273	1,513,117	11,987,829	78%	75.52%
電動機車導入計畫	106年至112年	723,000	195,000	159,136	120,000	408,000	100%	81.60%

※註：1.資料來源，中華郵政提供。