我國建築物之耐震、危老重建及都市更新計畫實施成效探討目錄 頁次
我國建築物之耐震、危老重建及都市更新計畫實施成效探討
一、建築物耐震及危老重建計畫預算執行情形
為確保老舊建築物能符合耐震規範，針對公有及私有建築物之耐震能力評估、補強、拆除及危老重建分別執行各項計畫，彙整如下：
(一)公有建築物耐震能力評估及補強方案預算執行情形
行政院於89年核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案(公有建築物)」，中央各部會及地方政府須辦理所轄88年12月31日前設計建造之重要公有建築物耐震能力評估及補強工作[1]，補助地方政府所需經費由營建署編列預算支應，並補助至107年底，106年度及107年度預算執行率各為95.21%及93.27%；中央各部會所需經費則自行編列預算，106年度至108年度預算執行率各為119.22%、113.62%及62.56%(詳附表3-1)。
[1] 中央各部會及直轄市、縣(市)政府辦理所轄88年12月31日前設計建造之地震發生後必須繼續維持機能之重要公有建築物(防救災辦公廳舍、消防、警務、避難用之校舍、醫院、水電廠、儲存毒性或爆炸性物質之建築物等)，及公眾使用之公有建築物(校舍、集會堂、活動中心、圖書館、衛生機關、安養機構、教養機構、車站、航運站、零售市場等)。
另為加速推動中央及地方公有建築物耐震評估補強重建工作，行政院於前瞻基礎建設計畫-「城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」編列由各中央目的事業主管機關補助地方政府辦理該項工作之經費，截至109年4月底前瞻基礎建設計畫特別預算第1期及第2期特別預算之執行率各為86.11%及32.90%(詳附表3-2)。
附表3-1：建築物實施耐震能力評估及補強方案預算執行情形表
單位：新臺幣千元
單位	年度	106	107	108	109
中央 / 機關	預算數	5,692,490	11,792,500	1,621,280	1,342,933
	決算數	6,786,340	13,398,410	1,014,200	-
	執行率(%)	119.22	113.62	62.56	-
補助地方政府	預算數	8,000	1,397	108年度起營建署停止對地方政府之補助
	決算數	7,617	1303
	執行率(%)	95.21	93.27

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
2.內政部營建署依據建築物實施耐震能力評估及補強方案管考規定彙總之各年度執行情形表。109年度執行情形將於110年度檢討。

附表3-2：前瞻基礎建設計畫特別預算「城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」預算執行情形表單位：新臺幣千元
特別預算期數	預算數	決算數	執行率(%)
第1期(106-107年度)	1,610,459	1,386,792	86.11
第2期(108-109年度)	5,705,798	1,877,307	32.90

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
2.資料截止日期:109年決算數為截至4月底執行數。
(二)私有建築物耐震及危老重建預算執行情形
為推動私有建築之耐震力評估及補強政策，行政院陸續核定104年度「私有建築物耐震性能評估補強推動先行計畫」、「安家固園計畫」(105年度、106年度)、「建築物耐震重建輔導試辦計畫(107年度)」、「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(108至110年度)」。除104年度及105年度經費來源由住宅基金及中央都市更新基金(以下簡稱中央都更基金)支應外，106年度起由中央特別統籌分配稅款、住宅基金、中央都更基金及營建署、內政部與內政部建築研究所公務預算支應(詳附錄附表6-1至6-3)。104年度至108年度預算執行率各為24.32%、22.03%、52.71%、12.96%及5.25%(詳附表3-3)。
附表3-3：私有建築物耐震及危老重建預算執行情形表
單位：新臺幣千元、%
計畫別	預算數	決算數	執行率
私有建築物耐震性能評估補強推動先行計畫(104年度)	122,000	29,666	24.32
安家固園計畫(105年度)	1,748,900	385,354	22.03
安家固園計畫(106年度)	750,200	395,445	52.71
建築物耐震重建輔導試辦計畫(107年度)	231,600	30,014	12.96
全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(108年度)	1,233,646	64,715	5.25

※註：1.資料來源，內政部、內政部營建署及建築研究所提供。
2.全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫期間為108至110年，本表列示108年度執行情形。
3.安家固園計畫(106年度)、建築物耐震重建輔導試辦計畫(107年度)、全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(108年度)細項資料詳附錄之附表6-1至附表6-3。