我國建築物之耐震、危老重建及都市更新計畫實施成效探討目錄 頁次
我國建築物之耐震、危老重建及都市更新計畫實施成效探討
二、近年推動之都市更新發展計畫預算執行概況
為推動都市更新，行政院最早於86年訂定都市更新發展計畫，87年間都市更新條例發布施行後，陸續核定「都市更新示範計畫（94-97年度）」、「加速推動都市更新方案(95年度)」、「都市更新推動計畫（98-101年度）」、「都市更新產業行動計畫（100-103年度）」、「都市更新發展計畫（104-107年度）」及「都市更新發展計畫（108-110年度）」。104年度至109年度截至4月底都市更新發展計畫之預算執行率各為30.64%、45.83%、57.71%、37.65%、22.61%及7.56%（詳附表3-4及附表3-5）：
附表3-4：都市更新發展計畫（104-107年度）預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	104			105			106
工作項目	預算數	決算數	執行率(%)	預算數	決算數	執行率(%)	預算數	決算數	執行率(%)
1.補助整合型都市更新示範計畫、政府為主都市更新先期規劃及關聯性工程施作	215,000	65,793	30.60	100,000	48,836	48.84	100,000	54,378	54.38
2.補助辦理都市更新重建先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫報核	24,000	1,408	5.87	18,000	2,049	11.38	18,000	11,498	63.88
3.補助私有老舊公寓大廈整建維護工程施作	40,000	7,670	19.18	40,000	15,930	39.83	40,000	24,523	61.31
4.補助老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕
5.補助地方政府遴選專業團隊辦理都市更新業務	16,000	8,590	53.69	22,000	5,974	27.15	22,000	9,258	42.08
6.研議成立中央都市更新開發專責機構	27,427	15,318	55.85	22,331	19,945	89.32	28,693	20,783	72.43
7.相關行政作業
合計	322,427	98,779	30.64	202,331	92,734	45.83	208,693	120,440	57.71

年度	107			104-107合計
工作項目	預算數	決算數	執行率(%)	預算數	決算數	執行率(%)
1.補助整合型都市更新示範計畫、政府為主都市更新先期規劃及關聯性工程施作	100,000	31,450	31.45	515,000	200,457	38.92
2.補助辦理都市更新重建先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫報核	18,000	6,541	36.34	78,000	21,496	27.56
3.補助私有老舊公寓大廈整建維護工程施作	40,000	14,477	36.19	160,000	62,600	39.13
4.補助老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕
5.補助地方政府遴選專業團隊辦理都市更新業務	22,000	6,260	28.45	82,000	30,082	36.69
6.研議成立中央都市更新開發專責機構	31,193	20,783	66.63	109,644	76,829	70.07
7.相關行政作業
合計	211,193	79,511	37.65	944,644	391,464	41.44

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
2.經費來源：中央都更基金。

附表3-5：都市更新發展計畫（108及109年度）執行情形表
單位：新臺幣千元
年度		108			109
	工作項目	預算數	決算數	執行率(%)	預算數	決算數	執行率(%)
強化政府主導都市更新機制	1.補助個案先期評估規劃、都市更新地區劃定、都市更新計畫擬定及變更、都市計畫（主要、細部計畫）擬定變更	286,000	28,747	10.05	288,000	18,183	6.31
	2.補助都市更新整體計畫擬定、策略性更新地區劃定、設立專案辦公室
	3.補助招商公開評選實施者
	4.補助都市更新關聯性公共工程
鼓勵民間自主實施更新	1.補助辦理重建先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫	42,000	7,512	17.89	42,000	847	2.02
	2.補助辦理整建、維護先期整合作業、擬具都市更新事業計畫及工程施作	58,000	31,486	54.29	58,000	8,316	14.34
	3.補助老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕
	4.補助地方政府遴選專業團隊辦理都市更新業務	15,000	6,418	42.79	15,000	1,430	9.53
其他	相關行政作業	32,024	23,739	74.13	28,920	3,885	14.43
	合計	433,024	97,902	22.61	431,920	32,661	7.56

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
2.經費來源：中央都更基金。