我國建築物之耐震、危老重建及都市更新計畫實施成效探討目錄 頁次
我國建築物之耐震、危老重建及都市更新計畫實施成效探討
二、民眾申請私有建築物耐震能力評估補助之意願難以有效提升，且部分地震後張貼危險標誌之建築物尚未解除列管
為私有建築物之耐震安全，行政院於104年度起陸續實施各項計畫，以進行建築物耐震安檢、危老重建及相關配套措施。經查：
(一)私有建築物進行耐震能力評估之意願難以有效提升
我國房屋屋齡老舊，且於88年12月31日前興建之建築物因其耐震設計標準較低[1]，為檢視私有建築之耐震能力是否妥適，爰推動104年度私有建築物耐震性能評估補強推動先行計畫、105年度及106年度安家固園計畫、107年度建築物耐震重建輔導試辦計畫、全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(108-110年度)等計畫，該等計畫均補助地方政府辦理私有建築物耐震能力評估（包括初評及詳評）。以近3年相關計畫辦理情形可悉，106至108年度辦理私有建築物耐震能力初步評估[2]之目標達成率各為13.21%、9.53%及25.49%，辦理詳細評估[3]之目標達成率各為1.92%、1.25%及0%(詳附表4-3)。據營建署回復表示，係因民眾擔心影響房價及違建會被舉報拆除，致民眾申請意願不高，另因須經所有權人半數以上同意，且經評估機構完成評估方能請款，故申請情形及達成情形不如預期。
[1] 依109年5月核定修正之全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（108-110年）第2頁之說明表示：「88年發生921集集大地震後，於88年12月29日修正建築物耐震設計規範等規定與解說，使建築物耐震相關規範與時俱進。因此，88年12月31日前興建之建築物因其耐震設計標準較低，可能有耐震能力不足之問題」。
[2] 各年度計畫項目略有不同，106年度至108年度計畫項目各為私有老舊住宅全面耐震能力初步評估、補助都市危險及老舊建築物結構安全性能初步評估、辦理結構安全性能初步評估。
[3] 各年度計畫項目略有不同，106年度至108年度計畫項目各為私有老舊公寓大廈耐震能力詳細評估、補助都市危險及老舊建築物結構安全性能詳細評估及辦理結構安全性能詳細評估。
附表4-3：補助私有建築物耐震能力評估目標情形表 單位：件
計畫及項目別	目標值	實際值	達成率(%)
安家固園計畫(106年度)
１.私有老舊住宅全面耐震能力初步評估	13,000	1,717	13.21
2.私有老舊公寓大廈耐震能力詳細評估	260	5	1.92
建築物耐震重建輔導試辦計畫(107年度)
1.補助都市危險及老舊建築物結構安全性能初步評估	8,000	762	9.53
2.補助都市危險及老舊建築物結構安全性能詳細評估	160	2	1.25
全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（108年度）
1.辦理結構安全性能初步評估	5,755	1,467	25.49
2.辦理結構安全性能詳細評估	160	0	0

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
(二)部分地震後張貼危險標誌之建築物尚未解除列管，仍待修繕、補強或拆除
為地震後受損私有建築耐震能力評估及補強之管制機制，內政部依災害防救法第27條第1項及第4項[4]規定，訂定災害後危險建築物緊急評估辦法，依該辦法第6條第1項規定：「建築物經緊急評估結果有危險之虞者，直轄市、縣（市）政府應於建築物主要出入口及損害區域適當位置，張貼危險標誌，並以書面通知建築物所有權人、使用人或公寓大廈管理委員會、管理負責人應於一定期限內辦理建築物修繕、補強或拆除；…。」準此，針對張貼紅色或黃色危險標誌之地震後受損私有建築物，目前訂有暫時停止使用之標準作業程序，及後續恢復使用之處理機制。
[4] 災害防救法第27條第1項規定：「為實施災害應變措施，各級政府應依權責實施下列事項：…。13、危險建築物之緊急評估。…。」；第4項規定「第1項第13款有關危險建築物緊急評估之適用災害種類、實施時機、處理人員、程序、危險標誌之張貼、解除及其他相關事項之辦法，由內政部定之。」
惟查近年發生重大地震後，各縣市政府列管張貼紅色及黃色危險標誌之私有建築物，迄109年2月底各有18件及169件仍未解除列管(詳附表4-4)，其中甚至包括88年發生之921大地震案件，目前仍待修繕、補強或拆除(紅色及黃色危險標誌各有1件及109件)，恐引發民眾對居住安全之隱憂。
附表4-4：歷次重大地震列管紅色及黃色危險分級標誌建築物現狀統計表　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 單位：件
地震名稱	縣市名稱	張貼紅色危險分級標誌建築物			張貼黃色危險分級標誌建築物
		列管數	解除數	尚未解除數	列管數	解除數	尚未解除數
921	臺北市政府	26	26	0	228	186	42
	新北市政府	26	25	1	580	513	67
331	臺北市政府	6	6	0	68	56	12
	新北市政府	28	28	0	175	150	25
0206 / (2016)	臺南市政府	259	251	8	358	350	8
	高雄市政府	16	8	8	17	8	9
0206 / (2018)	花蓮縣政府	18	17	1	14	8	6
合計		379	361	18	1,440	1,271	169

※註：1.資料來源，內政部營建署。
2.資料截止日：109年2月底，該資料由營建署發函各縣市政府提供，統計週期約每半年1次。
3.表內921大地震係指88年9月21日之南投集集大地震；331大地震係指91年3月31日之花蓮外海(宜蘭南澳)大地震；0206大地震係指105年2月6日之南台灣(高雄、台南)大地震、106年2月6日之花蓮大地震。
綜上，我國屋齡老化，104年起內政部營建署爰就私有建築物耐震評估等項目予以補助，惟民眾申請意願難以有效提升，且部分地震後張貼危險標誌之建築物尚未解除列管，仍待修繕、補強或拆除，以強化建築物安全。