五八、配合司法e化改革政策之推動，司法機關資訊人力與預算資源配置，允宜考量未來數位開放及整合創新之規劃方向，力求精簡，以避免資源重複投入
近年(98年度至110年度)司法院主管及法務部主管歲出預算，分別由98年度之186.94億元、268.33億元逐漸成長至110年度之244.37億元、350.92億元，增幅30.72%、30.78%，其中資訊業務相關計畫(司法院主管)、設備及投資計畫(法務部主管)亦隨之同步增長，98年度至110年度成長率分別為105.07%、85.53%，均高於其整體歲出預算之成長率，顯示近年來司法機關資訊業務經費需求持續成長，主要係司法機關未能有效配合數位開放及整合創新之司法改革規劃方向，精簡相關人力與經費所致。說明如下：
(一)司法院及法務部應司法改革國是會議之決議，提出未來五年數位及開放政策計畫，俾利司法智慧化長期發展
106年全國司法改革會議決議：「建議司法院及法務部以『重建司法系統和人民的關係』為目標，制定一個五年數位與開放政策計畫，並編列相關預算與人力資源。每五年需檢討一次。…。」基此，司法院於107年7月31日提出未來五年之數位政策計畫，並配合年度計畫逐步推動，期望藉由此計畫，做為司法院未來資訊發展之藍圖。另法務部則於106年6月13日亦制定106年至109年「法務部數位政策發展方案」；109年1月再制定109年至113年「法務部數位政策」，並自109年1月6日起施行，後續將每年滾動檢討。
(二)中央政府各機關資訊資源與人力應以集中至部會層級為原則，以健全資訊組織結構與功能，使機關員額規模逐步趨向合理
在行政院推動組織改造前之38個部會(含院本部)，僅有12個部會設置正式資訊單位，並規劃組織改造後行政院及所屬30個中央一級及二級機關正式設置資訊單位；其中單獨設置者計21個，與其他單位整合設立者計9個[1]，各部會及所屬資訊組織調整應以集中至部會為原則[2]，以減省經費成本支出[3]。另基於安全、系統整合、共通性資源配置與創新業務流程等因素，各部會資訊系統應以「集中優於分散」原則，整合所屬機關建立跨機關資訊基礎建設，包括對外網路架構、跨機關入口服務、共用機房(主機代管)、共用異地備援機制及應用系統共用等。
[1] 參見政府機關資訊通報第301期，101年11月。
[2] 行政院組織改造推動小組編印，行政院及所屬各機關組織調整作業手冊（100年8月修正版），100年8月。其內容略以：「資訊資源向上集中係以國家長遠發展為考量，藉由各部會統籌本部會及所屬機關資訊業務之整體規劃及推動，運用部會整體資訊資源，以推動資訊服務雲端化、共用化與資料開放加值為主軸，經由資訊資源共用共享，減少所屬機關重複投資，集中投資發展創新性、全程性電子化政府服務，創造資訊服務最大效益。」
[3] 國家發展委員會網站，查詢網址：www.rdec.gov.tw組改網頁，最後查詢日109年5月15日。又行政院組織改造(行政院組織調整後續推動業務自105年7月16日移至行政院人事行政總處辦理)。例如推動行政院及所屬委員會共構機房，整併行政院院本部及研考會(現更名為國發會)等6機關資訊基礎設施與服務，預期達成之整併效益包含資訊設備及軟體費用投資等節省6,000萬元、機櫃租用費每年減少700萬元，用電量每年減少30萬度。
(三)各級法院及檢察機關現多設置獨立之專用主機及資料庫，致需配置大量資訊人員各自進行系統維運，資訊人力成本頗高
承前所述，配合前項司法改革國是會議達成之共識，司法院及法務部資訊業務相關預算與人力資源，除維持當前業務之遂行，亦應考量未來司法e化及資訊策略之發展方向，審慎擬具未來該機關至少五年度資訊業務之施政方向與願景，並促進跨機關合作，擇取共同性較高之資訊基礎設施與服務，進行資源流通分享，力求精簡，俾利預算資源妥適配置。惟查：
1.司法院及法務部所屬審檢機關遍布全台及外島，早期七０、八０年代所開發完成之全國司法通訊網路及司法機關機房與區域網路等基礎設施，囿於網路頻寬與主機資源不足，為避免系統效能影響日常作業，大多按區域別於全國各地法院、檢察署分別設置正式資訊單位[4](或資訊人員)，在此資訊組織架構下，各機關因使用獨立之專用主機及資料庫，致需配置大量資訊人力進行業務系統、伺服器與機房維運，造成資訊人力需求居高不下(詳表1、2)，人事費負擔頗為沉重。
[4] 依78年12月22日總統公布修正之法院組織法，司法院及所屬各級法院均已成立正式編制之資訊單位(其中金門高分院及金門地院係合併設置)，另法務部及所屬各檢察機關亦多已相應成立正式編制之資訊單位。
2.截至109年7月底止，司法院資訊人員計有正式人員172人，約聘僱人員7人，共179人；同期間法務部資訊人員計有正式人員110人，約聘僱人員39人，共149人，其用人較為精簡，主要係法務部及所屬機關雖多達128個，惟除上述檢察機關外，其餘矯正、行政執行等機關，皆未設置正式編制資訊單位(僅置有少數資訊人員)，以節省各資訊單位重複建置之資源浪費，且為使人力有效運用，法務部資訊處採用中央集權式之系統開發及設備管理模式，以簡化系統開發人力、成本等因素所致。
(四)近年司法機關資通訊計畫經費增加頗鉅，亟待檢討撙節並加強控管經費成長規模
由表3、4所示，100年度至110年度司法院辦理電腦資訊作業之經費呈現先降後升趨勢，由100年度之2億2,455萬2千元緩降至102年度之1億8,125萬1千元後，復逐年增加至108年度之5億3,379萬7千元(決算數，以下均同)，較100年度大幅增加3億924萬5千元（增幅137.72%）；另同期間法務部辦理電腦資訊作業之經費，則由100年度之1億3,735萬8千元逐漸上升至108年度之3億3,743萬4千元，亦較100年度大幅增加2億7萬6千元（增幅145.66%），均亟待覈實檢討撙節並加強控管經費成長規模。
(五)審判資訊系統為各法院之核心系統，因採分散式架構設計，又須依各法院事務分配原則進行客製化調整，致作業時間較長
審判資訊系統為各法院最主要之核心系統。據司法院主管108年度預算凍結事項報告資料所示，第三代審判資訊系統分三階段進行開發，即提存及登記管理系統為第一階段，民(家)刑(少)事審判(含簡易庭、行政訴訟庭、家事調查官、少年調查保護)等系統為第二階段，最高法院、最高暨高等行政法院及智財法院為第三階段，惟因審判資訊系統為分散式架構，又須依各法院之事務分配原則進行客製化調整，各階段均需6個月到2年不等之推廣建置作業，爰規劃為期5年之再造計畫執行，各階段之系統開發與推廣除比採集中式架構之建置期程為長外，且由於應用系統與資料庫分散於各法院，進行資料蒐集、彙整等作業亦較耗費時間，不利未來數位開放及整合創新之發展。
綜上，為有效運用規模經濟以達成經費減省效益，司法院及法務部宜以該院、部為中心進行資訊基礎設施與資訊系統之向上整(簡)併，推動以資訊策略整體規劃、資通安全管理、共用資源管理、應用服務、資通建設、資訊推廣服務等為資訊單位設置準則，取代現行按分析、設計、機器操作等功能別或以地區別設置原則[5]，以強化資訊資源彈性調度。另基於安全、系統整合、共通性資源配置等因素，司法院改革其資訊系統時應秉「集中優於分散」原則，整合所屬機關建立跨機關資訊基礎建設，創造資訊服務最大效益。
[5] 行政院組織改造推動小組編印，行政院及所屬各機關組織調整作業手冊（100年8月修正版），100年8月。

表1　107年至110年司法院及所屬各機關資訊人員配置概況表
年度 / 機關名稱	107年底		108年底		109年7月		110年度
	預算人數	實際人數	預算人數	實際人數	預算人數	實際人數	預算人數
司法院	29	27	29	28	29	28	31
最高法院	4	4	5	3	5	3	5
最高行政法院	1	1	1	1	2	2	2
臺北高等行政法院	4	4	4	4	4	4	4
臺中高等行政法院	3	3	3	3	3	3	4
高雄高等行政法院	4	4	4	4	4	4	4
懲戒法院	2	2	2	2	2	2	3
法官學院	0	0	0	0	0	0	0
智慧財產法院	4	4	4	4	4	4	4
臺灣高等法院	10	8	10	9	10	10	11
臺灣高等法院臺中分院	5	5	5	5	5	5	5
臺灣高等法院臺南分院	4	4	4	4	4	4	4
臺灣高等法院高雄分院	4	4	4	4	4	4	4
臺灣高等法院花蓮分院	2	2	3	2	3	3	3
臺灣臺北地方法院	10	8	13	13	13	12	13
臺灣士林地方法院	5	4	5	5	5	4	7
臺灣新北地方法院	9	7	9	8	9	7	9
臺灣桃園地方法院	7	7	7	7	7	7	9
臺灣新竹地方法院	4	4	4	4	4	4	5
臺灣苗栗地方法院	4	4	4	4	4	4	4
臺灣臺中地方法院	9	9	9	8	9	9	10
臺灣南投地方法院	4	4	4	4	4	3	4
臺灣彰化地方法院	5	5	5	5	5	5	6
臺灣雲林地方法院	4	4	4	4	4	4	4
臺灣嘉義地方法院	4	4	4	4	4	4	5
臺灣臺南地方法院	6	6	6	6	6	6	8
臺灣橋頭地方法院	4	4	4	4	4	4	5
臺灣高雄地方法院	6	6	6	6	6	6	8
臺灣屏東地方法院	5	5	6	5	6	5	6
臺灣臺東地方法院	3	3	3	3	3	2	3
臺灣花蓮地方法院	3	3	3	3	3	2	3
臺灣宜蘭地方法院	4	4	4	4	4	4	4
臺灣基隆地方法院	4	4	4	4	4	4	4
臺灣澎湖地方法院	2	1	2	2	2	2	3
臺灣高雄少年及家事法院	3	3	3	3	3	3	3
福建高等法院金門分院	0	0	0	0	0	0	1
福建金門地方法院	1	1	1	1	1	1	2
福建連江地方法院	1	1	1	1	1	1	2
小 計	183	173	189	181	190	179	212

說 明：公務員懲戒委員會自109年7月17日起更名為懲戒法院。
資料來源：司法院提供。
表2　107年至110年法務部及所屬各機關資訊人員配置概況表
年度 / 機關名稱	107年底		108年底		109年7月		110年度
	預算人數	實際人數	預算人數	實際人數	預算人數	實際人數	預算人數
法務部	54	50	54	48	54	52	54
司法官學院	-	-	-	-	-	-	-
法醫研究所	-	-	-	-	-	-	-
廉政署	4	4	4	4	4	4	4
矯正署及所屬	4	4	4	4	4	4	4
行政執行署及所屬	1	1	1	1	1	1	1
最高檢察署	3	3	3	3	3	3	3
臺灣高等檢察署	8	8	8	8	8	7	8
臺灣高等檢察署臺中檢察分署	1	1	1	1	1	1	1
臺灣高等檢察署臺南檢察分署	1	1	1	1	1	1	1
臺灣高等檢察署高雄檢察分署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣高等檢察署花蓮檢察分署	1	1	1	1	1	1	1
臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署	-	-	-	-	-	-	-
臺灣臺北地方檢察署	5	5	5	4	5	4	5
臺灣士林地方檢察署	3	3	3	2	3	2	3
臺灣新北地方檢察署	4	4	4	4	4	4	4
臺灣桃園地方檢察署	3	3	3	3	3	3	3
臺灣新竹地方檢察署	2	2	2	1	2	2	2
臺灣苗栗地方檢察署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣臺中地方檢察署	3	3	3	3	3	3	3
臺灣南投地方檢察署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣彰化地方檢察署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣雲林地方檢察署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣嘉義地方檢察署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣臺南地方檢察署	3	3	3	3	3	3	3
臺灣橋頭地方檢察署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣高雄地方檢察署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣屏東地方檢察署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣臺東地方檢察署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣花蓮地方檢察署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣宜蘭地方檢察署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣基隆地方檢察署	2	2	2	2	2	2	2
臺灣澎湖地方檢察署	1	1	1	1	1	1	1
福建高等檢察署金門檢察分署	1	1	1	1	1	1	1
福建金門地方檢察署	-	-	1	1	1	1	1
福建連江地方檢察署	-	-	-	-	-	-	-
調查局	27	27	26	26	26	25	25
小 計	155	151	155	146	155	149	154

資料來源：法務部提供。
表3　100年度至110年度司法院及所屬辦理電腦資訊作業之預、決算概況表
單位：新台幣千元
項目 / 年度	業務費		設備及投資		小計
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
100	63,772	50,775	176,938	173,777	240,710	224,552
101	32,487	21,129	185,491	183,926	217,978	205,055
102	29,260	19,541	165,578	161,710	194,838	181,251
103	21,000	15,300	190,847	188,543	211,847	203,843
104	27,885	20,019	248,895	248,348	276,780	268,367
105	27,664	26,888	248,495	247,907	276,159	274,795
106	28,744	28,144	323,143	321,303	351,887	349,447
107	28,744	28,506	402,513	401,980	431,257	430,486
108	39,584	38,167	502,952	495,630	542,536	533,797
109	120,307	46,031	409,839	100,244	530,146	146,275
110	152,374	-	381,311	-	533,685	-

說 明：109年度決算數為截至7月底實支數。部分年度預、決算數含動支第二預備金及經費流用。
資料來源：司法院提供。
表4　100年度至110年度法務部及所屬辦理電腦資訊作業之預、決算概況表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新台幣千元
項目 / 年度	業務費		設備及投資		小計
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
100	55,735	54,977	82,381	82,381	138,116	137,358
101	52,631	52,270	86,000	85,997	138,631	138,267
102	61,358	58,098	118,778	118,776	180,136	176,874
103	61,448	59,688	170,005	170,005	231,453	229,693
104	57,597	56,598	165,288	165,260	222,885	221,858
105	56,187	55,747	137,731	134,797	193,918	190,544
106	69,758	69,546	156,737	156,664	226,495	226,210
107	126,741	126,182	198,998	198,934	325,739	325,116
108	120,402	118,705	219,297	218,729	339,699	337,434
109	110,437	47,934	220,010	29,853	330,447	77,787
110	110,310	-	195,925	-	306,235	-

說 明：109年度決算數為截至7月底實支數。本表不含調查局部分。
資料來源：法務部提供。
（分機：8665鍾俊華）