108年度中央政府總決算審核報告整體評估報告
六、工程會列管閒置設施近年大幅減少，惟列管案件逾半超過5年，且部分機關清查閒置房地、設施及設備之積極度有待提升
行政院為協助各機關積極活化閒置設施，由行政院公共工程委員會（以下稱工程會）自94年8月起組成「行政院活化閒置公共設施專案小組」，依據「行政院活化閒置公共設施推動方案」、「行政院活化閒置公共設施續處作法」及「閒置公共設施活化標準」等規定[1]，推動閒置設施之清查、管理與活化業務。經查：
[1] 「行政院活化閒置公共設施推動方案」及「行政院活化閒置公共設施續處作法」自109年1月22日已停止適用，由工程會另研訂「閒置公共設施提報列管及活化作業要點」規範之。
(一)工程會列管之閒置設施近年大幅減少，惟列管案件逾半超逾5年尚未活化
1.截至108年底，工程會列管尚待活化之閒置設施計21件（詳表1），其中以教育部與經濟部主管各4件、占19.05%，及交通部主管3件、占14.29%，占比較高，行政院環境保護署（以下稱環保署）、衛生福利部（以下稱衛福部）及原住民族委員會（以下稱原民會）主管各2件次之，其餘如行政院農業委員會（以下稱農委會）、內政部、科技部及客家委員會（以下稱客委會）主管各1件，數量均低；惟若以列管時間觀之，列管超過5年尚未活化設施共11件（詳表2），占全部列管計畫之52.38%，其中以內政部主管「屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區」列管已逾13年歷時最久，經濟部主管「雲林縣北港第二公有零售市場」、「高雄市旗津中興公有市場二樓」及「彰化縣鹿港鎮第一公有零售市場2樓美食街廣場」3件數量最多，環保署主管「花蓮縣環保科技園區」總建造經費9億1,887萬3千元最高，及農委會主管「海口港觀光魚市場」已投入活化經費5,644萬7千元最多。
表1 近年工程會列管閒置設施一覽表
目的事業 / 主管部會	閒置設施列管件數
	105年底	106年底	107年底	108年底
交通部	35	32	18	3
教育部	21	15	13	4
經濟部	20	13	11	4
農委會	10	8	7	1
內政部	9	4	2	1
科技部	7	7	4	1
環保署	6	6	6	2
衛福部	5	4	3	2
國防部	4	3	0	0
原民會	3	4	4	2
文化部	2	1	2	0
客委會	1	2	1	1
法務部	1	1	1	0
合計	124	100	72	21

資料來源：工程會歷年「各機關辦理活化閒置公共設施作業推動情形」。
表2 至108年底列管超過5年之閒置設施明細表 單位：新臺幣千元
項 / 次	目的事業 / 主管部會	設施管理 / 機關	公共設施 / 名稱	總建造 / 經費	已投入之 / 活化經費	列管 / 日期
1	內政部	屏東縣枋山鄉公所	屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區	130,000	745	95.4
2	經濟部	雲林縣北港鎮公所	雲林縣北港第二公有零售市場	50,000	0	102.12
3	經濟部	高雄市政府經濟發展局	高雄市旗津中興公有市場二樓	48,230	24,209	102.12
4	經濟部	彰化縣鹿港鎮公所	彰化縣鹿港鎮第一公有零售市場2樓美食街廣場	22,098	314	102.12
5	環保署	花蓮縣政府環境保護局	花蓮縣環保科技園區	918,873	0	102.12
6	交通部	雲林縣四湖鄉公所	雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場	234,979	1,349	102.12
7	衛福部	臺中市政府社會局	大里第一公有零售市場	23,850	0	102.12
8	農委會	屏東縣政府農業處	海口港觀光魚市場	20,646	56,447	102.12
9	原民會	臺東縣蘭嶼鄉公所	台東縣蘭嶼手工藝品展售中心	資料 / 不可考	0	102.12
10	教育部	嘉義縣政府教育處	嘉義教學大樓	333,889	0	102.12
11	教育部	教育部	花蓮教師會館	385,000	0	103.1

資料來源：工程會提供。
2.前開各機關近年積極推動閒置設施活化業務，列管件數逐年大幅減少，105年底列管尚有124件，至108年底僅餘21件，減幅高達83.06%，除國防部、文化部及法務部全數解除列管外，以交通部減少32件、減幅91.43%及農委會減少9件、減幅90%，績效最佳；惟審計部於107至108年間抽查64件已解除列管公共設施之使用管理情形，發現10件設施有閒置疑慮（詳表3），按行政院活化閒置公共設施108年第3季及第4季督導會議決議：7件無須列管，3件尚須釐清及檢討。
經檢視前開督導會議紀錄發現：除南投縣地方展業交流中心、成功鎮原住民文物館及屏東縣政府警察局枋寮分局內文派出所等設施確有閒置情形或活化目標達成與否有疑義，尚待釐清及檢討外，其餘無須列管設施，如中管處暨中市站新建工程、新竹縣五峰多功能體育館等亦因招租流標或管理不當，曾發生閒置或低度利用狀況，顯示解除列管之決策宜更加嚴謹，並審慎衡酌活化計畫是否允當妥適，且解除後應持續追蹤後續利用情形，督促設施管理機關確實達成活化計畫之目標，以避免再度發生閒置情形。
表3 審計部查核發現解除列管後仍有閒置疑慮之設施
主管 / 機關	解除列管後仍有 / 閒置疑慮之設施	審計部查核發現情形	行政院活化閒置公共 / 設施督導會議查處結果
經濟部	南投縣地方展業交流中心	建物所有權之歸屬與竹山鎮農會於司法訴訟中，未再使用	已花費9,000萬元辦理修繕，產權問題不應影響使用目標，在訴訟確定前應有效使用，尚須檢討釐清
經濟部	台南市鹽水區公共造產零售市場2、3樓	設施3樓使用面積占可使用面積14.14%，其餘空間為低度使用或未使用	屬使用比例問題，經濟部確認使用內容與活化計畫相符，並增加庶務及檔案管理室使用，使用率已達基準規定，無須列管
原民會	成功鎮原住民文物館	105及106年度開館天數未達活化標準300日以上，且室外展演區鋪面破損嚴重，水池積水、垃圾堆積，已久未使用	原民會已完成環境清潔，室外展演空間設施老舊破損待改善，仍請持續檢討改善
原民會	臺灣原住民族文化館	107年度參觀人數未達預估人數70%以上	因地震閉館修復造成短期參觀人數下降，無需列管
內政部	屏東縣政府警察局枋寮分局內文派出所	獅子鄉公所內文村辦公處借用1年後不續借，致空間未使用	雖內政部表示已由屏東縣獅子鄉公所借用1年，並於109年2月申請撥用，尚須檢討釐清
農委會	花蓮縣多功能漁港漁業場館	設施遭轉租廠商占用	法律訴訟中，待判決確定確定即可依原用途使用，屬法律爭議問題，無列管必要
農委會	安平漁港觀光魚貨直銷中心	2樓空間原由台江國家公園管理處借用，惟自105年8月到期後未續借，致完全閒置	農委會表示南市區漁會有意願承租，因已有執行方向，無須列管
國防部	中管處暨中市站新建工程	鐵道局中工處辦公室已搬遷，且招租流標2次，致空間未使用	108年7月完成招標，已無閒置，無須列管
教育部	新竹縣五峰多功能體育館	地上1層空間堆置雜物或完全未使用	屬維護管理不當，且已逐漸改善，無須列管
環保署	南投縣草屯鎮小型焚化爐	101至106年環境教育訓練及活動參與人次逐年降低，107年未辦理相關訓練及活動致無參與人次，參訪設施亦閒置未使用	請環保署督導設施管理機關強化環境教育活動以達活化目標，無須列管

資料來源：行政院活化閒置設施108年第3季督導會議記錄及行政院活化閒置設施108年第4季督導會議記錄。
 (二)部分機關閒置房地、設施及設備數量及金額偏高或近2年未定期辦理清查作業
經調查經濟部、交通部等10個主管機關108年底閒置房地、設施與相關設備[2]，發現其中8個機關108年底建物房舍7萬4,630坪(帳面價值13億9,601萬5千元)、土地376萬8,248平方公尺(帳面價值762億8,464萬1千元)，設施與設備73項(興建或購置成本82億6,554萬3千元)，處於閒置或低度利用狀態（詳表4），且108年維持（護）費用達9,235萬9千元，允宜妥為規劃活化措施，以增加資產運用效能。另調查發現內政部、科技部[3]、文化部、農委會、國立故宮博物院及衛福部107及108年度均未辦理閒置房地、設施及設備清查作業，為能確實掌控各項資產使用狀況，允宜積極辦理。
[2] 調查單位包含交通部、經濟部、教育部、農委會、文化部、內政部、環保署、衛福部、故宮及科技部等近年預算規模、公共建設計畫數量與金額及閒置設施數量較高之機關。
[3] 科技部說明：107及108年度曾辦理財物抽查。惟檢視鎖提供資料係財物及消耗品之盤點作業結果，與閒置房地設施之清查工作有別，故未予計入。
表4 108年底交通部等8個主管機關閒置或低度利用房地、設施(備)統計表 單位：新臺幣千元
主管機關 / 名稱	閒置或低度利用房地(校舍)					閒置或低度利用 / 設施(備)		108年度 / 維持(護) / 及管理 / 費用
	名稱	建坪		土地		項數	取得(興建) / 成本
		坪數	帳面價值	平方公尺	帳面價值
交通部	高速公路局等10機關閒置土地949筆及低度利用土地398筆	13,865	17,980	1,437,168	51,485,933	0	0	18,276
	臺灣港務公司東岸機車站	635	2,947	575	4,486	0	0	641
	臺灣港務公司原擴建處辦公室、 / 繪圖室等建物2棟	399	6,003	866	9,522	0	0	29
	臺灣港務公司原外港分駐所	119	2,038	199	2,187	0	0	7
	臺灣港務公司西14碼頭後方山麓油槽及辦公室鍋爐室、泵浦房、 / 地磅房、廁所等 / 建物4棟	33	2,937	104	（已計入第1項閒置土地帳面價值）	0	0	104
	臺灣港務公司西14外候工室1、3、4樓	218	240	261		0	0	34
	桃園國際機場公司閒置建物1筆(舊圓山空廚)	3,263	0	5,573	60,192	0	0	0
內政部	屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區	0	0	0	0	1	130,000	0
教育部	台灣大學閒置及低度利用房地、 / 宿舍等61筆	2,426	574,465	38,505	4,033,892	0	0	1,530
	台南大學七股校區公共設施工程污水處理場等4項	415	9,216	270,026	89,109	32	85,733	2,632
	玉井國中游泳池	108	298	6,533	19,600	1	31,361	522
	嘉義教學大樓	16,900	49,225	99,939	0 / (無償撥用)	1	333,889	194
	東華大學體育館、 / 游泳池、高爾夫 / 球場及紅木球場、室外紅土跑 / 道	5,028	289,210	111,145	27	4	82,195	759
環保署	雲林縣內焚化爐	5,045	150,000	75,000	750,000	1	2,941,870	0
	台東縣垃圾焚化場	3,232	100,000	38,781	400,000	1	1,966,645	11,000
科技部	新竹科學園區宜蘭園區	0	0	0	0	1	2,208,506	47,166
經濟部	台電公司閒置及低度利用土地	0	0	233,590	13,755,018	0	0	0
	中油公司閒置及低度利用土地	0	0	172,093	5,202,765	0	0	3,030
	台糖公司埔里副產加工廠、北港製糖工廠、南靖糖廠、新營加工廠、旗山糖廠、池上糖廠等6廠	17,287	3,720	38,477	167,083	27	194,398	3,522
農委會	海口港觀光於市場	0	0	0	0	1	20,646	0
衛福部	安通農場(土地)	0	0	1,223,382	28,063	0	0	0
	大里第一公有零售市場	1,044	59,992	1,709	8,886	0	0	2,770
	彰化縣員林市員林醫院	458	資料不可考	5,163	12,133	0	0	0
	新營醫院北門分院	2,949	92,834	5,849	20,605	1	183,710	75
	台北醫院城區分院	742	34,571	2,453	210,467	1	85,234	43
	台北醫院長青樓	464	339	857	24,673	1	1,356	25
合計		74,630	1,396,015	3,768,248	76,284,641	73	8,265,543	92,359

說 明：中油公司108年度部分閒置土地維護管理費用因資料損毀未能提供。
資料來源：各機關提供。
綜上，工程會列管閒置設施由105年底124件，至108年底僅餘21件，列管數量大幅減少，惟逾半列管時間超逾5年，且部分解除列管案件經審計部抽查發現有再度閒置情形；另108年底部分機關閒置房地、設施及設備數量及金額偏高，又部分機關近年未定期辦理閒置房地、設施及設備清查作業。為能確實掌控資產使用狀況，充分運用政府資源，允宜積極推動清查及活化作業。
（分機：8663鄭寧）