108年度中央政府總決算審核報告整體評估報告
八、5G專網發展及第二階段頻譜釋出作業尚未完備，允宜加強辦理相關規劃與預算執行，以利各領域業者發展創新應用
為把握5G發展契機，行政院已於2018年召開「5G應用與產業創新策略（SRB）會議」並決議：「以2020年為目標，完成我國第一階段5G頻譜釋出作業。」且邀集相關部會，共同展開5G頻譜釋出之先期規劃、干擾實驗、各界意見徵詢、頻譜整備等籌備作業，期能與國際同步釋出5G頻譜，如期帶領我國進入5G世代；另因應5G垂直應用發展趨勢，政府亦研議於適當頻段以專用頻譜方式核准垂直應用服務之可行性，以完善5G創新應用所需基礎環境，並持續鼓勵業者發展5G創新應用服務。經查：
(一)我國頻譜政策與專網發展概況
1.5G頻譜政策及釋照作業：依據我國5G頻譜政策，交通部於108年6月14日完成5G第一波商用頻譜開放規劃，行政院續於108年7月2日公告修正「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」(以下簡稱一覽表)，於行動寬頻業務下除將106年未釋出之1775-1785MHz及1870-1880MHz頻率釋出外，並增列國際5G熱門頻段中頻段3300-3570MHz(3.5GHz)及高頻段27000-29500MHz(28GHz)等頻率供使用，分別釋出270 MHz及2500MHz之連續大頻寬頻譜，共釋出2790MHz。
另有關5G釋照作業，於行政院公告修正「一覽表」後，通傳會旋即啟動我國首波5G商用頻譜釋照作業，於109年2月完成競價程序，於3.5GHz及28GHz等頻段共釋出1870MHz頻寬，總得標金為1,421億9,100萬元[1]，相關5G頻譜競標內容與建置時程詳表1。
[1] 通傳會於行政院公告修正「一覽表」後，即續於108年9月3日完成「行動寬頻業務管理規則」修正條文及頻率底價，於12月10日啟動首波5G頻譜之競價工作，109年1月16日完成第一階段數量競價，並於2月21日完成第二階段位置競價，合計於3.5GHz及28GHz等頻段共釋出1870MHz頻寬，總得標金為1,421億9,100萬元整。
表1 5G頻譜競標內容與建置時程
項 目	內 容	備 註
釋出頻譜	3.5GHz(270MHz)。 / 28GHz(2500MHz)。 / 1.8GHz (20MHz)。	3.5GHz單一業者得標上限100MHz。 / 28GHz上限800MHz。 / 1.8GHz不設限。
競標時程	108年12月10日正式開始競標。 / 109年1月16日完成第一階段數量競價。 / 109年2月21日完成第二階段位置競價。	108年9月起，受理業者申請參與競標。
拍賣方式	兩階段競標拍賣。	第一階段：競標頻譜數量。 / 第二階段：競標頻譜位置。
建設義務	3.5GHz至少建置1,000個基地台。 / 28GHz至少建置350個基地台，至多3,000個。	3.5GHz必須在5年內基地台涵蓋全國人口達50%。
執照年限	3.5GHz、28GHz頻段各20年。	800MHz執照期限為10年。

資料來源：通傳會、台灣經濟研究院產經資料庫；本報告整理。
2. 5G專網發展：詢據通傳會說明，考量企業專網之「專頻需求」尚不明確，且各國之企業專網頻段仍未有一致性規劃，該會初期擬以「實驗先行」及「鼓勵電信業者與垂直場域應用業者合作」策略，以促進5G垂直應用發展。是以，有關企業專網頻譜規劃，該會擬視國內實驗結果與各國垂直場域應用頻譜發展趨勢，及首波5G釋出後垂直應用業者與電信業者之合作成效，以及相關潛在頻段干擾實證量測結果後，再進一步研商企業專網潛在頻譜使用可行性，並納入頻率供應計畫滾動檢討。
(二)5G釋照作業規劃及頻譜整備改善措施計畫108年度預算執行率未及7成，容待加強辦理
參據交通部及通傳會近年度配合《臺灣5G行動計畫》主軸4「規劃釋出符合整體利益之5G頻譜」預、決算執行情形，交通部執行5G頻譜釋出作業經費4年(108-111年)合計編列2,160萬元，108年度預算數600萬元，決算數586萬7千元元，預算執行率97.78%，預算執行情形良好。而通傳會編列「5G釋照作業規劃及頻譜整備改善措施計畫(108-110)」3年總經費2億5,495萬4千元，該計畫108年度預算數1億35萬7千元，決算數6,505萬元，預算執行率64.82%，容待加強辦理詳表2。
表2 108年度交通部與通傳會配合臺灣5G行動計畫主軸4「規劃釋出符合整體利益之5G頻譜」預、決算執行情形表 單位：新臺幣千元
機關	規劃釋出符合整體利益之5G頻譜相關預算執行情形
	總經費	108年度預算數	108年度決算數	執行率
交通部	21,600	6,000	5,867	97.78%
通傳會	254,954	100,357	65,050	64.82%
合計	276,554	106,357	70,917	66.68%

說 明：通傳會編列「5G釋照作業規劃及頻譜整備改善措施計畫(108-110)」3年總經費2億5,495萬4千元；交通部編列4年經費(108-111年)總經費2,160萬元，本項係由該部自行投入非來自科技計畫經費。
資料來源：交通部及通傳會提供；本報告整理。
(三)5G專網開放及第二階段頻譜釋出作業尚未完備，允宜加強辦理相關規劃作業
美國、日本、英國、德國、韓國及中國大陸等主要國家均已陸續進行5G商用頻譜釋出作業(詳表3)，期望藉由5G技術之三大應用特性，積極發展創新服務。而我國因應5G時代來臨，業已完成新「電信管理法」之立法程序並公告實施[2]，以鬆綁電信網路設置規範、型塑合宜之實驗網路法遵環境、並鼓勵新創業者與電信業者合作。
[2] 「電信管理法」於108年6月26日經總統公布實施。

表3 主要國家5G 頻譜釋照現況比較
國家	頻段	類型	總頻寬	業者取得頻寬	釋照機制	使用期限
美國	24 GHz	地方	700 MHz	100 MHz	Clock / Auction	10年
	28 GHz	地方	850 MHz	425 MHz	SMRA	10年
英國	2.3 GHz	全國	40 MHz	40 MHz *1家	SMRA / 改良版	20年
	3.4 GHz		150 MHz	20 MHz *1家 / 40 MHz *2家 / 50 MHz *1家
德國	2 GHz	全國	120 MHz	2x10 MHz *2家 / 2x20 MHz *2家	SMRA	至2040年
	3.6 GHz		300 MHz	70 MHz *1家 / 90 MHz *1家 / 130 MHz *2家
日本	3.7 GHz / 4.5 GHz	全國	600 MHz	100 MHz *1家 / 200MHz *2家	審議制	5年
	28 GHz		1600 MHz	400 MHz *4家		5年
中國大陸	2.6 GHz / 3.5 GHz / 4.9 GHz	全國	460 MHz	100 MHz *2家 / 160MHz *1家 / 100 MHz *1家	指派制	-
韓國	3.5 GHz	全國	280 MHz	80 MHz *1家 / 100MHz *2家	Clock Ascending Auction / (CAA)	10年
	28 GHz		2400 MHz	800 MHz *3家		5年
我國	3.5 GHz / 28 GHz	全國	270 MHz	270MHz*4家 / 1600MHz*4家	SMRA / 改良版	20年
			2500 MHz

說 明：SMRA（Simultaneous Multi-Round Auction）係同時拍賣多張執照，競標過程持續進行，直到沒有新標價出現時，才同時結束多張執照之拍賣。
資料來源：摘自「專題報告智能時代台灣5G推動與相關產業發展策略建議」，財團法人中技社，頁131。
詢據通傳會說明，政府擬規劃第二階段5G頻譜以111年後釋出為原則，中頻段以4400-5000MHz頻段釋出200MHz頻寬為主，高頻段優先評估37-40GHz，並開放4.8-4.9GHz頻段供5G專網使用[3]，該會已完成初步規劃(詳表4)。是以，我國第一階段5G頻譜整備及釋照作業雖已完成(詳表5)，惟5G專網發展及第二階段頻譜釋出作業尚未完備，主管機關允宜加強辦理相關規劃作業，以利各領域業者發展創新應用。
[3] 108年12月5日行政院指配特定頻段(4.8-4.9GHz)作為5G專網頻譜使用，自即日起供各界申請場域實驗，並於110-111年間(2-3年內)擇期開放執照申請。
表4 開放5G專網現階段初步規劃說明表
5G專網規劃情形	4.8-4.9GHz無線電頻率使用干擾防制機制
1.申請資格：場域之「管轄者、所有者、使用者」。 / 2.釋出方式：採專用電信方式申請，釋出5G專網執照。 / 3.釋出頻段：目前初步規劃4.8-4.9GHz作為5G專網使用。 / 4.使用限制：原則上不可連結公眾電信網路。 / 5.頻率使用費：應繳納數額會與鄰近頻段之行動通信頻譜取得成本相當；另公部門5G專網之頻率使用費會有折扣。 / 6.資通安全：因5G專網需求者規模不一，依法規必要時申請者再提出資安防護計畫。	1.事前預防機制：對既有使用(如警消電臺)劃定干擾保護區域。 / 2.干擾處理原則：優先保障既有使用；頻率發生干擾者，通傳會通知改善，必要時，暫停發射設備運作；無法排除干擾時，應立即停止發射。

資料來源：通傳會提供；本報告整理。
綜上，近年先進國家紛紛開放企業專網頻段，使得企業專網成為各項5G相關領域中之重要課題。而我國第一階段5G頻譜釋照作業雖已完成，惟5G專網開放及第二階段頻譜釋出作業尚未完備，主管機關允宜加強辦理相關規劃及預算執行，以利各領域業者發展創新應用。
表5 「規劃釋出符合整體利益之5G頻譜」各主責部會執行狀況與成效一覽表
推動重點	預期目標	實際達成情形
完備5G頻譜政策	1.規劃我國後續階段5G頻譜釋出範圍，配合修訂「頻率供應計畫」及「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」。(交通部)	交通部依據我國5G頻譜政策，完成「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」之修訂，並依「電信管理法」第52條訂定「中華民國無線電頻率分配表」及「無線電頻率供應計畫」草案陳報行政院核定。
	1.擬定我國5G頻譜整體政策、與國際接軌，並擬定我國第一階段5G頻譜釋照之具體辦法。完成我國第一階段5G頻譜釋照公告作業，展開釋照作業。 / 2.滾動檢討修正我國5G頻譜整體政策，並視需要修訂我國後續階段 5G頻譜釋照之具體辦法。(通傳會)	1.完成擬定我國第一階段5G頻譜釋照之具體辦法。 / 2.完成我國第一階段5G頻譜釋照公告作業。 / 3.完成我國第一階段5G頻譜釋照作業。
推動5G頻譜整備，完善5G頻譜釋照作業	1.針對我國第一階段5G頻譜釋出範圍，辦理中頻段及高頻段5G頻譜整備事項，並實施頻譜干擾評估與改善措施。 / 2.持續監控並排除 5G已釋出頻譜之干擾狀況，並視需要辦理我國後續階段 5G頻譜整備事項。(交通部、通傳會)	1.完成辦理5G中頻段涉有線電視系統臺及MOD等影響範圍較廣之改善措施建置工作。 / 2.研議我國5G頻譜政策，完成第一階段5G頻譜釋出方案，規劃釋出中頻段(1775-1785/1870-1880MHz、3300-3570 MHz) 及高頻段 (27-29.5GHz) 總計2,790MHz 頻寬供5G商用。
	1.建置我國第一階段 5G頻譜 釋照之電子式競價系統。進行事業計畫書審查及釋照競價作業，完成我國第一階段 5G頻譜釋照程序，帶領我國與國際同步進入5G世代。 / 2.視需要辦理我國後續階段 5G頻譜釋照作業。(通傳會)	1.完成建置我國第一階段5G頻譜釋照之電子式競價系統。 / 2.完成行動寬頻事業計畫構想說明書審查作業。 / 3.完成我國第一階段5G頻譜釋照作業。

資料來源：交通部及通傳會提供；本報告整理。
 (分機:8664 高振源)