108年度中央政府總決算審核報告整體評估報告
三０、民眾申請私有建築物耐震能力評估補助之意願難以有效提升，且危老重建補助案件雖有成長，然仍屬有限，允宜積極宣導提升民眾意願，並協助解決實務執行之困難
近年我國房屋平均屋齡已達30年，可能產生建築外觀、公共管線老舊等疑慮，且其消防設施或耐震設計均與現行規範有所差距，影響居住安全，故為私有建築物之耐震安全，行政院於104年度起陸續實施各項計畫，以進行建築物耐震能力評估、危老重建等相關措施。惟查：
(一)私有建築物耐震能力評估及輔導重建預算執行情形
為推動私有建築之耐震力評估、補強及輔導重建政策，行政院陸續核定104年度「私有建築物耐震性能評估補強推動先行計畫」、「安家固園計畫」(105年度、106年度)、「建築物耐震重建輔導試辦計畫(107年度)」、「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(108至110年度)」。除104年度及105年度經費來源由住宅基金及中央都市更新基金(以下簡稱中央都更基金)支應外，106年度起由中央特別統籌分配稅款、住宅基金、中央都更基金及營建署、內政部與內政部建築研究所公務預算支應，104年度至108年度預算執行率各為24.32%、22.03%、52.71%、12.96%及5.25%(詳表1)。
表1　私有建築物耐震能力評估及輔導重建預算執行情形表
單位：新臺幣千元、%
計畫別	預算數	決算數	執行率
私有建築物耐震性能評估補強推動先行計畫(104年度)	122,000	29,666	24.32
安家固園計畫(105年度)	1,748,900	385,354	22.03
安家固園計畫(106年度)	750,200	395,445	52.71
建築物耐震重建輔導試辦計畫(107年度)	231,600	30,014	12.96
全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(108年度)	1,233,646	64,715	5.25

說　　明：全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫期間為108至110年，本表列示108年度執行情形。
資料來源：內政部、內政部營建署及建築研究所。
(二)私有建築物進行耐震能力評估之意願難以有效提升
我國房屋屋齡老舊，且於88年12月31日前興建之建築物因其耐震設計標準較低[1]，為檢視私有建築之耐震能力是否妥適，因而前開計畫均補助地方政府辦理私有建築物耐震能力評估（包括初評及詳評）。以近3年相關計畫辦理情形可悉，106至108年度辦理私有建築物耐震能力初步評估[2]之目標達成率各為13.21%、9.53%及25.49%，辦理詳細評估[3]之目標達成率各為1.92%、1.25%及0%(詳表2)。據營建署回復表示，係因民眾擔心影響房價及違建會被舉報拆除，致民眾申請意願不高，另因須經所有權人半數以上同意，且經評估機構完成評估方能請款，故申請情形及達成情形不如預期。
[1] 依109年5月核定修正之全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（108-110年）第2頁之說明表示：「88年發生921集集大地震後，於88年12月29日修正建築物耐震設計規範等規定與解說，使建築物耐震相關規範與時俱進。因此，88年12月31日前興建之建築物因其耐震設計標準較低，可能有耐震能力不足之問題」。
[2] 各年度計畫項目略有不同，106年度至108年度計畫項目各為私有老舊住宅全面耐震能力初步評估、補助都市危險及老舊建築物結構安全性能初步評估、辦理結構安全性能初步評估。
[3] 各年度計畫項目略有不同，106年度至108年度計畫項目各為私有老舊公寓大廈耐震能力詳細評估、補助都市危險及老舊建築物結構安全性能詳細評估及辦理結構安全性能詳細評估。
表2　補助私有建築物耐震能力評估目標情形表 　　 單位：件
計畫及項目別	目標值	實際值	達成率(%)
安家固園計畫(106年度)
１.私有老舊住宅全面耐震能力初步評估	13,000	1,717	13.21
2.私有老舊公寓大廈耐震能力詳細評估	260	5	1.92
建築物耐震重建輔導試辦計畫(107年度)
1.補助都市危險及老舊建築物結構安全性能初步評估	8,000	762	9.53
2.補助都市危險及老舊建築物結構安全性能詳細評估	160	2	1.25
全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（108年度）
1.辦理結構安全性能初步評估	5,755	1,467	25.49
2.辦理結構安全性能詳細評估	160	0	0

資料來源：內政部營建署。
(三)危老重建補助案件雖有成長，然仍屬有限
為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，我國爰制定都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例專法(簡稱危老條例)，於106年5月10日公布施行，內政部於危老條例公布施行後，依該條例第10條[4]於107年3月30日訂定內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點，據以補助辦理危老重建計畫，冀帶動危老建築之重建，改善居住環境，提升建築物安全與國民生活品質。
[4] 都市危險及老舊建築物加速重建條例第10條：「各級主管機關得就重建計畫給予補助，並就下列情形提供重建工程必要融資貸款信用保證：一、經直轄市、縣（市）主管機關依前條第一項規定輔導協助，評估其必要資金之取得有困難者。二、以自然人為起造人，無營利事業機構協助取得必要資金，經直轄市、縣（市）主管機關認定者。三、經直轄市、縣（市）主管機關評估後應優先推動重建之地區。」、「前項直轄市、縣（市）主管機關所需之經費，中央主管機關應予以補助。」
自107年度辦理危老重建補助以來，截至108年底計有569件申請案，核准386件，大致集中於六都，分別為臺北市113件、新北市104件、桃園市15件、臺中市70件、臺南市28件及高雄市23件，總計353件、占核准案件量91.45%。其中107年度72件、108年度314件 (詳表3)，雖案件量逐年成長，惟對比全台屋齡超過30年以上者逾423萬餘件[5]，仍屬有限。據營建署說明係因危老重建須經住戶全體同意始得進行，及重建工程經費籌措不易等因素，致申請危老重建案件未如預期。鑒於危老條例於106年間通過，並於107年甫進行補助，允宜積極宣導，並確實瞭解協助解決實務執行之困難，俾政策推動。
[5] 根據內政部不動產資訊平台108年第4季統計資料。
表3　補助危老重建案件統計表 　　 　 單位：件
縣市	受理案件			核准案件
	107年	108年	累計	107年	108年	累計
宜蘭縣	1	2	3	1	1	2
基隆市	2	2	4	1	2	3
臺北市	27	165	192	7	106	113
新北市	35	94	129	28	76	104
桃園市	4	17	21	2	13	15
新竹市	5	8	13	4	6	10
新竹縣	0	2	2	0	1	1
苗栗縣	0	1	1	0	1	1
臺中市	40	75	115	14	56	70
彰化縣	0	4	4	0	2	2
南投縣	1	0	1	0	1	1
雲林縣	1	0	1	1	0	1
嘉義市	0	3	3	0	3	3
嘉義縣	0	0	0	0	0	0
臺南市	10	20	30	8	20	28
高雄市	8	30	38	5	18	23
屏東縣	0	1	1	0	0	0
花蓮縣	0	1	1	0	1	1
臺東縣	1	3	4	1	1	2
澎湖縣	0	4	4	0	4	4
連江縣	0	0	0	0	0	0
金門縣	1	1	2	0	2	2
合計	136	433	569	72	314	386

資料來源：內政部營建署。
綜上，我國屋齡老化，104年起內政部營建署爰就私有建築物耐震安全評估等項目予以補助，惟民眾申請意願難以有效提升；另為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，107年度開始補助辦理危老重建計畫，雖案件漸次成長，然仍屬有限，營建署允宜持續宣導提升民眾意願，並協助解決實務執行困難，以改善居住環境，強化建築物安全與國民生活品質。
（分機：8667楊慧敏）