行政院農業委員會108年度單位決算評估報告
行政院農業委員會(以下簡稱農委會)主管公務機關計有農委會本部(含屏東農業生物技術園區籌備處)、林務局、水土保持局(以下簡稱水保局)、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、農業、畜產、水產、林業、家畜衛生及農業藥物毒物等試驗所、特有生物研究保育中心、桃園、苗栗、臺中、臺南、高雄、花蓮及台東等各區農業改良場、茶業改良場、種苗改良繁殖場、農業金融局等23個機關，108年度決算依審計部審核結果，歲入預算數17億5,011萬3千元、決算審定數20億7,496萬8千元(預算達成率118.56%)；歲出預算1,300億7,560萬1千元(含動支第二預備金4億235萬1千元)、決算審定數1,294億5,396萬4千元(預算執行率99.52%)。謹就農委會主管108年度單位決算評析如下：
四、允宜持續強化控管治山防災工程進度，並積極輔導及推廣正確利用水土資源觀念，俾利維護國土保安
為使水土資源永續利用，水保局108年度於「水土保持發展－整體性治山防災」計畫項下編列30億1,918萬6千元辦理山坡地土砂災害緊急處理、治山防災、國有非公用山坡地水土保持處理與維護及水土保持教育宣導等工作，決算審定數為30億794萬2千元。經查：
(一)部分治山防災工程保留數偏高，允宜適時檢討施工進度，以避免部分工程工進影響後續期程
水保局自98年度起辦理整體性治山防災計畫，已執行3期(第3期為106年度至109年度)，按該局提供第1期98年度至第3期108年度預算編列及執行情形(詳表1)，其預算執行率均逾9成，復檢視該計畫108年度行政院管制計畫評核報告說明，其計畫目標(含指定指標)均達成預定目標值，等第為甲，惟年度保留數偏高，部分工程案件須延宕至下年度繼續執行，宜於在維持工安及品質前提下，儘速完工。
另依據水保局提供108年度整體性治山防災計畫屬工程會列管之公共工程辦理情形，共262件工程列管(預算數共計23億9,763萬元)，雖該等工程進度尚無落後，然其保留數(9億9,473萬元)占預算數比率達41.49%，詢據該局說明，主要因小型工程居多，廠商估驗請款意願不高，估驗付款頻率較低，又山區因颱風環流降雨，影響工程進度，致保留數偏高，允宜適時檢討工程進度，並積極督促廠商依契約及進度辦理估驗請款等作業。
(二)允宜持續強化推廣合理開發山坡地觀念，並積極輔導民眾改正超限利用情形，俾利山坡地水土保育
為維護國土保安，強化山坡地監督管理，水保局每年度均編列預算辦理水土保持監督檢查，依該局提供106年度至108年度檢查情形(詳表2)，其中違規率於107年度雖略有改善，然108年度又再度上升，且山坡地疑似違規使用案件1萬1,107件亦較106年度及107年度增幅近5成，允宜加強宣導及教育民眾開發山坡地合理使用觀念。
復據水保局統計98年度至108年度裁罰違規案件資料，共計1萬6,131件，其中未改正件數計2,685件，占總件數比率16.64%，據該局說明，未完成改正案件，係因後續另案裁處案件，系統產生新案而舊案號仍停留於檢查未完成改正之結果，另未註記改正情形之尚未結案件，大多為超限利用案件，部分縣市考量原住民族生計，採以輔導代替裁罰之原則，逐次減少違規面積直至改正完成，或部分現場植生覆蓋率已達標準始改正完成，惟相關改正情形未加註記，為使違規情形能儘速改善及正確表達，允宜持續積極輔導違規案件加速改正，並適時檢討系統表達註記方式。
綜上，水保局辦理整體性治山防災計畫已進入第3期，雖各年度預算執行率均逾9成，然年度保留數仍偏高，致工程需延至以後度繼續辦理，允宜持續控管工進；另山坡地違規未改正案件仍多，宜積極輔導改善。
表1 98年度至108年度整體性治山防災計畫預算編列及執行情形
        單位：新臺幣千元；%
期別/年度	法定預算數	決算審定數	執行率
第1期	7,888,851	7,557,942	95.81
98	2,120,000	2,070,211	97.65
99	1,076,330	1,189,947	110.56
100	2,296,091	2,068,480	90.09
101	2,396,430	2,229,304	93.03
第2期	10,822,234	10,297,616	95.15
102	2,594,433	2,439,148	94.01
103	2,751,008	2,634,220	95.75
104	2,745,308	2,649,216	96.50
105	2,731,485	2,575,032	94.27
第3期	8,404,282	8,166,700	97.17
106	2,815,425	2,643,110	93.88
107	2,570,085	2,515,648	97.88
108	3,018,772	3,007,942	99.64

資料來源：水保局提供。
表2　106年度至108年度水土保持監督檢查執行情形: 單位:件；%
項目	106年度	107年度	108年度
辦理水土保持監督檢查件數	3,096	2,939	3,112
檢查不符合計畫件次	279	198	222
違規率	9.01	6.74	7.13
山坡地疑似違規使用案件件數	7,568	7,232	11,107

說 明：1.違規率=檢查不符合計畫件次/辦理水土保持監督檢查件數。
        2.山坡地疑似違規使用案件係透過衛星影像監測、網路電話檢舉及自行查報等通報案件
資料來源：水保局提供。