行政院環境保護署及所屬110年度單位預算評估報告目錄
頁次
行政院環境保護署及所屬110年度單位預算評估報告
行政院環境保護署(以下稱環保署)及所屬毒物及化學物質局(以下稱毒化局)、環境檢驗所(以下稱環檢所)、環境訓練所(以下稱環訓所)110年度預算案合計編列歲入1億4,339萬1千元，較109年度預算數增加1,325萬2千元（增幅10.18%）；歲出58億9,559萬5千元，較109年度預算數減少1億3,175萬元（減幅2.19%）。謹就環保署及所屬110年度預算評估如下：
一五、允宜殷鑑跨部會化學物質雲端管理系統之執行缺失，縝密規劃「化學物質安全使用資訊整合平台及科技化管理計畫」之部會間資源整合事宜，俾達成經費運用預期效益
毒化局110年度「化學物質查核及資訊-01化學物質資訊整合規劃建置」分支計畫，編列「化學物質安全使用資訊整合平台及科技化管理計畫(109-112年，以下稱本計畫)」之「委辦費」預算1,500萬元[1]，用以持續整合各部會多元資源，進行化學雲-跨部會化學物質資訊平台維運及功能開發，以提升系統效益。本計畫總經費3億4,489萬4千元，計畫期程109-112年度，109年度已編列902萬5千元預算，截至該年度8月止尚無執行數，概因本計畫依規定將於10月份撥款所致(詳表1)。
[1] 參110年度毒化局單位預算案書，第52頁說明2.。
表1 「化學物質安全使用資訊整合平台及科技化管理計畫」預算編列及執行情形表 單位：新台幣千元
年度	工作計畫-分支計畫-用途別科目名稱	預算數 / (* 經費需求數)	執行數
109	化學物質查核及資訊-化學物質資訊整合規劃建置-委辦費	9,025	0
110		15,000	-
111		* 232,269	-
112		* 88,600	-
合計		* 344,894	-

說 明：表內執行數=實現數+應付數，109年度執行數係截至8月份數據；表內「*」係指經費需求數。
資料來源：毒化局。本研究整理。
經查：
(一)化學雲-跨部會化學物質資訊服務平台計畫執行以來，間有系統功能未能掌握化學物質流向與流布等情事
環保署為建立國家化學物質資訊匯集、分享與預警平臺，於105年度提出「跨部會化學物質資訊服務平台計畫(以下稱化學雲計畫)」，計畫期程為106-109年，截至109年度累計編列預算8,102萬9千元，各年度(106-108年度)預算執行率(含結餘款)均為100%(詳表2)。惟化學雲計畫執行以來，經審計部查核結果，容有以下未妥情事：
1.毒物及化學物質局為強化化學物質管理資訊交流，已建立跨部會化學物質雲端管理系統，惟系統功能間有未能掌握化學物質流向與流布，且部分具食安風險疑慮之化學物質，管理強度有待研謀提升[2]。
[2] 參審計部106年度中央政府總決算(含附屬單位決算及綜計表)審核報告，第乙-636頁。
2.建置跨部會化學物質雲端管理系統資料比對功能，有助於統合化學物質管理機制，惟系統功能間有未能掌握化學物質流向與流布，或因主管機關法令所規定須登錄欄位各異，致系統資料因欄位差異影響介接[3]。
[3] 參審計部108年度中央政府總決算(含附屬單位決算及綜計表)審核報告，第乙-666頁。
表2 「跨部會化學物質資訊服務平台計畫(化學雲)」預算編列及執行情形 單位：新台幣千元
年度	工作計畫-分支計畫-用途別科目名稱	預算數	實現數	結餘款	執行率 / (含結餘款)
106	化學物質查核及資訊-01化學物質資訊整合規劃建置-委辦費	15,000	14,060	940	100.00%
107		22,100	21,700	400	100.00%
108		21,429	21,370	59	100.00%
109		22,500	5,185	-	23.04%
合計		81,029	62,315	1,399	78.63%

說 明：表內109年度實現數為至8月份數據。
資料來源：毒化局。
(二)允宜殷鑑化學雲計畫之執行缺失，縝密跨部會協商多元資源整合事宜
按化學雲計畫將於109年度屆期，且本計畫110年度擬再編列預算1,500萬元，用以持續整合各部會多元資源，進行化學雲-跨部會化學物質資訊平台維運及功能開發，以提升系統效益，另自111年度以後尚有經費需求3億2,086萬9千元(111年度：2億3,226萬9千元、112年度：8,860萬元)。故為確實發揮本計畫經費運用效益，允宜殷鑑化學雲計畫之執行缺失，跨部會協商本計畫中有關部會間多元資源整合事宜。
綜上，為強化化學物質管理資訊交流，毒化局已建立跨部會化學物質雲端管理系統，惟執行以來間有系統功能未能掌握化學物質流向與流布等情事，該局現復提出「化學物質安全使用資訊整合平台及科技化管理計畫(109-112年)」，預計於110年度持續整合各部會多元資源，以進行化學雲-跨部會化學物質資訊平台維運及功能開發，提升系統效益，爰允宜殷鑑過往，縝密跨部會協商有關部會間多元資源整合事宜，俾達成經費運用之預期效益。