經濟部主管108年度單位決算評估報告目錄 頁次
經濟部主管108年度單位決算評估報告
經濟部主管包括經濟部、工業局、國際貿易局及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局等10個機關，108年度主管歲入預算數146億9,507萬7千元、決算審定數397億8,100萬5千元，較預算增加250億8,592萬8千元(增幅170.71%)；主管歲出預算數526億1,392萬4千元(含動支第二預備金8億3,564萬9千元)、決算審定數515億6,657萬1千元(預算執行率98.01%)、預算賸餘10億4,735萬3千元。謹就經濟部主管108年度單位決算評析如下：
七、全國水庫平均淤積率仍高達29.59%，13座控管之重要民生用水庫甚達36.28%，水庫清淤及保育工作仍待賡續研謀強化
水利署「水資源開發及維護-水資源工程」計畫下編列「蓄水建造物更新及改善計畫第三期」(106-110年)，辦理水庫設施更新、庫區清淤、蓄水範圍及集水區之保育等工作，迄108年度已編列預算5億1,775萬6千元，累計執行數5億1,497萬1千[1]元(執行率99.46%)。經查：
[1] 包含實現數4億8,901萬9千元、應付數817萬4千元及賸餘數1,777萬8千元。
(一)蓄水建造物更新及改善計畫第三期(106-110年)執行情形
目前國內公告水庫計95座，其中14座[2]為水利署水資源局管理，相關維護及管理經費由水資源作業基金負擔；其餘81座水庫[3]除由各水庫管理單位自籌經費辦理外，水利署並自98年度起分期編列「蓄水建造物更新及改善計畫」推動及補助該81座水庫之設施更新、清淤或蓄水範圍之保育等工作。
[2] 水利署為管理機關14座水庫包含(1)北區水資源局(5座)：石門、隆恩堰、榮華壩、羅東堰、寶山第二水庫；(2)中區水資源局(4座)：鯉魚潭、石岡壩、集集攔河堰、湖山；(3)南區水資源局(5座)：曾文、阿公店、牡丹、甲仙攔河堰、高屏溪攔河堰等。
[3] 包含：苗栗水利會3座、南投水利會1座、嘉南水利會6座、屏東水利會1座、台灣自來水公司21座、台灣電力公司21座、台灣糖業公司3座、台北翡翠水庫管理局1座、台北自來水事業處2座、高雄市政府1座、金門縣政府13座、連江縣政府8座。
「蓄水建造物更新及改善計畫第三期(106-110年)」總經費13億7,000萬元、水利署分擔8億3,440萬元、農委會及水庫管理單位配合款5億3,560萬元；參據水利署決算書說明，截至108年度累計共完成設施更新改善工程28件、庫區清淤102.71萬立方公尺、蓄水範圍保育工程19件，尚達預計目標。
(二)全國水庫平均淤積率仍高，水庫清淤及保育工作仍待賡續研謀強化
經濟部105年8月訂定「水庫庫容有效維持綱要計畫」，並針對全臺95座水庫中，屬主要供水且淤積率超過6%之13座水庫(石門、曾文、南化、牡丹、烏山頭、霧社、白河、明德、德基、澄清湖、日月潭、仁義潭及阿公店水庫)列為重點追蹤改善標的，以長期(111-120年)達到水庫泥砂進出平衡，維持水庫有效庫容為目標。惟參據水利署109年8月提供資料，我國整體水庫平均淤積率29.59%，與104年底之29.20%相較，仍待檢討改善，另追蹤列管之13座重要民生水庫平均淤積率36.28%，其中南化(42.55%)、烏山頭(48.91%)、霧社(74.80%)及白河(59.67%)等4座水庫之淤積率高逾4成；108年度整體水庫清淤量1,205.28萬立方公尺雖較107年度961.36萬立方公尺增加，惟仍低於平均年淤積量1,823.29萬立方公尺，水庫清淤及保育工作仍待賡續研謀強化。
綜上，我國整體水庫淤積率仍高達29.59%，追蹤列管之13座重要民生水庫平均淤積率36.28%，允宜賡續檢討強化全國水庫保育、清淤及更新維護工程之落實執行，以維我國水庫之安全及永續使用。
表1 我國水庫容量、淤積率及清淤概況表 單位:萬立方公尺
項次	名稱	設計 / 總容量	目前 / 總容量	淤積率(%)	庫容測量年期	平均年淤積量	庫區清淤量
							107年度	108年度
1	石門水庫	30,912	20,293	34.35%	108.12	193.07	106.77	161.81
2	曾文水庫	80,364	50,881	36.69%	108.11	640.94	268.66	202.10
3	南化水庫	15,805	9,080	42.55%	108.11	258.65	73.72	50.66
4	牡丹水庫	3,119	2,646	15.17%	108.11	19.72	12.88	28.43
5	烏山頭水庫	15,415	7,876	48.91%	108.12	83.76	19.60	12.80
6	霧社水庫	14,860	3,745	74.80%	108.11	185.24	22.77	157.81
7	白河水庫	2,509	1,012	59.67%	108.10	27.72	25.32	45.92
8	明德水庫	1,770	1,222	30.96%	109.06	10.96	18.70	9.00
9	德基水庫	23,200	18,764	19.12%	108.11	19.12	7.44	10.67
10	澄清湖水庫	412	380	7.77%	107.10	0.48	21.00	20.00
11	日月潭水庫	17,162	13,928	18.84%	108.11	38.05	1.00	3.00
12	仁義潭水庫	2,911	2,632	9.58%	107.09	9.00	4.79	0.54
13	阿公店水庫	1,837	1,523	17.09%	108.09	4.69	11.28	29.76
小計		210,276	133,982	36.28%	-	1,491.40	593.93	732.50
其他水庫		81,685	71,593	12.35%	-	331.89	367.43	472.78
合計		291,961	205,575	29.59%	-	1,823.29	961.36	1,205.28

資料來源：水利署提供資料(109年8月)。
（分機：1928 施岑佩）