行政院、中央選舉委員會及所屬及大陸委員會108年度單位決算評估報告目錄 頁次

行政院、中央選舉委員會及所屬及大陸委員會108年度單位決算評估報告
一、108年度辦理院區各大樓空調汰換第4期工程，因工程進度未如預期，致預算保留數偏高，允宜妥適控管進度，俾儘早完竣工程
行政院108年度預算「營建工程」項下編列「房屋建築及設備費」577萬8千元，辦理院區各大樓空調汰換第4期工程，執行結果，決算數577萬8千元，執行率100.0%。
參據其108年度決算書所示，該項工程預算數為577萬8千元，包括工程經費561萬9千元及工程管理費15萬9千元。執行結果，決算數為577萬8千元，其中實支數22萬元，保留數為555萬8千元(預算保留比率為96.19%)，預算保留比率偏高。該院說明係因工程發包時程較晚，致108年底止尚未完成驗收程序，爰將相關預算保留至下年度繼續執行。該院允宜妥適控管工程進度，俾儘早完竣院區各大樓空調汰換第4期工程。
綜上，行政院108年度編列預算577萬8千元，辦理院區各大樓空調汰換第4期工程，因工程進度未如預期，致保留預算555萬8千元，預算保留比率達96.19%，顯為偏高，允宜妥適控管進度，俾儘早完竣工程。
（分機：1929吳昀雲）