客家委員會及所屬108年度單位決算評估報告目錄
        頁次
客家委員會及所屬108年度單位決算評估報告
三、截至108年底客家電臺收聽範圍擴及全臺，惟部分地區客家聽眾仍未普及，允宜研謀對策賡續推展客家傳播
客委會為落實總統客家政見，保障客家族群媒體近用權、傳承客家語言文化，以加強族群間文化溝通，促進社會整合及凝聚。108年度辦理「營運全國頻道客家廣播電臺」預算數1億187萬元元，決算數1億52萬3千元，預算執行率98.68%。經查：
(一)站臺設立、人力現況及預算執行情形
1.站臺設立：為維護客家族群之媒體近用權與文化發聲權，全國性頻道「講客廣播電臺」於106年6月23日開播，囿於經費與人力有限，自107年起編列年度預算，並採分期設立。106年第1期於該會會址設立總臺，建置南、北2座轉播站，主要收聽範圍為北部（基隆以南、桃園以北、宜蘭市以北）及南部（臺南市、高雄市及屏東枋寮以北）地區，其他地區則透過電臺官網及Hichannel收聽。為逐步擴大收聽範圍，依共站共塔原則，進行各期建置，於107年辦理完成第2期計6座轉播站(新竹、苗栗、臺南、宜蘭、花蓮、臺東)之建置工程。且108年辦理完成第3期新增2座轉播站(花東、竹苗中)，第3期就臺灣本島收訊不佳之客庄，迄至108年12月止已完成補隙站建置，收聽範圍擴及全臺。
2.人力現況：客家電臺人員係由該會傳播行銷處人員兼辦，並依行政院核定[1]意旨召聘副研究員及助理研究員各1名，以及臨時人員5名，共計7名，辦理講客電臺聽眾服務、綜整節目製作事宜、節目品質、著作權處理、廣播工程、設備維護及建置，以及人事、經費等相關事宜。
[1] 依據行政院106年5月1日院授人組字第1060045015號函，核定增加該會聘用預算員額5人及臨時人員15人，所增員額以辦理「客家廣播電臺」相關業務為限，於108年10月財團法人客家公共傳播基金會成立前，講客廣播電臺人力由該會傳播行銷處人員兼辦。
3.決算情形：由該計畫決算情形觀之(詳表1)，106年度至108年度決算數分別為4,875萬9千元、1億3,181萬5千元及1億52萬3千元，執行率99.84%、98.72%及98.68%，預算執行均逾9成8，尚符預期。
表1 設立及維運客家廣播電臺預算執行情形 單位：新臺幣千元
項目	106年度		107年度		108年度
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
設立及維運客家廣播電臺	48,838	48,759	133,523	131,815	101,870	100,523
執行率	99.84%		98.72%		98.68%

說 明：106年度預算係第二預備金動支數。
資料來源：客委會客發中心提供；本報告整理。
(二)部分地區客家聽眾仍未普及，允宜研謀對策賡續推展客家傳播
客家電臺主要定位為客家文化傳承或族群廣播，以發揚客家文化/語言傳承為營運宗旨。根據客委會委託研究報告指出[2]，全臺推估約有72萬客家聽眾，以桃竹苗區收聽客家廣播比例占69.5%最高，其次為高屏區與北北基宜區，各占24.2%、23.0%，再次為花東地區占16.4%，中彰投區占12.9%最低；若以收聽客家廣播之人數來看，以花東地區客家聽眾人數最少(4,262人)，桃竹苗區客家聽眾人數最多(22萬1,638人)，兩者差距逾51倍。該電臺截至108年底收聽範圍擴及全臺，惟部分地區客家聽眾仍未普及，允宜研謀對策賡續推展客家傳播(詳表2)。
[2] 參據客委會委託華威行銷研究公司之「104年度客家廣播節目製播需求與創新評估研究報告」，第194頁。
表2 全國客家電臺收聽情形調查統計表 單位：人
地區	13歲以上人口數		客家人口數		收聽廣播人數(A)	收聽客家廣播人數(B)	客家電臺收聽比例(B/A)
北北基宜區	6,652,139	38.0%	939,294	26.7%	184,102	42,268	23.0%
桃竹苗區	3,133,763	17.9%	1,448,612	41.2%	318,695	221,638	69.5%
中彰投區	3,983,068	22.7%	532,730	15.2%	103,350	13,318	12.9%
高屏區	3,245,692	18.5%	461,548	13.1%	89,540	21,693	24.2%
花東地區	496,300	2.8%	133,194	3.8%	25,973	4,262	16.4%
合計	17,510,962	100.0%	3,515,378	100.0%	721,659	303,179	42.0%

資料來源：摘自「104年度客家廣播節目製播需求與創新評估研究報告」第194頁之內容。
綜上，截至108年底客家電臺收聽範圍已擴及全臺，惟部分地區客家聽眾仍未普及，允宜研謀對策賡續推展客家傳播，以達傳承客家語言及文化之目標。
（分機：8664 高振源）