內政部主管108年度單位決算評估報告目錄 頁次

內政部主管108年度單位決算評估報告
一、內政部辦理內政跨域服務整合計畫，惟近年執行過程發生待改善等事項導致進度延遲，允宜加強進度及品質控管，俾提供民眾優質便捷服務
內政部於「內政資訊業務-內政跨域服務整合計畫」(106-109年)截至108年度累計預算數1億8,729萬3千元、累計決算數1億6,962萬7千元。經查：
(一)內政跨域服務整合計畫擬達到內政一站式便民服務
內政跨域服務整合計畫原名為內政服務雲整合計畫，為國家發展委員會「第五階段電子化政府計畫-數位政府」項下子計畫，後轉型為「服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子化政府計畫」，爰配合變更為內政部跨域服務整合計畫。該計畫主要以「資訊整合」與「共享服務」為主軸，就內政部整體服務流程進行改造，以提升整體行政效能。
該計畫預計整合包含內政部部內單位、營建署、役政署、中央警察大學、建築研究所、國土測繪中心及土地重劃工程處等機關業務，創新內政數位服務，配合智慧政府，並透過跨機關單位間合作，以民眾需求角度思考簡化程序，推動規劃服務整合與流程串接，達到內政一站式便民服務，期提升公共行政效率服務、契合民眾需要。
(二)執行過程發生待改善等事項導致進度延遲，允宜加強進度及品質控管，俾儘速提供民眾優質便捷服務
該計畫於107年度完成共用型行政資訊系統(公文、人事、差勤、表單、雲端管理平臺)、線上申辦共用平臺及社會團體線上申辦系統建置，惟於辦理內政雲端線上申辦系統、內政雲端共用服務管理平台、內政部暨所屬機關(構)人事服務平台及表單簽核等系統時，因尚有人事服務平臺及表單簽核系統使用功能需強化之待改善事項，故未及辦理驗收，雖已洽承包商積極配合改善完竣，惟已造成驗收延遲。
另該計畫於108年陸續完成內政一站式申辦服務入口，介接「我的E政府」提供內政部所有申辦業務資訊，並建立機關資料庫清洗、匯入之運作模式與標準作業流程，推動大數據連結應用及分析進行等各項功能。惟於辦理內政部暨所屬機關（構）表單簽核平台擴充暨維護案時，因功能增修不合格者致進度延後，爰要求承包商積極配合辦理後續相關改善事宜。
鑑於該計畫擬建置內政部與所屬機關共享之全球資訊網網站系統，以達成資訊資源向上集中、資訊系統共享、對外服務不中斷、無縫移轉之目標，計畫達成情形攸關內政業務整體服務水準，允宜強化進度及品質控管，俾儘速提供民眾優質便捷服務。
綜上，內政跨域服務整合計畫係為達成內政部業務系統縱向及橫向整合，以提供內政一站式便民服務，其執行情形攸關內政業務整體服務水準，惟107年度及108年度執行過程發生待改善或功能增修不合格等事項，導致進度延後等情事，允宜強化進度及品質控管，俾儘速提供民眾優質便捷服務。

二、營建署辦理污水下水道第5期建設計畫，惟部分縣市之公共污水下水道普及率仍待提升、近年污泥減量效果未如預期，允宜持續研謀改善，以符環保永續思維，並提高計畫成效
營建署及所屬104年起辦理污水下水道第五期建設計畫，惟部分縣市之公共污水下水道普及率仍待提升、近年污泥減量效果未如預期，仍待檢討善。經查：
(一)污水下水道建設計畫前4期主要係建置污水下水道系統工程，第5期則納入環保永續思維
我國在73年制定下水道法後，行政院於77年8月18日核定「污水下水道發展方案」，該方案歷經81年10月5日、87年3月12日及98年3月30日三次修正[1]，81年起辦理污水下水道建設計畫，迄103年度已完成第1期至第4期計畫，目前正進行第5期計畫。其中第1期至第4期預算數各為171.33億元、168.78億元、298.12億元及459.3億元；決算數分別為171.33億元、168.78億元、273.07億元及433.84億元；執行率各為100%、100%、91.60%及94.46%（詳表1），前4期計畫主要著重於污水下水道系統工程之建置。
[1] 摘自中華民國105年度污水下水道統計要覽。
污水下水道建設第5期計畫(104-109年度)，除延續前4期以「工程建設」為主之相關建設外，並納入「環保永續」思維，加入推動放流水回收再利用與污泥減量等計畫內容，以因應氣候變化對水資源之多元需求，並拓展污水下水道建設整體效益。第5期計畫於104至108年度累計預算數609億4,543萬7千元、累計決算數596億4,079萬9千元、執行率97.86%，104度至108年度執行率各為96.59%、97.17%、96.82%、99.12%及99.39% (詳表2）。
表1　污水下水道各期建設計畫相關預算執行情形 　單位：新台幣千元
項目	期程	預算數	決算數	執行率(%)
第1期	81-86	17,133,000	17,133,000	100.00
第2期	87-92	16,878,000	16,878,000	100.00
第3期	92-97	29,812,400	27,307,209	91.60
第4期	98-103	45,930,287	43,384,433	94.46
第5期	104-109	76,460,095	-	-

說　　明：污水下水道建設第5期計畫之109年度尚未執行完畢，故執行率以「-」表示。
資料來源：內政部營建署。

表2　污水下水道第5期建設計畫預決算情形表　　　單位：新台幣千元
年度	預算數	決算數	執行率(%)
104	11,444,279	11,054,584	96.59
105	12,688,856	12,330,330	97.17
106	11,589,681	11,221,059	96.82
107	12,552,109	12,442,217	99.12
108	12,670,512	12,592,609	99.39
合計	60,945,437	59,640,799	97.86

資料來源：內政部營建署。
(二)部分縣市之公共污水下水道普及率仍待提升
營建署於推動建置國內污水下水道建設，訂有公共污水下水道用戶接管普及率之年度目標，104年底至108年底分別為27.60%(實際值28.35%)、29.1%(實際值29.95%)、30.6%(實際值31.96%)、32.1%(實際值33.7%)及33.6%(實際值36.17%)，雖近年均達成年度目標。惟截至108年底公共污水下水道接管普及率為36.17%，然部分縣市之公共污水下水道接管普及率包括：彰化縣(1.29%)、南投縣(4.79%)、雲林縣(4.62%)、嘉義縣(8.56%)、台東縣(1.47%)、澎湖縣（0%）及嘉義市(0.58%)甚低於10%(詳表3)，遠低於平均值，允宜研謀提升。

表3　近年公共污水下水道用戶接管普及率達成情形表　　　　　 單位：%
縣市別	104年底	105年底	106年底	107年底	108年底
新北市	46.49	50.10	54.61	59.19	63.45
台北市	75.77	76.44	77.18	78.18	83.60
桃園市	4.43	5.31	8.78	11.18	14.51
台中市	13.19	14.46	16.19	17.80	19.74
台南市	16.00	16.97	18.32	19.03	20.34
高雄市	36.60	39.11	41.11	42.69	44.62
宜蘭縣	24.64	26.83	28.61	30.48	32.24
新竹縣	13.21	14.65	15.98	17.27	18.63
苗栗縣	11.66	14.00	14.86	17.10	19.16
彰化縣	0.70	1.01	1.00	1.04	1.29
南投縣	3.21	3.30	3.31	4.50	4.79
雲林縣	4.46	4.51	4.53	4.54	4.62
嘉義縣	6.51	7.54	7.69	8.21	8.56
屏東縣	12.23	12.60	12.78	12.89	12.89
台東縣	0.58	0.57	0.57	0.58	1.47
花蓮縣	24.70	27.95	30.12	33.06	34.11
澎湖縣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基隆市	24.89	27.63	31.12	34.22	36.23
新竹市	12.77	13.73	15.30	17.17	17.54
嘉義市	0.00	0.00	0.00	0.55	0.58
金門縣	30.41	31.93	33.49	34.50	35.39
連江縣	85.33	82.04	76.40	71.43	67.97
公共污水下水道普及率	28.35	29.95	31.96	33.70	36.17
整體目標值	27.60	29.10	30.60	32.10	33.60
整體目標達成率	102.72	102.93	104.45	104.98	107.65

資料來源：內政部營建署。
(三)近年污泥減量效果未如預期，允宜持續研謀提升改善
隨污水下水道普及率逐年提高，污水處理廠陸續完工運轉，因而污泥量持續增加，原下水污泥多採用衛生掩埋處置，惟公民營掩埋場逐漸飽和、新址開發不易、處置成本持續上漲，污泥減量日益迫切。且因公共下水道污水處理廠產生之污泥為事業廢棄物，爰擬藉由乾燥處理程序，推動污泥減量，並納入污水下水道第5期建設計畫。
原預估透過補助各地方政府設置污泥乾燥設備等方式，逐年將污泥減量，104至108年度預期減量效果各為17%、42%、56%、57%及58%。惟實際執行後，僅104年度實際減量效果20%，尚達預期減量效果，其後因裝設乾燥設施執行進度落後等因素，致105年度至108年度實際減量效果分別為10%、15%、17%及29%，未達原預定目標(詳表4)，允宜持續研謀提升改善。
表4　推動公共污水處理廠污泥減量成效表
年度	80%含水率污泥餅推估量 / (公噸/日)		乾燥後污泥推估量 / (公噸/日)		減量效果(%)
	預計	實際	預計	實際	預計	實際
104	217	135	180	108	17	20
105	264	122	153	110	42	10
106	272	152	119	129	56	15
107	288	188	124	155	57	17
108	342	197	145	153	58	29

資料來源：內政部營建署。
綜上，污水下水道前4期計畫主要係建置污水下水道系統工程，至第5期建設計畫除延續進行污水下水道相關建設外，亦納入環保永續思維，惟部分縣市之公共污水下水道普及率仍待提升、近年污泥減量效果未如預期，允宜持續研謀改善，俾達計畫成效。
（分機：8667楊慧敏）

三、警政署及所屬辦理建置新世代行動網路App偵查相關系統中程計畫，惟警政服務APP下載量容有提升空間，允宜加強宣導
警政署及所屬辦理建置新世代行動網路App偵查相關系統中程計畫108年度預算數1億8,407萬4千元，決算數1億7,927萬7千元，執行率97.39%。經查：
(一)警政服務APP推動情形
1.警政服務APP自101年8月13日啟用，提供電話(視訊)報案、警廣、治安(失竊車輛查詢、守護安全、查捕逃犯等)、交通(違規拖吊、即時路況查詢、事故資料申請等)及其他如臉書專區(NPA署長室、警光新聞雲等)、推播訊息(不定時傳送即時之防詐、交通、治安等宣導資訊)等服務項目，截至108年底累計下載量213萬7,277次。
2.為持續提升「警政服務APP」服務品質，於107年12月3日推出全新版本；另為確保民眾財產安全，「打詐」為警政署推動治安重點，特別於「警政服務APP」增加「165反詐騙專區」，內容包括反詐騙宣導、查詢詐騙來電排名及高風險賣場等，將犯罪偵防及警政服務互相結合，可隨時查詢詐騙資訊及向警方檢舉或報案，提升民眾防詐意識及提供即時警政服務。
(二)近年網路詐欺案件層出不窮，允宜加強防制詐欺犯罪作為
經警政署統計近年網路詐欺案件由104年度之3,851件，逐年增加至108年度之5,633件，增加1,782件，增幅46.27%；網路詐欺破獲數亦從104年度之3,101件，逐年增加至108年度之4,977件，增加1,876件，增幅60.50%；104年度至108年度合計發生網路詐欺案件2萬3,879件，破獲1萬9,928件，平均破獲比率83.45%，查獲嫌犯2萬331人(詳表1)，近年網路詐欺案件層出不窮，警政署及所屬允宜持續加強防制詐欺犯罪作為。
 (三)警政服務APP下載量容待提升
108年度12月底止警政服務APP之下載次數213萬7,277次(詳表2)，而108年度第4季我國行動通訊用戶為2,920萬8千戶[2]，顯示該APP下載量容有提升空間；且103年度至108年度受理報案總件數共計3,621萬268件(其中視訊報案件數為2萬8,668件)，有效報案總件數共計2,442萬8,150件(其中視訊報案件數為9,376件)，APP視訊報案占有效報案件數比率為0.04%(詳表3)，比例略低，允宜檢討改進並加強宣導，以利網路詐欺案件之偵查。
[2] 資料來源，國家通訊傳播委員會網站/政府公開資訊/業務統計/通訊傳播綜合類，網址 https://www.ncc.gov.tw/Chinese/index.aspx。
綜上，警政署及所屬辦理建置新世代行動網路App偵查相關系統中程計畫，惟相對我國行動通訊用戶為2,920萬8千戶，警政服務APP下載量截至108年底僅213萬餘戶，爰容待提升，允宜加強宣導。
表1 警政署及所屬網路詐欺案件發生及破獲情形表 單位：件；%；人
年度	發生數	破獲數	破獲率	查獲嫌犯人數
104	3,851	3,101	80.52	2,516
105	4,385	3,354	76.49	3,091
106	4,775	3,927	82.24	3,803
107	5,235	4,569	87.28	4,981
108	5,633	4,977	88.35	5,940
合計	23,879	19,928	83.45	20,331

資料來源：警政署提供，本報告彙整。
表2 警政署及所屬警政服務APP下載數統計表 單位：次
年度	105年度以前	106年度	107年度	108年度	合計
下載 / 次數	836,217	726,362	432,326	142,372	2,137,277

資料來源：警政署提供，本報告彙整。
表3 警政署及所屬受理報案總件數統計表 單位：件
年度	受理報案 / 總數	有效報案 / 總數	視訊報案APP受理報案數	視訊報案APP受理有效報案數
103	5,888,753	3,495,533	1,838	212
104	6,207,711	3,984,113	887	95
105	6,117,971	4,097,616	2,502	504
106	5,998,479	4,154,384	8,271	2,522
107	5,923,013	4,255,227	8,505	2,978
108	6,074,341	4,441,277	6,665	3,065
合計	36,210,268	24,428,150	28,668	9,376

說 明：1.警政服務APP視訊報案功能，自102年12月18日啟用，相關受理報案數據自103年起統計。
2.受理報案總數，含「110電話受理報案數」及「視訊報案APP受理報案數」。
3.110電話受理報案，指民眾使用市話、行動電話撥打110報案專線，另視訊報案APP受理報案，指民眾開啟視訊報案APP，撥打視訊電話向警察局勤指中心報案。
資料來源：警政署提供，本報告彙整。

四、部分縣市消防機關受理報案平均秒數較107年度增加，消防署及所屬允宜檢討改進，以提高消防救災工作時效
消防署及所屬辦理「加強救災救護工作」計畫編列預算數2億9,172萬元，決算數2億7,895萬2千元，執行率95.62%。經查：
(一)民眾對119緊急救援及救護需求居高不下
依消防法第16條規定：「各級消防機關應設救災救護指揮中心，以統籌指揮、調度、管制及聯繫救災、救護相關事宜。」及第18條規定：「電信機構，應視消防需要，設置報警專用電話設施。」政府爰設置119救災專線。而民眾對119緊急救援及救護需求居高不下，平均每年達400萬通以上，為提高搶救災害之時效，有效確保民眾生命安全，降低民眾財產損失，縮短受理民眾報案時間至為重要。
(二)部分縣市消防機關108年度受理報案平均秒數較107年度增加
依消防署提供之各縣市消防機關受理報案平均秒數統計表，分為火災、緊急救護、災害搶救及其他等4類別[3]，惟消防署表示，鑑於災害搶救項下種類形式較多及受理案件複雜，如山域事故及化學災害受理需確認案情及案發地點完整詢答，此類案件處理正確比派遣速度重要，方能於受理後調派適當人力及支援單位共同搶救，另其他案件均非屬消防勤務種類及非緊迫性緊急救護任務，故自107年度起不再統計災害搶救及其他類案件項目，僅火災及緊急救護有統計數據。經查新竹縣、澎湖縣及金門縣之消防機關火災及緊急救護108年度受理報案平均秒數均較107年度增加；臺北市之消防機關火災108年度受理報案平均秒數均較107年度增加；嘉義縣、新竹市及連江縣緊急救護108年度受理報案平均秒數均較107年度增加(詳表1)，允宜強化消防救災工作時效，俾在最短時間內趕抵現場，爭取黃金救援時間，確保民眾生命安全。
[3] 依消防法第1條規定：「為預防火災、搶救災害及緊急救護，以維護公共安全，確保人民生命財產，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律規定。」
綜上，消防署及所屬為辦理加強救災救護工作，108年度決算數2億7,895萬2千元，惟部分縣市消防機關108年度受理報案平均秒數較107年度增加，允宜檢討改進，以提高消防救災工作時效。
表1 各縣市消防機關受理報案平均秒數統計表 單位：秒
縣市別	107年度(A)		108年度(B)		108年度與107年度增減比較(C=B-A)
	火災	緊急救護	火災	緊急救護	火災	緊急救護
臺北市	22.36	36.08	24.08	33.68	1.72	-2.40
新北市	26.40	35.82	17.04	14.86	-9.36	-20.96
桃園市	45.00	31.00	36.90	27.22	-8.10	-3.78
臺中市	61.00	40.00	52.85	36.82	-8.15	-3.18
臺南市	64.92	38.73	54.20	34.05	-10.72	-4.68
高雄市	48.00	34.00	41.60	30.54	-6.40	-3.46
苗栗縣	60.00	42.00	52.24	38.00	-7.76	-4.00
新竹縣	50.00	36.00	52.34	37.55	2.34	1.55
南投縣	62.00	47.00	49.30	40.09	-12.70	-6.91
雲林縣	50.00	34.00	46.60	30.97	-3.40	-3.03
彰化縣	44.82	36.66	41.49	30.94	-3.33	-5.72
嘉義縣	56.00	39.00	47.96	40.34	-8.04	1.34
屏東縣	52.45	40.25	50.94	38.44	-1.51	-1.81
基隆市	52.00	41.00	38.19	31.16	-13.81	-9.84
新竹市	53.86	37.42	47.12	42.16	-6.74	4.74
嘉義市	50.00	27.00	40.34	25.57	-9.66	-1.43
宜蘭縣	54.50	39.50	42.97	32.49	-11.53	-7.01
花蓮縣	65.50	47.70	52.34	37.55	-13.16	-10.15
臺東縣	43.70	27.80	38.18	23.45	-5.52	-4.35
澎湖縣	55.00	37.68	63.47	51.46	8.47	13.78
金門縣	33.00	30.00	43.48	34.62	10.48	4.62
連江縣	55.16	44.08	32.35	44.69	-22.81	0.61

    資料來源：消防署提供，本報告彙整。

五、為避免直升機遭濫用而高額救援費用卻由全民負擔之訾議，空中勤務總隊允宜完備山難救援工作之相關規定
空中勤務總隊辦理航務、機務及飛安業務，108年度預算數17億7,420萬7千元，決算數16億8,529萬7千元，執行率94.99%。經查：
(一)執行救災及支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸任務
空勤總隊辦理空中勤務業務，主要係執行救災及支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸任務等5大任務，為確保直升機飛航安全及強化救援能力目標，必須編列經費強化飛行員飛行專業訓練，以建構空中救援系統，103年度至108年度執行成效統計，飛行時數3萬9,032小時，救援1,561人，運載物資裝備11萬6,913公斤，投水2,069次，滅火水量3,717公噸(詳表1)。
(二)允應與消防署積極溝通協調，研商加強山難救援工作之相關規定，以避免直升機遭濫用情事發生
空勤總隊103年度至108年度五大任務累計出勤架次，以空中救難所占比率40.98%最多，空中觀測偵巡所占比率28.29 %次之，空中運輸所占比率1.30%最少(詳表2)，因近年來山區意外事故頻傳，爰空勤總隊接獲消防署通知執行山難救援任務時，派遣直升機運送救援人員作業，承擔高度任務風險，惟出動直升機救援成本費用高，亦引起濫用社會救援資源，所衍生之成本費用由全民負擔之爭議，查地方政府消防機關可依地方政府登山活動管理自治條例處以罰鍰，惟中央機關如空勤總隊執行勤務，現行法規中並無收費標準之法源，空勤總隊允應與消防署積極溝通協調，研商加強山難救援工作之相關規定，以避免直升機遭濫用情事發生。
綜上，空勤總隊辦理航務、機務及飛安業務，108年度決算數16億8,529萬7千元，惟出動直升機救援成本費用高，亦引起濫用社會救援資源，所衍生之成本費用由全民負擔之爭議，空勤總隊允應與消防署積極溝通協調，研商加強山難救援工作之相關規定，以避免直升機遭濫用情事發生。
表1 空勤總隊103年度至108年度執行成效表
單位：小時；人次；公斤；次；公噸
年度	飛行時數	救援人數	運載物資裝配	投水次數	滅火水量
103	6,454	299	1,668	292	424
104	6,302	327	42,654	1,064	1,866
105	6,358	211	3,589	16	33
106	7,247	267	13,235	282	564
107	6,490	286	48,327	185	370
108	6,181	171	7,440	230	460
合計	39,032	1,561	116,913	2,069	3,717

資料來源：內政部空中勤務總隊提供，本報告彙整。
表2 空勤總隊五大任務103年度至108年度出動架次明細表
單位：次；%
年度	空中 / 救災	空中 / 救難	空中 / 救護	空中觀測偵巡	空中 / 運輸	合計
103	73	415	197	403	11	1,099
104	424	411	185	310	5	1,335
105	29	430	139	277	10	885
106	158	506	186	312	13	1,175
107	72	475	147	281	28	1,003
108	116	373	148	219	16	872
合計	872	2,610	1,002	1,802	83	6,369
比率	13.69	40.98	15.73	28.29	1.30	100.00

資料來源：內政部空中勤務總隊提供，本報告彙整。

六、役政署108年度委辦費賸餘比率偏高，執行情形未盡理想，嗣後允宜覈實編列預算，以有效運用預算資源
役政署108年度為辦理役政相關工作，於「役政業務」計畫項下編列委辦費預算數6,193萬元，決算數5,023萬7千元，執行率81.11%。經查：
(一)委辦費之辦理內容及核銷方式
108年度役政署委辦事項之辦理內容及核銷方式，係委託國防部支援辦理替代役基礎訓練經費及購置訓練所需資本門設備，為利財產使用單位及管理事權統一，役政署依國有公用財產管理手冊及國有財產產籍管理作業要點等規定辦理財產移轉，撥交代辦單位(陸軍含所屬)設帳列管，以符合規定。另核銷程序及管控程序係依審計法施行細則第25條及「政府會計憑證保管調案及銷毀應行注意事項」規定，役政署委辦相關支出原始憑證均由受委託單位完成審核程序後，送還該署完成核銷程序並保管。
(二)108年度委辦經費執行結果賸餘數偏高，允宜檢討改進
役政署108年度委辦費預算數6,193萬8千元，分別辦理：1.役政人員培訓。2.替代役役男一般保險。3.替代役軍事基礎訓練。4.替代役役男複檢、鑑定等，執行結果實支數5,023萬7千元，賸餘數1,170萬1千元，賸餘比率18.89%，主要係辦理替代役役男一般保險費因死、傷人數較預估數減少及辦理役男驗退複檢人數較預估減少等因素，致委辦經費結餘數偏高，允宜就政策需求、計畫目標及預期成效等確實檢討委辦計畫，覈實編列預算。
綜上，役政署108年度委辦費賸餘比率偏高，執行情形未盡理想，嗣後允宜覈實編列預算，以有效運用預算資源。
（分機：1918 魏安國）

七、移民署入出國自動查驗通關系統已運作多年，允宜加強推廣註冊與使用並擴大與他國簽訂互惠使用協議，俾便捷通關服務效率
移民署108年度預算「入出國及移民管理業務」編列5億7,536萬6千元，加計動支第一預備金與第二預備金1,281萬元，合計可用預算數5億8,817萬6千元，執行結果，決算數5億8,817萬6千元，執行率為100%。其中「建立整體性入出國及移民管理資訊系統」工作內容為執行入出國及移民資訊管理系統，及強化國境安全與查驗通關所需之資訊軟硬體設備建置、維護、管理與訓練及資訊安全等。經查：
(一)入出國自動查驗通關系統已運作多年且將再擴增建置
為提高我國通關作業效率並節省國境查驗人力負擔，該署自99年10月起辦理入出國自動查驗通關系統(以下簡稱e-Gate)發包作業，迄108年底止已啟用66座e-Gate (詳表1)，包括：桃園機場第1航廈與第2航廈分別有19座與22座，松山機場7座、臺中機場4座、高雄機場7座及金門水頭商港7座；且109年將再擴建37座e-Gate，屆時e-Gate總數可達103座，遍及國內各機場及重要港口，可供各地之入出國者便捷通關使用。
(二)隨國內e-Gate普及設置，允宜加強推廣註冊與使用，以有效提升入出境使用e-Gate比率
依據「申請及使用入出國證照查驗自動通關系統作業要點」規定，可申辦註冊e-Gate者，除年滿14歲且身高140公分以上，未受禁止出國處分之臺灣地區有戶籍國民外，尚包含持居留證之外國人、持外交官員證之外交官員、持臺灣地區居留證之無戶籍國民、具居留身分且取得臺灣地區居留入出境證之香港或澳門居民、經核發長期居留證或取得多次入出境證具依親居留身分之大陸地區人民、取得外籍商務人士使用快速查驗通關證明者及依條約或協定得申請使用者等。
參據該署提供近年度e-Gate使用情形(詳表2)，各年度使用e-Gate通關占入出境總人次比率由104年度22.99%增至108年度34.35%，其中入出境使用e-Gate仍以國人為主，使用比率由104年度40.29%增至108年度55.68%，據該署說明，外國旅客如單次入出境者多未申請註冊使用e-Gate。鑒於國內各機場與港口設置e-Gate已漸普遍，e-Gate通關使用比率可有提升空間，允宜加強推廣國人入出境之普及使用，俾有效發揮e-Gate提高通關作業效率並節省國境查驗人力負擔。
(三)可擴大與他國簽訂互惠使用協議，提高外國人入出境使用e-Gate比率及國人在國外自動通關便利性
依據前述可註冊及使用e-Gate者包括依條約或協定得申請使用，參據該署提供截至108年底止，我國與外國簽訂e-Gate互惠使用協議及生效情形(詳表3)，包括美國、韓國、澳洲及義大利等4國，且除美國外，其餘均為免費使用。鑒於簽署互惠協議使用自動通關可提高外國人使用e-Gate情形及便於國人出訪國家之通關便利，有助提升國境查驗效率，該署允宜衡酌需求擴大與他國簽訂互惠使用協議。
綜上，截至108年度止入出國自動查驗通關系統已運作多年且109年將再擴增建置，為有效發揮e-Gate便捷通關效益並節省國境查驗人力負擔，移民署允宜加強推廣註冊與使用，並擴大與他國簽訂互惠使用協議，提高外國人入出境使用比率，俾提升通關作業效率。
 表1 108年底止自動查驗通關系統(e-Gate)配置情形
 單位：座
裝設地點	配置位數		合 計
	出境	入境
桃園機場第1航廈	10	9	19
桃園機場第2航廈	11	11	22
松山機場	3	4	7
臺中機場	2	2	4
高雄機場	3	4	7
金門水頭商港	3	4	7
合 計	32	34	66

 資料來源：移民署。

表2 近年度e-Gate使用人次及機場港口查驗人力與加班費彙整表
        單位：人次；%；新台幣千元
年度	申請註冊e-Gate並通過者人數		當年度入出境者使用e-Gate通關人次			當年度國人入出境總人次	當年度國人入出境使用e-Gate通關比率	當年度入出境總人次	當年度使用e-Gate通關占入出境總人次比率	當年度機場、港口查驗人力
	當年新增	歷年累計		國人	其他					人次	加班費
100	172,391	172,391	495,022	495,022	0	19,145,273	2.59	31,216,270	1.59	725	83,935
101	478,967	651,358	2,920,579	2,904,843	15,736	20,419,573	14.23	34,954,817	8.36	712	88,442
102	642,503	1,293,861	5,662,441	5,561,978	100,463	22,108,904	25.16	38,032,500	14.89	724	88,532
103	612,883	1,906,744	8,042,943	7,877,163	165,780	23,641,810	33.32	43,322,316	18.57	729	88,514
104	946,774	2,853,518	10,835,878	10,615,260	220,618	26,344,406	40.29	47,143,218	22.99	744	92,406
105	1,076,045	3,929,563	13,392,335	13,111,319	281,016	29,126,428	45.02	50,444,698	26.55	786	96,685
106	1,040,892	4,970,455	15,760,016	15,408,652	351,364	31,311,919	49.21	52,703,886	29.90	793	96,172
107	1,191,811	6,162,266	18,101,360	17,838,228	263,132	33,201,200	53.72	55,263,697	32.75	784	97,368
108	1,205,883	7,368,149	19,913,334	19,103,170	810,164	34,310,449	55.68	57,973,588	34.35	779	95,505

資料來源：移民署。

表3 108年底止我國與外國簽訂e-Gate互惠使用協議及生效情形
國別	簽訂時間	生效時間	互惠使用方式
美國	105/04/04	106/11/06	須付費100美金，線上申請並面談通過後，註冊即可使用。
韓國	107/06/27	107/06/27	免費，註冊後即可使用。
澳洲	107/10/04	107/10/04	免費，國人免註冊即可使用Smart Gate；澳洲籍人士註冊e-Gate後即可使用。
義大利	本案採外交協調方式互惠宣布，無簽訂書面協議	108/09/26	免費，國人年滿14歲以上，持用有效晶片護照，免註冊即可於義大利境內羅馬、米蘭、威尼斯、特里維索、波羅納及西部薩丁尼亞島之歐比亞等6處機場使用；義大利籍人士註冊e-Gate後即可使用。

 資料來源：移民署。
(分機：1929 吳昀雲)

八、建築研究所辦理智慧綠建築與社區推動方案，惟建築物申請綠建築及智慧建築標章之意願偏低，且期滿後申請延續認可比率容有提升空間，允宜檢討改善，俾發揮計畫成效
建築研究所105年度起辦理永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案，截至108年度已編列預算數13億7,550萬5千元、累計實現數13億2,313萬9千元、應付保留數290萬元、賸餘數4,946萬6千元。經查：
(一)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案
各國政府為因應全球暖化及氣候變遷、高齡少子化問題，均提出智慧建築、綠建築、永續智慧社區及智慧城市等創新規劃理念與對策。我國亦於90年以來陸續實施各項政策[4]，其中建築研究所於105年起辦理「永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案」，主要推動重點包括：1.辦理智慧綠建築及綠建材之講習推廣活動；2.辦理獎勵或補助既有建築物智慧綠建築改善；3.評定核發綠建材標章；4.評定核發智慧建築及綠建築標章或證書；5.辦理永續智慧社區示範場域實證計畫等。
[4] 行政院於 90 年核定實施「綠建築推動方案」，其後於97年擴大實施「生態城市綠建築推動方案」，而後行政院更於99年12月核定實施「智慧綠建築推動方案」，並由內政部與經濟部共同推動。另行政院節能減碳推動會99年核定之「國家節能減碳總計畫」，及101年行政院核定之「黃金十年國家願景」102-105 年計畫，均將推動智慧綠建築列為綠能減碳施政主軸之標竿型計畫(以上摘述自永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案105年3月修正核定本)。
(二)申請綠建築、智慧建築標章之件數相對於建築物使用執照核發數仍屬偏低，允宜積極推廣，提升申請意願
政府近年來持續推動建築物申請綠建築及智慧建築標章，參據101年度至108年度上開標章通過情形可悉，取得綠建築標章之件數由101年度209件，除103年度略為下降至203件外，逐年提升至106年及107年各為335件及341件、108年度又減低為310件；取得智慧建築標章之件數於101年度至104年度均低於10件，105年度至108年度提高為14件、27件29件及29件。整體而言，申請綠建築標章及智慧建築標章之件數大致呈現逐年增加趨勢，惟占同期間建築物使用執照核發數年約2萬餘件之比率甚低，至108年度仍僅各占1.41%及0.13%(詳表1），顯示申請綠建築標章及智慧建築標章認證意願偏低，允宜積極推廣。
表1　綠建築標章及智慧建築標章通過情形表 單位：件
年度	綠建築標章	智慧建築標章	建築物使用執照核發數	綠建築標章占建築物使用執照核發數比率(%)	智慧建築標章占建築物使用執照核發數比率(%)
101	209	7	26,903	0.78	0.03
102	259	2	28,014	0.92	0.01
103	203	5	28,806	0.70	0.02
104	279	9	28,837	0.97	0.03
105	316	14	23,552	1.34	0.06
106	335	27	22,506	1.49	0.12
107	341	29	22,860	1.49	0.13
108	310	29	22,026	1.41	0.13

資料來源：建築研究所。
(三)期滿後申請延續認可比率容有提升空間，允宜積極推廣
綠建築標章或候選綠建築證書、智慧建築標章或候選智慧建築證書有效期間為5年，期滿前3個月內，得依規定申請延續認可[5]。觀察近年來申請續用認可情形，綠建築標章與候選綠建築證書104至108年度申請延續認可百分比各為5.83%、9.48%、8.13%、9.12%及0%；智慧建築標章與候選證書104至108年度申請延續認可百分比各為5.56%、0%、25%、9.68%及0%(詳表2)，整體而言，到期後申請延續認可比率尚低，該所允宜深入瞭解原因並積極推廣。
[5] 綠建築標章申請審核認可及使用作業要點第10點、智慧建築標章申請認可評定及使用作業要點第10點。
表2　綠建築、智慧建築標章與候選證書申請延續案件情形表
年度	項目	綠建築標章 / 與候選證書	智慧建築標章 / 與候選證書
104	屆期件數	480	18
	申請延續認可件數	28	1
	申請延續認可百分比(%)	5.83%	5.56%
105	屆期件數	612	11
	申請延續認可件數	58	0
	申請延續認可百分比(%)	9.48%	0.00%
106	屆期件數	541	24
	申請延續認可件數	44	6
	申請延續認可百分比(%)	8.13%	25.00%
107	屆期件數	318	31
	申請延續認可件數	29	3
	申請延續認可百分比(%)	9.12%	9.68%
108	屆期件數	2	3
	申請延續認可件數	0	0
	申請延續認可百分比(%)	0	0

說　　明：104年4月間及5月間分別將綠建築標章與候選證書及智慧建築標章與候選證書之有效期限由3年延長為5年，故108年申請延續認可屆期之案件數較少。
資料來源：建築研究所。
綜上，為進行智慧綠建築深耕升級與永續智慧社區創新實證普及，建築研究所辦理智慧綠建築與社區推動方案，並持續推廣綠建築及智慧建築標章，然申請綠建築、智慧建築標章之件數相對於建築物使用執照核發數仍屬偏低，各標章效期滿後申請延續認可比率容有提升空間，允宜深入瞭解原因並積極推廣。
（分機：8667楊慧敏）