交通部、鐵道局及所屬110年度單位預算評估報告
一0、鹽埔漁港客貨運專區之建設，允宜加強與當地漁民及居民溝通協調，以減少計畫執行之爭議及阻力
交通部110年度「偏遠地區交通建設」新增「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」1億1,900萬元，期程自109至111年度，該計畫總經費2億6,950萬元，由中央公務預算負擔2億2,970萬元(110年度1億1,900萬元，以後年度1億1,070萬元)，屏東縣政府負擔3,980萬元。經查：
(一)計畫緣起
行政院107 年9 月13 日核定農業委員會「東港鹽埔漁港計畫」，計畫內容包括於鹽埔泊區劃設客貨運專區，屏東縣政府爰以「東港鹽埔漁港計畫」為上位計畫，提出「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，以因應東港地區至小琉球長期客、貨運之成長需要。
(二)計畫內容
「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」包括客貨運專用區整體配置規劃、北漁業突堤碼頭興建工程及永久貨運碼頭規劃評估，說明如下(各分項工程分年經費表詳表1)：
1.客貨運專用區整體配置規劃：客運碼頭使用既有之南側漁業用突堤碼頭，考量客船進出所需迴船空間，於碼頭面前後各劃設80 公尺管制線禁止漁船停放空間，以維船舶安全。另，「東港鹽埔漁港計畫」劃設之客貨運專用區範圍內，於陸域部分規劃設置跳港遊憩轉運站、海洋廣場、停車場及觀海平台。
2.北漁業突堤碼頭興建工程：為補償客船使用既有南側漁業用突堤碼頭，造成漁船泊靠碼頭長度縮減情形，爰規劃於客運碼頭對面新建一突堤碼頭，供漁船使用。
3.永久貨運碼頭規劃評估：為符合「東港鹽埔漁港計畫」所劃設之客貨運專用區位，兼顧漁船使用外泊區之需求，同時解決目前貨船於東港鹽埔漁港無固定貨運碼頭之區位情形，將針對當地貨船泊靠之需求條件、整體漁港水域條件及當地漁民、住戶意見，規劃提出永久貨運碼頭最適區位方案。
表1 「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」分年經費表
單位：新臺幣千元
工程項目	109年度	110年度	111年度	合計
1.跳港遊憩轉運站工程	20,000	102,000	0	122,000
2.戶外停車場工程	10,000	15,600	20,000	45,600
3.海洋廣場工程	10,000	11,200	0	21,200
4.觀海平台工程	0	0	6,700	6,700
5.北漁業用突堤碼頭工程	0	30,000	40,000	70,000
6.永久貨運碼頭設置規劃評估	2,000	2,000	0	4,000
合計	42,000	160,800	66,700	269,500

資料來源：「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」核定本，109年7月。
(三)允宜加強溝通協調，以減少計畫執行之爭議及阻力
鹽埔漁港客運碼頭使用既有南側漁業用突堤碼頭，及永久貨運碼頭最適區位之選擇，均可能影響既有之漁船泊靠作業及居民交通習慣，中央及地方相關機關允宜加強與當地漁民及居民溝通協調，減少爭議及阻力，以因應小琉球對外客貨運輸成長之需求，帶動小琉球及鹽埔觀光發展，並兼顧當地漁民及居民權益。
綜上，為因應東港地區至小琉球長期客、貨運之成長需要，屏東縣政府以農業委員會「東港鹽埔漁港計畫」為上位計畫提出「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，期達成旅客分流、區域均衡開發之目標。鹽埔漁港客運碼頭使用既有南側漁業用突堤碼頭，及永久貨運碼頭最適區位之選擇，均可能影響既有之漁船泊靠作業及居民交通習慣，中央及地方相關機關允宜加強與當地漁民及居民溝通協調，以減少計畫執行之爭議及阻力。