交通部、鐵道局及所屬110年度單位預算評估報告
一三、為順應民意需求增設臺鐵鳳鳴及平鎮臨時站，允宜積極培養運量，並妥善規劃運用拆除後之物資設備，俾提升其效益
鐵道局110年度「鐵路建設計畫」項下新增「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」1億550萬元及「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」4,308萬元。經查：
(一)計畫緣起
增設鳳鳴站及平鎮站為早期臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期(基隆-新竹段)及後續(基隆-苗栗段)建設計畫辦理事項，因政策或計畫變更造成通車時間延後，目前為「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」(以下簡稱桃地計畫)增設之車站，惟桃地計畫於109年9月2日甫經行政院核定，期程為計畫核定後8年第一階段通車(桃園站、內壢站、中壢站)、9年全線完工(鳳鳴、中路、桃園醫院、中原及平鎮等通勤站)[1]，爰目前距通車仍需9年，行政院為順應早日通車啟用之民意訴求，決定增設鳳鳴臨時站及平鎮臨時站[2]。
[1] 資料來源，鐵道局。
[2] 本段整理自鐵道局「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」核定本(108年10月)及「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」核定本(109年8月)。
(二)計畫經費及期程
1.鳳鳴臨時站：經行政院108年10月核定，總經費6億1,268萬元，計畫期程為108至113年度，109年度預計先行辦理1,661萬元，經行政院同意以第二預備金支應，迄109年8月底，執行數為481萬9千元。110年度編列1億550萬元，包括規劃設計、土建及機電工程等費用。
2.平鎮臨時站：經行政院109年8月核定，總經費4億9,716萬元，計畫期程為109至115年度，109年度預計先行辦理180萬元，將以第一預備金支應。110年度編列4,308萬元，包括規劃設計及用地取得費用。
表1 鐵道局110年度編列鐵路建設計畫之預算編列及執行情形
       單位：新臺幣千元
計畫名稱	行政院核定 / 日期	計畫 / 總經費	計畫期程	110年度預算案數	迄109年8月 / 執行數	109年度 / 預計先行辦理數	109年度 / 經費來源
1.增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	108. / 10.24	612,680	108 / -113	105,500	4,819	16,610	第二 / 預備金
2.增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	109. / 8.3.	497,160	109 / -115	43,080	0	1,800	第一 / 預備金

資料來源：鐵道局；本報告整理。
(三)允宜積極培養運量，並妥善規劃運用拆除後之物資設備，俾提升其效益
俟桃地計畫完工通車後，將拆除鳳鳴臨時站及平鎮臨時站，增設臨時站雖係順應民意需求，提升交通便利性，惟鐵道局評估該2計畫之經濟效益及財務效益評估均不顯著[3]，允宜積極研議相關措施以培養運量，並妥善規劃運用拆除後之物資設備，俾提升其效益。
[3] 詳鐵道局「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」核定本(108年10月)及「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」核定本(109年8月)。
綜上，鐵道局110年度「鐵路建設計畫」項下新增「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」及「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」，前揭2計畫均經行政院核定，並於109年度先行辦理。增設鳳鳴站及平鎮站為早期規劃之辦理事項，因政策或計畫變更造成通車時間延後，行政院為順應民意需求，決定先設臨時站，俟桃地計畫完工通車後再行拆除，允宜積極研議相關措施以培養運量，並妥善規劃運用拆除後之物資設備，俾提升其效益。