國家運輸安全調查委員會暨交通部所屬(民用航空局、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬)110年度單位預算評估報告
四、截至109年8月25日止，調查中運輸事故案件數計63件，其中13件已逾規定調查期限，允宜分析落後原因，研謀改善對策
運安會110年度預算案於「運輸事故調查」工作計畫編列1,247萬9千元，辦理運輸事故之調查與報告暨運輸安全改善建議之提出與追蹤等。經查：
(一)運安會將各類運輸事故予以分級，並訂定不同調查程序及辦理期限
運安會為有效運用人力及設備資源，縮減調查報告發布時程等，於該會公路、鐵道、水路及飛航事故調查標準作業程序及內部控制作業手冊等規範中，審酌運具特性、事故種類及嚴重性，將各類運輸事故予以分級，並採取不同調查程序，期能提升事故調查之效率及效益。詢據運安會說明，各類運輸事故調查分級之辦理期限詳如表1。
表1 運輸事故調查分級之辦理期限
運輸類型	調查分級	辦理期限
1.公路組	2級	第1級18個月、第2級12個月
2.鐵道組	2級	第1級14個月、第2級12個月
3.水路組	3級	第1級18個月、第2級12個月、第3級3個月
4.航空組	6級	第1級18個月、第2至5級12個月、第3級6個月

資料來源：運安會109年9月3日提供資料。
(二)截至109年8月25日止，未結案件63件中計有13件(占20.63%)已逾規定調查期限，允宜研謀改善
依據運安會提供資料顯示(詳表2)，自88年至109年8月25日止，航空、水路、鐵道及公路事故之調查案件數共計222件，其中159件已結案，尚有63件尚在調查中(公路5件、鐵道13件、水路41件、航空4件)，然其中計有13件(水路11件、航空2件)已逾前揭規範所訂調查期程，詢據該會說明，主要係因水路運輸事故案件數量超出預期，調查人力不足，及部分航空事故涉及與國外調查單位溝通，交涉費時等所致，允宜針對落後情形研謀改善措施。
表2 截至109年8月25日止調查案件之辦理情形表 單位：件
運輸 / 類型	調查 / 案件數	已結 / 案件數	未結案件數(調查中)				逾期之原因
				未逾期	已逾期	已逾期占比
公路	5	0	5	5	0	0%	-
鐵道	13	0	13	13	0	0%	-
水路	69	28	41	30	11	26.83%	案件數量超出預期，調查人力不足。
航空	135	131	4	2	2	50.00%	涉及與國外調查單位之溝通及資料交換等，交涉費時。
合計	222	159	63	50	13	20.63%

說 明：依據運安會說明，航空案件係自飛安會成立後延續統計，且目前亦有部分案件持續列管中，爰本表統計期間為88年至109年8月25日止。
資料來源：運安會109年9月3日提供資料。
綜上，自88年至109年8月25日止，運安會尚未結案之調查案件計63件，其中13件(占未結案件數之20.6%)已逾該會規定之調查期限，允宜分析落後原因，研謀因應改善措施。