科技部主管單位預算及行政法人國家災害防救科技中心110年度預算評估報告目錄 頁次
        科技部主管單位預算及行政法人國家災害防救科技中心110年度預算評估報告
壹、科技部
科技部110年度預算案編列歲入3,378萬元，較109年度3,413萬4千元減少35萬4千元（減幅1.04%）；歲出413億2,046萬4千元，較109年度388億946萬7千元增加25億1,099萬7千元（增幅6.47%）。謹就科技部110年度預算案評估如下：
一、允宜及早就太空發展相關子法及配套措施預為準備，俾太空發展法後續審議及落實執行，並持續積極跨部會溝通協調科研探空火箭發射場域建置與運作事宜，以利我國太空發展進入新階段
科技部110年度預算案編列「財團法人國家實驗研究院發展計畫」57億2,740萬8千元，其中「太空科技發展與服務計畫」預算案數25億1,272萬5千元，全數為獎補助費。經查：
(一)計畫概要
1.依行政院108年1月16日核定之第3期國家太空科技發展長程計畫，計畫期程為108年度至117年度共10年，計畫主要將發展高解析度光學遙測衛星、超高解析度光學衛星及合成孔徑雷達衛星，組成完整衛星星系。第3期太空科技長程發展計畫將以第1期與第2期計畫成果為基礎，除以尖端技術發展為核心，帶動臺灣太空產業發展外，並期兼顧國家安全、社會福祉等需求應用。
2.第3期國家太空科技發展長程計畫108年度至109年度已編列37億8,843萬1千元。110年度續編經費主要執行項目包括衛星操控與維運、衛星資料處理、太空科技營運與推廣、衛星實驗室與廠務維持、下世代太空科技發展延續推動計畫及Beyond 5G低軌衛星—通訊衛星發展計畫。
(二)鑒於民間公司利用農牧用地建造火箭發射基地引發爭議，後續研訂之作業指引，預計近期修正後公告；相關預定科研探空發射場域用地事宜，仍待科技部持續積極進行溝通協調
1.晉○太空科技公司108年底因利用農牧用地建造火箭發射基地，引發違法用地爭議。經科技部澄清該公司預定發射之火箭非科技部研究計畫，亦非該部轄下財團法人國研院之委辦計畫。另國研院委託晉○太空科技公司執行「多功能混合式探空火箭發射服務」，科技部已責成國研院嚴格審視與該公司合約執行情形，並獲該公司承諾遵守法令及契約規定。
2.該部基於發展國家太空實驗場域以利各類型科學實驗所需，規劃科研探空火箭發射場域，並訂定作業指引，俾太空火箭發射作業有所依循。詢據科技部回復資料顯示，目前短期科研探空火箭發射場域作業指引於109年9月下旬甫再次完成預告，截至109年10月4日止尚於後續修訂作業程序。至於科研探空火箭發射場地預計使用屏東縣牡丹鄉742及743國有土地為原住民族傳統領域，須辦理諮商取得原住民族部落同意參與，並由目的事業主管機關進行土地撥用事宜。因「科研火箭」之目的事業主管機關於109年9月4日始確定由科技部擔任，該部允宜持續就探空火箭發射場域建置事宜積極與相關機關溝通協調。
3.另據科技部表示，第3期國家太空科技發展長程計畫以太空產業之衛星科技及相關軟硬體為主。至於探空火箭之發射目前仍需更多評估，並未納入前揭第3期計畫。
(三)太空發展相關法令之研訂已屬迫切，本院委員提出之太空發展法草案業經院會一讀，科技部允宜及早就相關法規、子法及配套措施預為準備
1.依第3期國家太空科技發展長程計畫之目標包含以尖端技術發展為核心，帶動台灣太空產業發展。然太空產業為高風險高附加價值產業，亦為先進國家積極投入發展之戰略產業。美國、日本及法國均已建立太空法體制，南韓、印尼及菲律賓等新興太空國家亦不落人後，我國太空法進度相對落後[1]。
[1] 參吳宗信(2020年6月)，「探討國家太空法立法與臺灣太空的未來發展」。科學月刊，462期。
2.我國為第32個自主擁有衛星之國家，目前擁有之太空物體(含衛星與太空殘骸)排名全球第24名，福衛5號於106年成功發射運轉，福衛7號亦於108年成功發射6枚衛星，第3期國家太空科技發展長程計畫規劃至少10枚自製衛星發射及執行Beyond 5G低軌衛星—通訊衛星發展計畫，我國太空發展進入新階段。又，探空火箭之發射雖未納入第3期國家太空科技發展長程計畫，然民間公司利用農牧用地建造火箭發射基地引發爭議，顯示太空發展相關法令之訂定已屬迫切。而本院委員已於109年4月10日提出太空發展法草案[2]，並經院會一讀，科技部允宜就相關法律、子法與配套措施及早預為準備，俾利相關法規之審議及落實執行。
[2] 參立法院109年4月8日議案關係文書院總第1021號委員提案第24312號「太空發展法草案」。
綜上，科技部110年度補助國研院辦理「太空科技發展與服務計畫」預算案數25億1,272萬5千元。衡酌第3期國家太空科技發展長程計畫之目標包含以尖端技術發展為核心，帶動台灣太空產業發展等，我國已具研製衛星能力，惟太空法制相對落後其他先進國家，且108年底民間公司利用農牧用地建造火箭發射基地以發射自行研發之火箭而引發爭議，太空發展相關法令之研訂已屬迫切，本院委員已提出草案並經院會一讀，科技部允宜就相關法律、子法與配套措施及早預為準備，俾利相關法規之審議及落實執行，另宜就科研探空火箭發射場域，持續積極與相關部會溝通協調，俾國家太空實驗場域及早完成建置。

二、主管財團法人研究人力年齡結構趨高齡且集中度不低，允宜評估科研人力來源領域之未來供需，進行跨部會溝通，及早研謀因應策略並執行，俾研發能量得以延續不斷
科技部110年度預算案編列「財團法人國家實驗研究院發展計畫」57億2,740萬8千元，「財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫」18億2,165萬7千元，全數皆為獎補助費。經查：
(一)相較全國及企業部門，國研院及同步輻射中心研究人員年齡結構趨高齡，且占比最高之年齡層集中度亦較高
1.依最新科學技術統計要覽，107年度全國及企業部門研究人員均以34歲以下占比最高，分別為39%及43%，45歲以上占比則分別為25%及17%（詳表1）。
2.國研院及同步輻射中心107年度研究人員均以35歲至44歲為占比最高之年齡層，占比分別為50%及49%，45歲以上占比則分別為39%及41%（詳表1），相較於前述全國及企業部門，國研院及同步輻射中心研究人員年齡結構較為高齡，且占比最高之年齡層集中度亦較高。另國研院107年度至109年7月底45歲以上年齡層占比呈略增趨勢（詳表1），同步輻射中心則為40%以上，均顯示年齡結構為趨高齡。
(二)研究人力主要來自國內大專校院培育之人才，部分研究人力因業界需求高或新興研發領域人才有限致延攬不易
1.國研院及同步輻射中心研究人力取得國內博碩學士學位占比分別為90.86%及69%，爰研究人力之來源主要為國內大專校院培育之人才。
2.據國研院表示，其太空中心與台灣半導體研究中心因業界需求高而薪資磁吸效應強；國家高速網路與計算中心之新興研發領域如人工智慧、大數據分析、人工智慧物聯網等類人才有限，均致延攬研究人力不易。
(三)我國推動產業數位轉型，科研人才需求殷切，然少子女化趨勢與高等教育科技類學生數下降及人才外流，致科研人力未來供需失調隱憂漸現
1.我國近年就讀科技類領域大學部、研究所碩士及博士班之人數及占比均較以往下滑[3]。依教育部預測未來16學年學生人數[4]，受少子女化現象影響，大學生將持續大幅減少。復依行政院主計總處108年12月17日發布之107年國人赴海外工作人數統計結果，我國國人赴海外工作人數持續增加，而大專及以上程度者占比高達7成5[5]。
[3] 我國98學年度大學生、碩士生及博士生總人數分別為101萬餘人、18萬餘人及3萬3千餘人，108學年度各降為93萬2千餘人、16萬8千餘人及2萬8千餘人。觀察就讀科技類領域各級學生數及占比，98學年度科技類領域大學生45萬4千餘人，占大學生總人數之45.0%，108學年度降為38萬4千餘人及41.3%；98學年度碩士生8萬4千餘人，占碩士生總人數之45.8%，108學年度降為7萬6千餘人及45.3%；98學年度博士生2萬3千餘人，占博士生總人數之68.4%，108學年度降為1萬6千餘人及59.1%。
[4] 依教育部109年6月20日發布各教育階段學生數預測，108學年大學1年級學生數21.9萬人，之後仍大致呈遞減趨勢，至124學年預計降為18.1萬人，較108學年鉅減17%；另108學年小學1年級學生人數為21.1萬人，124學年預計降為16.1萬人，較108學年亦鉅減24%。
[5] 依行政院主計總處108年12月17日發布之107年國人赴海外工作人數統計結果，107年國人赴海外工作人數計73萬7千人，較106年增加1千人(增幅0.1%)；查98年至107年間赴海外工作者增7萬5千人，平均年增率1.2%。另按教育程度別分，大專及以上程度者55萬4千人(占總數75.3%)，較106年續增1.1%，而較98年增幅8.4%。
2.我國近年推動產業數位轉型，科技人才需求殷切，惟我國人才持續外流，加上少子女化趨勢及高等教育科技類領域學生數下滑，國際科技競爭日益激烈，我國科技人才已為爭取對象，未來研究人力之招募挑戰恐更為增加。
綜上，研究人力為研發型財團法人重要資產，科技部主管財團法人國研院及同步輻射中心研究人力年齡結構趨高齡，且占比最高之年齡層高於全國平均年齡層，集中度亦較高，允宜督促渠等財團法人進一步評析內部單位研究人力之分布是否過於高度集中單一高齡年齡層及有無人力斷層疑慮，並預為經驗傳承。再者，未來國內科研人才供需失調隱憂漸現，已獲政府正視，鑒於科研人才之養成需長期規劃與培育，科技部允宜評估主管財團法人科研人力來源領域之未來供需，進行跨部會溝通，及早就我國教育體系與產業、研發法人機構，以及國際科技發展趨勢之連結，研謀策略並協調執行，俾研發能量得以延續不斷。
表1 國研院及同步輻射中心研究人員年齡層統計表 單位：人
財團法人	年度	34歲以下	35-44歲	45-54歲	55歲 / 以上	45歲以上	109年7月底研究人力
國家實驗研究院	107	11%	50%	26%	13%	39%	822
	108	11%	51%	25%	14%	39%
	109/7	10%	49%	27%	14%	41%
國家同步輻射中心	107	10%	49%	23%	18%	41%	120
	108	6%	50%	21%	23%	44%
	109/7	5%	55%	16%	24%	40%
全國研究人員	107	39%	35%	17%	8%	25%
企業部門	107	43%	39%	14%	3%	17%

說 明：上表研究人員定義參照科學技術統計要覽，係指從事新知識之構思或 創造之專業人員。研究人員主導研發，改良或發展概念、理論、模型、技術設備、軟體或作業方法。相關計畫的專業管理階層亦屬之。
資料來源：彙總科技部提供資料及2019科學技術統計要覽。

三、允宜全盤就新增辦理科技計畫所涉資料層面，評估是否辦理變更原資通安全責任等級，以適用較高資安維護要求與管考
科技部110年度預算案編列「財團法人國家實驗研究院發展計畫」57億2,740萬8千元，「財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫」18億2,165萬7千元，全數均為獎補助費。經查：
(一)公務機關、關鍵基礎設施提供者及政府捐助之財團法人均屬資通安全管理法納管對象，並應依規定報行政院核定資通安全責任等級
1.資通安全管理法自108年1月1日開始施行。依該法第3條第6款至第9款[6]，納管對象包括公務機關，以及關鍵基礎設施提供者、公營事業及政府捐助之財團法人等特定非公務機關。
[6] 資通安全管理法第3條第6款至第9款規定：「本法用詞，定義如下：六、特定非公務機關：指關鍵基礎設施提供者、公營事業及政府捐助之財團法人。…七、關鍵基礎設施：指實體或虛擬資產、系統或網路，其功能一旦停止運作或效能降低，對國家安全、社會公共利益、國民生活或經濟活動有重大影響之虞，經主管機關定期檢視並公告之領域。八、關鍵基礎設施提供者：指維運或提供關鍵基礎設施之全部或一部，經中央目的事業主管機關指定，並報主管機關核定者。九、政府捐助之財團法人：指其營運及資金運用計畫應依預算法第四十一條第三項規定送立法院，及其年度預算書應依同條第四項規定送立法院審議之財團法人。」
2.另依該法之子法—資通安全責任等級分級辦法第2條、第3條第2項及第6項[7]規定，資通安全責任等級，由高至低，分為A級、B級、C級、D級及E級。行政院直屬機關應每2年提交自身、所屬或監督之公務機關及所管之特定非公務機關之資通安全責任等級，報行政院核定。各機關因組織或業務調整，致須變更原資通安全責任等級時，應即依相關程序辦理等級變更。
[7] 資通安全責任等級分級辦法第2條規定：「公務機關及特定非公務機關（以下簡稱各機關）之資通安全責任等級，由高至低，分為A級、B級、C級、D級及E級。」、第3條第2項及第6項分別規定「行政院直屬機關應每二年提交自身、所屬或監督之公務機關及所管之特定非公務機關之資通安全責任等級，報主管機關核定。」、「各機關因組織或業務調整，致須變更原資通安全責任等級時，應即依前五項規定程序辦理等級變更；有新設機關時，亦同。」
(二)除同步輻射中心資通安全責任等級為C級外，科技部及所屬與所管特定非公務機關均為B級
1.行政院108年6月14日核定科技部、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、南部科學工業園區管理局、國家災害防救科技中心、財團法人國家實驗研究院(下稱國研院)等資通安全責任等級均為B級，同年7月24日核定科技部主管財團法人國家同步輻射研究中心資通安全責任等級為C級。
2.科技部、3個科學園區及災防中心資通安全責任等級分別因維運高科技領域資安聯防機制及平台、園區廠商通關系統及維運災防重要系統而列為B級，國研院資通安全責任等級則因業務涉及公務機關捐助、資助或研發之敏感科學技術資訊之安全維護及管理而列為B級。
(三)國研院國網中心110年度受補助辦理之新增科技計畫部分涉及政府、人民健康與疾病及其他相關資料
國研院為政府捐助比率100%之財團法人，設立宗旨為因應國家未來科技研究需求，建立良好研究環境，有效利用共同實驗研究設施，推動尖端科技研究，以提昇科技研究水準，培育優秀人才等。該院內部實驗研究單位國家高速網路與計算中心(下稱國網中心)110年度將辦理之新增科技計畫部分涉及政府與人民資料，例舉如下：
1.健康大數據永續平台計畫預計辦理期程110年度至113年度，該計畫為跨部會合作計畫，計畫目標係為布局我國精準健康藍圖，結合衛福部、科技部及經濟部3部會與產官學研量能，建立我國完善之健康大數據體系，以支援醫療照護、研究應用與產業發展。該計畫補助國網中心建置國家級之友善生醫資料分享平台及以病人為核心之前瞻生醫資料庫，運用生醫資料庫大數據與AI運算能量，開發疾病相關之新穎生物標記與疾病風險評估模式。爰國網中心主導有效儲存、壓縮、傳輸與運算機制，相關資料涉及人民健康與疾病及其他相關資料。
2.「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」辦理期程110年度至114年度，該計畫為跨部會合作計畫，計畫目標係國發會、教育部與科技部合作共同打造公共網路優化之數位創新基礎之整合應用環境。該計畫因應數位時代大資料傳輸需求，規劃以國研院國網中心台南與新竹節點資料中心建置與維運公共服務網路交換中心，串接臺灣學術網路（TANet）、政府骨幹網路服務（GSN）、臺灣高品質學術研究網路（TWAREN）及中央研究院網路（ASNet）等4大公共服務網路，強化網路備援與強韌性，提供高速網路服務環境。衡酌該計畫提供雲世代政府公共服務所需網路、計算、儲存、備份備援資源，涉及政府與人民相關資料。
(四)科技部允宜評估是否須依相關程序辦理變更原資通安全責任等級，以適用較嚴格之資通安全維護要求及管考
1.資通安全責任等級分級辦法依業務以及系統之重要性，與牽涉範圍為全國性、區域性、地區性等差異，依照重要性高低將公務及非公務機關分成5個等級。依該辦法第4條及第5條規定，資通安全責任等級列為A級情形含括業務涉及全國性民眾服務或跨公務機關共用性資通系統之維運、業務涉及全國性民眾或公務員個人資料檔案之持有等。而維運共用性資通系統為涉及區域性、地區性民眾服務或跨公務機關者或持有之民眾個人資料檔案為區域性或地區性者，其資通安全責任等級則為B級。
2.依資通安全責任等級分級辦法附表2及附表4特定非公務機關資通安全責任等級分為A級與B級應辦事項不同之處包括管理面之運作演練、資安稽核頻率與資安專責人員配置人數；技術面之安全性檢測及資安健檢頻率；認知與訓練面之資安教育訓練人數與證照要求等(詳表1)，而以A級應辦事項之頻率及人數均高於B級。
3.如前述，國研院執行110年度新增科技計畫部分涉及政府與人民資料，科技部允宜評估該院業務是否涉及全國性民眾服務或跨公務機關共用性資通系統之維運或涉及全國性民眾或公務員個人資料檔案之持有，致須依相關程序辦理變更原資通安全責任等級，以適用較嚴格之資通安全維護要求及管考。
綜上，科技部主管財團法人國家實驗研究院資通安全責任等級經行政院108年6月間核定為B級，因該院110年度新增執行之科技計畫部分涉及政府、人民健康與疾病及其他相關資料，科技部允宜全盤就其及所屬與所管特定非公務機關，評估是否須依相關程序辦理變更原資通安全責任等級，以適用較嚴格之資通安全維護要求及管考。

表1 資通安全責任等級A級與B級非公務機關應辦事項差異表
面向	辦理項目	辦理項目細項	A級	B級
管理面	業務持續運作演練	全部核心資通系統	每年1次	每2年1次
	辦理內部資通安全稽核		每年2次	每年1次
	資通安全專責人員		初次受核定或等級變更後1年內，配置4人	初次受核定或等級變更後1年內，配置2人
技術面	安全性檢測	全部核心資通系統網站安全弱點檢測	每年2次	每年1次
		全部核心資通系統系統滲透測試	每年1次	每2年1次
	資通安全健診	網路架構檢視、網路惡意活動檢視、使用者端電腦惡意活動檢視、伺服器主機惡意活動檢視、目錄伺服器設定及防火牆連線設定檢視	每年1次	每2年1次
認知與訓練	資通安全教育訓練	資通安全專責人員	每年至少4名人員各接受12小時以上資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練	每年至少2名人員各接受12小時以上資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練
	資通安全專業證照		初次受核定或等級變更後1年內，資通安全專責人員總計應持有4張以上，並持續維持證照之有效性	初次受核定或等級變更後1年內，資通安全專責人員總計應持有2張以上，並持續維持證照之有效性

資料來源：彙總自資通安全責任等級分級辦法附表2及附表4特定非公務機關資通安全責任等級分為A級與B級應辦事項。
四、國家科學技術發展計畫含括政府科技資源規劃，未來允宜配合計畫起始年度預算之籌編妥為規劃計畫研訂時程
科技部110年度預算案「國家科學技術發展基金」計畫編列330億5,405萬元，係國庫現金增資該基金辦理推動整體科技發展、培育延攬及獎助科技人才、改善研究發展環境等科技研究與發展支出。其中創新及應用科技編列3億9,081萬元，包括國家整體科技發展之規劃與推動、科技計畫之評審與管考、全國科技發展調查與資料編纂及推廣等計畫。經查：
(一)國家科學技術發展計畫包含政府科學技術之資源規劃，為政府擬定科學技術政策與推動科學技術研究發展依據
1.依科學技術基本法第10條第1項規定，政府應考量國家發展方向、社會需求情形及區域均衡發展，每4年訂定國家科學技術發展計畫，作為擬訂科學技術政策與推動科學技術研究發展之依據。
2.科學技術基本法第11條規定：「國家科學技術發展計畫，應包含下列事項︰一、國家科學技術發展之現況與檢討。二、國家科學技術發展之總目標、策略及資源規劃。三、政府各部門及各科學技術領域之發展目標、策略及資源規劃。四、其他科學技術發展之重要事項。」
3.科學技術基本法第12條第2項規定：「國家科學技術發展基金之運用，應配合國家科學技術之發展與研究人員之需求，經公開程序審查，並應建立績效評估制度。」
4.綜前規定，國家科學技術發展計畫包含政府各部門及各科學技術領域之資源規劃，係擬定科學技術發展與推動科學技術研究發展之重要依據。
(二)近2期國家科學技術發展計畫完成研訂時程均晚於計畫起始年度預算籌編時程
1.國家科學技術發展計畫（民國106年至109年）將於109年度屆期。至於未來4年之國家科學技術發展計畫（民國110年至113年），詢據科技部表示，該計畫之訂定依科學技術基本法規定，尚須經全國科學技術會議討論，目前第11次全國科學技術會議預計於109年底前召開。
2.國家科學技術發展計畫（民國106年至109年）係於106年 9月7日經行政院核定。
3.依預算法第30條及第32條第1項規定：「行政院應於年度開始9個月前，訂定下年度之施政方針。」、「各主管機關遵照施政方針，並依照行政院核定之預算籌編原則及預算編製辦法，擬定其所主管範圍內之施政計畫及事業計畫與歲入、歲出概算，送行政院。」同法第46條規定：「中央政府總預算案與附屬單位預算及其綜計表，經行政院會議決定後，交由中央主計機關彙編，由行政院於會計年度開始4個月前提出立法院審議，並附送施政計畫。」爰此，政府預算資源之籌編係於年度開始前，涉及政府資源規劃之國家科學技術發展計畫之訂定與核定則宜配合預算之籌編時程。惟查國家科學技術發展計畫（民國106年至109年）係於106年 9月7日經行政院核定，而國家科學技術發展計畫（民國110年至113年）迄109年9月尚未經全國會議討論，即計畫編列之起始年度預算籌編時尚無確定之國家科學技術發展計畫為依據。
綜上，國家科學技術計畫（民國106年至109年）將於109年度屆期，未來4年之國家科學技術發展計畫（民國110年至113年）尚待全國科學技術會議討論。衡酌國家科學技術發展計畫包含政府科學技術之資源規劃，為政府擬定科學技術政策與推動科學技術研究發展依據，未來允宜配合計畫起始年度預算之籌編，妥為規劃國家科學技術發展計畫研訂時程。
五、龐鉅科技預算資源投入科學技術發展，技術輸出入貿易逆差雖大幅縮減，惟高科技產業仰賴國外技術輸入仍深，允宜賡續提升國家科技研發能量引領產業科技創新之效
科技部110年度預算案「國家科學技術發展基金」計畫編列330億5,405萬元，係國庫現金增資該基金補助辦理推動整體科技發展、培育延攬及獎助科技人才、改善研究發展環境等科技研究與發展支出。其中創新及應用科技編列3億9,081萬元，包括國家整體科技發展之規劃與推動、科技計畫之評審與管考、全國科技發展調查與資料編纂及推廣等計畫。經查：
(一)龐鉅科技預算資源投入科學技術之研發，允應發揮引領國內產業科技創新與運用之效
1.依科學技術基本法第3條第1項及第2項分別規定：「政府應於國家財政能力之範圍內，持續充實科學技術發展計畫所需經費。」、「政府應致力推動全國研究發展經費逐年成長，使其占國內生產毛額至適當之比例。」
2.中央政府科技預算98年度為910億餘元，逐年概增至110年度為1,169億元[8]（詳表1）。另依最新科學技術統計要覽（2019年版），全國研發經費由98年度3,670億5,300萬元增至107年度6,159億8,600萬元(增幅67.82% )；其占國內生產毛額比率亦由98年2.84%成長至107年度3.36%(詳表1)。觀察107年度全國各類型研發計畫[9]經費(詳表2)，基礎研究經費來源主要為政府研究計畫，並多由高等教育部門及政府部門執行；應用研究及技術發展則主要由企業部門執行。基礎研究、應用研究與技術發展具上下游關係，三者間應相輔相成，而政府科技發展計畫允應發揮引領產業科技創新與運用之效。
[8] 110年度總預算編列科技發展計畫經費969億元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算屬科技類金額200億元，合計1,169億元。
[9] 依2019年科學技術統計要覽附錄B，研發類型主要分為基礎研究、應用研究及技術發展等3大類。其中基礎研究屬實驗性或理論性工作，旨為獲得新知識，作為瞭解現象或事實之根本基礎，未預期在具體時程內作特別應用或利用；應用研究是在特定實用目的及目標導向下，為獲得新知識進行之原創性研究；技術發展指系統性之工作，包括利用從研究與實務經驗獲得之既有知識，用於生產新材料、新產品和新設備，或設置新製程、新系統和新服務，或具體改善既有生產或設置。
(二)我國技術輸出之主要產業為高科技產業，其技術輸入金額仍鉅，致生技術貿易逆差，宜持續提升技術自主性
1.技術貿易之輸出、輸入為衡量國家產業技術自主性之重要指標。我國91年度技術輸出金額116.8億元，逐年成長，至107年度為532.44億元，技術輸入金額自91年度之493.89億元，亦逐年成長至103年度為1,708.24億元，104年度開始下滑為1,661.23億元，106年度再下降為902.77億元，107年度則減為692.83億元，淨技術貿易額逆差由91年度之377.08億元縮減為107年度之160.39億元（詳表3）。據經濟部工廠校正及營運調查報告，近年度技術輸入金額大幅減少原因為2大國際公司因權利金訴訟，部分廠商不需再支付授權金所致。
2.若觀察技術輸出入金額排名前5名之產業（詳表4），107年度技術輸入金額前2名為「電子零組件業」及「電腦電子產品及光學製品業」，合計占比為56.1%，而該2產業技術輸出金額分別排名第1名及第3名，合計占比為46.11%。「電子零組件業」及「電腦電子產品及光學製品業」輸出入金額相抵後分別產生技術貿易順差2.32億元及技術貿易逆差71.49億元。由上可悉，我國技術輸出產業以高科技產業為主，惟因技術購買金額高於技術銷售金額，致高科技產業仍有技術貿易逆差，允宜持續提升技術自主性。
綜上，科技創新為我國產業經濟之重要驅動力，政府多年持續以龐鉅科技預算資源用於科技研發，允應充分發揮引領提升產業技術與自主程度之效，我國主要之技術輸出產業為高科技產業，其技術輸入金額高於技術輸出金額甚多，致仍有技術貿易逆差，顯示政府投入資源以期藉國家科技研發能量提升我國技術自主性之成效容宜持續強化。
表1 中央政府科技預算與全國研發經費表 單位：新台幣億元
年度	年度科技預算	特別預算(科技類)	合計	全國研發經費	全國研發經費/GDP
98	910.30	-	910.30	3,670.53	2.84%
99	923.93	-	923.93	3,958.79	2.82%
100	907.03	-	907.03	4,153.57	2.91%
101	927.22	-	927.22	4,339.97	2.96%
102	910.71	-	910.71	4,584.33	3.00%
103	938.21	-	938.21	4,845.41	2.98%
104	984.32	-	984.32	5,116.18	3.00%
105	1,021.48	-	1,021.48	5,417.57	3.09%
106	1,027.90	22.76	1,050.67	5,745.02	3.19%
107	932.08	174.18	1,106.27	6,159.86	3.36%
108	946.51	181.69	1,128.21	-	-
109	952.00	176.85	1,129.00	-	-
110	969.00	200.00	1,169.00	-	-

資料來源：彙總科技部提供與2019年科學技術統計要覽資料。
表2 107年度我國各研發類型研發經費配置表 單位：新台幣億元；%
執行部門	總計	基礎研究	應用研究	技術發展
全國	6,159.86	449.18	1,414.35	4,296.34
企業部門	80.31%	7.88%	68.97%	91.62%
政府部門	10.67%	39.86%	14.29%	6.43%
高等教育部門	8.89%	51.82%	16.37%	1.94%
私人非營利部門	0.13%	0.43%	0.37%	0.01%

資料來源：彙總2019年科學技術統計要覽資料。
表3 我國91年度至107年度技術貿易情形表 單位：新台幣億元
年度	技術輸出金額(A)	技術輸入金額(B)	淨技術貿易額(A-B)
91	116.80	493.89	-377.08
92	108.15	548.47	-440.32
93	122.18	556.70	-434.52
94	168.87	623.29	-454.42
96	194.29	703.23	-508.94
97	229.32	804.82	-575.50
98	277.36	1,065.89	-788.53
99	285.61	1,465.89	-1,180.27
101	312.96	1,576.46	-1,263.50
102	339.63	1,571.72	-1,232.08
103	382.85	1,708.24	-1,325.39
104	412.33	1,661.23	-1,248.90
106	485.86	902.77	-416.91
107	532.44	692.83	-160.39

說 明：經濟部逢0、5年無工廠校正資料。
資料來源：彙總經濟部工廠校正暨營運調查報告。
表4 我國107年度技術貿易前5名產業表 單位：新台幣億元；%
行業別	技術輸入		行業別	技術輸出
	金額	比率		金額	比率
全國總金額	692.83	100.00%	全國總金額	532.44	100.00%
電子零組件業	243.45	35.14%	電子零組件業	245.77	35.47%
電腦電子產品及光學製品業	145.22	20.96%	電力設備及配備業	88.51	12.77%
非金屬礦物製品業	61.60	8.89%	電腦電子產品及光學製品業	73.73	10.64%
其他化學製品業	46.38	6.69%	皮革毛皮製品業	47.21	6.81%
汽車及其零件業	43.95	6.34%	化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人纖業	14.55	2.10%

資料來源：彙總經濟部工廠校正暨營運調查報告。

六、增撥科發基金資金允依本院決議按支出性質明確劃分經常門與資本門
科技部110年度預算案「國家科學技術發展基金」計畫以「設備及投資－投資」科目增撥科發基金330億5,405萬元，且全數列為資本門。經查：
(一)除增置或擴充、改良資產及增加投資屬資本支出，其餘歲出為經常支出
依預算法第10條第3項[10]及第23條規定，除增置或擴充、改良資產及增加投資為資本支出，應屬資本門外，其餘歲出均為經常支出，應列經常門，且非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。但經常收支如有賸餘，得移充資本支出之財源。
[10] 預算法第10條第3項規定：「歲出，除增置或擴充、改良資產及增加投資為資本支出，應屬資本門外，均為經常支出，應列經常門。」同法第23條規定：「政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。但經常收支如有賸餘，得移充資本支出之財源。」
(二)主計總處對設備及投資－投資之定義，容值斟酌
行政院主計總處(簡稱主計總處)於92年度以前訂定之「用途別預算科目分類定義及計列標準表」對於「設備及投資－投資」科目定義：「凡以一定之資金經營某事業或轉移於其他事業作為生產資本，預期將來有利益者屬之。」但自93年度起改為：「凡對其他事業（含非屬信託基金之特種基金及民間企業）挹注一定資金作為該特種基金及民間企業之資本者屬之。」據此，挹注資金作為特種基金之資本即屬投資，刪除預期將來有利益者之條件，頗值商榷。
(三)科技部補助專題研究計畫與經濟部科專計畫同為科技發展計畫，經濟部依補助支出性質歸類
按經濟部110年度預算案編列科技專案計畫141億8,270萬6千元，並依補助支出之性質歸類，資本門僅編列1億4,508萬元(約占1.02%)。科技部補助專題研究計畫雖係透過基金轉撥，惟與經濟部補助科技專案計畫均本質同為科技發展計畫，係基於其對國家未來整體科技及經濟發展可直接或間接產生效益而予以補助，科技部未依補助計畫支出性質，而將挹注科發基金之資金全數列為「設備及投資─投資」，歸類於資本門，妥適性有待斟酌。
(四)本院已數度決議檢討修正增撥科發基金經資門劃分
本院審議104年度至108年度中央政府總預算案關於科技部增撥科發基金全數以「設備及投資－投資」科目入帳並列為資本門，各年均決議須依支出性質明確劃分，以符實情(詳表1)。
綜上，科技部增撥科發基金全數列「設備及投資－投資」，屬資本門，允宜依本院決議，並參酌經濟部科專計畫，依支出性質明確劃分經常門及資本門，以符實情。
表1：本院有關撥補予各特種基金經資們劃分決議摘要
決議	內容
95年度中央政府總預算案通案決議(十一)	95年度中央政府總預算案，經查中央各機關及所屬把經常性業務費用或補助，以撥給特種基金的方式，作假帳變成「投資」的項目，嚴重破壞預算制度，爰要求各部門以「投資」為用途別編列撥補予各特種基金的預算，應依法按經常門、資本門劃分標準編列，不應全數以「投資」科目編列，嚴重違反預算法規定，中央各機關及所屬於下年度應依法改正。
96年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分通案決議(二)	…惟行政院主計處為使我國經常收支帳符合預算法第23 條規定，將彌補各機關主管的非營業基金虧損數以「投資」科目入帳，造成經常收入大於經常支出之假象，有違國際先進國家通用定義及國內相關法規規定，造成我國各項統計資料無法與世界先進國家相比較，應檢討改進。以「投資」科目彌補基金虧損，造成經資門分類不當，意圖掩飾政府儲蓄負值而經常收支帳卻為正值之悖離現象，因此，要求行政院各部門自97 年度以「投資」為用途別編列撥補予各特種基金的預算，應依法按經常門、資本門劃分標準編列，不應全數以「投資」科目編列，但離島建設基金及行政院國家科學技術發展基金暫時除外。
104年度中央政府總預算案─科技部決議(三十九)	行政院國家科學技術發展基金專題研究補助等多屬一般經常性支出，科技部增撥基金全數以「設備及投資─投資」科目入帳並列為資本門，與立法院歷年相關決議不符，爰要求科技部應於105年預算中，檢討修正不合宜之資本支出項目，就國家科學技術發展基金專題補助計畫之經費依經常門、資本門明確劃分，避免虛增資本預算。
105年度中央政府總預算案─科技部決議(七十五)	…科發基金用途以補助專題研究計畫為主，尚有部分支應一般行政管理經費，多屬一般經常性支出，科技部增撥科發基金全數以「設備及投資─投資」科目入帳並列為資本門，恐有虛增資本支出之嫌，爰要求科技部應將上開疑義之因應過程及結果，於1個月內送交立法院教育及文化委員會委員。
106年度中央政府總預算案─科技部決議(三十二)	科技部106 年度以「設備及投資─投資」科目增撥行政院國家科學技術發展基金（下稱科發基金）423 億4,560 萬9 千元，並全數列為資本門；經查，106 年度科發基金預算案之基金用途預算數為455 億7,474 萬5 千元，屬資本支出之項目預算數僅為11 億4,600 萬元，占科發基金之基金用途預算數2.51%，其餘預算多用於專題研究補助、人才培育補助及總務費用等經常性支出，似有虛增資本支出之虞；爰要求科技部針對上開事項進行檢討，並於3 個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。
106年度中央政府總預算案─科技部決議(八十)	…科技部應基於歷年補助科發基金科技預算所產生之實質效益，及比照經濟部科技專案計畫預算編列之原則，積極檢討修正科發基金之預算支出性質，以符預算法之規定，並將檢討結果於3 個月內送交立法院教育及文化委員會。
107年度中央政府總預算案—科技部決議（二十一）	科技部107年度「國家科學技術發展基金」計畫以「設備及投資-投資」科目增撥科發基金329億8,275萬9千元，且全數列為資本門。科技部挹注科發基金資金，再由科發基金補助專題研究計畫及一般行政管理經費等，其用途多屬一般經常性支出，全數以「設備及投資-投資」科目入帳並列為資本門，未盡允洽。再者，科技部補助專題研究計畫與經濟部補助科技專案計畫，本質同為補助科技研發計畫，卻因透過基金轉撥與否而對經資門歸類標準不同，恐值商榷。要求科技部應依立法院決議重新檢討修正，並參酌經濟部科專計畫依支出性質之經常門、資本門明確劃分，以符實情。
108年度中央政府總預算案—科技部決議(三十七）	…科技部108年度預算案增撥科發基金326億7,353萬2千元，全數列「設備及投資—投資」，屬資本門。…允宜依立法院決議，並參酌經濟部科技專案計畫依支出性質之經常門、資本門明確劃分。

     資料來源：彙總自各年度中央政府總預算案及附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告。

貳、新竹、中部及南部科學工業園區管理局及所屬
科技部新竹科學工業園區管理局（下簡稱竹科）110年度預算案編列歲入1億8,761萬4千元，較109年度1,429萬1千元增加1億7,332萬3千元（增幅1,212.81%）[11]；歲出8億1,254萬4千 元，較109年度16億2,252萬3千元減少8億997萬9千元（減幅49.92%）。中部科學工業園區管理局（下簡稱中科）110年度預算案編列歲入633萬4千元，較109年度633萬元增加1萬4千元（增幅0.22%）；歲出4億5,934萬4千元，較109年度5億4,673萬7千元減少8,739萬3千元（減幅15.98%）。南部科學工業園區管理局（下簡稱南科）110年度預算案編列歲入871萬1千元，較109年度868萬5千元增加2萬6千元（增幅0.30%）；歲出6億9,912萬8千元，較109年度8億4,045萬7千元減少1,413萬9千元（減幅16.82%）。謹就各園區管理局110年度預算案評估如下：
[11] 主要係因行政院109年5月22日同意科學園區管理局作業基金採16年無息辦理價購新竹生物醫學園區第2生技大樓建築物，竹科管理局110年度單位預算編列1億7,500萬元之財產售價收入。
七、辦理醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫，允宜衡酌經費需求時程核實編列預算；另補助建置體驗診線，允宜衡酌將醫療機構自費採購金額列為績效指標可行性
竹科、中科及南科110年度預算案「投資推廣」計畫分別編列辦理醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫預算案數分別為1,476萬6千元、3,735萬7千元及1億1,341萬8千元。經查：
(一)計畫概要
1.醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫辦理期程為108年度至111年度，包括新創育成生態系與國際合作(南科執行)、加速中部地區生醫產業創新計畫(中科執行)、創價醫材加速器平台計畫(國研院執行)、優勢與利基醫材整合加值計畫(經濟部工業局執行)、竹科醫療器材產業創業環境創新與國際商機鏈結(竹科執行)等5項細部計畫。
2.該計畫係為整合前開科技部與經濟部醫材資源，聚焦產業發展，完成產業育成生態系，進而發展國內特色醫材聚落。計畫執行方式係透過國研院由廠商育成開始加速輔導，後交由竹科、中科、南科續進行產業化輔導，再整合經濟部工業局資源，聚焦特定優勢與利基產業，透過產業聯盟將產品引進國際，提升國內醫療器材產值。
(二)中科及南科辦理醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫，因108年度預算數為跨年期經費致預算執行率未盡理想，允宜衡酌經費需求時程核實編列預算
1.108年度竹科、中科及南科辦理醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫預算數分別為2,000萬元、5,262萬9千元及7,483萬8千元，執行數分別為2,000萬元、2,120萬6千元及2,030萬1千元，占預算數比率分別為100%、40.29%及27.13%（詳表1）。中科執行落後係因屬跨年期計畫，須俟期中期末查訪後，撥付次期款及尾款；南科執行落後係因委辦案屬跨年度執行，並配合委辦案審查委員時間而於12月中旬始辦理期中審查，俟廠商提送修改計畫書及期末報告與審核後，始得撥付第2期及第3期款。
2.依預算法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明…及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」另依各機關單位預算執行要點[12]第15點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編訂預算案後應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：(一)延續性計畫應切實依照原定分年進度辦理，以前年度執行結果如有進度落後情形，應積極檢討改善。…。」前述中科及南科108年度預算執行落後多因預算數屬跨年度計畫經費之故，允宜依預算法及各機關單位預算執行要點規定，衡酌跨年度計畫款項撥付與經費需求時程，核實編列各執行年度預算與依進度執行，以改善落後情形。
[12] 107年12月21日行政院院授主預字第1070102918號函修正。
(三)南科補助建置體驗診線，醫療機構自費採購園區廠商產品金額允為切中計畫核心目標，容宜評估納為績效指標之可行性
1.審計部108年度審核報告指出，南科補助醫療院所建置體驗診線，截至108年底止，核定補助6家醫療機構(補助金額3,660萬元)，建置10條體驗診線，惟僅4條之醫療機構或病患後續向園區廠商採購醫材290萬餘元。
2.詢據科技部表示，截至109年8月止，已核定補助7家醫療機構，補助金額3,900萬元，建置11條體驗診線，另於108年10月進行109年度補助計畫[13]對外徵求公告中已要求執行體驗診線計畫之醫療機構，應於計畫執行期間以自有經費採購園區廠商產品達補助款10%以上。
[13] 據科技部提供資料，南科自106年開始推動之「南部智慧生醫產業聚落推動計畫」，並於108年開始執行「醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫」，為達到資源整併，自109年起南科將2計畫整併執行。
3.鑒於南科補助醫療機構建置體驗診線，係為協助園區廠商產品推廣國用，爰醫療機構以自有經費採購園區廠商產品金額允為計畫執行重要目標與成效，惟南科就該計畫所列績效指標[14]尚未包括此自費採購實績，容宜評估納入之可行性，以激勵切實執行。
[14] 南科醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫110年度績效指標包括：透過國內外醫學大學(或醫院)及廠商進行國際合作、國際教學中心、國際體驗診線3案；每年促成智慧生醫商品化案件2件以上；每年新引進廠商6家以上；協助資金媒合或技術創成2案；產業聯盟推動，協助國際推廣，促成園區廠商取得國際訂單120萬美元；4年計畫完成後年產值達100億元以上。
綜上，中科及南科辦理醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫，108年度預算數因屬跨年期計畫經費而使執行率偏低，允宜妥為規劃審查時程及衡酌款項撥付時程，核實編列預算。另南科補助建置體驗診線，相關醫療機構自費採購園區廠商產品金額允為與計畫核心目標直接關聯之成效衡量標準，容宜評估納為績效指標之可行性，俾發揮激勵效果及回饋供後續政策檢討參考。
表1 醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫108年度預算執行表
  單位：新台幣千元
園區別	預算數	實現數	賸餘數	執行數	執行數占預算數比率	保留數
竹科	20,000	19,880	120	20,000	100.00%	0
中科	52,629	21,067	139	21,206	40.29%	26,733
南科	74,838	20,293	8	20,301	27.13%	54,537

資料來源：彙總自科技部提供資料及竹科、中科及南科科學工業園區管理局108年度決算書。

八、允宜持續積極招商提升衛星園區土地出租率，並催收逾期未收回租金
竹科、中科與南科110年度預算案「投資推廣」計畫分別編列3,012萬2千元、6,129萬2千元及1億3,512萬元。經查：
(一)竹科銅鑼與宜蘭園區，以及中科中興與二林園區等土地出租率介於9.88%及63.7%間，未盡理想
1.截至109年7月底止，竹科、中科及南科園區土地總面積4,470.09公頃，可供出租面積1,847.09公頃，已出租面積1,609.82公頃，出租比率87.15%；標準廠房可出租993單位，已出租952單位，出租率95.87%。
2.竹科、中科及南科整體土地出租比率各為89.27%、76.54%及93.63%；標準廠房出租率各為99.03%、99%及87.59%。惟細究衛星園區出租率，竹科銅鑼園區、宜蘭園區、中科二林園區、中興園區出租率分別僅63.7%、9.88%、18.8%及50.1%（詳表1）。
3.詢據竹科及南科管理局表示，銅鑼園區及中興園區已持續積極招商。宜蘭園區經重辦環評，新增產業別及開放量產，環保署於109年1月通過環評後，109年7月底出租率較上年度同期成長63.85%；二林園區於107年5月通過二階環評，開發期程僅約2年，另受進駐產業別及用水用電量限制等因素，致出租率無法快速成長。
(二)3園區109年7月底逾期未收回租金餘額2億餘元，以逾期期間4至6（含）年占比4成最高
該3園區109年7月底逾期未收回租金餘額分別為6,686萬6千元、6,838萬1千元及1億1,990萬8千元，合計2億5,515萬5千元，較上年度同期餘額1億7,399萬9千元，增加8,115萬6千元，增幅46.64%。若以逾期期間分析，以逾期期間4至6（含）年占44.55%最高，其次為10年以上占比23.63%及2年(含）內占比11.5%（詳表2），允宜持續加強催收。
綜上，竹科、中科及南科109年7月底整體土地及標準廠房出租率分別達87.15%及95.87%，惟竹科銅鑼園區、宜蘭園區、中科二林園區及中興園區土地出租率介於9.88%及63.7%間，仍待持續積極招商，以提升出租率。另3園區109年7月底逾期未收回租金餘額2億餘元，以逾期期間4至6（含）年占比4成最高，允宜持續加強催收。

表1 科學園區109年7月底土地廠房出租情形表 單位：公頃、單位
園區別		土地使用情形					標準廠房使用情形
		總面積		可供出租面積(A)	已出租面積(B)	出租率%		可出租單位數	已出租單位數		出租率%
合計		4,470.09		1,847.09	1,609.82	87.15		993	952		95.87
竹科管理局		1,374.62		543.47	485.13	89.27		619	613		99.03
中科管理局		1485.34		560.92	429.32	76.54		100	99		99
南科管理局		1,610.13		742.7	695.37	93.63		274	240		87.59
出租率尚待提升衛星園區
竹科銅鑼園區	350.05		71.15		45.29		63.7	0		0	0
竹科宜蘭園區	70.80		33.82		3.34		9.88	29		27	93.10
中科二林園區	631.04		133.69		25.08		18.8	0		0	0
中科中興園區	36.58		17.98		9		50.1	0		0	0

資料來源：彙總自科技部提供資料。
表2 科學園區逾期未收回租金帳齡分析表 單位：新台幣千元
逾期期間	108年7月底		109年7月底
	合計	占比%	竹科	中科	南科	合計	占比%
0-2年(含)	10,515	6.04	1,719	7,745	19,882	29,346	11.50
2-4年(含)	44,109	25.35	5,121	9,828	6,228	21,177	8.30
4-6年(含)	25,453	14.63	17,249	50,808	45,604	113,661	44.55
6-8年(含)	3,086	1.77	0	0	2,844	2,844	1.11
8-10年(含)	27,825	15.99	0	0	27,825	27,825	10.91
10年以上	63,012	36.21	42,777	0	17,525	60,302	23.63
合計	173,999	100.00	66,866	68,381	119,908	255,155	100.00

資料來源：彙總自科技部提供資料。

九、部分園區廠商自建廠房未經管理局同意即先行轉租，允宜落實執行新增轉租約定等強化管理措施，俾園區土地廠房運用符合設置宗旨
竹科、中科與南科110年度預算案「投資推廣」計畫分別編列3,012萬2千元、6,129萬2千元及1億3,512萬元。經查：
(一)園區廠商自建廠房轉租者半數於獲管理局同意前即先行轉租
1.審計部108年度總決算審核報告指出，園區管理局為促進科學園區事業自建廠房有效運用，訂定轉租原則規定自建廠房出租廠商於轉租前，應函報管理局獲准後，始得提供租用。惟逾半數事業未獲管理局同意前即將廠房轉租，經查主要係廠商逾期申報、檢附資料須補件、函報與起租日期相近、未能於起租前完成審查所致，甚有3件竹科轉租案轉租3年多後始函報，另中科有1件轉租案之廠商遲未補送文件卻逕予核發同意函，科技部允應督促管理局強化管理機制。
2.經詢據園區管理局回覆資料顯示，3園區事業截至109年7月底自建廠房尚在執行轉租計234件，其中未獲園區管理局同意即轉租廠房計120件，即半數轉租廠房前尚未經園區管理局同意，以竹科91件占120件之75.83%為最多。前開未獲園區管理局同意即轉租廠房者有6件係轉租超逾6個月始經管理局完成同意程序，其中2件為已轉租2年多始完成同意程序（詳表1）。
(二)進駐園區廠商依規定以科學事業、提供科學事業營運管理或技術服務之事業、研究機構及創業育成中心為限
按科學園區之設置係為引進高科技工業與科技人才，建立高科技產業發展基地，提升產業國際競爭力，促進產業升級。依科學園區設置條例第5條第1項至第3項規定[15]，得於園區設立營運者為：(1)園區事業：科學事業與經核准在園區內設立以提供科學事業營運、管理或技術服務之事業；(2)研究機構及創業育成中心；而創業育成中心進駐對象須以從事研究發展為限並不得量產，且經園區管理局核准。爰此，園區廠商轉租對象應限於前開規定得設立營運及進駐者，以符園區設置宗旨。
[15] 科學園區設置管理條例第5條第1項至第3項分別規定：「本條例所稱園區事業，指科學事業與經核准在園區內設立以提供科學事業營運、管理或技術服務之事業。」、「除前項園區事業外，研究機構、創業育成中心亦得申請在園區設立營運。」及「創業育成中心之進駐對象，須以從事研究發展為限並不得量產，且經園區管理局（以下簡稱管理局）核准。」。
(三)園區管理局新增轉租約定等強化管理措施
詢據園區管理局回覆土地租約已規定轉租、轉借或轉讓對象以符合前揭規定者為限，並增列未事先報經管理局同意，致管理局受有損害者，相關承租廠商應負損害賠償責任等約定，允宜切實執行轉租規定，建立檢舉通報機制，並持續加強宣導，俾園區土地廠房之運用符合設置宗旨。
綜上，竹科、中科及南科園區廠商自建廠房轉租者半數於獲管理局同意前即先行轉租，管理局已於土地租約規定轉租、轉借或轉讓對象，並增列未事先報同意之相關損害賠償責任，允宜落實執行土地租約新增約定，並建立檢舉通報機制，以及持續加強宣導，俾園區土地廠房之運用符合設置宗旨。
表1 科學園區事業截至109年7月底自建廠房轉租情形表 單位：件、％
項目		合計	竹科		中科		南科
園區事業尚在執行轉租件數		234	183	78.21%	22	9.40%	29	12.39%
未獲管理局同意即轉租廠房之期間	合計	120	91	75.83%	7	5.83%	22	18.33%
	3個月以內	108	79	73.15%	7	6.48%	22	20.37%
	3個月以上未滿6個月	6	6	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	6個月以上未滿1年	4	4	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	1年以上未滿2年	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	2年以上未滿3年	2	2	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

說 明：上表未獲管理局同意即轉租廠房之期間，係指科學園區管理局核准轉租之發函日期晚於自建廠房轉租織起租日期之期間。
資料來源：彙總自科技部提供資料。

參、行政法人國家災害防救科技中心
國家災害防救科技中心係依103年1月22日公布之「國家災害防救科技中心設置條例」，於103年4月28日正式成立。該中心係為提升國家災害防救科技研發能力、推動災害防救科技成果及技術之落實應用而設立。
國家災害防救科技中心110年度預算案編列收入3億8,704萬7千元，較109年度預算增加1,194萬9千元(增幅3.19%)；支出編列4億745萬元，較109年度預算增加1,249萬元(增幅3.16%)；收支相抵後預計短絀2,040萬3千元，較109年度預算增加短絀54萬1千元。謹就國家災害防救科技中心110年度預算案相關問題評估如下：
一０、近年收支相抵已現短絀，允宜適度提升來自民間之自籌收入目標值，以發揮激勵之效，減輕國庫負擔
國家災害防救科技中心(簡稱災防中心)110年度預算案收入3億8,704萬7千元，支出4億745萬元，收支相抵後短絀2,040萬3千元。經查：
(一)106年度至108年度自籌收入已達目標值，惟來自民間之自籌收入甚低且呈下降趨勢
1.災防中心106年度至108年度自籌收入預算數分別為3,703萬元、5,150萬元、6,031萬元，決算數為9,515萬3千元、9,671萬7千元及1億7,421萬2千元（詳表1），均超逾預算數，即已達成預計自籌收入。
2.上開自籌收入雖呈逐年成長趨勢，惟細究構成項目，主要來自科技部及科技部以外政府單位，而來自民間之收入極低，106年度至108年度決算數分別僅38萬1千元、23萬6千元及1萬1千元，占總收入之0.14%、0.068%及0.002%，呈遞減趨勢，109年度及110年度預算均僅編列1萬元（詳表1）。
(二)近年收支相抵已現短絀，績效評鑑項目之自籌款比率允宜適度提高，已發揮激勵之效
1.國家災害防救科技中心設置條例第23條第1項及第2項規定：「監督機關應邀集有關機關代表、學者專家及社會公正人士，辦理本中心之績效評鑑；其學者專家及社會公正人士之人數不得少於二分之一。」、「前項績效評鑑之方式、程序及其他相關事項之辦法，由監督機關定之。績效評鑑之內容如下：一、…。三、本中心年度自籌款比率達成率。四、本中心經費核撥之建議。五、其他有關事項。」
2.揆諸前揭規定，自籌比率之達成率為災防中心績效評鑑項目之一。該中心108年度決算收支相抵後為短絀612萬8千元，109年度及110年度分別編列短絀1,986萬2千元及2,040萬3千元，為促使該中心積極提升自籌收入，減輕國庫負擔，允宜適度提升來自民間之自籌收入預算數
綜上，該中心自籌收入主要來自政府部門，來自民間部分之金額及占總收入比重極低，110年度預算案數僅編列1萬元，衡酌該中心近年收支相抵已出現短絀，且設置條例已明定自籌比率達成率為績效評鑑項目之一，允宜適度提升來自民間之自籌收入預算數，以提升自籌比率，俾增效益。
表1 災防中心106年度至110年度自籌收入一覽表
        單位：新台幣千元
項 目		106年度		107年度		108年度		109年度	110年度
		預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	預算
自籌收入	合計	37,030	95,153	51,500	96,717	60,310	174,212	65,528	70,610
	科技部	29,000	73,467	39,770	72,113	52,100	132,226	40,000	36,000
	科技部以外政府單位	8,000	21,305	11,700	24,368	8,200	41,975	25,518	34,600
	民間	30	381	30	236	10	11	10	10
總收入		204,195	271,519	269,933	347,198	354,817	472,831	375,098	387,047
自籌收入占總收入%		18.13%	35.04%	19.07%	27.86%	17.00%	36.84%	17.47%	18.24%
來自民間自籌收入占總收入%		0.015%	0.140%	0.011%	0.068%	0.003%	0.002%	0.003%	0.003%
本期短絀		-5,090	-223	-307	23,836	-5,978	-6,128	-19,862	-20,403

    資料來源：彙總災防中心提供資料。

一一、績效指標未配合颱洪中心整併增列妥適衡量成效標準，且部分指標難以彰顯實績，容宜策進
災防中心 110年度預算案收入3億8,704萬7千元，支出4億745萬元，收支相抵後短絀2,040萬3千元。經查：
(一)近2年度主要績效指標達成值均已超逾目標值
災防中心主要績效指標分為研發整合、技術支援與落實應用、合作推廣等3大範疇，包含有關災害防救之技術發展及應用件數、災害分析與研究技術報告、年度具代表及指標性之學術產出、公私部門災害防救任務與業務支援推動、提供中央及地方政府使用災害應變決策輔助系統量、災害情資研判跨部會彙整使用率、協助中央及地方應變作業之服務滿意度、經函文等正式管道提供服務、提供服務之加值整合資料與圖資數量、利用頻寬網路接收平台災害示警推播數、提供外機構防災資訊之服務滿意度、協助提升地方防災能量之教育研習、透過各大學協助地方防災能量提升之情資使用達成率、與大學合作防災科技與技術服務案件數。107年度及108年度前開衡量指標達成值均已超逾目標值(詳表1)。
(二)績效指標未配合颱洪中心整併增列妥適衡量成效標準，且部分指標難以彰顯實績
1.國家實驗研究院台灣颱風洪水研究中心(下稱颱洪中心)於107年12月底併入災防中心。災防中心接收颱洪中心18位員工及1千多項財產，颱洪中心併入後之相關業務計畫為智慧化颱風洪水技術研究計畫。
2.依國研院颱洪中心裁撤整併前之颱風洪水研究發展計畫106年度及107年度關鍵性量化特色指標為颱洪關鍵技術與觀測平台件數、定量降雨預報技術之應用雷達資料同化技術改進豪雨預報之預兆得分改進程度。惟災防中心於颱洪中心併入後之108年度至110年度主要績效指標僅110年度增加與大學合作防災科技與技術服務案件數，尚未見配合與颱洪中心之整併，增加充分適當之績效指標，以衡量執行併入後業務成效。另該中心部分績效指標如完成報告件數、研習場次人數等難以呈現該中心實績，允宜研謀改善績效指標之訂定，使得以具體呈現該中心成效。
綜上，災防中心近2年度主要績效指標達成值均已超逾目標值，惟108年度颱洪中心併入後之各年度績效指標未見配合與颱洪中心之整併，增加充分適當績效指標，以衡量執行併入後業務成效，且部分指標難以彰顯實績，容宜策進。

表1 災防中心主要績效指標一覽表
範疇		衡量標準	107年		108年		109年	110年
			目標值	達成值	目標值	達成值	目標值	目標值
研發 / 整合	防災科技應用技術發展	有關災害防救之技術發展及應用件數(總件數)	18	20	25	26	27	28
	學術研究能量累積	災害分析與研究/技術報告(篇)	72	74	76	76	76	76
		年度具代表及指標性之學術產出(篇)	37	39	41	42	41	42
技術 / 支援 / 與 / 落實 / 應用	技術支援災防服務及應變作業	公私部門災害防救任務/業務支援推動(件數)	57	58	61	65	63	65
		提供中央及地方政府使用災害應變決策輔助系統量(服務人次數/每年)	25,000	39,133	26,000	37,560	30,000	34,500
		災害情資研判跨部會彙整使用率	95%	95.1%	95%	97%	95%	—
		協助中央及地方應變作業之服務滿意度	85%	94%	85%	94%	90%	92%
	防災資訊應用服務	經函文等正式管道提供服務(總件數)	600	622	600	610	600	618
		提供服務之加值整合資料與圖資數量(單位/類別)	28/190	37/ / 399	28/ / 190	40/ / 420	40/ / 400	42/ / 420
		利用頻寬網路接收平台災害示警推播數(萬人次)	2,000	2,014	2,000	3,000	3,000	3,150
		提供外機構防災資訊之服務滿意度(採ISO 9001)	92%	92.8	92%	92%	93%	—
合 / 作 / 推 / 廣	合作交流與推廣宣導	協助提升地方防災能量之教育研習(場次/人次)	22/ / 3,800	25/ / 3,964	22/ / 3,800	24/ / 4,400	22/ / 3,800	23/ / 3,900
		透過各大學協助地方防災能量提升之情資使用達成率	85%/ / 100件	86.3% / 102件	90%/ / 108件	91%/ / 110件	95% / 114件	—
		與大學合作防災科技與技術服務案件數	—	—	—	—	—	15

資料來源：彙總災防中心提供資料。

 (分機:8653 江穗美)