本報告僅供委員參考 編號：第109－182 號

科學園區管理局作業基金
110年度預算評估報告

立法院預算中心
中華民國109年10月
科學園區管理局作業基金110年度預算評估報告目錄
頁次
科學園區管理局作業基金110年度預算評估報告
科學園區管理局作業基金(以下簡稱科學園區基金)110年度預算案編列業務收入179億282萬6千元，業務成本與費用141億4,909萬4千元，業務外收入1億7,489萬7千元，業務外費用7億1,235萬2千元，收支相抵後賸餘32億1,627萬7千元，較109年度預算賸餘增加1億2,081萬4千元（增幅3.9%）。謹就科學園區基金110年度預算案評估如下：
一、中科二林園區開發計畫因受二階環評影響使開發期程受阻延宕，致園區土地出租率偏低，允宜積極辦理各項開發及建設並加強推廣，俾提升園區土地利用效益
中科二林園區開發計畫業經行政院97年11月6日核定籌設，(原名稱為中部科學工業園區第四期【二林園區】籌設計畫)，計畫總經費約350.6億元，截至109年度累計編列預算數171億7,272萬2千元，累計執行數165億2,646萬1千元(詳表1)。經查：
表1 二林園區開發經費統計表 單位：新臺幣千元
年度	預算編列數	決算(執行)數	保留數(含以前 / 年度保留數)
108年度以前(97年度為起始年)	16,195,205	16,156,095	301
109年度(8月底)	977,517	370,366	N.A.
合計	17,172,722	16,526,461	N.A.

資料來源：科技部提供。
(一)中部科學工業園區第四期(二林園區)籌設計畫因當地民眾及環保團體對環評程序提起行政訴訟，開發期程受阻延宕，致園區土地出租率偏低
中科二林園區開發計畫經行政院97年11月6日核定後， 98年11月6日取得開發許可，同年12月獲准徵收，99年完成土地取得，進入公共工程開發階段，該園區開發計畫環境影響說明書於98年10月30日經環保署第185次環評大會決議有條件通過環境影響評估審查，並在98年12月26日正式動工開發。惟自一階環評審查階段起，當地民眾及環保團體關注開發行為可能引起之環境影響，並針對環評程序提起行政訴訟。為回應行政法院判決意旨及社會期待，科技部與開發單位著手辦理二階環評程序並於103年6月11日第262次環評大會決議本案應繼續進行第二階段環評，且須兼顧大環境變化、經濟繁榮、產業需求、環境友善等面向綜合考量；爰二林園區改以引進低用水、低排放產業為原則進行產業調整。而辦理二階環評期間，為維護周遭居民及園區廠商權益，園區公共工程暫緩辦理，並暫停廠商進駐設廠，是以期間中相關公共建設開發及廠商進駐建廠延宕多年，致園區土地出租率偏低，106年至109年二林園區土地出租率分別僅為17.31%、3.69%、37.73%及20.26%(詳表2)。
表2 二林園區106年至109年8月土地出租狀況表單位：公頃；%
年度	總面積	可供出租土地	已出租土地	土地出租率(%)
		面積(A)	面積(B)	(B/A)
106年	631	15.48	2.68	17.31
107年	631	72.54	2.68	3.69
108年	631	133.69	50.44	37.73
109年	631	133.69	27.08	20.26

說 明：109年係截至8月底資料。
資料來源：科技部提供。
(二)允宜賡續辦理園區內各項開發及建設，並積極辦理各項招商作業，以提升土地利用率及廠商進駐意願
中科二林園區110年度固定資產建設改良擴充明細表編列「專案計畫-二林園區」7億6,836萬1千元，辦理地籍整理、東一區後續及東三區道路工程、東二區道路工程、水資源中心一期一階工程、60公尺主要道路及管線(西段)專15用地20公尺道路工程、東區植栽工程、東一區配水池工程、第一期標準廠房新建工程及保警服務大樓等各項工程設計、施工及監造事宜。中科管理局表示：二林園區二階環評於107年5月23日審查通過後，中科管理局即依照環保署公告之環評報告書積極推動園區內各項開發及建設，並加強辦理各項招商作業，包括運用現有資源行銷宣傳、鏈結中央與地方共享資源、增加園區形象及推廣等，期透過策略性及計畫性之招商規劃，有效提高土地利用率；截至109年8月底二林園區出租土地面積27.08公頃，出租率20.26%，已引進28家廠商（含3家擴廠）入駐園區，其中愛民衛材1家廠商完成建廠營運，另有11家廠商規劃建廠中。
綜上，中科二林園區開發計畫已投入165億餘元，惟因當地民眾及環保團體關注開發行為可能引起之環境影響而對環評程序提起行政訴訟，為維護周遭居民及園區廠商權益，園區公共工程暫緩辦理，並暫停廠商進駐設廠，開發期程受阻延宕，致園區土地出租率偏低，允宜積極辦理園區內各項開發及建設，並透過各種招商策略及規劃加強招商作業，俾提升園區土地利用率及廠商進駐意願。

二、各類催收款項債權有遞增趨勢，允宜研謀改善，依規定積極清理，並評估收現可能性，俾利財務報表允當表達及增益財務收入
科學園區基金截至109年8月底止，園區事業積欠每筆逾100萬元之應收款項共有37筆，金額合計2億2,337萬5千元，其中新竹科學園區17筆、3,555萬2千元，中部科學園區5筆、6,777萬元及南部科學園區15筆、1億2,005萬3千元(詳表1)，據科學園區管理局表示，對於清償期限已滿6個月尚未收回或未滿6個月但已向債務人追訴及已處理擔保品之各類應收款項，皆將之轉入催收款項。經查：
表1 科學園區基金107年至109年8月各類催收款項債權統計表(每筆達100萬元以上者) 單位：新台幣千元
園區別	107年度		108年度		109年8月
	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額
新竹科學園區	19	38,460	17	35,552	17	35,552
中部科學園區	4	10,206	4	62,141	5	67,770
南部科學園區	10	95,853	14	110,206	15	120,053
合計	33	144,519	35	207,899	37	223,375

資料來源：科技部提供。
(一)各類催收款項債權數量及金額有遞增趨勢，且部分帳列應收款項進行訴訟中或多筆已取得債權憑證卻尚未收回，均宜依規定積極清理
查科學園區基金各類催收款項債權由107年度之33筆，金額1億4,451萬9千元增加至108年度35筆、2億789萬9千元 (增幅6.06%及43.86%)，109年8月再增加至37筆、金額2億2,337萬5千元 (增幅5.71%及7.44%)，顯示催收款項債權有逐年遞增之趨勢；另就3核心園區個別催收債權情形分析，新竹科學園區之數量及金額皆為減少，而中部科學園區及南部科學園區則皆為增加。各園區應適時與債務人溝通協調，積極辦理強制執行程序，以有效取得債款；並宜對進行追繳作業、訴訟中或已取得債權憑證而仍持續列帳之應收款項，加強辦理催收。
(二)各類應收款應加強辦理催收並積極清理，持續追蹤其收現可能性，妥適調整備抵呆帳之提撥率，以利財務報表允當表達
1.為加強科學園區基金收入之管控，避免影響機關權益，科學園區基金應編製管理費收入債權處理作業標準流程以為依循，並增設電腦系統提醒功能，協助承辦人員進行逾期欠款債權及催收款之作業管理。另針對逾期欠款事宜，宜積極循法律途徑向公司及其負責人、連保人(取得債權憑證及聲請強制執行)追償；如有取得債權憑證，須定期查察其財產所得情形，倘有可供執行之財產，則應把握時效儘速依法執行追償；並宜定期辦理債權憑證更新，以確保債權權益。
2.查決算法第7條：「決算所列各項應收款、應付款、保留數準備，於其年度終了屆滿4年，而仍未能實現者，可免予編列。…。」、國營事業逾期欠款債權催收款及呆帳處理有關會計事務補充規定第4點：「國營事業發生逾期欠款債權及催收款情事，應積極清理。具備下列各款情事之一，並取得適切之證明者，應扣除估計可收回部分後轉銷為呆帳。(1)債務人因解散、逃匿、和解、破產之宣告或其他原因，致債權之全部或一部不能收回者。…。(4）逾清償期2年，經催收未能收回者。」及第7點第1項及第3項：「前項逾期欠款債權及催收款之轉銷，應先就提列之備抵呆帳或相關評價準備項下沖抵；如有不足，始得列為當年度損失。」、「第1項逾期欠款債權及催收款之轉銷，應經稽核單位（類似組織）或人員查核，如經認定已盡善良管理人應有之注意者，應於年度終了後2個月內列表報審計機關備查；…。」是以，科學園區基金應加強辦理催收並積極清理，持續追蹤其收現可能性，妥適調整備抵呆帳之提撥率，並參照上開規定，積極清理帳列各類應收款項，以利財務報表允當表達。
綜上，科學園區基金各類催收款項債權數量及金額有逐年遞增之趨勢，允宜適時與債務人溝通協調，積極辦理催收事宜，並確保債權以利如期清償；並加強評估其可實現性，以提列足額之呆帳，而對於逾期欠款債權之轉銷，則宜循規定程序報核，以沖銷備抵呆帳或認列損失，俾利財務報表允當表達。

三、科學園區基金土地出租收支雖有賸餘，惟部分園區仍呈短絀，允宜加強辦理土地與廠房活化措施，俾利各園區土地出租收支平衡
科學園區基金110年度預算案編列土地租金收入67億1,789萬4千元，出租土地成本43億559萬5千元，收支相抵後相關土地出租賸餘為24億1,229萬9千元。經查：
(一)部分園區土地出租收支相抵後呈短絀，允宜提升廠商進駐情形，俾增加土地出租收入
110年度科學園區基金土地出租收支相抵雖有預計賸餘24億餘元，惟部分衛星園區出租仍有短絀，以二林園區短絀3億3,722萬8千元最多，其次依序為銅鑼園區短絀1億4,462萬7千元、宜蘭園區短絀7,592萬1千元、高雄園區短絀6,453萬5千元及中興園區短絀4,825萬元(詳表1)。謹說明如次：
表1 110年度科學園區基金各園區土地出租收支預計餘絀情形
單位：新臺幣千元
園區	基地	土地租金收入	出租土地成本	土地出租餘絀
竹科	新竹園區	2,130,868	594,893	1,535,975
	竹南園區	252,026	87,455	164,571
	龍潭園區	106,834	51,650	55,184
	銅鑼園區	201,139	345,766	-144,627
	宜蘭園區	28,152	104,073	-75,921
	新竹生醫園區	113,239	29,163	84,076
	小計	2,832,258	1,213,000	1,619,258
中科	台中園區	907,827	625,065	282,762
	虎尾園區	104,979	36,593	68,386
	后里園區	471,264	406,903	64,361
	二林園區	50,036	387,264	-337,228
	中興園區	15,304	63,554	-48,250
	小計	1,549,410	1,519,379	30,031
南科	台南園區	1,857,426	1,029,881	827,545
	高雄園區	478,800	543,335	-64,535
	小計	2,336,226	1,573,216	763,010
合計		6,717,894	4,305,595	2,412,299

資料來源：科技部提供。
1.宜蘭園區引進產業原以「數位內容」、「通訊知識服務」與「研發產業」為主，該等產業依環評審查結論，須為低耗能、低污染者，且其中研發產業不得量產，致影響廠商進駐意願，各項勞務收入亦受影響，又須攤提鉅額已完成之公共建設折舊費用，致產生短絀；宜蘭園區表示：經新竹科學園區管理局積極重新辦理環評(新增產業別及開放量產)，並於109年1月15日通過，截至109年8月底已增加宇正、宜鼎、日計、元健大和、台灣松澤、笙特、邦特等7家公司起租約8.27公頃土地，另有三得、海納光電、伊莉特、立達、廣崙等多家公司及國家運輸安全調查委員會、佛光大學等刻正辦理申租作業，預計109年度出租率將可大幅提升，並增加土地租金收入，改善財務收支短絀情形。
2.銅鑼園區配合中部地區精密機械能量、全球發展電動車趨勢，積極引進以低污染與低耗電之科技產業，以建構銅鑼園區為智慧機械與車用電子等產業聚落，因採三階段開發，目前一、二階用地可供出租土地面積計71.15公頃，由於進駐廠商不多，各項勞務收入偏低，又須攤提鉅額已完成之公共建設折舊費用，致產生收支短絀；經竹科積極辦理招商，除已有已盟立等11家公司共租用46.29公頃土地外，亦有多家公司刻正辦理申租作業中，允宜持續辦理招商及協助廠商辦理進駐建廠營運等相關作業，以提升土地租金收入，改善財務收支短絀情形。
3.二林園區係行政院於97年核定二林園區籌設計畫，期間由於環保議題歷經多年爭訟、並進入二階環評程序，直至107年5月23日通過二階環評審查，廠商方可申辦土地租用程序；惟因環評審查期間冗長，廠商無法建廠營運，致部分廠商取消投資計畫，截至109年8月底土地出租率為20.26%。近期因新冠肺炎疫情對產業影響，部分廠商退租土地或放緩投資計畫致出租率尚無法提升，然目前已有多家廠商與園區之公共工程開發同步進駐建廠，俟廠商建廠完成開始營運，則可改善財務收支短絀情形。
4.中興園區開發案於98年交由科技部中部科學園區管理局開發，惟開發過程中面臨許多議題，如北核心區各行政機關、生活宿舍區及全區九成面積受南投縣政府劃為文化景觀區不得改變任何地景風貌等業務困境，因無法開發使用，致園區各項勞務收入相對偏低而產生短絀；嗣經行政院於107年1月5日以院臺科字第1060042990號函核定「中興園區籌設計畫（第2次修正）」，將科學園區範圍縮減至南核心區（不含其他行政機關），範圍約36.58公頃；因中興園區屬研發型園區，並規定除文化創意產業外不得製造量產，使引進廠商之產業類別受限，又近期新冠肺炎疫情對產業影響，廠商放緩投資計畫致土地出租收入無法提升；期加強引進高科技研發產業及文化創意相關產業，並以結合中興新村在地文化氛圍及特色媒合廠商至中興園區投資設廠，以提升土地租金收入。
5.高雄園區係以土地出租成本為大宗，因須攤提鉅額已完成之公共建設折舊費用，而產生收支短絀，惟短絀情形已逐年改善中；允宜持續加強招商，並辦理土地及廠房等活化措施，以提升出租土地廠房收入，俾達財務收支平衡。
(二)部分園區土地出租率容待提升，允宜積極加強招商作業，俾提升土地廠房使用效率
截至109年8月底止，各園區規劃可供出租土地計1,847.09公頃，已出租面積為1,618.75公頃(土地出租率為87.64%)，尚有228.34公頃未出租。其中新竹科學園區已開發土地出租率平均為90.36%，惟其中宜蘭園區僅24.45%；中部科學園區已開發土地出租率平均為76.9%，惟其中二林園區僅20.26%、中興園區僅50.06%；南科已開發土地出租率較高，平均為93.76% (詳表2)；前揭土地出租率低於6成之衛星園區尚須研謀改善，積極加強辦理招商，俾提升園區土地出租率。
表2 109年8月底科學園區土地出租狀況表 單位：公頃；%
園區別		總面積	可供出租土地	已出租土地	土地出租率
			面積(A)	面積(B)	(%)(B/A)
新竹科學園區	新竹園區	685.73	293.04	293.04	100.00
	竹南園區	123.00	78.24	78.24	100.00
	龍潭園區	106.94	42.72	42.32	99.06
	新竹生醫園區	38.10	24.50	22.90	93.47
	銅鑼園區	350.05	71.15	46.29	65.06
	宜蘭園區	70.80	33.82	8.27	24.45
	小計	1,374.62	543.47	491.06	90.36
中部科學園區	台中園區	465.94	226.56	225.77	99.65
	虎尾園區	96.11	42.14	35.35	83.89
	后里園區	255.67	140.55	134.12	95.43
	二林園區	631.04	133.69	27.08	20.26
	中興園區	36.58	17.98	9.00	50.06
	小計	1,485.34	560.92	431.32	76.90
南部科學園區	台南園區	1,043.15	528.65	516.82	97.76
	高雄園區	566.98	214.05	179.55	83.88
	小計	1,610.13	742.70	696.37	93.76
總計		4,470.09	1,847.09	1,618.75	87.64

資料來源：科技部提供。
綜上，科學園區基金110年度各園區土地出租收支相抵雖有預計賸餘24億餘元，惟仍有超過三分之一衛星園區土地租金收支呈短絀，且有多個園區土地出租率未達6成，影響科學園區開發使用之效益，允宜積極辦理各項招商作業及土地與廠房活化相關措施，俾提升土地廠房使用效率及財務收支平衡。

四、科學園區基金配合政策發展，規模持續成長，為利營運績效考核與財務責任歸屬，允宜依預算法規定就基金所轄各科學園區編列分預算
科學園區基金106至110年度預算(案)業務收入分別為139億3,899萬2千元、146億5,981萬3千元、156億757萬9千元、175億4,034萬1千元及179億282萬6千元；業務成本與費用分別為104億877萬9千元、103億8,429萬7千元、120億6,501萬元、137億2,122萬3千元及141億4,909萬4千元；其業務收入及業務成本與費用均呈遞增趨勢，顯示科學園區基金之業務量及基金規模呈成長趨勢（詳表1）。經查：

表1 科學園區基金106至110年度收入費用明細表
單位：新臺幣千元
項目	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算案
業務收入	13,938,992	14,659,813	15,607,579	17,540,341	17,902,826
業務外收入	575,280	210,655	278,938	89,161	174,897
收入合計	14,514,272	14,870,468	15,886,517	17,629,502	18,077,723
業務成本與費用	10,408,779	10,384,297	12,065,010	13,721,223	14,149,094
業務外費用	540,373	593,037	1,355,331	812,816	712,352
費用合計	10,949,152	10,977,334	13,420,341	14,534,039	14,861,446
本期賸餘	3,565,120	3,893,134	2,466,176	3,095,463	3,216,277

資料來源：科技部提供。
(一)科學園區發展過程及作業基金之設置
政府為滿足產業發展需求以及區域均衡發展，由國科會(科技部前身)於69年在新竹設置新竹科學工業園區，再陸續規劃開發南部科學工業園區及中部科學工業園區，並擴建衛星園區，完成北、中、南3個核心科學園區，期能吸引產業進駐，引進高科技新型技術，發展高級精密工業，帶動國內傳統產業轉型，創造高科技產業發展契機。復於71年依預算法規定設置「科學工業園區管理局作業基金」，係屬依預算法第4條第1項第2款所定「凡經付出仍可收回，而非用於營業」之作業基金，編製附屬單位預算；嗣於107年6月6日公告修正名稱為「科學園區管理局作業基金」。
科學園區基金初期因衛星園區及業務量尚在發展階段，故可由新竹科學園區管理局統籌辦理新竹科學園區、南部科學園區及中部科學園區等3園區之作業基金相關業務；惟近年來各科學園區配合政府相關政策及產業發展需要，擴增園區並陸續增設衛星園區計13個，因幅員遼闊管理不易而多發生相關營運及管理成效待提升情形。
(二)為利營運績效考核與管理溝通協調，各園區預算宜按分基金型態編列，以明確表達經營成果
1.科學園區基金將新竹科學園區、南部科學園區及中部科學園區等3園區暨所屬衛星園區彙整編列於其附屬單位預算，並以附件方式揭露3大園區之收支餘絀預計表。依110年度預算書所揭露3大園區營運收支分析，新竹科學園區預計賸餘27億1,323萬5千元、中部科學園區短絀2,596萬元、南部科學園區則賸餘5億2,900萬2千元。
2.依科技部提供各衛星園區110年度預計餘絀資料（詳表2），13個衛星園區中，營運有賸餘之衛星園區未達二分之一，包括新竹科學園區之新竹園區、竹南園區、龍潭園區、新竹生醫園區及中部科學園區之臺中園區與南部科學園區之臺南園區等6個衛星園區，其餘7個衛星園區均為短絀(不含3所實驗中學)。
3.揆諸前揭情況，各園區經營情況不一，其成本控管作業與財務改善措施亦不相同，允宜依預算法第20條：「單位預算或附屬單位預算內，依機關別或基金別所編之各預算，為單位預算之分預算或附屬單位預算之分預算。」規定編列各科學園區管理局作業基金之分預算，俾利單位協調、管理及營運績效考核與財務責任歸屬。
表2 科學園區110年度預計餘絀明細表 單位：新臺幣千元
園區	衛星園區	餘绌
新竹科學園區	新竹園區	2,860,735
	竹南園區	311,671
	龍潭園區	23,521
	銅鑼園區	-267,577
	宜蘭園區	-155,012
	新竹生醫園區	47,608
	實驗中學	-107,711
	小計	2,713,235
中部科學園區	臺中園區	813,905
	虎尾園區	-33,541
	后里園區	-123,238
	二林園區	-556,680
	中興園區	-81,094
	中科實驗中學	-45,312
	小計	-25,960
南部科學園區	臺南園區	889,280
	高雄園區	-307,936
	南科實中	-52,342
	小計	529,002
三園區合計		3,216,277

  資料來源：科技部提供。
綜上，科學園區配合政策規模持續成長，已陸續成立13個衛星園區及3個實驗中學，幅員廣闊且預算金額龐大，惟科學園區基金將新竹科學園區、南部科學園區及中部科學園區等3科學園區之附屬單位預算彙整編列於同一附屬單位預算，未能完整呈現各園區經營績效與成果；為利營運績效管理與財務責任歸屬，允宜依預算法規定編列各科學園區之分預算。

五、宜蘭園區近年業務收支皆呈短絀，允宜積極辦理招商，以增加業務收入，俾達財務收支平衡
新竹科學園區之宜蘭園區106至108年度決算短絀數分別為1億6,423萬9千元、1億7,053萬4千元及1億7,610萬3千元，109年度及110年度預計短絀數分別為1億6,218萬3千元及1億5,501萬2千元 (詳表1)，經查：
表1 宜蘭園區106至110年度收入、支出餘絀數統計表
單位：新台幣千元
項目	106年度 / 決算數	107年度 / 決算數	108年度 / 決算數	109年度 / 預算數	110年度 / 預算案數
收入	7,048	10,002	14,991	42,501	45,409
支出	171,287	180,536	191,094	204,684	200,421
餘絀數	-164,239	-170,534	-176,103	-162,183	-155,012

資料來源：科技部提供。
(一)宜蘭園區因受環境評估影響及研發產業不得量產之限制，廠商進駐意願低落，各項收入不足支應支出，致業務收支連年短絀
宜蘭園區引進產業原以「數位內容」、「通訊知識服務」與「研發產業」為主，且該等產業依環評審查結論，須為低耗能、低污染且研發產業不得量產，影響廠商進駐意願；故在原承諾污染排放總量不增加下，新竹科學園區管理局於107年6月提報「新竹科學工業園區宜蘭科學園區開發計畫環境影響說明書第3次審查結論變更暨環境影響差異分析報告」，申請變更增加生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統及綠能等5類產業及開放量產。案經環保署107年8月29日審查結果，與會委員認為開放量產與原申請環評精神不符，且廠商營運期間將新增新興污染物、酸鹼氣、有害空氣污染物、溫室氣體排放及危害性化學物質等，屬原環說未評估之項目，對緊鄰園區影響範圍之生活、自然、社會環境或保護對象，有加重影響之虞，建議就申請變更部分重作環評，致廠商進駐意願低落；迄109年1月始通過環評，而至109年8月底雖有部分土地出租，惟管理費等收入仍無法支付相關公共設施維護成本，致業務收支連年短絀。
(二)允宜運用現有資源行銷宣傳，並積極辦理各項招商作業，以提升廠商進駐率
1.宜蘭園區110年度固定資產建設改良擴充明細表編列「專案計畫-宜蘭園區」2億320萬9千元，支應園區第2期標準廠房興建工程2億元，以及警察隊作業設備320萬9千元。查宜蘭園區於105年完成第1期標準廠房新建工程，並預計於108年10月至110年7月興建第2期標準廠房新建工程，計畫興建1棟地下1層、地上5層之RC結構標準廠房，總樓地板面積約1萬2,714平方公尺，完工後可提供共41單元之各坪型廠房單元供出租使用，總工程經費計需4億元，109年度編列1億6,000萬元，110年度則編列2億元，賡續辦理園區內各項開發及建設。
2.竹科管理局表示：為改善宜蘭園區營運虧損之問題，刻正積極辦理招商作業，包括：(1)成立宜蘭園區招商駐點工作小組，至109年8月底，總計拜訪231家廠商，其中20家已核准入駐園區。(2)積極與宜蘭縣政府及周邊學研單位合作辦理招商說明會及相關活動行銷園區。(3)因應109年1月15日宜蘭園區通過環評，新增引進精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐及量產，於109年2月26日與宜蘭縣政府共同舉辦「2020 數位啟航 科技飛翔」招商說明會，已吸引超過200位廠商與會。(4)完成宜科形象影片拍攝，傳達宜蘭園區之高科技意象，展現宜蘭園區與在地之鏈結、本身產業群聚及未來發展願景，達到吸引潛在投資者之目的。(5)持續協助宜蘭大學及佛光大學創新育成中心之維運及經營「蘭青庭」青創基地，型塑宜蘭園區成為台灣東部之新創聚落及健全園區創新生態系。(6)除持續積極拜訪潛在廠商及相關招商宣傳活動外，規劃於109年9月23日假南港軟體園區與宜蘭縣政府共同舉辦「投資興業 選擇宜科」招商說明會，已吸引超過120位廠商與會。
綜上，宜蘭園區因受環境評估影響及研發產業不得量產之限制，致廠商進駐意願低落，迄109年1月始通過環評，至109年8月底雖有部分土地出租，惟管理費等收入仍無法支付相關公共設施維護成本，致近年業務收支連年短絀，允宜運用現有資源行銷宣傳並積極辦理各項招商作業，以增加業務收入，俾達財務收支平衡。
（分機：8659 呂志銘）