司法院主管108年度單位決算評估報告
二、近年司法院資通訊計畫經費增加頗鉅，且部分「設備及投資」預算執行情形欠佳，亟待妥適檢討撙節並加強控管，以提升整體資源使用效益
近年(100年度至108年度)司法院主管決算，由100年度之184.36億元逐漸成長至108年度之222.85億元，增幅20.82%，其中司法院資訊業務相關計畫亦隨之同步增長，100年度至108年度成長率為137.72%，遠高於該院主管決算之整體成長率，顯示近年來司法院資訊業務經費需求持續成長，惟108年度間有部分計畫執行情形欠佳，致保留金額偏高，影響計畫推展，說明如下：
(一)近年司法院資訊業務相關計畫經費增加頗鉅，亟待檢討撙節並加強控管經費成長規模
100年度至108年度司法院辦理電腦資訊作業之經費呈現先降後升趨勢，由100年度之2億2,455萬2千元(決算數，以下均同)緩降至102年度之1億8,125萬1千元後，復逐年增加至108年度之5億3,379萬7千元，較100年度大幅增加3億924萬5千元，增幅高達137.72%，亟待覈實檢討撙節並加強控管經費成長規模。
(二)108年度部分「設備及投資」預算執行情形未臻理想，致其保留金額及比率偏高
108年度司法院於「一般行政」業務計畫項下之「設備及投資」科目編列5億1,666萬元，執行結果，實現數3億9,091萬9千元，已實現率75.66%。未支用數計1億2,574萬1千元，其中1億1,818萬3千元辦理保留，比率高達22.87%。謹就該科目預算辦理保留之主要原因分述如下：
1.司法院及所屬各機關108年度資訊系統建置、增修及維護暨設備汰換等案：本項計畫合共保留1億916萬6千元，主要係司法院大法官及其助理配置雙螢幕彩色液晶顯示器採購等4案，因廠商尚未交付，爰辦理保留；司法院一、二、三審民刑事審判資訊系統108年度新增功能採購案，部分功能因配合內政部相關計畫，爰辦理契約變更，延長履約期限；其餘46個資訊系統建置、增修及維護暨設備汰換案，配合契約期程，無法於108年度完成，爰辦理經費保留。
2.司法院暨所屬各機關第三代審判系統開發及推廣建置計畫：因該項開發建置案之示範法院推廣建置計畫延遲，爰辦理保留900萬元。
綜上，近年來司法院資訊業務經費需求持續成長，除應覈實檢討撙節相關支出，並加強控管經費成長規模外，另108年度間有部分資訊設備及投資計畫因執行情形欠佳，致保留金額及比率偏高，影響計畫推展，允宜審慎規劃辦理期程，且配合採購進度、實際執行能量及財務狀況，核實編列年度預算，並加強執行進度之管控作業，以提升預算資源運用效益。