交通作業基金之鐵道發展基金110年度預算評估報告
交通作業基金-鐵道發展基金分預算(以下簡稱鐵道基金)110年度預算案編列業務收入110億4,527萬8千元，業務成本與費用6億5,942萬7千元，業務外收入76萬2千元，業務外費用4億3,357萬1千元，收支相抵後賸餘99億5,304萬2千元，較109年度預算賸餘增加50億8,546萬7千元(增幅104.48%)，主要係增加台灣高速鐵路股份有限公司(簡稱台灣高鐵公司)繳交平穩機制專戶收入54億2,700萬元。謹就鐵道基金110年度預算案評估如下：
四、截至109年8月底止，高鐵五站站區事業發展用地仍有78.47%尚待開發利用，允宜賡續積極辦理，俾帶動周邊經濟發展並增裕計畫財務收益
鐵道基金110年度辦理高鐵投資計畫(計畫期間自104年11月起至157年7月止)，本計畫110年度預算案「業務收入」編列37億7,557萬8千元，包括土地租金收入8,593萬5千元、投資業務收入36億8,598萬4千元及雜項業務收入365萬9千元。經查：
(一)高鐵公司於104年10月底即已將高鐵車站特定區五站事業發展用地返還交通部
依行政院104年7月核定之高鐵投資計畫，由鐵道(原高鐵)基金出資242億元參與高鐵財務解決方案之增資作業，其自償收入主要為台灣高鐵公司每年分配股利，及該公司返還高鐵車站特定區(桃園、新竹、臺中、嘉義及臺南)五站事業發展用地之未來開發所得效益[1]。據交通部說明，高鐵公司已於104年10月底將前開事業發展用地之地上權悉數返還該部，該部並於105年11月14日核定「高速鐵路車站特定區五站發展用地及新竹專二招商計畫」，規劃以設定地上權及出租等方式執行開發作業。
[1] 台灣高鐵公司返還高鐵車站特定區五站事業發展用地地上權，並依協議折減該公司原依興建營運合約約定應繳納之回饋金297億8,485萬餘元，未來五站事業發展用地之開發效益納為高鐵永續經營投資計畫之收入來源。
(二)截至109年8月底止，五站事業發展用地僅臺南站完成開發利用，允待賡續積極辦理
1.依據鐵道基金提供資料顯示(詳表1)，台灣高鐵公司返還五站事業發展用地面積48.11公頃，截至109年8月底止，已開發(含出租)土地面積僅10.36公頃(占21.53%)，尚待開發土地面積37.75公頃(占78.47%)。
2.詢據鐵道基金說明，該基金已由法令、市場、財務及計畫等面向降低投資障礙，在招商期間亦以短期出租方式增加收益，並於107年9月完成臺南車站事業發展用地開發經營案招商簽約作業，未來每年土地租金收入約400萬元，營運期間每年定額權利金約4,425萬元，並視營運狀況收取變動權利金。至其餘事業發展用地辦理情形，概述如下：
(1)桃園站：重新檢視產業變化及趨勢，預計109年11月完成先期規劃報告，110年度上半年辦理招商公告相關作業。
(2)新竹站：考量新竹專二(新竹縣世興段2地號)鄰近生醫園區，其開發可帶動生醫產業聚落之推動，爰於109年6月29日優先公告招商「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」，並於109年9月30日辦理第一階段資格審查作業，110年度將依投標情形辦理後續簽約事宜；另專一(世興段4、4-1、4-2地號)預計於110年度下半年辦理招商公告相關作業。
(3)臺中站：預計109年11月辦理招商公告相關作業，110年度依投標情形辦理後續資格審查、綜合評審及簽約事宜等。
(4)嘉義站：將審慎檢討產業發展需求，持續洽訪潛在投資人，並考量地方政府發展方向，適時推動招商作業。
3.鑑於高鐵五站站區事業發展用地自104年10月底收回迄今已近5年，除臺南站已完成開發作業外，其餘未開發利用者仍多，允宜賡續積極辦理，俾增裕計畫財務收益。
表1 截至109年8月底止台灣高鐵公司返還五站事業發展用地之開發(含出租)情形表 單位：公頃
站別	高鐵公司返還事業發展用地面積	已開發(含出租)		尚待開發土地
		面積	比率	面積	比率
桃園站	10.72	0.00	0.00%	10.72	100.00%
新竹站(含專二)	6.77	0.00	0.00%	6.77	100.00%
臺中站	17.33	1.71	9.87%	15.62	90.13%
嘉義站	5.42	0.78	14.39%	4.64	85.61%
臺南站	7.87	7.87	100.00%	0.00	0.00%
合計	48.11	10.36	21.53%	37.75	78.47%

資料來源：鐵道基金。
綜上，交通部自104年10月底由高鐵公司收回高鐵車站特定區五站事業發展用地迄今已近5年，惟截至109年8月底，僅高鐵臺南車站事業發展用地部分完成招商作業，尚有78.47%之土地待開發。鑑於高鐵站區事業發展用地位居車站核心區，肩負帶動周邊經濟發展之任務，且其開發收益係高鐵投資計畫中，除台灣高鐵公司配發股息紅利外，重要之自償性收入來源，允待賡續積極辦理，以助於提升交通運量及土地使用效益，並收增裕基金財務收益之效。
 (分機：1937叢宏安)