臺灣鐵路管理局110年度營業預算評估報告目錄

頁次

1壹、業務經營部分


1一、近年度客運業務受高鐵競爭等影響，收入決算數逐年下滑，允宜充分發揮各類客運旅次優勢，穩固客源成長，俾客運收入回升


3二、提供法定優待票之負擔逐年增加，且未來人口老化加速，恐加重營運負荷，允宜與相關主管機關研謀因應對策，俾健全財務管理


5三、配合政策提供服務性路線與小站營運服務，惟其營運收支扣除政府補助後之缺額仍大，恐加重財務負擔，允宜研謀改善之道


7四、109年有加班費預算不足及延遲發放情事，雖欲推動四輪三班制班表，惟未獲共識，又110年度仍依上年度預算編列，允宜妥適控管費用支應與相關作業流程，俾建構良善勞動環境


9五、雖借款利率下降，惟營運資金缺口日益擴大，致債務利息費用仍高，允宜積極開源節流，並強化債務管理，俾減輕利息負擔


11六、近年行車事故與行車異常事件均仍多，且因承包廠商施工不慎導致行車異常事故逐年攀升，鐵道安全管理機制容待改善


14七、推動資產活化償債計畫，惟部分站區土地促參開發案仍未完成招商簽約作業，允宜妥適檢討並儘速完成，俾落實資產運用收益


16貳、營業收支部分


16八、設立資產開發中心及附業營運中心，惟109年截至7月底之實際達成收益未如預期，允宜加強推廣相關業務，俾附業收入儘早達成預期規模目標


18九、餐廳收入近年均未如預期，且109年度餐旅服務收入受疫情衝擊而大幅銳減，隨防疫逐漸鬆綁，允宜加強相關商品之銷售推廣，俾提高營運收益


20參、固定資產建設、改良擴充部分


20一０、辦理多功能自動售票機系統建置案，惟期程多次延後，且109年度預算迄7月底之執行數仍為0，允宜妥適控管進度，俾早日達成售票自動化目標


22一一、自106年度起辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，惟各年度預算執行多未如預期，允宜加強進度控管，俾計畫如期完成


24一二、自107年起辦理車站電梯及電扶梯更新，惟各年度預算執行率均為0%，允宜強化設備更新作業進度並如期完竣，俾提升旅客使用安全


25一三、推動臺中都會區聯合辦公大樓興建工程多年，惟遲未完成計畫書審核程序，允宜妥適控管時程，俾工程儘早開工並如期完竣


26肆、資金轉投資部分


26一四、轉投資之亞太電信公司因累積虧損嚴重而大幅減資，允宜善盡公股職責，督促事業積極改善營運狀況，以維護投資權益





臺灣鐵路管理局110年度營業預算評估報告

臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局110年度預算案編列營業收入290億7,789萬元，營業成本291億391萬8千元，營業費用16億2,388萬1千元，營業損失16億4,990萬9千元，本期淨損32億4,239萬9千元，較109年度預算淨損增加4億8,374萬3千元（增幅17.54%）。謹就臺鐵局110年度營業預算案評估如下：
六、近年行車事故與行車異常事件均仍多，且因承包廠商施工不慎導致行車異常事故逐年攀升，鐵道安全管理機制容待改善

臺鐵局110年度預算「其他營業外費用」項下「災害損失」編列「損失及賠償給付」經費1,582萬6千元，較109年度預算增加547萬元(增幅52.82%)，較108年度決算增加1,012萬3千元(增幅177.50%)，為天然災害破壞運輸設備、電務設備系統及客貨車事故發生之處理、搶修、復舊及殘物清理遷移等費用。經查：
(一)近年行車事故與行車異常事件均仍多，允宜加強落實相關行車安全管理措施
參據近年臺鐵各類行車事故及行車異常事件
發生情形(詳表1)，107年度發生普悠瑪列車出軌等行車事故計62件，總計造成45人死亡及298人受傷；而108年度發生43件行車事故，造成29人死亡及7人受傷；又109年截至8月底止亦已發生46件行車事故，造成24人死亡及26人受傷。其中平交道事故有攀升態勢，由107年度7件增至108年度13件，109年截至8月底止已發生13件。如分析人員傷亡事故緣由，109年1至8月間有：侵入鐵路路線18件(11死7傷)、闖越平交道13件(6死6傷)、跳下月台遭列車撞擊7件(7死)、花蓮機務段(維修線)側線衝撞9傷、列車未停妥致旅客跌倒1傷、行走月台邊跌落受傷(未被列車撞擊，1傷)及爬上列車車頂遭電擊(2傷)，顯示侵入鐵路路線、闖越平交道及跳下月台遭列車撞擊為主要導致傷亡之行為。該局說明將透過警戒線、警示燈、廣播、宣導及吹哨等方式，提醒旅客注意月台候車安全；並藉加派保全看守路線複雜或肇事率高平交道、
錄影監視提供警務單位裁罰或協調警務單位現場取締等措施以改善平交道安全；另於「鐵路行車安全改善六年計畫」針對危險路段，加裝圍籬以有效降低民眾、旅客死傷。
另行車異常事件仍多，由107年度594件增至108年度672件，增幅13.13%，且109年截至8月底止已發生392件，件數仍偏多。其中，最多為車輛故障(107年度256件，108年度增為345件，109年截至8月底止已有221件)，其次為運轉保安裝置故障(107年度144件，108年度為129件，109年截至8月底止計67件)與其他事件(107年度79件，108年度增為93件，109年截至8月底止計53件)等，顯示車輛與運轉保安裝置之維修檢查仍有大幅改善空間，允宜檢討改進，以有效減少故障發生次數。
(二)因承包廠商施工不慎導致行車異常事故逐年攀升，允宜加強工程施作安全管理
參據該局提供近年度因承包廠商施工不慎導致行車異常事故情形(詳表2)，發生件數由106年度8件增至108年度20件，件數增幅為150%，且109年截至7月底止已有8件，而施工未當主要類型包括：施工不確實、電車線斷落、擠壞轉轍器、施工延誤、侵入路線淨空、挖斷電纜等。該等施工不慎行為均將造成該局客貨車運行之不便與運輸安全之隱患。雖該局於多數案件中已向承包廠商提出求償並獲賠償，如106年度求償7件，獲償7件(獲償462萬5千元)；107年度求償10件，獲償8件(獲償234萬4千元)；108年度求償16件，獲償12件(獲償256萬8千元)，部分案件因承包廠商對肇事原因有異議協商中而尚未獲賠償。惟為有效提升行車安全管理效能，對於相關工程施工，允宜積極督導承包廠商確實落實施作安全管理機制，減少施工不慎導致行車異常事故情形發生。
綜上，臺鐵局110年度預算編列「損失及賠償給付」費用1,582萬6千元，以因應行車事故發生之處理、搶修、復舊及殘物清理遷移等費用。又近年行車事故與行車異常事件均仍多，且因承包廠商施工不慎導致行車異常事故逐年攀升，行車安全管理容有改善空間，以降低行車事故之財物損失風險。
表1   臺鐵局107年至109年8月底止之行車事故/事件情形一覽表

  單位：件；人
	項次
	107年
	108年
	109年(1-8月)

	1.行車事故件數
	62
	43
	46

	  傷亡人數總計
	死 45人

傷298人
	死29人

       傷 7 人
	死 24人

傷 26人

	(1)重大行車事故
	7
	3
	2

	 正線衝撞事故
	0
	0
	0

	 正線出軌事故
	7
	3
	1

	 正線火災事故
	0
	0
	1

	(2)一般行車事故
	

55
	40
	44

	 側線衝撞事故
	0
	0
	3

	 側線出軌事故
	6
	2
	3

	 平交道事故
	7
	
 13
	13

	 死傷事故
	42
	25
	25

	 設備損害
	0
	0
	0

	 運轉中斷
	0
	0
	0

	2.行車異常事件件數
	594
	672
	392


說    明：依據106年12月29日修正之鐵路行車規則規範，自107年度起重大行車事故中將「重大死傷事故」修正為「正線火災事故」；一般行車事故中將「人員受傷事故」修正為「死傷事故」。

資料來源：臺鐵局。 
表2  近年度因承包廠商施工不慎導致行車異常事故情形表

                                                         單位：新台幣千元，件

	項目
	106年
	107年
	108年
	109年(1-7月)

	發生件數
	8
	14
	20
	8

	施工未當主要類型
	侵入路線淨空、挖斷電纜、電車線斷落、施工不確實等。
	電車線斷落、施工不確實、擠壞轉轍器等。
	施工延誤、侵入路線淨空、電車線斷落、施工不確實、擠壞轉轍器等。
	施工不確實、電車線斷落等。

	求償件數
	7
	10
	16
	8

	獲償件數
	7
	8
	12
	2

	獲償金額
	4,625
	2,344
	2,568
	527


資料來源：臺鐵局。

�依據106年12月29日修正之鐵路行車規則之第122條、第122條之一、第122條之二及第122條之三等規定，行車事故依其所致傷亡人數、財產損失及影響正線運轉結果，分為「重大行車事故」及「一般行車事故」。「重大行車事故」係指正線衝撞事故、正線出軌事故及正線火災事故。「一般行車事故」則為重大行車事故以外之其他事故，如側線衝撞事故、側線出軌事故、側線火災事故、平交道事故、死傷事故、設備損害事故及運轉中斷事故等。而部分情節較輕之異常情事，如車輛故障、運轉保安裝置故障、外物入侵等，均歸類為「行車異常事件」。





3

