各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、臺灣師範大學）校務基金110年度預算評估報告
三、中央大學迄至109年8月底止，仍有30棟校舍尚未取得使用執照，允宜積極規劃辦理，俾符相關法令規範，並維校園安全
中央大學校務基金110年度預算案於「遞延資產」項下，編列羽球館等校舍請領使用執照之相關工程及作業經費500萬元。經查：
(一)教育部前於102年間函請各國立大學校院，分別於103年底及106年底前，取得學生宿舍及其他既有校舍之使用執照
為維護校園安全，教育部前於102年1月28日與同年11月1日，函請各國立大學校院，針對未領有使用執照之既有校舍，應評估其補照成本及經濟效益後，採行拆除、作為歷史建物、辦理補照等措施。又考量學生宿舍申辦使用執照應最具優先性，爰請各校應於103年底前取得學生宿舍之使用執照，其他既有校舍(不含學生宿舍)，於106年底前完成相關補照程序。倘無法如期於相關期限內取得使用執照，應研擬相關配套措施，以確保建物使用之合法性[1]。
[1] 資料來源：教育部102年1月28日臺教高(三)第1020010369號函及102年11月1日臺教高(三)第1020157500號函。
(二)截至109年8月底止，中央大學仍有30棟校舍尚未取得使用執照，允宜妥依教育部函示積極辦理
1.依據中央大學資料(詳表1)，截至109年8月底止，該校尚有30棟校舍仍無使用執照，其中29棟尚在使用中，僅「文一館申請使用執照既防水整修工程」已完工，刻正申請使用執照核發程序中，爰仍有28棟校舍尚未申請使用執照。
表1 截至109年8月底止中央大學無使用執照校舍情形表 單位：棟
全部 / 校舍數	無使用執照 / 校舍數	無使用執照校舍之使用狀態
		使用中	使用中尚未提出 / 使用執照申請	使用中未辦理 / 公共安全檢查
123	30	29	28	0

資料來源：中央大學。
2.詢據中央大學說明，該校學生宿舍均已於104年度完成使用執照補照作業，惟其餘校舍因需依照現行法規重新檢討，辦理結構補強、無障礙、綠建築及污水處理等硬體設施改善，加上行政規費與建築師勞務費等，補照經費龐大，另考量整體校舍之使用規劃調整、各館舍補照施工期間學生及教職人員空間調度安排等，爰迄未完成所有校舍之補照作業，惟該校每年度均有依照相關法令完成消防、建築物公共安全及結構安全等檢查及改善事宜。
3.由近年度該校辦理校舍補照作業相關預決算編列及執行情形顯示(詳表2)，104至107年度預算編列與決算執行存有相當落差，且該校自108年度起大幅調降補照作業相關預算數，顯示補照相關作業仍待積極規劃執行，俾符相關法令規範，並維校園安全。
表2 104至110年度中央大學辦理校舍補照作業相關預決算情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	執行率
104	56,000	17,184	30.69%
105	76,500	3,710	4.85%
106	75,000	10,334	13.78%
107	21,000	9,520	45.33%
108	11,500	10,423	90.63%
109	5,000	8,497	-
110	5,000	-	-

說 明：109年度決算數為截至8月底資料。
資料來源：中央大學
綜上，截至109年8月底止，中央大學無使用執照之校舍數30棟，占全部校舍數123棟之24.39%，允宜積極依教育部102年函之精神，儘早辦理既有校舍之使用執照補照作業，俾符相關法令規範，並確保使用安全。
（分機：1937 叢宏安）