各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、臺灣師範大學）校務基金110年度預算評估報告
二九、雲林科技大學辦理大禮堂整建及未來科技應用大樓等2項新興計畫，所需資金以企業捐款及學校自籌支應，允宜妥作財務規劃並強化工程控管，俾利推動
雲林科技大學110年度編列2項分年性固定資產建設改良擴充計畫1億8,600萬元，均屬110年度開始辦理之新興計畫，包含「大禮堂整建工程」1億3,600萬元及「未來科技應用大樓新建工程」5,000萬元。經查：
(一)2項新興計畫內容
1.大禮堂整建工程：有鑑於彰投雲嘉地區缺少國家級劇院場地，為提供表演藝術者更完善之表演環境，爰推動該校大禮堂整建工程計畫，總經費2億8,686萬3千元，其中2億1,600萬元由企業捐款支應(雙方已於107年11月簽訂捐贈備忘錄)，7,086萬3千元由該校自籌收入支應，計畫期程為110至111年，110年度編列第1年度經費1億3,600萬元。
2.未來科技應用大樓新建工程：為提升該校以產學合一之目標(廠商生產、展示、研發、會議、研究為主，教室為輔)，展現產學合作中之各種教學與研究之成果，於該校南校區土地興建地上7層及地下1層之未來科技應用大樓，總樓地板面積約1.24萬平方公尺，總經費5億元，全數以自籌收入支應，計畫期程110至113年，110年度編列第1年度經費5,000萬元。
(二)110年度基金預計短絀數增加，允宜加強財務規劃及工程控管作業，俾利推動
彙整雲林科技大學校務基金106至110年度財務概況(詳表1)，並說明如下：
1.近5年度自籌收支雖有賸餘，惟整體基金收支仍呈短絀，110年度預計自籌收支賸餘1億5,017萬3千元為近5年度最低者，致110年度預計短絀1億4,570萬8千元為近5年度最高者，宜落實強化開源節流措施，以充裕基金收益。
2.雲林科技大學自110年度起推動「大禮堂整建工程」及「未來科技應用大樓新建工程」等2項新興計畫，總經費合共7億8,686萬元3千元，除大禮堂整建工程中2億1,600萬元由企業捐贈外，另5億7,086萬3千元將由該校務基金以自籌收入支應，允宜審慎評估學校收入來源，妥作財務規劃及資金管控作業，以維該校務基金財務之健全發展。
3.另該大禮堂整建工程之捐贈備忘錄中，有關計畫執行方式並約定應於110年底前完竣啟用[1]，允宜加強工程執行進度之控管，俾維工程如期如質完成。
[1] 詢據雲林科技大學表示：大禮堂整建工程配合擴大內需加速固定資產投資，已於109年3月開工，陸續辦理室內裝修及結構補強等，預計工期430天，可依捐贈備忘錄於110年底完工。
表1 雲林科技大學106至110年度財務概況表 單位：新臺幣千元
年度	106決算	107決算	108決算	109預算	110預算案
政府補助收支賸餘	-266,722	-265,382	-289,464	-291,302	-295,881
自籌收支賸餘	185,645	180,644	177,685	185,032	150,173
本期餘絀	-81,077	-84,738	-111,779	-106,270	-145,708

資料來源：雲林科技大學各年度預決算書。
綜上，雲林科技大學自110年起推動「大禮堂整建工程」及「未來科技應用大樓新建工程」等2項新興計畫，計畫總經費合共7億8,686萬元3千元，其中2億1,600萬元由企業捐款外，另5億7,086萬3千元將由該校務基金以自籌收入支應，鑒於該校近年整體收支仍呈短絀，允宜妥善規劃學校財務，並強化工程建設之控管作業，俾利推動。
（分機：1928 施岑佩）