文化部所屬110年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館及國家人權博物館等8個單位預算，110年度單位預算案編列歲入合計1億5,534萬5千元、歲出合計64億2,054萬7千元(詳表1)。謹就文化部所屬110年度單位預算案評估如下：
表1　文化部所屬110年度單位預算案之歲入、歲出一覽表
單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲 入	歲 出
文化資產局	12,760	2,040,941
影視及流行音樂產業局	22,532	1,540,337
國立傳統藝術中心	65,680	825,456
國立臺灣美術館及所屬	19,815	651,689
國立臺灣工藝研究發展中心	9,000	280,929
國立臺灣博物館	18,487	291,392
國立臺灣史前文化博物館	6,575	296,559
國家人權博物館	496	493,244
合 計	155,345	6,420,547

資料來源：文化部所屬110年度單位預算書。
一０、國家人權博物館中程計畫業經第2次修正，計畫期程由110年度展延至114年度，惟該計畫經費執行連年有鉅額賸餘且未達計畫目標情形，允宜檢討加強進度管控及覈實編列預算，俾提升成效
國家人權博物館110年度預算案，「博物館業務之推展」項下「國家人權博物館中程計畫」編列3億元，較109年度4億420萬7千元減少1億420萬7千元。經查：
(一)行政院109年6月11日核定國家人權博物館中程計畫，計畫期程由110年度展延至114年度
105年7月26日行政院核定國家人權博物館中程計畫， 107年5月10日核定第1次修正計畫。另109年國家人權博物館向行政院陳報第2次修正計畫，主要係：1.該館為國際人權博物館聯盟之亞太分會，先為基礎整備。2.配合政治檔案條例公佈施行，新增政治檔案之調查研究。3.景美園區及綠島園區多項問題尚待釐清與處理。4.公開展示白色恐怖歷史，尚待取得社會共識。行政院則於109年6月11日核定第2次修正計畫，在計畫總經費不變之情況下，計畫期程由110年度展延至114年度，該計畫內容概述如下：
1.計畫內容：該計畫包含人權之心空間計畫及人權之心發展計畫。人權之心空間計畫之計畫範圍包括綠島園區及景美園區內既有已撥用、新撥用(景新營區)、撥用中(由海巡署撥用)及規劃撥用(綠島技能訓練所)之土地。人權之心發展計畫一部分為人權之心空間計畫之軟體建設，包括展示、典藏、研究及推廣等，另一部分則係景美園區及綠島園區之整、擴建館舍。
2.計畫期間及經費需求：計畫期程為105年度至114年度，計畫總經費需求22億190萬元，各年度之經費需求詳表1；110年度則係編列第6年經費3億元。
表1　105至114年度國家人權博物館中程計畫各年度經費需求表
單位：新臺幣千元
子計畫	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
人權之心空間計畫	0	23,919	60,460	82,188	119,230	211,035
人權之心發展計畫	4,373	41,737	56,131	78,852	81,635	88,965
合 計	4,373	65,656	116,591	161,040	200,865	300,000
子計畫	111年度	112年度	113年度	114年度	105年度至114年度
人權之心空間計畫	317,767	256,922	197,638	130,071	1,399,230
人權之心發展計畫	87,691	107,691	136,555	119,040	802,670
合 計	405,458	364,613	334,193	249,111	2,201,900

資料來源：國家人權博物館中程計畫(第2次修正計畫)。
(二)國家人權博物館中程計畫有鉅額經費賸餘且未達計畫目標，允宜檢討加強進度管控及覈實編列預算，俾提升成效
查105至108年度國家人權博物館中程計畫累計執行數(含賸餘數)為5億3,533萬元，惟其中賸餘數達2億948萬5千元(占已編列預算數5億3,533萬元之39.13%)，105至108年度賸餘數分別為9,434萬8千元、3,464萬4千元、5,868萬元及2,181萬3千元，占各該年度法定預算數之95.57%、34.54%、33.48%及13.55%(詳表2)。國家人權博物館中程計畫之賸餘數占已編列預算數將近4成，多數賸餘經費先行繳庫，後續再依修正計畫之期程編列預算。查係部分計畫項目因未及施作、行政作業較長而未及完成簽約或地方政府申請補助經費少於預算數等情形，致產生鉅額經費賸餘且未達計畫目標，允宜強化計畫進度管控，並加強覈實編列預算，俾提升成效。
綜上，國家人權博物館中程計畫業已第2次修正計畫，計畫期程由110年度展延至114年度，惟該計畫經費執行連年有鉅額賸餘且未達計畫目標情形，允宜檢討加強進度管控及覈實編列預算，俾提升成效。
表2　105至109年度國家人權博物館中程計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	法 定 / 預算數	可支用 / 預算數	執行數
			本期執行數				累計執行數
			實現數	應付數	賸餘數	合 計	實現數	應付數	賸餘數	合 計
105	98,721	98,721	4,373	0	94,348	98,721	4,373	0	94,348	98,721
106	100,299	100,299	52,994	0	34,644	87,638	57,367	0	128,992	186,359
107	175,270	187,932	128,762	0	58,680	187,442	186,129	0	187,672	373,801
108	161,040	161,530	139,717	0	21,813	161,530	325,845	0	209,485	535,330
109	200,865	200,865	48,241	330	0	48,571	374,087	330	209,485	583,902

說　　明：107及108年度可支用預算數大於法定預算數，主要係可支用預算數包含前一年度之保留數1,266萬2千元及49萬元。
資料來源：國家人權博物館提供。
(分機：1941 蔡檳全)