文化部所屬110年度單位預算評估報告目錄 頁次

文化部所屬110年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館及國家人權博物館等8個單位預算，110年度單位預算案編列歲入合計1億5,534萬5千元、歲出合計64億2,054萬7千元(詳表1)。謹就文化部所屬110年度單位預算案評估如下：
表1　文化部所屬110年度單位預算案之歲入、歲出一覽表
單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲 入	歲 出
文化資產局	12,760	2,040,941
影視及流行音樂產業局	22,532	1,540,337
國立傳統藝術中心	65,680	825,456
國立臺灣美術館及所屬	19,815	651,689
國立臺灣工藝研究發展中心	9,000	280,929
國立臺灣博物館	18,487	291,392
國立臺灣史前文化博物館	6,575	296,559
國家人權博物館	496	493,244
合 計	155,345	6,420,547

資料來源：文化部所屬110年度單位預算書。
一、文資局110年度編列歷史4期計畫之第2年預算，其中獎補助費之比重不低，惟108年度決算獎補助案件有尚未發生債務或契約責任仍辦理預算保留者，允宜檢討獎補助費之撥付程序，俾符法制
文化資產局(以下簡稱文資局)110年度預算案「文化資產業務」項下「文化資產環境與價值深化計畫」編列9億1,165萬元、「文化資產數典及防災科技應用計畫」編列3億770萬元及「文化資產場域系統治理計畫」編列4億6,700萬元，合計16億8,635萬元(詳表1)。經查：
(一)文資局為執行歷史4期計畫，110年度編列第2年預算案數16.86億元
文化資產保存為建構國家主體性不可或缺之重要環節，文化部於95至98年度辦理歷史與文化資產維護發展計畫，99至104年度辦理歷史與文化資產維護發展(第2期)計畫(以下簡稱歷史2期計畫)，105至108年度辦理歷史與文化資產維護發展(第3期)計畫(以下簡稱歷史3期計畫)。文化部為延續108年底屆期之歷史3期計畫，爰提出歷史4期計畫經行政院於108年4月26日核定。歷史4期計畫概要說明如下：
1.計畫內容：該計畫主要係辦理文化資產保存法之各項法定業務，各項文化資產保存活化、再利用、普查研究、保存維護及教育推廣、強化公民參與及科技應用，並提昇各級政府及社會大眾之文化資產保存視野與意識，以建構由政府到民間之整體文化資產治理體系。歷史4期計畫項下計有：(1)文化資產環境與價值深化計畫；(2)文化資產數典及防災科技應用計畫；(3)文化資產場域系統治理計畫；(4)臺灣博物館系統升級優化計畫等4項子計畫[1]。
[1] 參閱歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫，第xxx頁，108年4月。
2.計畫期程：109年度至112年度。
3.計畫經費：計畫總經費88億7,011萬元，包含中央政府公務預算74億5,000萬元及地方政府公務預算14億2,011萬元。依第4期計畫書，109至112年度中央政府公務預算各年度經費需求分別為22億6,475萬元、17億4,135萬元、17億5,165萬元及16億9,225萬元(詳表2)[2]；查109及110年度中央政府公務預算各編列19億8,052萬1千元及17億4,135萬元[3]，其中文資局各編列19億1,521萬3千元及16億8,635萬元(詳表1)。
[2] 參閱歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫，第76及77頁，108年4月。
[3] 110年度預算案文資局編列16億8,635萬元、國立臺灣博物館編列3,500萬元及國家人權博物館編列2,000萬元，合計17億4,135萬元。參閱文資局110年度預算案，第86頁。
(二)歷史4期計畫獎補助費占年度計畫經費比重不低，且108年度決算有尚未發生債務或契約責任仍辦理預算保留情形，允宜檢討獎補助費之撥付程序
1.文資局辦理歷史4期計畫，109年度截至7月底止累計實現數占累計分配數之95.12%
文資局辦理歷史4期計畫，109年度預算數19億1,521萬3千元，截至7月底止累計分配數12億3,105萬7千元、累計實現數11億7,093萬7千元，累計實現數占累計分配數之95.12%。
2.110年度獎補助費占年度計畫預算案數之56.9%，比重不低
歷史4期計畫屬於補助地方政府之計畫，文資局將依據文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點所定文化資產級別補助比率上限，及各直轄市及縣(市)政府財力分級表作為補助比率及計算金額之參據[4]。查文資局110年度預算案，該計畫之獎補助費合計9億5,950萬5千元占該計畫預算案數16億8,635萬元之56.9%(詳表1)，比重不低。
[4] 參閱歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫，第74頁，108年4月。
3.108年度決算有尚未發生債務或契約責任，仍辦理預算保留情形
查108年度審計部通知文資局減列獎補助費科目實現數之部分補助案件(詳表3)，於108年12月31日尚未發生債務及契約責任，惟108年度決算仍辦理預算保留者，與預算法第72條規定未盡洽合，如苗栗縣傳統工藝普查計畫，苗栗縣政府係於109年1月8日始完成計畫決標等。爰此，文資局允宜檢討獎補助費之撥付程序，俾符合預算法等相關規定。
綜上，文資局為執行歷史4期計畫，110年度編列第2年預算案數16.86億元，其中獎補助費占年度計畫經費比重不低，惟108年度決算有尚未發生債務或契約責任仍辦理預算保留情形，允宜檢討獎補助費之撥付程序。
表1　文資局110年度預算案歷史4期計畫之經費一覽表
單位：新臺幣千元；%
文資局「文化資產業務」 / 工作計畫項下分支計畫	業務費	設備及 / 投資	獎補助費	合 計	獎補助費之占比
文化資產環境與價值深化計畫	234,180	190,000	487,470	911,650	53.47
文化資產數典及防災科技應用計畫	102,165	95,500	110,035	307,700	35.76
文化資產場域系統治理計畫	76,500	28,500	362,000	467,000	77.52
合 計	412,845	314,000	959,505	1,686,350	56.90

資料來源：文資局110年度單位預算案，第33至39頁。
表2　109至112年度歷史4期計畫之中央政府公務預算經費需求表
單位：新臺幣千元
歷史4期計畫 / 之子計畫	109年度	110年度	111年度	112年度	合 計
文化資產環境與價值深化計畫	1,259,850	911,650	898,950	899,950	3,970,400
文化資產數典及防災科技應用計畫	457,600	307,700	334,200	318,800	1,418,300
文化資產場域系統治理計畫	492,300	487,000	483,500	438,500	1,901,300
臺灣博物館系統升級優化計畫	55,000	35,000	35,000	35,000	160,000
合 計	2,264,750	1,741,350	1,751,650	1,692,250	7,450,000

資料來源：歷史與文化資產維護發展(第4期)計畫，第76頁，108年4月。
表3　108年度審計部通知文資局減列獎補助費科目實現數並改列保留數之補助計畫一覽表　　　　　　　　 　　 單位：新臺幣千元
地方政府	補助計畫名稱	計畫總 / 經 費	文化部補助決算數	108年度文化部撥付金額	審計部減 / 列實現數
桃園市政府	桃園市文化資產保存技術及保存者-建築類營建修復與保存技術匠師調查計畫	800	560	280	168
屏東縣政府	屏東縣屏北區漢民族傳統表演藝術普查計畫	889	800	400	245
苗栗縣政府	苗栗縣傳統工藝普查計畫	1,120	1,000	500	500
嘉義市政府	嘉義市政府「百年將魂─振裕堂」紀錄片製作暨影像推廣計畫	610	400	400	200
嘉義市政府	107年嘉義市文資防護專業服務中心勞務委託案	1,920	1,152	576	576
臺中市政府	跨域107-108年臺中清水眷村文化園區-第3期整修計畫（規劃設計）	8,780	6,146	1,844	1,844

說　　明：107年嘉義市文資防護專業服務中心勞務委託案，108年度係撥付第2期補助款。
資料來源：文資局提供。

二、文資局110年度編列水下文化資產1期計畫第2年預算，惟109年度多數委辦計畫變更預算執行方式，110年度之委辦費允宜妥為依規劃辦理
文資局110年度預算案「文化資產業務」項下「水下文化資產保存維護管理計畫」編列1億元。經查：
(一)110年度預算案水下文化資產1期計畫編列1億元
依水下文化資產保存法(以下簡稱水下文資法)第1條規定：「為保存、保護及管理水下文化資產，建構國民與歷史之聯繫，發揚海洋國家之特質，並尊重聯合國保護水下文化遺產公約與國際相關協議之精神，特制定本法。」文化部為落實國際水下文化資產保護與管理觀念，促進我國水下文化資產管理維護工作與國際接軌，爰規劃水下文化資產保存維護管理(第一期)計畫(以下簡稱水下文化資產1期計畫)，有系統之推動水下文化資產保存維護管理工作，以彰顯水下文化資產在國家及世界歷史發展脈絡之價值[5]。謹將該計畫簡要說明如下：
[5] 參閱水下文化資產保存維護管理(第1期)計畫(109-112年)，第3頁，108年5月。
1.計畫內容：該計畫項下計有：(1)水下文化資產調查研究計畫；(2)水下文化資產保存維護計畫；(3)水下文化資產教育推廣及國際交流計畫等3項子計畫[6]。
[6] 參閱水下文化資產保存維護管理(第1期)計畫(109-112年)，第3頁，108年5月。
2.計畫期程：109年度至112年度[7]。
[7] 參閱水下文化資產保存維護管理(第1期)計畫(109-112年)，第80頁，108年5月。
3.計畫經費：依水下文化資產1期計畫書，該計畫總經費10億元，109至112年度經費需求分別為3億5,475萬元、2億5,825萬元、2億3,525萬元及1億5,175萬元(詳表1)；查109及110年度預算案該計畫均編列1億元。
表1　水下文化資產1期計畫之各年度經費需求一覽表
單位：新臺幣千元
水下文化資產1期 / 之子計畫	109年度	110年度	111年度	112年度	合 計
水下文化資產調查研究計畫	148,500	103,500	102,000	92,000	446,000
水下文化資產保存維護計畫	141,500	85,500	78,000	13,000	318,000
水下文化資產教育推廣及國際交流計畫	64,750	69,250	55,250	46,750	236,000
合 計	354,750	258,250	235,250	151,750	1,000,000

資料來源：水下文化資產保存維護管理(第1期)計畫(109-112年)，第82頁，108年5月。
(二)該計畫109年度多數委辦計畫由機關委辦改為發包採購，110年度委辦費允宜妥為規劃執行
文資局辦理水下文化資產1期計畫，109年度預算數1億元，截至7月底止累計分配數4,333萬1千元、累計實現數2,797萬2千元，累計實現數占累計分配數之64.55%。該年度之主要經費用途為委辦費計4,615萬元(占該計畫年度預算之46.15%)，係辦理水下考古之監測技術及規範提升作業、資料數位化與整合、臺灣周邊海域系統性普(調)查、水下文化資產專業人才培育、國際研討會、水下文化資產展示與教育推廣等[8]。查截至109年7月底止，文資局僅完成委託澎湖縣政府辦理「澎湖縣列冊水下文化資產教育推廣計畫（109年度）」115萬元、「離島陸域及水下考古遺址教育推廣研討會」42萬2千元及「澎湖興設國家級『水下博物館』先期規劃計畫」800萬元等合計957萬2千元[9]，其餘委辦計畫由機關委辦改由發包採購執行。爰此，文資局109年度水下文化資產1期計畫多數委辦費變更預算執行方式，且110年度委辦費編列1,200萬元(占該計畫年度預算12%)，允宜依水下文資法第26條[10]及各機關單位預算執行要點第15條第2款規定妥為規劃辦理[11]。
[8] 參閱文資局109年度單位預算案，第40、41、96及97頁。
[9] 未含109年8月委託國立科學工藝館執行「藏水覓趣-水下文化資產多媒體互動特展執行計畫」733萬6千元。
[10] 水下文化資產保存法第26條：「主管機關得委任其所屬機關(構)、委辦地方自治團體或委託其他機關(構)、民間團體或個人辦理以水下文化資產為標的之活動。前項受委任、委辦或委託之機關(構)、地方自治團體、民間團體或個人，於進行以水下文化資產為標的之活動前，應依第22條規定辦理。」
[11] 各機關單位預算執行要點第15條第2款：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編定預算案後，應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：…(二)委託其他機關、人民團體、學術團體、教育文化事業機構等委辦事項，在中央應依『行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點』及『行政院及所屬各機關推動業務委託民間辦理實施要點』等規定辦理，…。」
綜上，110年度預算案水下文化資產1期計畫編列1億元，惟109年度多數委辦計畫變更預算執行方式，110年度委辦費宜妥為依規劃辦理。

三、影視局110年度預算案編列影視音產業發展中程計畫第2年經費，惟該計畫部分績效目標值恐過於保守，未具激勵效果，允宜研謀改善
文化部影視及流行音樂產業局(以下簡稱影視局)110年度預算案，為辦理「影視音產業發展中程計畫(109-113年度)」編列14億2,548萬1千元，分別於「電影事業輔導」項下「電影產業發展旗艦計畫」編列5億1,080萬9千元、「廣播電視事業輔導」項下「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」編列4億7,449萬7千元、「流行音樂產業輔導」項下「流行音樂產業發展旗艦計畫」編列4億4,017萬5千元[12]。經查：
[12] 參閱影視局110年度預算案，第96頁。
(一)110年度預算案影視音產業發展中程計畫(109-113年度)編列第2年預算14.25億元
行政院為延續「電影產業發展旗艦計畫」、「電視內容產業發展旗艦計畫」、「流行音樂產業發展行動計畫」(99-103年度)，及影視音產業發展中程計畫(104-108年度)，並整併「五年五億紀錄片行動計畫」(104-108年度)，爰提出「影視音產業發展中程計畫(109-113年度)」，業經行政院於108年7月11日核定[13]。茲簡要說明如下：
[13] 參閱影視音產業發展中程計畫(109-113年)，第4頁，108年7月11日。
1.計畫內容：該計畫包含電影產業發展旗艦計畫、廣播電視內容產業發展旗艦計畫及流行音樂產業發展旗艦計畫等3項子計畫。
2.計畫期程：109至113年度。
3.計畫經費：依影視音產業發展中程計畫書，該計畫總經費100億9,330萬元，109至113年度經費需求分別為20億1,410萬元、20億1,410萬元、20億1,970萬元、20億2,070萬元及20億2,470萬元(詳表1)；109及110年度預算案各編列14億4,511萬1千元及14億2,548萬1千元。

表1　影視音產業發展中程計畫(109-113年)各年度經費需求表
　　　 單位：新臺幣千元
子計畫	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	合計
電影產業發 / 展旗艦計畫	684,100	684,100	689,700	690,700	694,700	3,443,300
廣播電視內容產業發展旗艦計畫	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	3,650,000
流行音樂產業 / 發展旗艦計畫	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000
合 計	2,014,100	2,014,100	2,019,700	2,020,700	2,024,700	10,093,300

資料來源：影視音產業發展中程計畫(103-113年)，第100頁，108年7月11日。
(二)110年度影視音產業發展中程計畫(109至113年度)部分績效目標值恐過於保守，未具激勵效果
查影視音產業發展中程計畫(104-108年度)之(年)平均補助節目產製257小時、國片長片產製量64部及補助流行音樂產業拓展海外演銷市場參演31組(詳表2)。惟110年度影視音產業發展中程計畫(109至113年度)訂定5項績效目標之評估基準，其中補助節目產製時數部分，109年度截至7月底止已達131小時，且104至108年度之(年)平均數達257小時，惟110年度之目標值僅訂為110小時；另補助流行音樂產製量，109年度截至7月底止已達112件，惟110年度之目標值僅訂為65件(詳表3)。爰此，影視音產業發展中程計畫(109至113年度)之110年度績效目標值之訂定恐過於保守，未具激勵效果。
綜上，影視局110年度預算案影視音產業發展中程計畫(109-113年度)編列第2年預算，惟該計畫部分績效目標值恐過於保守，未具激勵效果，允宜研謀改善。
表2　影視音產業發展中程計畫(104至108年度)之實際績效表
評估基準	實際值
	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	(年)平均
補助節目產製(小時)	413	202	305	193	170	257
國片長片產製量(部)	69	64	64	56	67	64
補助流行音樂產業拓展海外演銷市場參演組數	30	34	34	27	31	31

資料來源：影視局提供。
表3　109年度及110年度影視音產業發展中程計畫(109至113年)之績效實際值與目標值表
績效目標	評估基準	109年截至7月 / 底止之實際值	110年度 / 目標值
帶動產製能量	補助節目產製(小時)	131	110
	國片長片產製量(部)	45	65
	補助流行音樂產製量(件數)	112	65
完善產業生態體系	帶動民間投資效益為政府投入之倍數(倍)	1.13倍 / (暫估)	1.2
鼓勵赴海外參與國際活動	補助流行音樂產業拓展海外演銷市場參演組數	0	25

說　　明：109年截至7月底止，補助流行音樂產業拓展海外演銷市場參演組數，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，原規劃辦理輔助業者赴海外參與國際型音樂活動，部分已終止契約，部分暫緩或延後辦理，爰尚無已執行之參演組數。
資料來源：影視局提供。

四、傳藝中心跨域加值計畫109年度部分活動受疫情影響延期辦理，致計畫執行未如預期，允宜妥為規劃替代方案，以達計畫目標
國立傳統藝術中心(簡稱傳藝中心)110年度「傳統藝術中心業務」計畫項下「『跨藝匯流傳統入心』跨域加值發展計畫」編列8,483萬元，較109年度5億204萬3千元減少4億1,721萬3千元，經查：
(一)傳藝中心跨域加值計畫於108年經行政院核定第2次修正計畫
傳藝中心為具體展現臺灣傳統藝術之文化精隨，提出「跨藝匯流•傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設(104-109年)跨域加值發展計畫」(簡稱傳藝中心跨域加值計畫)，經行政院於103年核定[14]，該計畫擬透過「三合一，一分三」之模式，發揮臺灣戲曲中心、宜蘭傳藝園區及高雄豫劇藝術園區等3個據點之特性，成為凝聚國內外傳統藝術優秀人才與作品交流育成聚落，並兼具跨域加值，資源共享之經濟效能[15]。另行政院108年1月30日核定第2次修正計畫，其修正重點如下[16]：
[14] 行政院103年9月29日院臺文字第1030054442號函核定。
[15] 參閱「跨藝匯流•傳統入心-公共建設(104-109年)跨域加值發展計畫」，頁IX。
[16] 行政院108年1月30日院臺文字第1080002294號函核定。
1.高雄傳藝園區相關事項：(1)「高雄豫劇藝術園區」名稱修正為「高雄傳藝園區」。(2)中山堂商業區民間參與可行性結果，原評估採委外(OT)之營運模式，修正為兼具自營及部分空間委外(OT)模式，將具商機之空間以委外方式營運、具公共行政或公益性質之空間自營，可作為劇團行政及演出團隊辦公室、劇藝資料室及民間團隊排練室、教室等使用。(3)中山堂歷史建築再利用工程修正為111年4月完成，中山堂商業區興建工程則修正為111 年6 月完成，另傳統戲曲育成中心整建工程停辦。(4)新增無償撥用5筆畸零地，及有償撥用1筆畸零地，有償撥用土地費20萬元，由原核定經費調整支應。
2.修正財務計畫，調降計畫總經費、自償率及分年經費需求：(1)總經費由26億9,155萬6千元調降為24億7,287萬1千元，其中公務預算由24億1,976萬8千元調降為23億6,902萬7千元、自籌經費由2億7,178萬8千元調降為1億384萬4千元。(2)傳統藝術發展作業基金退場，同時減列自償收入，自償率經重新核算後，由10.10%調降為4.20%。(3)辦理期程及相關經費需求由104至109年度，修正為104至111年度。
(二)臺灣戲曲中心及宜蘭傳藝園區因受疫情影響，致計畫執行未如預期，傳藝中心宜妥為規劃替代方案，以達計畫目標
該計畫截至109年度已編列預算數23億8,524萬4千元，截至109年8月底止累計實現數20億5,209萬7千元。據傳藝中心表示，截至109年8月底止，高雄傳藝園區辦理之中山堂歷史建築物再利用計畫及中山堂商業區新建工程，工程進度尚符預期，惟受嚴重特殊傳染性肺炎之疫情影響，臺灣戲曲中心及宜蘭傳藝園區原規劃舉辦之大型藝術活動(如臺灣戲曲藝術節及亞太傳統藝術節)、演出及教育推廣等均延期辦理，致計畫執行未如預期，目前改由推動藝文新生活系列活動，並輔導團隊多元發展，以加速預算執行。爰此，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍持續影響國人生活及各項活動，傳藝中心允宜妥為規劃替代方案，以達計畫目標。
綜上，傳藝中心跨域加值計畫109年度部分活動受疫情影響延期辦理，致計畫執行未如預期，允宜妥為規劃替代方案，以達計畫目標。

五、文化部所屬館(中心)編製博物館智慧升級示範計畫預算，允宜依規定列明全部計畫內容、經費總額、執行期間及各年度分配額
110年度文化部及所屬編列博物館智慧升級示範計畫共2億2,000萬元，其中國立臺灣美術館及所屬於「美術館業務」項下「博物館智慧升級計畫」編列3,100萬元，國立臺灣工藝研究發展中心於「工藝研究發展中心業務」項下「博物館智慧升級示範計畫」編列1,900萬元，國立臺灣博物館於「博物館業務」項下「博物館智慧升級示範計畫」編列2,400萬元，國立臺灣史前文化博物館於「館務業務活動」項下「博物館智慧升級示範計畫」編列4,300萬元(詳表1)。經查：
表1　110年度文化部及所屬編列博物館智慧升級示範計畫預算金額表
單位：新臺幣千元
文化部及所屬	工作計畫及分支計畫	110年度預算案數
文化部	-	3,000
國立臺灣美術館及所屬	「美術館業務」項下「博物館智慧升級計畫」	31,000
國立臺灣工藝研究發展中心	「工藝研究發展中心業務」項下「博物館智慧升級示範計畫」	19,000
國立臺灣博物館	「博物館業務」項下「博物館智慧升級示範計畫」	24,000
國立臺灣史前文化博物館	「館務業務活動」項下「博物館智慧升級示範計畫」	43,000
國立臺灣歷史博物館	-	38,000
國立臺灣文學館	-	42,000
國立歷史博物館	-	20,000
合 計	-	220,000

資料來源：110年度文化部及所屬單位預算(案)書。
(一)博物館智慧升級示範計畫為110至113年度之4年期計畫，計畫總經費需求9.9億元，110年度編列第1年預算案數2.2億元
1.博物館智慧升級示範計畫主要係辦理科技防災、智慧管理、研究修復及多元傳承
文化部串聯所屬7間館(中心)共同執行博物館智慧升級示範計畫，該計畫執行之工作項目如下：
(1)科技防災：提升博物館防災能量，研發博物館防災物聯網，結合救災單位經驗，發展適合博物館之防災預警系統與整合情報網。
(2)智慧管理：實踐智慧環控、監管與智慧分析，規劃智慧庫房，建立完善跨館舍資通訊建置整合與資訊推播。
(3)研究修復：進行保存科學實驗，執行建築與文物3D掃描建模，培養運用科技輔助典藏研究及修復之人才。
(4)多元傳承：實踐文化內容科技應用，提升博物館專業功能，及提供多感體驗與創新服務。
依該計畫書，辦理期間自110年1月1日起至113年12月31日；總經費需求為9億9,210萬元，各年度經費需求分別為110年度2億4,000萬元，111年度2億8,450萬元，112年度2億4,710萬元，113年度2億2,050萬元。查110年度實際編列2億2,000萬元(詳表1)，其中國立臺灣美術館等4家館(中心)110年度辦理博物館智慧升級示範計畫之實施內容詳表2。
表2　國立臺灣美術館等4家館(中心)110年度辦理博物館智慧升級示範計畫之實施內容
文化部所屬機關	博物館智慧升級示範計畫之實施內容
國立臺灣美術館	1.以新科技設備建置災害應變體系、電力需量安控系統、建築照明情境管理系統，更新展場智能設施。 / 2.建置典藏庫房防災科技及通報平台，發展庫房藏品櫃架智慧管控，建立科學檢測顏料分析資料庫，及設計典藏品互動多媒體平台。 / 3.運用超寬頻室內定位技術，自動推播展品相對應點位之導覽訊息。
國立臺灣工藝研究發展中心	導入科技防災及智慧監控管理系統，進行人流統計、安全管理及智能管理，以維護參訪品質，並辦理建築物科技修復之加值應用與授權，藉由虛擬實境與互動體驗活動以多元化方式進行教育推廣。
國立臺灣博物館	1.辦理科技防災及智慧管理。 / 2.辦理研究修復及多元傳承。
國立臺灣史前文化博物館	1.建置智慧環境監控系統及消防監控系統。 / 2.建置視訊會議系統及整合無線網路系統。 / 3.擴充典藏庫之溫溼度自動數位監測及環境影項監測。 / 4.建置考古學實驗室基本設備。 / 5.開發3D監測系統及3D掃描文物與環境。 / 6.建置公開(眾)之考古筆記本數位平台。 / 7.陶器製造地與石器來源地分析。 / 8.人骨及相關獸骨整飭工作。 / 9.20公尺井深之岩芯古環境分析。

資料來源：110年度文化部及所屬單位預算(案)書。
(二)文化部所屬館(中心)有關博物館智慧升級示範計畫之預算編列情形與規定未盡相符
預算法第5條規定，經費按其得支用期間分為以一會計年度為限之歲定經費，依設定之條件或期限分期繼續支用之繼續經費，依設定之條件於法律存續期間按年支用之法定經費。另繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。查「博物館智慧升級示範計畫」之計畫期間自110至113年度，係屬跨年期計畫，其預算編製應依預算法及各機關編製110年度單位預算案應行注意辦理事項第10條有關規定辦理，惟其預算編列情形與預算法等之規定未盡相符。例如110年度國立臺灣美術館及所屬單位預算，「美術館業務」項下「博物館智慧升級計畫」僅記載「博物館智慧升級示範計畫，規劃執行期間為110至113年，本年度編列第1年經費220,000千元，其中本計畫編列31,000千元」。爰此，文化部所屬館(中心)允宜依預算法等規定，列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額。
綜上，博物館智慧升級示範計畫為110至113年度之4年期計畫，計畫總經費需求為9.9億元，110年度編列第1年預算案數2.2億元，惟文化部所屬館(中心)編製該計畫之預算與預算法等之規定未盡相符，允宜列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，俾符規定。

六、國美躍昇計畫110年度編列最後1年經費，惟截至109年8月底止該計畫執行進度落後，允宜加強管控，俾利工程如期如質完工
國立臺灣美術館及所屬110年度預算案，「美術館業務」項下「邁向國際級美術館建構計畫」編列6,695萬5千元，較109年度1億3,121萬元減少6,425萬5千元(減幅48.97%)。經查：
(一)109年度修正國美躍昇計畫，計畫期程展延至110年度，爰編最後1年經費
106年8月14日行政院核定「國美躍昇－邁向國際級美術館建構計畫」(簡稱國美躍昇計畫)。108年度國立臺灣美術館(簡稱國美館)因以下理由向行政院陳報修正計畫：1.施作工期延長，展延計畫整體時程。2.原計畫期程自107至109年度，展延至110年，計畫總經費及重點工作均不變。3.立法院刪除107及108年度部分預算且計畫期程展延至110年，修正財務計畫之自償率由6.84%調降為4.71%；業經行政院於108年12月5日核定修正計畫，該計畫之相關內容概述如下：
1.計畫內容：(1)打造跨域加值美術園區。(2)建構國家級兒童美術教育領航中心。
2.計畫期程：107年度至110年度，共4年。
3.計畫經費：107至109年度該計畫分別編列1億2,134萬元、1億7,540萬元及1億1,160萬8千元[17]，合計4億834萬8千元；110年度則編列第4年預算案數6,695萬5千元[18]。
[17] 未含109年度本院刪除該計畫預算數2,733萬9千元。
[18] 國美館因業務需求，將本院107及108年度刪除之預算1,960萬2千元，於計畫修正時回編於110年度預算，故110年度預算數＝計畫總經費4億8,304萬元－107至109年度已編列預算數4億3,568萬7千元(含109年度本院刪除該計畫預算2,733萬9千元)＋回編107及108年度本院刪除預算1,960萬2千元。
(二)國美躍昇計畫截至109年8月底止計畫執行落後，允宜加強執行管控，俾利工程如期如質完工
國美躍昇計畫截至109年度已編列預算數4億834萬8千元、截至109年8月底止累計預算執行數2億1,684萬9千元(詳表1)，累計預算執行數占已編列預算數之53.1%。據國美館表示，該計畫預算執行未達預期，主要係：1.國內藝文場館因進行館舍整建工程而陸續休館，國美館為能持續提供服務，因此工程無法全面施工。2.監造廠商延遲派駐監造人員致延遲開工，及設計廠商之細部設計修正延遲提送影響發包進度。國美館已提出改進措施如下：1.為延長施工時間，109年5月19日起至年底，部分館舍延至中午12時開放，以利工程於開館前先行施工。2.加強與廠商進行協商，並強化督導廠商提送資料及工程施作。3.鼓勵工程廠商及監造單位在確保工程安全及品質之原則下，全力趲趕進度並依規定發放趕工獎金。4.加強內部控管，包括每周館務會報報告重要工程進度，每兩周召開重要工程督導會議，並定期不定期督導巡查工程，追蹤管控進度。爰此，國美躍昇計畫截至109年8月底止預算執行率容待提升，允宜加強計畫執行管控，俾利工程如期如質完工。
綜上，108年修正國美躍昇計畫，將計畫期程展延至110年度，爰110年度編列該計畫最後1年經費，惟截至109年8月底止計畫執行進度落後，允宜加強執行管控，俾利工程如期如質完工。
表1　107至109年度國美躍昇計畫之預算執行情形 單位：新臺幣千元
年度	法定預算數	可用預算數	執行數
			實現數	預付數	賸餘數	應付數	合 計
107	109,585	109,585	66,190	0	2,960	0	69,150
108	167,553	207,988	30,978	0	30,829	10,215	72,022
109	131,210	277,391	33,947	51	0	41,679	75,677

說　　明：1.可用預算數含以前年度保留數。
2.109年度為截至8月底止之執行數。
資料來源：國美館提供。

七、國立臺灣美術館及所屬105年度至108年度國內旅費執行率均未達7成，且110年度預算案數高於108年度決算數，其預算容有寬列之虞，允宜核實編列
國立臺灣美術館及所屬110年度預算案，「業務費」項下「國內旅費」科目編列482萬元，較109年度預算數511萬1千元減少29萬1千元，經查：
(一)中央政府各機關應依實際需要詳實編列國內旅費預算並嚴格控管
中華民國110年度中央政府總預算編製辦法第15條規定，各主管機關歲出概算所列各項費用，應力求詳實，其屬共同性費用項目，並應依主計總處所定共同性費用編列基準表規定編列[19]。中央各主管機關編製110年度概算應行注意辦理事項第4點規定，各機關應切實在110年度歲出概算額度範圍內，嚴格控管國內旅費[20]。另依用途別預算科目定義及計列標準表規範，有關國內旅費科目之計列標準，係依實際需要並按國內出差旅費報支要點所定標準計列[21]。爰此，中央政府各機關有關國內旅費預算，應依實際需要詳實編列並嚴格控管。
[19] 參閱110年度總預算編製作業手冊，第246頁，行政院主計總處編印。
[20] 中央各主管機關編製110年度概算應行注意辦理事項第4點：「為促進資源有效運用及維持經常收支平衡，各機關應切實在110年度歲出概算額度範圍內，通盤檢討辦理下列事項：…(二)緊縮經常支出…7.國內外旅費與派員出國教育訓練費應嚴格控管；…。」。參閱110年度總預算編製作業手冊，第254頁，行政院主計總處編印。
[21] 參閱110年度總預算編製作業手冊，第137頁，行政院主計總處編印。
(二)105至108年度國內旅費執行率均未達7成，預算容有寬列之虞，允宜依實際需要詳實編列
查國立臺灣美術館及所屬105至108年度「國內旅費」科目決算數分別為374萬5千元、349萬6千元、335萬8千元及385萬6千元，執行率分別為51.74%、53.33%、68.27%及69.34%，執行率均未達7成(詳表1)。110年度國立臺灣美術館及所屬「國內旅費」科目編列482萬元，較108年度決算數385萬6千元(係105年度至108年度間之最高金額)增加96萬4千元(比率達25%)，該預算案數容有寬列之虞，允宜依實際需要詳實編列。
綜上，中央政府各機關應依規定，按實際需要詳實編列國內旅費預算並嚴格控管，惟國立臺灣美術館及所屬105至108年度「國內旅費」執行率均未達7成，且110年度預算案數高於108年度決算數甚多，其預算編列容有寬列之虞，允宜核實編列，俾符實際。
表1　105至108年度國立臺灣美術館及所屬國內旅費之預決算數表
  單位：新臺幣千元；%
項 目	105年度	106年度	107年度	108年度
預算數(1)	7,238	6,555	4,919	5,561
決算數(2)	3,745	3,496	3,358	3,856
執行率(2)/(1)	51.74	53.33	68.27	69.34

資料來源：國立臺灣美術館及所屬單位預、決算書。

八、工藝培力地方創生計畫110年度部分績效目標值低於109年8月底止之實際值，允宜參考以前年度達成情形，滾動檢討以後年度之績效目標，以提升計畫執行成果
國立臺灣工藝研究發展中心(簡稱工藝中心)110年度預算案「工藝研究發展中心業務」項下「工藝培力地方創生計畫」編列6,737萬5千元，較109年度7,471萬6千元減少734萬1千元。經查：
(一)工藝培力地方創生計畫為4年期計畫，110年度編列第3年預算
工藝中心為保存地方工藝文化，為利用科技與跨領域知識，協助地方工藝傳統產業尋找永續經營之切入點，並轉化為新工藝產業，以創造地方工藝文化亮點與機會，進而帶動與深化具有在地特色之生活文化，爰規劃工藝培力地方創生計畫，該計畫期間自108至111年度(共4年)，計畫總經費3億2,994萬元，108及109年度已編列1億4,399萬1千元，110年度編列第3年經費6,737萬5千元。
(二)工藝培力地方創生計畫110年度部分績效指標之目標值低於109年8月底止之實際值
查工藝中心執行工藝培力地方創生計畫，按工作項目訂定數項績效指標，惟110年度部分績效指標之目標值低於109年8月底之實際值，其績效目標不具激勵效果，允宜檢討改善。例如研究調查暨出版保存工藝記憶，109年8月底止已執行6案，惟110年度之目標值為5案；另109年8月底止已培育12組研發團隊，惟110年度之目標值為7組團隊。爰此，工藝中心辦理工藝培力地方創生計畫之績效目標，允宜參考以前年度達成情形，採滾動式修正目標值，以提升計畫執行績效(詳表1)。
綜上，工藝培力地方創生計畫為4年期計畫，110年度係編列第3年經費，惟該計畫110年度部分績效指標之目標值低於109年8月底之實際值，允宜參考以前年度績效達成情形，滾動檢討以後年度之績效目標，以提升計畫執行成果。
表1　109及110年度工藝培力地方創生計畫之績效指標與目標值
工作項目	績效指標	109年度		110年度
		目標值	截至8月底實際值	目標值
一、重建工藝DNA再生鏈結	研究調查暨出版保存工藝記憶(案)	5	6	5
	建置工藝知識系統(案)	2	2	2
	協助地方創造主題發展在地特色工藝(案)	4	9	4
二、以地方工藝文化引導新未來	研創人才培訓(人)	53	39	53
	培育研發團隊 (組)	7	12	7
	開發創新作品(組件)	61	97	64
三、建構與傳播多元工藝文化走向國際	辦理工藝主題教育推廣活動(場次)	16	32	17
	策劃臺灣地方工藝特色與主題國內外展覽(檔次)	5	5	5
	輔導青年工藝家建置品牌並協助參與國內外展覽(案)	6	11	6

資料來源：工藝中心提供。

九、史前館南科考古館截至108年底止尚有2千多具人骨骨骸尚待整飭，允宜提升整飭能量，以積極保存文化資產
國立臺灣史前文化博物館(簡稱史前館)110年度預算案，「館務業務活動」項下「考古與史前文物之規劃研究及典藏業務」編列777萬3千元，較109年度1,244萬7千元減少467萬4千元(減幅37.55%)，主要係減少辦理南島文化國際論壇等經費。
考古與史前文物之規劃研究及典藏業務，主要係辦理：1.整飭及修護蒐藏與待入藏之標本，並推動典藏品數位化工作。2.專業審查業務。3.考古遺址調查。4.出版學術性刊物及圖書等。查史前館之南科考古館108年底有2,123具人骨尚待整飭，惟109年截至8月底止僅完成3具人骨整飭、110年再預計整飭6至8具人骨，每年整飭完成之數量甚有限(詳表1)。據史前館表示，該館受限於人力及經費，依時程劃分為短、中及長程進行整飭規劃：短程(3年)每年預計達成5至8具人骨整飭。中程(5年)擬增編預算並增聘專案整飭人員，期提升整飭件數至每年10具，同時尋求外部資源增加整飭數量。長程(10年)則擬開放國內外學術研究機構提案參與整飭研究，並爭取企業參與整飭研究。爰此，截至108年底史前館南科分館尚有2千多具人骨骨骸尚待整飭，惟該館每年整飭件數甚有限，允宜提升整飭能量，以積極保存文化資產。
綜上，史前館南科考古館受限於經費及人力限制，每年人骨整飭件數甚有限，是以，截至108年底止尚有2千多具人骨骨骸尚待整飭，允宜提升整飭能量，以積極保存文化資產。
表1　108至110年度南科考古館人骨骨骸整飭件數表
108年度實際整飭	109年8月底止實際整飭	110年度預計整飭
1.骨質標本整飭。 / (1)金崙遺址出土人骨。 / (2)野豬與貓科動物。 / 2.無酸紙盒製作。 / 3.國定Blihun漢本遺址所有標本入庫。	1.卑南遺址出土人骨(殘件)，計15人以上。 / 2.三寶埤遺址第4發掘出土人骨：已完成3具，另有2具整飭中。	三寶埤遺址第4發掘出土人骨6至8具。

資料來源：史前館提供。

一０、國家人權博物館中程計畫業經第2次修正，計畫期程由110年度展延至114年度，惟該計畫經費執行連年有鉅額賸餘且未達計畫目標情形，允宜檢討加強進度管控及覈實編列預算，俾提升成效
國家人權博物館110年度預算案，「博物館業務之推展」項下「國家人權博物館中程計畫」編列3億元，較109年度4億420萬7千元減少1億420萬7千元。經查：
(一)行政院109年6月11日核定國家人權博物館中程計畫，計畫期程由110年度展延至114年度
105年7月26日行政院核定國家人權博物館中程計畫， 107年5月10日核定第1次修正計畫。另109年國家人權博物館向行政院陳報第2次修正計畫，主要係：1.該館為國際人權博物館聯盟之亞太分會，先為基礎整備。2.配合政治檔案條例公佈施行，新增政治檔案之調查研究。3.景美園區及綠島園區多項問題尚待釐清與處理。4.公開展示白色恐怖歷史，尚待取得社會共識。行政院則於109年6月11日核定第2次修正計畫，在計畫總經費不變之情況下，計畫期程由110年度展延至114年度，該計畫內容概述如下：
1.計畫內容：該計畫包含人權之心空間計畫及人權之心發展計畫。人權之心空間計畫之計畫範圍包括綠島園區及景美園區內既有已撥用、新撥用(景新營區)、撥用中(由海巡署撥用)及規劃撥用(綠島技能訓練所)之土地。人權之心發展計畫一部分為人權之心空間計畫之軟體建設，包括展示、典藏、研究及推廣等，另一部分則係景美園區及綠島園區之整、擴建館舍。
2.計畫期間及經費需求：計畫期程為105年度至114年度，計畫總經費需求22億190萬元，各年度之經費需求詳表1；110年度則係編列第6年經費3億元。
表1　105至114年度國家人權博物館中程計畫各年度經費需求表
單位：新臺幣千元
子計畫	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
人權之心空間計畫	0	23,919	60,460	82,188	119,230	211,035
人權之心發展計畫	4,373	41,737	56,131	78,852	81,635	88,965
合 計	4,373	65,656	116,591	161,040	200,865	300,000
子計畫	111年度	112年度	113年度	114年度	105年度至114年度
人權之心空間計畫	317,767	256,922	197,638	130,071	1,399,230
人權之心發展計畫	87,691	107,691	136,555	119,040	802,670
合 計	405,458	364,613	334,193	249,111	2,201,900

資料來源：國家人權博物館中程計畫(第2次修正計畫)。
(二)國家人權博物館中程計畫有鉅額經費賸餘且未達計畫目標，允宜檢討加強進度管控及覈實編列預算，俾提升成效
查105至108年度國家人權博物館中程計畫累計執行數(含賸餘數)為5億3,533萬元，惟其中賸餘數達2億948萬5千元(占已編列預算數5億3,533萬元之39.13%)，105至108年度賸餘數分別為9,434萬8千元、3,464萬4千元、5,868萬元及2,181萬3千元，占各該年度法定預算數之95.57%、34.54%、33.48%及13.55%(詳表2)。國家人權博物館中程計畫之賸餘數占已編列預算數將近4成，多數賸餘經費先行繳庫，後續再依修正計畫之期程編列預算。查係部分計畫項目因未及施作、行政作業較長而未及完成簽約或地方政府申請補助經費少於預算數等情形，致產生鉅額經費賸餘且未達計畫目標，允宜強化計畫進度管控，並加強覈實編列預算，俾提升成效。
綜上，國家人權博物館中程計畫業已第2次修正計畫，計畫期程由110年度展延至114年度，惟該計畫經費執行連年有鉅額賸餘且未達計畫目標情形，允宜檢討加強進度管控及覈實編列預算，俾提升成效。
表2　105至109年度國家人權博物館中程計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	法 定 / 預算數	可支用 / 預算數	執行數
			本期執行數				累計執行數
			實現數	應付數	賸餘數	合 計	實現數	應付數	賸餘數	合 計
105	98,721	98,721	4,373	0	94,348	98,721	4,373	0	94,348	98,721
106	100,299	100,299	52,994	0	34,644	87,638	57,367	0	128,992	186,359
107	175,270	187,932	128,762	0	58,680	187,442	186,129	0	187,672	373,801
108	161,040	161,530	139,717	0	21,813	161,530	325,845	0	209,485	535,330
109	200,865	200,865	48,241	330	0	48,571	374,087	330	209,485	583,902

說　　明：107及108年度可支用預算數大於法定預算數，主要係可支用預算數包含前一年度之保留數1,266萬2千元及49萬元。
資料來源：國家人權博物館提供。
(分機：1941 蔡檳全)