海洋委員會及所屬110年度單位預算評估報告
海洋委員會主管110年度預算案編列歲入8,978萬4千元，較109年度預算數8,843萬1千元增加135萬3千元（增幅1.53%）；歲出250億7,509萬7千元，較109年度預算數212億5,090萬7千元增加38億2,419萬元（增幅18.00%）。謹就海洋委員會及所屬(海洋保育署、國家海洋研究院、海巡署及所屬)110年度預算案評估如下：
一六、近3年度各分署港區監視系統每年平均損壞報修案件逾700件，容有偏高，允宜檢討改善，以降低損壞案件數
海巡署為運用科技輔勤，強化偵緝能量，110年度預算案於「海巡規劃及管理」項下編列3億4,881萬2千元，較109年度預算數3億5,539萬2千元減少658萬元，減幅1.85%。經查：
(一)近年辦理智慧型港區監視系統建置計畫之執行成效
1.計畫內容：海巡署辦理「智慧型港區監視系統建置計畫(106年至108年)」規劃3年建置、4年保固，建置91處534具（106年8處、107年41處、108年42處）攝影機組，以有效輔助安檢勤務遂行。
2.執行成效：由該署港區監視系統105年度至108年度之執行成效資料觀之(詳表1），各分署系統服務總量，以南部分署及金馬澎分署之4萬7,124件及6萬5,762件服務量較低外，餘各分署服務量均逾10萬件以上。又服務案件類別以協助勤務蒐證79萬884件最高，為民服務5,938件次之，顯示運用港區監視系統於情報偵蒐作業與海巡服務勤務效能實有助益。
表1 105年度至108年度海巡署港區監視系統執行成效 單位：件；%
單位	走私	偷渡	大陸漁工上岸	為民 / 服務	違反漁業法	協助勤務蒐證	其他案件	合計
北部分署	9	1	0	153	4	124,672	538	125,377
中部分署	1	0	0	1,343	3	406,237	160	407,744
南部分署	9	5	5	73	994	45,845	193	47,124
東部分署	0	0	0	5	19	153,222	10	153,256
金馬澎分署	0	0	0	4,364	463	60,908	27	65,762
合計	19	6	5	5,938	1,483	790,884	928	799,263
占比	0.00	0.00	0.00	0.74	0.19	98.95	0.12	100

說 明：資料統計至108年12月底止。
資料來源：海巡署提供。
3.預算執行情形：該署辦理「智慧型港區監視系統建置計畫(106年至108年)」預算數3億1,339萬5千元，決算數3億852萬4千元，執行率98.45%(詳表2)，預算執行情形尚符預期。
表2 海巡署「智慧型港區監視系統(106年至108年) 建置計畫」預算執行情形 單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計 / 執行數	執行數/可支用預算數(%)	累計執行數/截至本年度已編列預算(%)
		以前 / 年度	本年度	合計
106	30,000	-	30,000	30,000	0	0	0	0
107	172,963	30,000	142,963	172,963	161,341	161,341	93.28%	93.28%
108	313,395	11,622	140,432	152,054	147,183	308,524	96.80%	98.45%

說 明：資料統計至108年12月底止。
資料來源：海巡署提供。
(二)近3年度各分署港區監視系統每年平均損壞報修案件逾700件，容有偏高，允宜檢討改善，以降低損壞案件數
以近3年度(106年度至108年度)各分署港區監視系統損壞維修情形觀之（詳表3），損壞報修案件數分別為705件、717件及755件，逾期修復件數比率分別為100%、20.9%及6.0%，逾期修復件數比率106年度雖達100%，惟107年度及108年度下降至2成以下已有明顯改善。又由近3年度(106年度至108年度)各分署港區監視系統妥善率資料觀之（詳表4），妥善率合計分別為98.3%、98.9%及99.9%，妥善率逐年提高且均逾9成8，惟攝影機及DVR主機相關設備共514台，每年平均損壞報修案件逾700件容有偏高，允宜檢討改善，以降低損壞案件數。
表3 近3年度港區監視系統損壞維修逾期概況表 單位：件；%
項目及年度	損壞報修案件數a			逾期修復件數b			逾期修復件數比率 / (b/a)
	106	107	108	106	107	108	106	107	108
北部分署	129	114	173	129	28	8	100	24.6	4.6
中部分署	209	234	268	209	35	10	100	15.0	3.7
南部分署	327	290	205	327	61	6	100	21.0	2.9
東部分署	40	38	28	40	12	0	100	31.6	0
金馬澎分署	-	41	81	-	14	21	-	34.1	26.0
合計	705	717	755	705	150	45	100	20.9	6.0

說 明：資料統計至108年12月底止。
資料來源：海巡署提供。
表4 近3年度港區監視系統之妥善率概況表 單位：台；件；%
單 位	設備數		106年妥善率	107年妥善率	108年妥善率	106年損壞報修案件數	107年損壞報修案件數	108年損壞報修案件數
	攝影機數	DVR主機數
北部分署	153	23	99.0	98.6	99.9	129	114	173
中部分署	49	11	99.2	99.2	100.0	209	234	268
南部分署	148	22	97.7	98.6	99.9	327	290	205
東部分署	29	4	95.8	99.2	100.0	40	38	28
金馬澎分署	67	8	-	99.6	99.9	-	41	81
合 計	446	68	98.3	98.9	99.9	705	717	755

說 明：資料統計至108年12月底止。
資料來源：海巡署提供。
綜上，海巡署為輔助安檢所掌握港區船隻、人員、車輛進出以及周遭環境動態，106至108年度辦理「智慧型港區監視系統建置計畫」預算執行情形逾9成8，尚符預期。惟近3年度各分署港區監視系統每年平均損壞報修案件逾700件容有偏高，允宜研謀對策降低損壞案件數，以提升整體海岸巡防勤務效能。