內政部所屬(營建署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院110年度預算評估報告目錄　　　　 頁次
內政部所屬(營建署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院110年度預算評估報告
壹、營建署及所屬
營建署及所屬110年度預算案編列歲入8億6,652萬3千元，較109年度預算數增加1億3,643萬2千元(增幅18.69%)；歲出286億7,961萬3千元，較109年度預算數增加38億4,432萬5千元(增幅15.48%)。謹就營建署及所屬110年度預算案評估如下：
一、110年度起辦理污水下水道第6期建設計畫，惟整體污水處理率為影響我國世界競爭力排名之弱勢項目，且部分公共污水處理廠運作效率欠佳，允宜持續提升改善
營建署及所屬110年度「下水道管理業務－污水下水道建設計畫」項下編列123億元，辦理污水下水道第6期建設計畫。經查：
(一)污水下水道建設計畫已實施第1-5期計畫，110年度起進行第6期計畫
我國在73年制定下水道法後，行政院於77年8月18日核定「污水下水道發展方案」，該方案歷經81年10月5日、87年3月12日及98年3月30日三次修正[1]，81年起辦理污水下水道建設計畫，至103年底已完成第1期至第4期計畫，自104年度至109年度辦理第5期計畫，第1期至第5期截至109年8月底執行率各為100%、100%、91.6%、94.46%及92.2%(詳表1及表2)。
[1] 摘自中華民國105年度污水下水道統計要覽。
110年度起辦理污水下水道第6期建設計畫，以污水下水道「優化服務提升工程品質，達成下水道永續發展目標」，並以「持續公共污水下水道建設」及「建構永續及智慧化系統」為推動策略，期望循序建構完備「新世代污水下水道循環體系」，計畫期程為110年至115年、總經費952.5億元(加計地方配合款115.5億元之總經費為1,068億元)，110年度編列123億元。
表1　污水下水道各期建設計畫預算執行情形表　　單位：新台幣千元
項目	期程	預算數	決算數	執行率(%)
第1期	81-86	17,133,000	17,133,000	100.00
第2期	87-92	16,878,000	16,878,000	100.00
第3期	92-97	29,812,400	27,307,209	91.60
第4期	98-103	45,930,287	43,384,433	94.46
第5期	104-109	76,460,095	70,499,516	92.20
第6期	110-115	95,250,000	-	-

說　　明：污水下水道建設計畫第6期預算數係計畫書預計總經費。污水下水道建設計畫第5期決算數，係截至109年8月底執行數。
資料來源：營建署。
表2　污水下水道第5期建設計畫預算執行情形表　　單位：新台幣千元
年度	預算數	決算數	執行率(%)
104	11,444,279	11,054,584	96.59
105	12,688,856	12,330,330	97.17
106	11,589,681	11,221,059	96.82
107	12,552,109	12,442,217	99.12
108	12,670,512	12,592,609	99.39
109	15,514,658	10,858,717	70.06
104-109合計	76,460,095	70,499,516	92.20

說　　明：109年決算數為截至8月底執行數。
資料來源：營建署。
(二)整體污水處理率為影響我國世界競爭力排名之弱勢項目
污水下水道建設之布建普及率及後續污水處理設施建設完善與否，為評定都市環境現代化之重要指標之一。而整體污水處理率為瑞士洛桑國際管理發展學院世界競爭力報告（IMD World Competitiveness Yearbook）之「基礎建設」項目評比細項之一[2]。而我國104年底至108年底之整體污水處理率各為51.15%、53.35%、55.86%、58.1%及62.10%(詳表3)，在2016年至2020年IMD世界競爭力報告中，整體排名各為第14名、第14名、第17名、第16名及第11名；基礎建設項目排名分別為第19名、第21名、第22名、第19名及第15名，而污水處理率排名則為第42名、第37名、第41名、第39名及第39名（詳表4），可知，整體污水處理率係為影響我國競爭力排名之弱勢項目。
[2] IMD評比有4大類項目，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」，整體污水處理率為基礎建設之評比細項之一。
表3　我國近年來污水處理率情形表　　　　　　　　　　　單位：%
年度底	公共污水下水道用戶平均接管普及率(1)	專用污水下水道 / 普及率(2)	建築物污水處理設施設置率(3)	污水處理率(1+2+3)
104	28.35	10.19	12.62	51.15
105	29.95	10.29	13.12	53.35
106	31.96	10.35	13.54	55.86
107	33.72	10.47	13.91	58.10
108	36.17	9.99	15.94	62.10

資料來源：營建統計年報及月報。

表4　近年來IMD世界競爭力報告之我國相關項目排名情形表
項目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
整體排名	14	14	17	16	11
基礎建設	19	21	22	19	15
污水處理率	42	37	41	39	39

資料來源：營建署。
(三)部分污水處理廠設備利用率尚低
鑒於污水下水道建設之功能展現於完成用戶接管，並得以傳送各種廢污水再經處理、回收利用等，應加速用戶接管，方可妥善運用污水處理廠之處理量能。惟因部分污水處理廠之用戶接管工程尚在建設中，或因當地人口外移(如部分小型污水處理廠受到人口外移影響，致污水處理量少)，及辦理機組汰舊換新或新擴建工程等情事，迄109年6月底營運中之污水處理廠總計69家，惟每日實際處理水量占設計水量比率(處理水量率)未達5成者計38家，已逾半數，占比55.07%，其中三鶯水資源回收中心(5.59%)、豐原水資源回收中心(6.86%)、新光水資源回收中心(5.08%)、彰化水資源回收中心(5.68%)、嘉義市水資源回收中心 (2.23%) (詳表5)，甚未及1成，顯示部分污水處理廠存有污水系統設備低度利用情形，允宜提升其使用效能。
表5　處理水量率未達5成之營運中污水處理廠運作情形表
單位：%、CMD
序號	處理廠名稱	營運時間	設計水量(A)(CMD)	處理水量(B)(CMD)	處理水量率(C=B/A)%
1	三鶯水資源回收中心	106/08/11	28,000	1,565	5.59
2	坪林污水處理廠	88/09/20	3,300	1,118	33.88
3	基隆市六堵水資源回收中心	92/11/01	22,000	4,697	21.35
4	和平島水資源回收中心	101/01/01	63,500	9,889	15.57
5	石門水資源回收中心	102/06/19	10,400	3,564	34.27
6	楊梅水資源回收中心	109/03/18	12,000	3,408	28.40
7	介壽村污水處理廠	97/05/01	450	214	47.56
8	明德水庫特定區水資源回收中心	103/04/23	600	85	14.17
9	竹南頭份水資源回收中心	101/08/23	31,000	14,978	48.32
10	明德水庫特定區南岸水資源回收中心	103/04/23	25	9	36.00
11	廍子水資源回收中心	104/11/03	12,500	4,998	39.98
12	豐原水資源回收中心	109/04/14	18,000	1,235	6.86
13	梨山水資源回收中心	097/06/01	610	115	18.85
14	新光水資源回收中心	107/08/03	14,500	736	5.08
15	文山水資源回收中心	106/06/27	14,500	5,763	39.74
16	臺中港特定區水資源回收中心	87/05/25	8,500	2,425	28.53
17	環山水資源回收中心	95/07/20	400	106	26.50
18	水湳經貿園區水資源回收中心	106/02/14	18,000	3,107	17.26
19	台中市石岡壩水資源回收中心	103/07/07	22,000	5,613	25.51
20	彰化水資源回收中心	108/07/20	15,000	852	5.68
21	二林污水處理廠	98/09/09	6,200	3,073	49.56
22	內轆污水處理廠	49/10/01	1,500	267	17.80
23	草屯水資源回收中心	107/05/17	10,000	1,356	13.56
24	中正污水處理廠	84/10/01	2,800	528	18.86
25	斗六市水資源回收中心	97/09/01	20,000	8,603	43.02
26	嘉義縣擴大縣治污水處理廠	97/10/02	19,300	4,026	20.86
27	朴子市水資源回收中心	102/02/01	4,200	1,693	40.31
28	嘉義市水資源回收中心	108/05/10	12,000	268	2.23
29	安南水資源回收中心	106/01/26	13,500	5,923	43.87
30	虎尾寮污水處理廠	90/09/17	12,000	3,197	26.64
31	仁德水資源回收中心	105/08/01	15,500	2,716	17.52
32	大樹污水處理廠	94/08/01	12,000	4,725	39.38
33	楠梓污水處理廠	98/12/31	75,000	31,380	41.84
34	岡山橋頭污水處理廠	107/12/15	20,000	7,111	35.56
35	屏東縣恆春鎮水資源回收中心	101/09/12	4,600	2,271	49.37
36	榮湖水資源回收中心	88/08/15	3,000	636	21.20
37	擎天水資源回收中心	83/04/15	500	195	39.00
38	知本水資源回收中心	102/10/15	5,400	1,290	23.89

說　　明：CMD為(噸/每日)；資料日期為109年6月底。
資料來源：營建署。
綜上，整體污水處理率為瑞士洛桑國際管理發展學院世界競爭力報告（IMD World Competitiveness Yearbook）「基礎建設」項目評比細項之一，為提高我國之整理污水處理率，營建署持續推動布建污水下水道系統，自81年起即實施污水下水道建設計畫，至103年底已完成第1期至第4期計畫，自104年度至109年度辦理第5期計畫，並於110年起辦理第6期計畫，惟近年來整體污水處理率為影響我國世界競爭力排名之弱勢項目，且污水處理廠運作成效未盡理想，允宜持續檢討強化。

二、110年起辦理公共污水處理廠再生水推動計畫，惟進行中之水資源回收中心屢受限於用水端契約之協商議定，致預定供水日期調整延後，允宜強化用水端需求媒合機制，以提升計畫效益
營建署及所屬110年度「下水道管理業務－公共污水處理廠再生水推動計畫」項下編列17億元。經查：
(一)推動公共污水處理廠再生水概況
為推動公共污水處理廠放流水回收再利用，營建署於102年度至109年度辦理公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案，並納入污水下水道各期建設計畫；後為因應產業及廠商需求，於前瞻基礎建設計畫－水環境建設之水與發展項目，進行再生水工程推動計畫。其中污水下水道第5期建設計畫持續推動之公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案，擬辦理6座處理廠示範案例。各廠原預定供水時間分別為鳳山溪水資源回收中心(105年度)、安平水資源回收中心(108年度)、福田水資源回收中心(109年度)、豐原水資源回收中心(109年度)、永康水資源回收中心(108年度)、臨海水資源回收中心(109年度)[3]。另前瞻基礎建設計畫之再生水工程推動計畫，除福田水資源回收中心外，增列水湳水資源回收中心及仁德水資源回收中心，分別擬於110年度及113年度供應再生水(詳表1)。
[3] 供水預定日期參酌污水下水道第5期建設計畫(104至109年度)103年9月核定本第70頁時程說明及103頁表5-11放流水回收再利用預期收益表。
110年度起擬辦理公共污水處理廠再生水推動計畫，除繼續辦理8座水資源回收中心之建設及供水外，預計增列桃園北區水資源回收中心、竹北水資源回收中心及楠梓水資源回收中心等3處再生水廠之規劃設計。
(二)推動公共污水處理廠（水資源回收中心）屢受限於用水端契約之協商議定，致預定供水日期調整延後，允宜強化用水端需求媒合
惟據營建署提供之截至109年8月各廠辦理情形顯示，目前僅鳳山溪水資源回收中心已於107年8月23日開始供水、福田水資源回收中心改為113年度、永康水資源回收中心修正為110年度、臨海水資源回收中心延後至111年度、安平水資源回收中心配合南科環差用水期程分期供水，預計111年度及113年度分別供水1萬噸及3.75萬噸、水湳水資源回收中心與中部科學工業園區契約用戶接管線路較近，因此，豐原水資源回收中心需視該案狀況調整。另前瞻基礎建設計畫之再生水工程推動計畫增列之水湳水資源回收中心及仁德水資源回收中心則延後1年至111年度及114年度（詳表1）。整體而言，主要係配合用水端用水期程及用水契約執行之簽訂情況，導致各廠隨之調整進度。
鑒於再生水廠之規劃建置及供水時程，端賴與用水端需求媒合情況而定，允宜致力達成與用水端契約之協商議定，俾再生水廠如期以預定量供水。
表1　公共污水處理廠(水資源回收中心)辦理情形表
處理廠	辦理規劃設計		施工建設		開始供水		原定供水時間	供給 / 對象
	預定期程	辦理 / 現況	預定期程	辦理 / 現況	預定期程	辦理現況
鳳山溪水資源回收中心	103	已完成	106	已完成	107	107年8月23日開始供水	105	臨海工業區
安平水資源回收中心	107	個案計畫奉行政院核定	109	已動工	111 / 113	－	108	南科台南園區
福田水資源回收中心	103	個案計畫已由內政部核定	108	預計109年公告	113	辦理用水契約協商及招標文件研擬	109	台中港工業專區
豐原水資源回收中心	106	可行性先期作業臺中市辦理中	109	－	－	配合前瞻水湳案滾動檢討辦理期程並由水利署辦理用水媒合	109	媒合中
永康水資源回收中心	105	個案計畫奉行政院核定	108	已動工	110	－	108	南科台南園區
臨海水資源回收中心	105	個案計畫已由內政部核定	108	已動工	111	－	109	臨海工業區
水湳水資源回收中心	107	前瞻計畫已由內政部核定	110	辦理用水契約協商中	111	－	110	中科台中園區
仁德水資源回收中心	108	前瞻計畫(修正)已由內政部核定	111	辦理用水契約協商中	114	－	113	保安工業區

說　　明：「原訂供水時間」係指污水下水道第5期建設計畫書所載之預定供水時間。
資料來源：營建署。
(三)再生水之供需媒合機制仍待發揮功能，以尋求建置更多再生水廠之可能性
再生水具有水質與水量穩定之特性，若能建立穩定之供需關係，對於產業界而言，可降低缺水風險，政府對於水資源之調度運用亦將更具彈性。惟因再生水廠除取得污水而處理為符合標準之再生水外，能否運轉，係取決於需求端之用水戶是否存在，是以，能否成功媒合供需端，為再生水廠是否具可行性之重要因素。
為推動國內再生水發展，經濟部於101年成立「經濟部水再生利用推動小組」，為配合再生水資源發展條例公布，嗣後更名為「經濟部再生水資源發展協調會報」，擬透過跨部會溝通、協調，協助排除個案之推動障礙，惟目前推動中之各再生水廠均發生因用水契約簽訂情況，導致各廠隨之延後供水時間，是以，再生水之供需媒合機制待發揮功能，尚需相關部會就潛在之供需端進行溝通協調，並進一步媒合，加速契約簽訂時程，以尋求建置更多再生水廠可能性。
(四)為提高廠商使用再生水意願，允宜積極開發相關技術以降低再生水產製成本，並加強宣導使用再生水
再生水利用推動過程中主要困難在於用水契約協商及簽訂費時，在我國自來水價相對低廉之情況下，用水端廠商基於商業成本考量下，多所遲疑。以目前營運中之鳳山溪水資源回收中心為例，供應再生水價為18.8元/噸，較自來水價高出幾近50%[4]，因此現況用水端除環評承諾外，均較無使用意願，致推動廠商使用再生水仍屬困難[5]。允宜積極開發相關技術以降低再生水產製成本，並加強宣導再生水循環利用及確保用水無虞之經濟效益，以提高廠商使用再生水意願。
[4] 據臺灣自來水公司網站資料，現行自來水每月抄表者，1-10度每度單價7.35元、11-30度每度單價9.45元、31-50度每度單價11.55元、51度以上每度單價12.075元。
[5] 據營建署109年8月間回復資料。
綜上，再生水廠於產製再生水後，是否具運轉可行性，係取決於需求端之用水戶是否存在。惟目前推動中之8座水資源回收中心，屢受限於用水端契約之協商議定，致預定供水日期隨之調整延後，允宜檢討強化供需媒合機制。另應積極開發相關技術以降低再生水產製成本，並加強宣導再生水循環利用及確保用水無虞之經濟效益，以提高廠商使用再生水意願。

三、推動國家生技研究園區聯外道路興建計畫，允宜儘速擬定相關補助辦法，以利後續工程之進行及監督控管，俾發揮紓緩園區周邊道路交通負荷之功能
營建署及所屬110年度「道路建設及養護-國家生技研究園區聯外道路」項下編列3億6,900萬元。經查：
(一)國家生技研究園區聯外道路興建計畫內容
為有效整合生技研究機構，完善生技產業發展生態體系，爰跨部會建構國家生技研究園區，提供整合型育成中心機制與服務平台。台北市政府考量該園區完工營運，可能造成周邊道路及研究院路交通流量加大，衍生交通瓶頸問題，爰研擬國家生技園區聯外道路興建計畫，以紓緩園區營運後衍生周邊道路之交通負荷，案經內政部函報行政院於109年3月間核定。該計畫期程110年至113年，總經費13億2,932萬元，由中央政府補助台北市政府辦理。
(二)允宜儘速擬定相關補助辦法，以利後續工程之進行及監督控管
國家生技研究園區興建工程於103年11月15日取得建造執照，106年10月、107年2月分階段取得使用執照，107年6月底園區工程主體建設完工，108年7月間完成部分驗收作業，因此，廠商業開始分批進駐。為配合國家生技研究園區完工營運後，預計增加2,242人進駐人員，為因應衍生之交通往來需求，擬興建聯外道路以提供便捷之交通動線，預計110年底前施工、113年底完工。該計畫區分為工程規劃、基本設計與細部設計、都市計畫變更及用地取得、發包與施工等階段，須配合工程進度支付相關款項。惟其經費來源係由中央政府補助台北市政府，相關補助辦法尚待研擬中，營建署允宜儘速訂定，以利後續工程之進行及監督控管。
綜上，為因應國家生技園區完工營運所衍生之交通往來需求，爰進行國家生技園區聯外道路興建計畫，惟目前園區已完工營運，廠商並分批進駐，且聯外道路預計於110年底前施工，須待營建署撥款，以利台北市政府配合工程進度支付相關款項，營建署允宜儘速擬定相關補助辦法，以利後續工程之進行及監督控管，俾發揮紓緩園區周邊道路交通負荷之功能。

四、推動生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)，允宜積極推動，期達成預定目標；另辦理臺南都會區北外環道路工程計畫進度落後，允宜檢討改善
營建署及所屬110年度「道路建設及養護-生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」項下編列56億5,400萬元，係辦理18個生活圈道路系統建設計畫。經查：
(一)生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)概要
為協助地方建構完善路網，爰持續透過市區道路系統之建設，以提升及配合區域建設整體發展之所需，爰辦理生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(104-111年)。該計畫期程原為104年度至107年度，嗣經行政院於107年1月5日核定修正延長至111年度。該計畫修正後，將採行道路系統整合、斷鏈補缺等措施，協助地方建構完善路網，爰納入補助道路瓶頸改善計畫，整體改善道路使用效率及避免人員事故傷亡。另將針對各縣市政府既有道路功能及環境進行系統整合，一方面健全整體市區道路路網、加速健全未開闢防災道路及完善最後一里路，同時整備區域性管線及都市防救災維生系統，提供民眾舒適、安全、便利、準點之都會道路服務系統[6]。
[6] 摘述自內政部營建署人本道路資訊網，http://myway.cpami.gov.tw/Pointbus/lifePointbus.html，資料日期109年9月27日。
(二)允宜積極努力提升縮短旅行時間、運輸系統集結點數及綠帶面積之實際績效，期於111年底達成預定目標
該計畫就交通運輸經濟效益、社會公平、都市經濟及環境生態等面向訂定各項指標以評估執行效益，自104年度實施至108年度已5年，距離計畫截止日111年底尚有3年。據該計畫104-108年度績效達成情形顯示(詳表1)，交通運輸經濟效益面向之「縮短旅行時間指標」，預訂於111年底預計縮短旅行時間5%，截至108年度實際僅縮短旅行時間0.1%，距離111年底之目標尚有不小差距。另衡量都市經濟面效益面向之「運輸系統集結點數」指標，預訂111年底應大於1,200點(處)，截至108年度實際為996點(處)；衡量環境生態面向之「綠帶面積」指標，預訂111年底達成大於5%，然108年度實際為4.02%，仍待積極努力提升實際績效，期於111年底達成預定目標。
表1　生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)104-108年度績效達成情形表
面向	項目		104-111年度預期效益	104-108年度 / 實際績效
1.交通運輸經濟效益面	經濟效益評估	NPV	>0	17,372,884千元
		IRR	>3%	5.94%
		B/C	>1	1.30
	道路瓶頸改善	縮短旅行時間(%)	>5%	0.1%
2.社會公平面	服務偏遠地區	偏遠地區/非偏遠地區	>0.85	1.80
3.都市經濟面	聯繫重要據點/運輸系統	活動區位集結點數(處)	>240	728
		運輸系統集結點數(處)	>1,200	996
	「區域產業經濟發展」與「就業機會增加」	產業效果（億元）	>500 / (累積)	510.62
		所得效果（億元）	>125 / (累積)	127.50
4.環境生態面	綠色運輸專用道/綠帶面積比例	人本交通設施優化（%）	>10%	10.39%
		綠帶面積（%）	>5%	4.02%

資料來源：營建署。
(三)辦理臺南都會區北外環道路工程計畫進度落後，允宜強化進度控管
營建署及臺南市政府為改善往來臺南科學工業園區特定區道路交通壅塞與促進臺南都會區整體發展，辦理臺南都會區北外環道路工程計畫，並納入生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)辦理。惟經審計部108年度審核報告指出：「營建署及臺南市政府為改善往來臺南科學工業園區特定區道路交通壅塞與促進臺南都會區整體發展，辦理北外環道路工程計畫，已完成第1期工程並通車，惟整體計畫與工程進度落後，未能管控各項作業時程，亟待檢討改善」[7]，允宜強化進度控管。
[7] 摘自審計部108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告第乙-199至200頁。
綜上，營建署推動生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)，擬透過採行道路系統整合、斷鏈補缺等措施，協助地方建構完善路網，允宜積極提升縮短旅行時間、運輸系統集結點數及綠帶面積之實際績效，期於111年達成預定目標。此外，辦理臺南都會區北外環道路工程計畫進度落後，允宜積極強化提升計畫成效。

五、為提升營建剩餘土石方之管理效能，允宜審酌調高土方交換率之績效目標值，並強化評等較低縣市政府之監督管理
營建署及所屬為管理營建剩餘土石方，於110年度「營建業務-推動建築許可施工管理及使用維護等工作-營建事業廢棄物資源再利用計畫」編列918萬1千元；「營建業務-推動市區道路管理及辦理公期設施保留地等業務」編列通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統之建置400萬元、規劃營建剩餘土石方管理電子化，並透過網路雲端整合管理250萬元。經查：
(一)內政部對於營建剩餘土石方管理概況
為規範營建剩餘土石方相關處理機制，內政部訂定營建剩餘土石方處理方案、公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點，以妥善處理營建剩餘土石方。另建置營建剩餘土石方資訊服務中心，提供法規查詢及申報、查核、勾稽與土方交換撮合等客服業務，以加速規劃設置土石方資源堆置、暫屯、回收、分類、加工之多元化收容處理場所，並執行土石方流向管理。另每兩年辦理各縣市督導考核作業，對地方政府執行營建工程剩餘土石方處理、規劃設置土資場及土石方流向管理辦理進行督導查核。
(二)允宜審酌調高土方交換率之績效目標，並強化評等較低縣市政府之監督管理
為全面落實營建瀝青刨除料以及廢棄混凝土塊有效再利用，達成資源永續循環利用，營建署辦理營建事業廢棄物資源再利用計畫，期程110年至113年，並將提升土方交換率、提高可再利用物料率、提高工程查核率、提高場所查核率、提高場所後端查核率等列為績效指標。據營建署委託臺灣建築學會出具之107年度及108年度營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流及總量管制計畫總結報告可悉，106年度及107度土方交換率各為13.9%、9.4%，108年度則已提高至13.62%[8]，高於該計畫所設定110年度(12%)、111年度(13%)土方交換率之績效目標，亦接近112年度(14%)及113年度(15%)之績效目標值(詳表1)，允宜審酌調高績效目標值，以提高計畫成效。
[8] 107年度及108年度營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流及總量管制計畫總結報告第35頁及36頁之圖3.6-2、3.6-3及3.6-4。
此外，依據內政部107年度考核各縣市政府105年1月1日至106年12月31日營建工程剩餘土石方相關處理機制之執行情形，考核結果3縣市優等、9縣市甲等、7縣市乙等及3縣市丙等(詳表2)，部分縣市考評結果等第較低，允宜加強對該等地方政府之監督管理。

表1　營建事業廢棄物資源再利用計畫績效目標表　　　 單位：%
指標項目	110年度	111年度	112年度	113年度
提升土方交換率	12	13	14	15
提高可再利用物料率	4	5	5	5
提高工程查核率	80	85	90	95
提高場所查核率	80	85	90	95
提高場所後端查核率	50	60	70	80

資料來源：營建署。

表2　107年度營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核計畫評等結果表
縣市別	評等
金門縣	優
澎湖縣	優
桃園市	優
新北市	甲
臺北市	甲
宜蘭縣	甲
新竹縣	甲
臺中市	甲
嘉義縣	甲
臺南市	甲
高雄市	甲
彰化縣	甲
臺東縣	乙
花蓮縣	乙
基隆市	乙
新竹市	乙
苗栗縣	乙
雲林縣	乙
南投縣	乙
屏東縣	丙
嘉義市	丙
連江縣	丙

說　　明：本表係105年度及106年度執行情形之考核結果，該考核週期為兩年一次，下期報告尚待進行。
資料來源：內政部107年度營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核計畫報告第27頁及第28頁，報告日期：108年4月。
綜上，為強化營建剩餘土石方管理及後續利用，營建署進行營建事業廢棄物資源再利用計畫，並建置相關管理機制，惟108年度土方交換率已提高至13.62%，已超過該計畫110年度(12%)、111年度(13%)之績效目標，允宜審酌調高績效目標值；另據107年度營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核計畫評等結果，部分縣市考評結果等第較低，允宜加強對該等地方政府之監督管理，以提高計畫成效。

六、部分國家公園園區內尚有違章濫建及土地遭占用等違規情事，允宜積極處理，以健全資產管理，並有效維護園區生態資源
營建署及所屬110年度編列墾丁2億1,858萬7千元、玉山1億2,583萬元、陽明山2億1,320萬4千元、太魯閣1億8,432萬4千元、雪霸1億6,549萬2千元、金門2億5,066萬5千元、海洋1億4,419萬9千元及台江1億3,754萬7千元等國家公園經營管理經費，係辦理園區內經營管理、解說教育、保育研究及資產設備購置管理等工作。經查：
(一)部分國家公園園區內尚有違章濫建情事，各管理處允宜積極處理
參據各國家公園園區內違章建築統計(詳表1)，部分國家公園之違章建築濫建情形較嚴重，如墾丁及陽明山國家公園截至109年8月底止仍分別有735筆及1,569筆違章建築待處理。此外，玉山、太魯閣、金門及海洋國家公園各有2筆、5筆、24筆及1筆違章建築。且各國家公園109年1至8月新增違章建築筆數均大於拆除筆數，致109年8月底各園區內違章建築筆數均高於108年底筆數，以陽明山國家公園為例，109年8月底筆數1,569筆，高於108年底之1,565筆，各國家公園管理處允宜積極處理，俾維護園區內自然生態環境。
(二)部分國家公園仍有園區土地遭占用，允宜積極收回
參據各國家公園園區土地遭占用情形(詳表1)，墾丁、陽明山及太魯閣國家公園於109年8月底止，分別有1筆(約22.5平方公尺)、13筆(0.570公頃)及13筆(0.031公頃)土地遭占用，目前已分別提出民事或刑事訴訟或收取土地使用費等處理，允應積極收回。
表1　各國家公園之園區內違章建築及土地遭占用情形一覽表
        單位：筆、公頃、新台幣千元
項目	墾丁	玉山	陽明山	太魯閣	雪霸	金門	海洋	台江
1.違章建築部分
108年前已存在筆數	712	2	1,572	5	0	17	1	0
108年新增筆數	36	0	16	0	0	7	0	0
108年拆除筆數	17	0	23	2	0	1	0	0
108年底存在筆數	731	2	1,565	3	0	23	1	0
109年新增筆數	14	0	20	2	0	2	0	0
109年拆除筆數	10	0	16	0	0	1	0	0
109年8月底止存在筆數	735	2	1,569	5	0	24	1	0
2.遭占用土地部分
108年底止筆數 / (面積)	0	0	13 / 0.57	13 / 0.031	0	0	0	0
108年追償土地使用費金額	0	0	3,030	0	0	0	0	0
109年8月止筆數、面積	1 / 約22.5平方公尺	0	13 / 0.5696	13 / 0.031	0	0	0	0

資料來源：營建署。
綜上，營建署所屬8個國家公園每年均編列逾億元之經營管理經費，辦理各項園區管理工作，惟部分國家公園園區有違章建築濫建及土地遭占用等情事，仍待各管理處積極處理及改善，以健全資產管理，並維護國家公園生態資源。

七、部分昇降設備與機械停車設備之管理人未能於法定期限內進行安全檢查，允宜督促各主管機關加強監督管理，以維護民眾生命安全
營建署及所屬110年度「營建業務－推動建築許可施工管理及使用維護等工作」項下編列加強建築管理法令制度研修工作經費30萬元、建立建築物施工安全督導制度等經費4萬元、委託辦理推行建築物使用管理維護工作經費45萬3千元。經查：
(一)昇降設備與機械停車設備之管理人應於法定期限內進行安全檢查
建築法第77之4條第1項及第2項規定：「建築物昇降設備及機械停車設備，非經竣工檢查合格取得使用許可證，不得使用。」「前項設備之管理人，應定期委託領有中央主管建築機關核發登記證之專業廠商負責維護保養，並定期向直轄市、縣(市)主管建築機關或由直轄市、縣(市)主管建築機關委託經中央主管建築機關指定之檢查機構或團體申請安全檢查。管理人未申請者，直轄市、縣(市)主管建築機關應限期令其補行申請；屆期未申請者，停止其設備之使用。」準此，建築物昇降設備及機械停車設備應經檢查合格取得使用許可證，方可使用，並應定期安全檢查。
另依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法第5條規定：「昇降設備安全檢查頻率，規定如下：一、昇降送貨機每3年1次。二、個人住宅用昇降機每3年1次。但建築物經竣工檢查合格達15年者，每年1次。三、供5樓以下公寓大廈使用之昇降機每2年1次。但建築物經竣工檢查合格達15年者，每年1次。四、前3款以外之昇降設備每年1次。但建築物經竣工檢查合格達15年者，每半年1次。」、「管理人應於使用許可證使用期限屆滿前2個月內，自行或委託維護保養之專業廠商向當地主管建築機關或其委託之檢查機構申請安全檢查。」另建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法第6條規定：「機械停車設備安全檢查每年1次。管理人應於使用期限屆滿30日內自行或委託維護保養之專業廠商向直轄市、縣(市)主管建築機關或其委託之檢查機構申請安全檢查。」準此，昇降設備與機械停車設備之管理人應於法定期限內自行或委託維護保養之專業廠商進行安全檢查。
(二)仍有未能於法定期限內進行昇降設備與機械停車設備安全檢查之情形，允宜督促各主管機關加強監督管理
雖依相關規定昇降設備與機械停車設備之管理人應於法定期限內進行安全檢查，惟據審計部108年度審核報告指出：「內政部為確保建築物昇降設備與機械停車設備維護品質，建置設備使用許可證全國連線交換系統，落實現場執行業務人員責任，惟安全檢查業務督導管理情形未臻健全，允宜督促依規定辦理」，其中部分中央機關及各地方政府轄下有昇降設備與機械停車設備逾法定期限而未能辦理安全檢查之情事，逾期未滿1年者850件、1年以上未滿5年者3,644件、5年以上者174件，總計4,668件（詳表1），各主管機關對於昇降設備與機械停車設備之安全檢查之監督管理，難謂周延，鑑於昇降設備與機械停車設備攸關人民生命安全，營建署允宜督促各主管機關加強監督管理。
綜上，昇降設備與機械停車設備之安全性攸關人民生命安全，且依相關規定昇降設備與機械停車設備之管理人應於法定期限內進行安全檢查，惟據審計部108年度審核報告指出，部分中央機關及各地方政府存有逾法定期限而未能辦理安全檢查之情形，允宜督促各主管機關加強監督管理，以維護民眾生命安全。
表1　昇降設備及機械停車設備已逾安全檢查期限分析表
單位：筆
管理機關		逾 期 年 數
		合計	未滿1年	1年以上未滿5年	5年以上
合計		4,668	850	3,644	174
中央機關	墾丁、玉山國家公園管理處	2	1	1	－
	經濟部加工出口區管理處及分處	21	11	10	－
	新竹、中部、南部科學園區管理局	33	13	20	－
臺北市政府		487	74	387	26
新北市政府		569	108	442	19
桃園市政府		548	90	444	14
臺中市政府		914	84	802	28
臺南市政府		252	45	196	11
高雄市政府		606	85	481	40
基隆市政府		174	148	26	－
宜蘭縣政府		78	9	66	3
新竹縣政府		110	20	88	2
新竹市政府		98	10	85	3
苗栗縣政府		119	24	94	1
彰化縣政府		173	30	123	20
南投縣政府		89	11	78	－
雲林縣政府		71	6	61	4
嘉義縣政府		37	5	31	1
嘉義市政府		45	10	35	－
屏東縣政府		81	16	64	1
花蓮縣政府		107	43	63	1
臺東縣政府		22	2	20	－
澎湖縣政府		11	－	11	－
金門縣政府		21	5	16	－
連江縣政府		－	－	－	－

說　　明：營建署表示表內之統計資料須請各中央及地方主管機關回報統計，因此尚須時間統計，尚無法更新至108年底或更近期之資料。
資料來源：審計部整理自營建署提供截至108年8月底止資料，列於審計部108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告第乙-204頁。
貳、建築研究所
建築研究所110年度預算案編列歲入2,615萬1千元，較109年度預算數減少5千元(減幅0.02%)；歲出2億8,978萬元，較109年度預算數減少1億808萬8千元(減幅27.17%)，主要因永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案已編竣，減列1億4,051萬8千元所致。謹就建築研究所110年度預算案評估如下：
八、建築研究所係以研究成果，協助提升國內建築安全，惟目前尚無專利授權外界應用，允宜拓展研發成果之轉化利用，俾提昇國內建築安全
建築研究所110年度「建築研究業務-安全防災」編列1億9,942萬5千元。經查：
(一)建築研究所設置目的係以研究成果，協助提升國內建築安全
建築研究所設置目的係為推動全國建築研究發展，達成國家整體建設之目標。該所掌理與建築有關之研究發展事項，並著重公共安全性、政策性、管理性之實務研發工作[9]，以提昇建築安全，改善全民整體居住環境品質，提高營建技術水準及健全都市發展計畫。
[9] 內政部建築研究所組織法第2條規定：「本所掌理下列事項：一、建築政策發展及建築法規之研究、建議。二、建築規劃設計、使用管理及居住環境品質之研究發展。三、建築公共安全及防災之研究發展。四、建築構造及結構工程之研究發展。五、建築生產、營造技術及工程品質之研究發展。六、建築智慧化、環境控制及節約能源之研究發展。七、建築設備、材料與工法之試驗研究、檢測驗證、推廣應用及測試。八、各國建築管理制度及建築技術之引進、研究發展。九、民間成立辦理本條具自償性、技術性及服務性等業務專責機構之推動及輔導。十、其他有關建築研究發展事項。」
(二)專利尚未授權應用，允宜拓展研發成果之轉化利用
該所掌理與建築有關之研究發展事項，並於102年度依政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法，訂定內政部建築研究所研發成果技術移轉之授權作業程序，104年度至109年度間每年取得專利1至6件，累計至109年8月底累計已取得專利30件、仍有效專利總件數27件，惟該所之專利成果近年來尚無專利授權情形，故亦無獲得授權使用費收入(詳表1)，詢據該所說明，主要因市場需求之限制、商業推廣模式、成本效益考量及民間技術發展快速變遷等因素有關，為使該所專利實際運用於提升國內建築安全，允宜拓展研發成果之轉化利用。
表1　建築研究所專利取得及授權情形表　　　 單位：件
年度	104	105	106	107	108	109
當年度取得專利件數	2	2	2	6	1	1
累計已取得專利總件數	18	20	22	28	29	30
當年仍有效專利總件數	18	20	21	27	27	27
當年度授權專利件數	0	0	0	0	0	0
當年度授權使用費收入	0	0	0	0	0	0

說　　明：109年度為截至109年8月底執行數。
資料來源：建築研究所。
綜上，建築研究所係以研究成果，協助提升國內建築安全為設立宗旨，惟該所109年8月底有效專利27件，均未授權外界使用，為使該所相關研究成果落實應用，允宜拓展研發成果之轉化利用。

九、智慧綠建築與社區推動方案將於109年屆期，惟推廣智慧綠建築成效仍待強化，允宜研謀提升計畫成效，並於相關計畫持續積極推動
建築研究所110年度「建築研究業務－環境控制」項下編列創新循環綠建築環境科技計畫1,836萬2千元、智慧化居住空間整合應用人工智慧科技發展推廣計畫3,213萬3千元及辦理智慧綠建築法規研究與人員培訓等業務4,477萬5千元，前開計畫均辦理與推廣智慧綠建築有關業務。經查：
(一)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案概述
各國政府為因應全球暖化及氣候變遷、高齡少子化問題，均提出智慧建築、綠建築、永續智慧社區及智慧城市等創新規劃理念與對策。我國政府亦於90年度起陸續實施各項政策，其中建築研究所105年度起辦理「永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案」，主要推動重點包括：1.辦理研發智慧綠建築與社區創新應用科技；2.智慧綠建築及社區推廣講習與宣導活動；3.全面盤點評估中央機關及地方政府既有中央空調主機能源效率；4.補助既有建築物智慧綠建築改善及改造；5.研（修）訂相關法制作業等工作。
(二)辦理智慧綠建築與社區推動方案，惟推廣智慧綠建築成效仍待強化
建築研究所105年度至109年度於「建築研究業務－環境控制」項下累計編列永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案經費共15億1,602萬3千元，該計畫將於109年底屆期。惟推動成效仍有待強化，包括下列事項：
1.申請綠建築、智慧建築標章之件數相對於建築物使用執照核發數仍屬偏低：政府近年來持續推動建築物申請綠建築及智慧建築標章，參據101年度至108年度上開標章通過情形可悉，取得綠建築標章之件數由101年度209件，除103年度略為下降至203件外，逐年提升至106年及107年各為335件及341件、108年度又減低為310件；取得智慧建築標章之件數於101年度至104年度均低於10件，105年度至108年度提高為14件、27件29件及29件。整體而言，申請綠建築標章及智慧建築標章之件數大致呈現逐年增加趨勢，惟占同期間建築物使用執照核發數年約2萬餘件之比率甚低，至108年度仍僅各占1.41%及0.13%(詳表1），顯示申請綠建築標章及智慧建築標章認證意願偏低。
表1　綠建築標章及智慧建築標章通過情形表 單位：件
年度	綠建築標章	智慧建築標章	建築物使用執照核發數	綠建築標章占建築物使用執照核發數比率(%)	智慧建築標章占建築物使用執照核發數比率(%)
101	209	7	26,903	0.78	0.03
102	259	2	28,014	0.92	0.01
103	203	5	28,806	0.70	0.02
104	279	9	28,837	0.97	0.03
105	316	14	23,552	1.34	0.06
106	335	27	22,506	1.49	0.12
107	341	29	22,860	1.49	0.13
108	310	29	22,026	1.41	0.13

資料來源：建築研究所。
2.期滿後申請延續認可比率容有提升空間：綠建築標章或候選綠建築證書、智慧建築標章或候選智慧建築證書有效期間為5年，期滿前3個月內，得依規定申請延續認可。觀察近年來申請續用認可情形，綠建築標章與候選綠建築證書104至108年度申請延續認可百分比各為5.83%、9.48%、8.13%、9.12%及0%；智慧建築標章與候選證書104至108年度申請延續認可百分比各為5.56%、0%、25%、9.68%及0%(詳表2)，整體而言，到期後申請延續認可比率尚低，期滿後申請延續認可比率容有提升空間。
表2　綠建築、智慧建築標章與候選證書申請延續案件情形表
年度	項目	綠建築標章 / 與候選證書	智慧建築標章 / 與候選證書
104	屆期件數	480	18
	申請延續認可件數	28	1
	申請延續認可百分比(%)	5.83%	5.56%
105	屆期件數	612	11
	申請延續認可件數	58	0
	申請延續認可百分比(%)	9.48%	0.00%
106	屆期件數	541	24
	申請延續認可件數	44	6
	申請延續認可百分比(%)	8.13%	25.00%
107	屆期件數	318	31
	申請延續認可件數	29	3
	申請延續認可百分比(%)	9.12%	9.68%
108	屆期件數	2	3
	申請延續認可件數	0	0
	申請延續認可百分比(%)	0	0

說　　明：104年4月間及5月間分別將綠建築標章與候選證書及智慧建築標章與候選證書之有效期限由3年延長為5年，故108年申請延續認可屆期之案件數較少。
資料來源：建築研究所。
(三)辦理智慧綠建築與社區推動方案，經審計部出具相關事項應檢討改善之意見
內政部規劃辦理永續智慧城市－智慧綠建築與社區推動方案，經審計部108年度審核報告指出：「規劃辦理續智慧城市－智慧綠建築與社區推動方案，以期降低建築物之能源消耗及碳排放量，惟智慧綠建築推廣成效尚待提升，相關管考及法規執行情形亦未盡周妥，允宜結合相關節能改善補助計畫，以發揮整體推行效益」，並核有下列事項應檢討改善[10]：
[10] 摘自審計部108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告第乙-178至181頁。
1.認證通過綠建築與智慧建築標章或候選證書之件數，與核發使用執照及建造執照件數之占比仍待提升，且標章屆期後再申請展期之比率偏低，允宜從制度面、法規面及經濟面研謀有效之改善策略。
2.部分公有新建建築物未依規定取得智慧綠建築標章，或雖取得綠建築與智慧建築標章，惟囿於預算及人力問題，未能維護綠建築設施或善加運用智慧建築系統功能，肇致軟硬體設施損壞或閒置。
3.「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」執行結果已具成效，惟宜研謀有效連結綠建築標章之申請與取得，並充分運用受補助單位中央空調冰水主機系統建置情形及設備更新節能數據，作為遴選補助標的之參考，以提升計畫效益。
鑑於智慧綠建築與社區推動方案辦理期間為105年度至109年度，惟計畫屆期後相關業務仍待積極推動，查建築研究所110年度之創新循環綠建築環境科技計畫、智慧化居住空間整合應用人工智慧科技發展推廣計畫及辦理智慧綠建築法規研究與人員培訓等業務，均係辦理推廣智慧建築及綠建築之相關事項，日後允宜於該等計畫中持續積極推動。
綜上，為進行智慧綠建築深耕升級與永續智慧社區創新實證普及，建築研究所辦理智慧綠建築與社區推動方案，並持續推廣綠建築及智慧建築標章，然該方案將於109年度屆期，惟推廣智慧綠建築成效仍待強化，且經審計部指出相關事項應檢討改善，允宜研謀提升計畫成效，日後並於相關計畫持續積極推動。

一０、近年來檢測業務量能受建築產業榮枯及民間業者競爭影響，導致檢測服務收入呈現停滯，允宜妥謀因應，俾發揮4個專業實驗中心之效能
建築研究所110年度「規費收入-使用規費收入-服務費」編列2,501萬8千元，為檢測技術服務收入。經查：
(一)近年來檢測技術服務收入呈現停滯，允宜持續注意業務變化並妥為因應
參據該所近年度檢測服務收入執行情形(詳表1)，103年度檢測技術服務收入決算數2,864萬6千元，其後104年度至108年度決算數各為2,131萬3千元、1,999萬6千元、2,136萬1千元、2,256萬4千元及2,228萬1千元，均未能維持103年度之水準；另預算達成率由103年度約9成(90.94%)，104年度至106年度連續3年均未及7成，雖107年度及108年度達成率因預算數調低而提高至88.24%及87.13%，109年度截至8月底為2,060萬5千元，已達成全年度之82.38%，略有提升，惟由近期決算數趨勢觀之，近年來檢測技術服務收入呈現停滯，允宜持續注意業務變化並妥為因應。
表1：建築研究所近年度檢測服務收入達成情形表
單位：新台幣千元
年度	103	104	105	106	107	108	109
預算數	31,500	31,574	30,488	30,538	25,572	25,572	25,018
決算數	28,646	21,313	19,996	21,361	22,564	22,281	20,609
執行率	90.94%	67.50%	65.59%	69.95%	88.24%	87.13%	82.38%

說　　明：109年度決算數為截至109年8月底執行數。
資料來源：建築研究所。
(二)受建築產業榮枯及民間業者競爭影響，近年檢測業務量能呈現不穩定情況，允宜研謀改善提升
建築研究所設有4個實驗中心，分別為：防火實驗中心、材料實驗中心、風雨風洞實驗室及性能實驗中心，為國內專業建築相關實驗室，進行推動建築產業新材料、新技術、新工法及新設備之研究發展，並取得相關技術驗證認可，接受各界委託進行建築防火與居住安全、建築結構安全與舒適、健康、再生及高性能綠建材之檢測技術服務。觀察近年度提供檢測技術服務辦理情形(詳表2)，整體服務件數及服務收入由103年度537件、2,864萬6千元，萎縮至107年度為327件、2,256萬3千元，雖108年度回升至442件、2,281萬1千元，109年度截至8月底257件、2,060萬9千元，服務量能似略有回溫，然整體而言服務量能呈現不穩定狀態。
據該所說明，近年受建築產業榮枯及民間業者競爭影響，故部分實驗中心服務量能呈現不穩定狀態。其中防火實驗中心因相關法定實驗項目在民間業界試驗室陸續增加形成競爭下，致檢測服務收入相當不穩定，由103年度之205件、696萬2千元，大致呈現逐年下降之趨勢，至108年度為152件、440萬4千元。
另再以風雨風洞實驗室為例，近年來檢測服務收入由103年度之71件、689萬7千元，逐年減少至107年度之40件、243萬4千元，108年度回升提高至93件、434萬3千元，109年度截至8月底為32件、207萬7千元(詳表2)，惟仍與103年度之檢測服務收入存有落差。主要係因其檢測項目非屬建築法令或經濟部標檢局規定應檢驗項目，多係配合建築契約要求，或各縣市辦理都市設計審議環評過程針對個案提出檢測要求，因而試驗項目較不具強制性，直接受建築產業市場活絡程度影響所致。
鑒於該4個實驗中心具備專業驗證技術能量，惟部分實驗中心之檢測服務收入呈現萎縮或量能不穩定情況，允宜研謀改善提升，俾發揮專業實驗中心應有功能。
表2　近年度4個實驗中心之檢測技術服務辦理情形表
單位：新台幣千元；件
年度	項目	防火實驗 / 中心	材料實驗 / 中心	風雨風洞 / 實驗室	性能實驗 / 中心	合計
103	辦理件數	205	23	71	238	537
	服務收入	6,962	4,687	6,897	10,100	28,646
104	辦理件數	177	22	79	146	424
	服務收入	5,429	3,425	5,735	6,724	21,313
105	辦理件數	147	20	63	175	405
	服務收入	4,281	2,955	4,709	8,051	19,996
106	辦理件數	160	19	53	190	422
	服務收入	4,759	3,645	3,983	8,974	21,361
107	辦理件數	109	29	40	149	327
	服務收入	5,139	5,517	2,434	9,473	22,564
108	辦理件數	152	28	93	169	442
	服務收入	4,404	5,216	4,343	8,318	22,281
109	辦理件數	63	28	32	134	257
	服務收入	3,476	8,191	2,077	6,865	20,609

說　　明：109年度決算數為截至109年8月底執行數，
資料來源：建築研究所。
綜上，建築研究所設有4個實驗中心，惟各實驗中心因受建築產業榮枯及民間業者競爭影響，近年來檢測業務量能呈現不穩定狀況，導致檢測技術服務收入難有長足成長，允宜注意業務變化，並研謀改善提升，以發揮實驗中心專業功能。
參、財團法人臺灣營建研究院
財團法人臺灣營建研究院(以下簡稱營建研究院)由榮民工程股份有限公司、國立臺灣大學及國立臺灣科技大學(前國立臺灣工業技術學院)共同創立於70年5月。營建研究院110年度預算案編列收入1億4,972萬7千元，較109年度預算數增加456萬7千元(增幅3.15%)；支出編列1億4,962萬8千元，較109年度預算數增加456萬3千元(增幅3.15%)；收支相抵後預計賸餘9萬9千元，較109年度預算數增加4千元(增幅4.21%)。謹就營建研究院110年度預算案相關問題評估如下：
一一、營建研究院女性監察人比例數未達三分之一，主管機關允宜督促其依規定辦理
營建研究院係70年間由榮民工程股份有限公司[11]捐助新臺幣100萬元為基金而創立，並由國立臺灣大學及國立臺灣科技大學(前國立臺灣工業技術學院)各以其工學院實驗室設備之使用共同贊助，允屬政府100%捐助之財團法人。該院於108年11月間修訂捐助章程，並於109年9月16日改選董監事。惟查：
[11] 原行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮民工程事業管理處，現為國軍退除役官兵輔導委員會100%持股公司。
(一)捐助章程修正概況
營建研究院原捐助章程並未規範由主管機關遴聘董監事人數比例及其遴聘方式，為配合107年8月1日總統公布之財團法人法，爰於108月11月間修正捐助章程，其中第6條修正為：「本院設董事會置董事7至15人，並應為單數，除應有半數以上由主管機就下列人員遴聘外，其餘應經董事會議通過後聘任之：…。」第8條修正為：「本院置監察人2至5人，除至少應有1人由主管機遴聘外，…」，並於第9條第3項增列：「本院董事及監察人任一性別比例不得低於3分之1」。
(二)女性監察人數未達3分之1，主管機關允宜督促其依規定辦理
依法務部之財團法人法逐條說明第48條所列[12]，各機關就其所管政府捐助之財團法人，如無特別情形，應依行政院函頒之性別平等政策綱領，持續推動其董事及監察人組成符合三分之一性別比例原則，以增進政府捐助之財團法人之董事決策之多元觀點，另該院捐助章程第9條第3項業配合增訂前開原則。營建研究院係由政府100%捐助設立之財團法人，並於109年9月16日改選董監事，惟選任之4名監察人中1人為女性，尚未符合3分之1性別比例原則，主管機關內政部營建署允宜持續督促其依規定辦理。
[12] 參考法務部網站，107年8月1日總統公布之「財團法人法」（含總說明、逐條說明）之第48條逐條說明。
綜上，營建研究院為100%政府捐助成立之財團法人，惟選任之4名監察人中1人為女性，尚未符合3分之1性別比例原則，營建署允宜持續督促其依規定辦理。

一二、允宜參酌以往年度實際執行結果訂定較具積極性之績效目標值，並撙節業務支出，以改善近年業務收支短絀情形
110年度預算案編列業務收入1億4,700萬元、業務支出1億4,923萬8千元，業務短絀223萬8千元。經查：
(一)以推動營建產業與經營管理相關研究與服務為宗旨
臺灣營建研究院捐助章程第3條規定：「本院為非營利性之組織，以推動營建產業與經營管理相關研究與服務為宗旨，辦理下列工作：(一)營建法規、制度之研究與服務。(二)營建產業與經營管理之分析、研究及諮詢服務。(三)營建技術與材料之研究與服務。(四)營建管理之研究與服務。(五)營建產業電子化、自動化等相關資訊技術之研究與服務。(六)營建資料之收集、分析及傳佈。(七)營建人才培訓、技術推廣與建教合作。(八)營建投資與營運管理之分析、財務規劃、研究與諮詢服務。(九)都市更新、都市計畫及土地開發之規劃研究。(十)綠建築、綠營建及生態工程等相關之研究與服務。(十一)其他與營建工程或營建開發有關問題之研究、檢驗、審查、鑑定及證明。」是以，營建研究院透過提供各項研究及服務，達成其以推動有關營建產業與經營管理之研究與服務之設立宗旨。
(二)近年業務收支均呈短絀，允宜參酌以往年度實際執行結果訂定較具積極性之業務績效目標，並撙節業務支出
觀察近年來營建研究院業務收支情形可悉，該院105年度至108年度業務短絀決算數各為276萬元、265萬元、240萬8千元、245萬8千元，近年業務收支均呈短絀，且預計109年度及110年度仍將發生業務短絀256萬元及223萬8千元(詳表1)，須透過增加業務收入並撙節業務支出，以改善業務短絀情形。
營建研究院係透過執行各項計畫以提供各項專業服務，並設定各計畫年度業務收入之績效目標值，透過績效目標值之設定，以激勵提高業務收入。惟按該院108年度各計畫之實際績效均超過110年度目標值，另109年度截至8月底工程鑑識與法務諮詢服務、品質驗證及資源再利用專業服務、設施維護管理相關專案業務收入各為1,572萬、2,766萬元及3,025萬元，其中工程鑑識與法務諮詢服務已超過110年度全年度之目標值1,400萬元；品質驗證及資源再利用專業服務、設施維護管理相關專案業務額則與110年度設定2,900萬元及3,350萬元績效目標值相去不遠，顯示110年度所設定之績效目標值似屬偏低（詳表2），允宜參酌以往年度實際執行結果訂定較具積極性之業務績效目標，並撙節業務支出。
表1　營建研究院業務餘絀表　　　　　　　　　　　單位：新台幣千元
科目別	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
業務收入	132,357	168,471	165,231	166,134	142,500	147,000
勞務收入	128,699	165,947	162,134	163,882	139,500	144,500
銷貨收入	3,658	2,524	3,097	2,252	3,000	2,500
業務支出	135,117	171,121	167,639	168,592	145,060	149,238
勞務成本	109,320	145,328	141,309	143,116	116,417	119,917
銷貨成本	4,866	4,199	4,854	3,766	4,118	3,857
管理費用	20,931	21,594	21,476	21,710	24,525	25,464
業務餘絀	-2,760	-2,650	-2,408	-2,458	-2,560	-2,238

說　　明：105至108年度為決算數；109及110年度為預算數。
資料來源：營建研究院。
表2　營建研究院各計畫年績效目標達成情形表
單位：新台幣萬元
計畫名稱	110年度目標值	109年度目標值	109年度截至8月底實際績效	108年度 / 實際績效
品質驗證及資源再利用專業服務	2,900	2,850	2,766	4,798
設施維護管理相關專案	3,350	3,315	3,025	4,502
營建產業人才培訓、技術推廣等相關業務	750	800	518	780
營建管理相關專案	1,750	1,870	652	1,774
營建產業資訊諮詢服務相關專案	1,900	1,870	1,058	2,382
工程鑑識與法務諮詢服務	1,400	1,275	1,572	2,152

資料來源：營建研究院。各計畫係以業務收入設定績效目標，表內數字為業務收入。
綜上，營建研究院以推動有關營建產業與經營管理之研究與服務為宗旨，惟近年來業務收支均呈短絀，允宜參酌以往年度實際執行結果訂定較具積極性之業務績效目標，以持續擴大服務量能，並撙節業務支出，改善業務短絀情形。

一三、辦理瀝青混凝土廠驗證制度成效容待強化，允宜與主管機關共同研謀宣導推廣，俾提升道路品質
臺灣營建研究院110年度預算編列「品質驗證及資源再利用專業服務」經費3,023萬2千元，辦理各項驗證業務工作。經查：
(一)辦理瀝青混凝土廠驗證緣由
臺灣營建研究院鑒於國內道路工程設計多為瀝青混凝土鋪面，而瀝青混凝土拌和廠產品之品質控制作業優劣，影響道路工程品質與民眾行車安全甚鉅。爰邀集專家學者擬定瀝青混凝土廠驗證制度，並於101年度開始推動。該院之瀝青混凝土廠驗證，係依中華民國國家標準（CNS）、工程會施工綱要規範及相關法令對於瀝青混凝土廠之規範，查驗瀝青混凝土廠產製再生或新料瀝青混凝土之能力及產品，使品質能符合國家標準與法令規範，並做為工程機關審核瀝青混凝土廠之參考依據。透過完善驗證制度之推行，進行持續追蹤、定期考核與輔導，可協助工程主辦機關進行拌合廠源頭管理，確保道路品質。
(二)辦理中華民國瀝青混凝土廠驗證成效容待強化，允宜與主管機關共同研謀宣導推廣
該驗證制度103年底前尚無廠商申請，104年度與內政部營建署進行再生瀝青混凝土廠進行評鑑作業，因此該年度之申請檢證件數達63件、核發44件，其後年度則僅有零星廠商申請或核發，105年度至109年8月底申請(核發)驗證件數各為2件(1件)、6件(2件)、4件(6件)、2件(2件)及2件(2件)，推動成效仍待強化，允宜與主管機關共同研謀宣導推廣。
綜上，透過瀝青混凝土廠驗證制度之推行，可協助工程主辦機關進行拌合廠源頭管理，惟近年來推動成效仍待強化，允宜持續宣導推廣，以發揮優質驗證與標章之品質保障功能，並提升道路品質。
表1　營建研究院瀝青混凝土廠驗證辦理情形表　　　 單位：件數
年度	104	105	106	107	108	109
當年申請驗證件數	63	2	6	4	2	2
當年核發驗證件數	44	1	2	6	2	2

說　　明：109年度為截至109年8月底實際辦理情況。因106年度之申請案件，部分至107年度始核發，故107年度核發件數高於申請件數。
資料來源：營建研究院。
（分機：8667楊慧敏）