臺灣菸酒股份有限公司110年度營業預算評估報告
臺灣菸酒股份有限公司（以下簡稱臺灣菸酒公司）主要任務係產銷各類菸酒，提供優良產品，並追求卓越發展及善盡社會責任。該公司110年度預算案編列營業收入703億7,453萬7千元，營業成本568億7,326萬8千元，營業費用72億8,659萬2千元，營業利益62億1,467萬7千元，本期淨利56億1,162萬1千元，較109年度預算淨利減少7億6,820萬3千元（減幅12.04%）。謹就臺灣菸酒公司110年度營業預算案評估如下：
五、花蓮酒廠土地開發再利用投資計畫引進產業類別新增太陽光電設施業，允宜密切掌握得標廠商設施設置進度，俾於核定期限內完成土地利用事宜
臺灣菸酒公司為活化現有資產，導入商業消費及觀光休閒等多元發展，以增裕收益，自100年度起推動花蓮酒廠土地開發再利用投資計畫，復於105年8月經財政部同意停辦在案，該公司重新評估開發方式，業於106年10月24日經第6屆第4次董事會決議採設定地上權方式招商。經查：
(一)花蓮酒廠土地開發再利用投資計畫採設定地上權招商辦理，引進產業類別新增太陽光電設施業
花蓮酒廠土地開發再利用投資計畫用地由財政部於101年度編列預算約3.4億元，以資產作價投資臺灣菸酒公司，並由該公司向經濟部工業局申請用地變更，業於103年12月29日核准，並繳交用地變更回饋金6,845萬2千元[1]，核准地號195－2、195－3、195－216及195－204等4筆土地變更，允許引進住宿及餐飲等產業，並要求該公司於110年底前取得建物使用執照，倘未如期完成使用，該局將廢止用地變更規劃核准，回復為原「產業用地（一）」，並沒入已繳納回饋金6,845萬餘元。惟該公司表示為配合中央能源政策，於108年12月辦理第1次變更計畫，新增太陽光電設施行業，獲經濟部工業局於109年1月20日同意。
[1] 經行政院於103年12月5日以院授財會字第10309942090號函同意先行辦理，於105年度補辦預算。
(二)允宜密切掌握得標廠商設施設置進度，俾於核定期限內依計畫內容完成土地利用，以活化土地資產
該土地設定地上權之招商作業分別於107年8月29日、12月4日及108年3月15日辦理公告，皆因無投資人遞送投標文件而流標，經該公司洽詢潛在投資人未投資之原因，係因目前花蓮觀光景氣不佳，且基地西側石材資源化處理廠產生噪音及粉塵不利開發所致，109年初獲經濟部工業局核准，引進產業新增太陽光電設施產業別，續於109年5月公開標租予廠商設立太陽光電設施，且依合約規定得標廠商需於110年11月15日前設置完成。依該公司說明得標廠商業於109年10月初將設置計畫書再次送花蓮縣政府審議，囿於經濟部工業局核定該用地應於110年底前取得建物使用執照，亟需密切掌握廠商設施設置進度，俾依核定期限內依規劃完成使用，以活化土地資產。
綜上，臺灣菸酒公司為配合國有土地活化措施，自100年度起推動花蓮酒廠土地開發再利用投資計畫，惟原計畫業已核定停辦，現改採設定地上權方式招商，亟需密切掌握廠商設施設置進度，俾依核定期限內依規劃完成使用，以活化土地資產。