行政院農業委員會所屬110年度單位預算評估報告
行政院農業委員會(以下簡稱農委會)所屬110年度因配合109年8月7日行政院核准設立農田水利署，單位預算由22個增列至23個，編列歲入總計10億5,107萬元(詳表1)，較109年度預算減少7,145萬7千元（減幅6.37%）；歲出總計363億4,471萬5千元，較109年度預算數增加10億3,160萬4千元（增幅2.92%）。謹就農委會所屬110年度預算案評估如下：
表1 110年度農委會所屬單位預算編列情形 單位：新臺幣千元
機關名稱	歲入總額	歲出總額	機關名稱	歲入總額	歲出總額
林務局	329,853	7,267,475	苗栗區農業改良場	1,342	216,563
水土保持局	32,505	5,301,496	臺中區農業改良場	5,156	271,540
農業試驗所	14,027	1,219,199	臺南區農業改良場	4,022	265,228
林業試驗所	10,522	776,296	高雄區農業改良場	2,833	241,637
水產試驗所	19,639	1,170,619	花蓮區農業改良場	714	320,376
畜產試驗所	6,746	697,756	臺東區農業改良場	1,153	157,985
家畜衛生試驗所	52,536	465,055	漁業署及所屬	104,079	5,427,783
農業藥物毒物試驗所	56,755	339,668	動植物防疫檢疫局及所屬	372,982	2,440,487
特有生物研究保育中心	2,022	253,657	農業金融局	616	153,555
茶葉改良場	9,204	228,932	農糧署及所屬	20,480	1,870,568
種苗改良繁殖場	1,520	279,807	農田水利署	-	6,711,764
桃園區農業改良場	2,364	267,269	合計	1,051,070	36,344,715

資料來源：中央政府110年度總預算案。
八、雖整體性治山防災計畫前期執行已具成果，仍宜就立即處理及優先處理治理單位積極規劃辦理，另宜適時檢討績效設定之合理性
水保局110年度於「水土保持發展－整體性治山防災」計畫項下編列28億2,050萬元，包括人事費150萬元、業務費5億5,628萬2千元、設備及投資19億1,750萬3千元及獎補助費3億4,521萬5千元，辦理山坡地土砂災害緊急處理、治山防災、國有非公用山坡地水土保持處理與維護及水土保持教育宣導等工作。經查：
(一)整體性治山防災計畫第4期除延續第3期工作，另較前期增加辦理韌性坡地環境與資源保育及資料整合加值與分析
整體性治山防災計畫(第3期)將於109年度屆期，水保局為延續前期各項工作，賡續辦理第4期，依據計畫核定本說明，執行期間為110年度至113年度，計畫總經費為132億元(詳表1)，分別辦理土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災、山坡地監督與管理、韌性坡地環境與資源保育及資料整合加值與分析等。據水保局說明，本次計畫以強化韌性坡地環境與資源保育為主要策略，與第3期差異係增加改善農塘水土保持，並增加生態環境檢核與補償，推動工程生態保育機制及辦理生態措施(包含韌性坡地環境與資源保育及資料整合家值與分析)。
表1 整體性治山防災計畫(第4期)經費需求概況　　單位：新臺幣萬元
工作項目	所需經費	辦理事項
土石流防災與監測	92,000	土石流整備與宣導、土石流災害應變與警戒、土石流防災監測、土石流災害潛勢調查與資料庫整合。
集水區綜合規劃與管理	65,000	集水區調查規劃、治理成效檢討、土砂運移監測與分析、治山防災工程管理與延壽評估。
治山防災	837,600	土砂災害防治、水庫集水區保育、國有非公用山坡地處理與維護、特定水土保持區保育治理、工程維護及再生活化、協助碼崙橋改建。
山坡地監督與管理	110,000	水土保持管理、山坡地環境資源調查、特定水土保持區劃定、水土保持教育推廣。
韌性坡地環境與資源保育	175,400	農地水土保持輔導、農塘資源保育與運用、生態環境檢核與補償。
資料整合加值與分析	40,000	基礎資料建置與管理、開放資料與雲端整合服務、巨量資料智慧分析與加值。
合計	1,320,000

說　　明：表內工作項目及辦理事項標示粗體字表示第4期與第3期差異處。
資料來源：整體性治山防災計畫(第4期)核定本。
(二)治山防災工程雖有初步成效，惟因立即處理及優先處理之及水區治理單位尚有520個，仍宜持續積極規劃辦理
依據整體性治山防災計畫(第4期)核定本，以山坡地保育條例山破地範圍所化分之集水區治理單位為治理對象，並依治理等級劃分為健檢維護區(A級)、分期治理區(B++級、B+級、B級)及基本保護區(C級)，詢據水保局說明，經統計截至109年8月底共有775個治理單位(詳表2)，其分級情形分別為A級206個、B++級177個、B+級163個、B級180個及C級49個。
表2 109年8月底集水區治理單位治理分級概況　　 單位：個
治理分級		治理單位數	較第3期增減數	評估原則及治理順序
A級		206	+39	經評估先前治理已有成效，致災風險低，無立即性危害，暫無辦理後續工程之必要，採自然復育。
B級	B++	177	+25	先前治理尚未完成，屬延續性工程，經評估雖已初具成效，致災風險已降，或災害剛發生，有辦理災害野溪瓶頸段搶通或崩塌地工程處理之必要，並以B+級及B級特定標準說明立即處理，其餘則優先處理。
	B+	163	-35
	B	180	-21
C級		49	-8	經評估先前治理無明顯成效，致災風險高，惟因交通不易到達，或災害治理成效不符預期等，則暫無辦理工程之必要，採自然復育。
合計		775	-

說　　明：B++為治理後期(已完成8成治理計畫)，B+級及B級分別為治理中期及治理前期B+及B等級之總面積≧平均值(940ha)，且待處理單元所占集水區面積比≧70%者立即處理，除前述集水區外，其餘B類分級面積≠0為優先處理。
資料來源：整體性治山防災計畫(第4期)核定本及水保局提供。
依上開分級結果，其中A級較第3期計畫辦理增加25個，顯示治山防災已具成效，因立即處理及優先處理之集水區治理單位數尚有520個，雖已較第3期計畫減少31個，為維護民眾生命安全，並保育水土資源，仍宜持續積極辦理。
(三)部分計畫績效指標目標值設定似有偏低，允宜檢討調整，以達到實質評估水保局執行成效
為瞭解水保局辦理治山防災工作績效，整體性治山防災計畫(第4期)核定本就各工作項目設定績效指標及目標值，然參據第3期截至108年底執行情形，15項指標中有7項累計成果已超過第3期(至109年度)預計成果，如土石流防災演練與宣導計754村里(預計720村里)、土砂災害防治計968處(預計670處)、實施水土保持監督檢查計9,153件(預計6,000件)等，顯示部分績效指標目標值訂定偏低，允宜適時檢討調整，以利後續評估水保局實際辦理成效。
綜上，為使水土資源永續利用，水保局前已辦理3期整體性治山防災計畫，自110年度起賡續辦理第4期，本次除延續前期計畫工作項目，另新增韌性坡地環境與資源保育等業務，另雖前期治山防災已具成效，然立即處理及優先處理之治理單位仍有520個，允宜持續積極規劃辦理，並適時檢討績效指標目標值設定之合理性，俾利評估該局執行成效。