交通部觀光局及所屬、交通作業基金之觀光發展基金110年度預算評估報告目次
頁次

交通部觀光局及所屬、交通作業基金之觀光發展基金110年度預算評估報告
八、觀光研訓園區整建營運計畫(硬體)允宜就整建營運規劃、政府可能之收支、對觀光產業之效益等，審慎規劃時程並適時彙整資料予以揭露
觀光基金110年度預算案於「勞務成本」及「遞延費用」編列觀光研訓園區整建營運計畫(硬體)相關經費合計1億794萬1千元[1]，係「Tourism2025-臺灣觀光邁向2025方案(110-114年)」中「優化產業環境」推動項目之一。
[1] 「勞務成本」項下服務費用-水電費-電費84萬元、水費24萬元(預算書第4-17頁)、修理保養及保固費-機械及設備修護費12萬元(第4-18頁)、平衡表遞延資產之遞延費用1億674萬1千元(第4-52頁)。
「Tourism2025-臺灣觀光邁向2025方案(110-114年)」為培訓觀光專業人才，推動辦理觀光研訓園區整建營運計畫(硬體)之空間規劃、整建營造，與後續中心之營運規劃，共需1.08億元，悉數編列於110年度。該方案之「觀光研訓園區整營運計畫(硬體)」，規劃整建之觀光產學研訓中心係位臺北市北投區原華僑會館，建物總面積1萬83.81平方公尺，附屬建物面積4,598.18平方公尺，基地面積6,716平方公尺，都市計畫使用分區第三種住宅區。迎賓樓將採ROT[2]委託經營方式，僑光樓與逸仙樓則由觀光局先進行整修後再採OT[3]委託經營方式辦理。預計109年10月完成整修工程委託規劃設計及監造技術服務案，於109年底完成觀光產學研訓中心ROT及OT委託經營方式可行性評估暨先期規劃及招商作業，於110年12月完成觀光產學研訓中心整修工程及旅遊服務中心搬遷案。
[2] 民間機構投資增建、改建及修建政府現有設施並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府，Rehabilitate-Operate-Transfer，簡稱ROT。
[3] 民間機構營運政府投資興建完成之建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府，Operate-Transfer，簡稱OT。
綜上，「Tourism2025-臺灣觀光邁向2025方案(110-114年)」推動辦理觀光研訓園區整建營運計畫(硬體)，於110年度預算案編列1億794萬1千元，關於該觀光研訓園區之整建營運規劃，該基金迄無計畫書或相關內容[4]，惟預計109年度即將完成之委託規劃設計及可行性評估與相關規劃，例如該園區相關整建營運、未來觀光基金預計負擔之支出或可獲得收入之項目與數額、資產歸屬權、該園區營運後對觀光產業或人才培養將產生之預期成效等成本效益分析及營運規劃，允宜衡酌觀光旅遊產業情勢與發展前景，審慎規劃時程並適時提出彙整資料予以揭露。
[4] 詢洽觀光局於10月23日獲復「目前尚無計畫書及規劃內容」。