行政院國家發展基金、離島建設基金及花東地區永續發展基金110年度預算評估報告
一一、離島基金補助計畫經預警系統機制評為高風險計畫比率偏高，允宜促請主管部會協助地方政府改善
離島基金110年度預算案編列離島地區永續發展相關計畫9億元，與109年度預算數相同（詳表1），主要係協助政府機關辦理綜合建設實施方案有關交通、觀光、生態保育、環境保護、產業發展、水資源及能源利用、教育、文化、社會福利、資訊建設、消防、警政、醫療衛生等建設計畫。經查：
表1 離島地區永續發展相關計畫近年預算執行情形表
      單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數	比較增減
			金額	比率
107	800,000	806,223	6,223	0.78
108	900,000	759,252	-140,748	15.64
109	900,000	267,982	-632,018	70.22
110	900,000	-	-	-

說 明：109年度決算數為截至8月底止執行數；109年度截至8月底累計預算分配數為3億5,382萬2千元。
資料來源：離島基金提供。
(一)離島建設基金補助計畫管考作業簡則相關規範
依據該基金107年2月修訂之補助計畫管考作業簡則規定，年度績效檢討應納入預警系統機制，以作為主管部會評估計畫執行風險及研擬計畫退場之依據，風險判斷按年底預算執行率分為高風險(紅燈)、中風險（黃燈）及低風險（綠燈）計畫，如屬高風險，應專案督導或檢討，個案協助協調，若屬中風險則應提升管考頻率，增加實地查訪[1]；若符合下列狀況之一者，主管部會及主辦機關應予評估退場：
[1] 高風險（紅燈）：係指年底預算執行率無法達80%者；中風險（黃燈）係指年底預算執行率超過80%無法達90%者；低風險（綠燈）係指年底預算執行率達90%以上者。若屬低風險者（綠燈），維持既有管考規定辦理。
1.於計畫核定後1年內未依期程啟動執行者。
2.連續2年經主管部會提報預警結果列為高風險者(紅燈)，且透過專案督導仍無法降低風險。
3.計畫經檢討或查訪時，發現已明顯不能達成計畫目標、無執行必要或無法執行計畫者。
經評估符合退場機制，計畫未執行經費應不予同意留待後續年度繼續使用並辦理計畫註銷。
(二)部分主管部會之補助計畫列為高風險項數偏多
檢視離島建設基金補助計畫108年度績效檢討報告，各機關納入預警系統機制評估之補助計畫共130項，經評定為低風險（綠燈）70項、黃燈（中風險）9項，高風險51項（明細詳表2），高風險計畫占評估計畫項數比率為39.23%，比重偏高。若以主管機關分析，高風險計畫以行政院環境保護署之補助計畫14項、內政部11項及交通部10項數量最多，尤其內政部高風險計畫占比64.71%最高；另連續2年評為高風險計畫共21項，占評估計畫項數比率16.15%，其中以交通部、內政部各6項最高，基於各主管機關均建議各項計畫均無需退場，允宜促請該等主管機關協助地方政府研提對策，加強辦理。
綜上，離島基金110年度編列離島地區永續發展相關計畫預算9億元補助離島地區辦理各項建設計畫，惟各機關108年度績效檢討報告評估結果列為高風險計畫比率近4成，且部分主管部會列管高風險計畫項數或占比偏高，允宜促請該等主管機關協助地方政府妥擬對策並加強辦理。
表2 108年度及以前年度之補助計畫屬高風險計畫明細表 單位：項
主管機關	評估計畫 / 項數	列為高風險(紅燈)計畫件數					連續2年 / 列為高風險
		澎湖縣	金門縣	連江縣	台東縣	屏東縣	小計
行政院環境保護署	29	2	4	3	5		14	4
交通部	22	8				2	10	6
內政部	17	7			3	1	11	6
行政院農業委員會	15					2	2	1
衛生福利部	15	2		1		1	4	2
國發會	10		1				1	0
文化部	9			5			5	1
經濟部	7	3	1				4	1
教育部	4					0	0
海洋委員會	2					0	0
合計	130	22	6	9	8	6	51	21

說 明：行政院農業委員會僅就107至108年度計畫評定風險燈號。
資料來源：各機關提供之離島建設基金補助計畫108年度績效報告。