水資源作業基金110年度預算評估報告目錄
頁次

水資源作業基金110年度預算評估報告
水利法第89條之1第1項規定：中央主管機關得設置水資源作業基金，辦理水庫、海堤、河川或排水設施之管理、疏濬、災害搶修搶險、人才培訓及回饋措施等；另於96年度依溫泉法第11條[1]規定設置溫泉事業發展基金(隸屬本基金並編製附屬單位預算之分預算)，辦理溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流等。水資源作業基金以經濟部為主管機關，水利署及所屬為主要辦理執行機關(以下簡稱水利署)，該基金110年度預算案之收支概況詳如表1，謹評估如下：
[1] 溫泉法第11條第1項及第3項規定：「為保育及永續利用溫泉，除依水利法或礦業法收取相關費用外，主管機關應向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費；其徵收方式、範圍、費率及使用辦法，由中央主管機關定之。」「直轄市、縣(市)主管機關徵收之溫泉取用費，除提撥原住民族地區三分之一外，應再提撥十分之一予中央主管機關設置之溫泉事業發展基金，供溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途使用。」
表1 水資源作業基金110年度預算收支概況表 單位：新臺幣千元
項目	水資源作業基金 / (合併)	水資源作業基金 / (個別)	溫泉事業發展基金
業務收入	8,684,541	8,678,024	6,517
業務成本與費用	9,872,096	9,867,096	5,000
業務餘絀	-1,187,555	-1,189,072	1,517
業務外收入	234,755	234,735	20
業務外費用	247,700	247,700	-
業務外餘絀	-12,945	-12,965	20
本期餘絀	-1,200,500	-1,202,037	1,537

資料來源：水資源作業基金110年度預算案。
壹、水資源作業基金
一、近5年度收支均呈短絀，110年度並配合政府財政解繳公庫3億元，允宜審酌基金財務能力，詳實評估各項支出規模之妥適性
水資源作業基金(個別，以下均同)110年度編列業務收入86億7,802萬4千元，業務成本與費用98億6,709萬6千元，收支相抵後業務短絀11億8,907萬2千元，減除業務外短絀1,296萬5千元，預計本期短絀12億203萬7千元，另於「餘絀撥補預計表」中編列公積轉列盈餘3億元並解繳公庫3億元。經查：
近5年度收支均呈短絀，成本控管機制，亟待檢討強化
比較近5年度(106至110年度，以下同)水資源作業基金收支概況(詳表1)，該基金收支預計連續5年度呈短絀，且108至110年度每年度短絀數均逾10億元，較106及107年度擴增，茲說明如下：
1.108年度因土石收入配合政府穩定砂石價格政策，改採以固定底價方式販售，增加湖山水庫計畫施工期間保護帶以上林農耕作影響之救濟金發放[2]，加強河川疏濬與水庫清淤致土石銷貨成本增加，配合湖山水庫移撥提列折舊費用等，基金短絀數高達27.84億元，係近5年來最高者。
[2] 湖山水庫工程計畫興建期間自95年至105年止完工，自96年6月大壩工程施工後，造成鄉道雲214線道路部分路段無法通行，致農民無法進入承租農委會林務局南投林管處71-73林班地耕種，相關農民多次訴求水庫保護帶以上保安林地需比照徵收農地發放救濟金，108年6月協商以每公頃108.16萬發放救濟金(實質賺款救濟金每年5萬3,454元/公頃×13.5年＋轉業輔導金36萬元/每公頃)，整體救濟金合共約1.59億元(救濟對象約146.833公頃，採計年限96年7月至109年底共13.5年)，已於108年底完成大部分發放作業。
2.110年度預計中央管河川疏濬所售土石銷貨收入增加，以及編列耗水費徵收收入6億元等，業務收入86.78億元為近5年度最高者，惟配合擴大疏濬及加強河川區排海岸環境清理維護工作等，致業務成本與費用增加，110年度預計短絀數仍高達12.02億元。
3.水資源作業基金自107年度起業務收入不敷支應所需業務成本與費用，業務收支轉呈短絀，業務成本與費用占業務收入之比率逐年增高(以下簡稱業務成本與費用率)，110年度預計業務成本與費用率113.7%，雖較108年度決算(122.66%)及109年度預算（118.28%）下降，惟仍較106年度決算95.9%，增加17.8個百分點，成本控管機制亟待檢討強化。
4.該基金近年雖因湖山水庫等新水利設施投入營運，所需提列折舊費用逐年增加，惟以110年度預算「折舊、折耗及攤銷」(16.4億元)較106年度決算(11.53億元)增加4.87億元，相較於近5年度該基金短絀數預計增加9.38億元，開源節流措施亟待強化，各項經常支出亦容有檢討撙節之空間。
(二)允宜審酌基金財務能力，核實檢討各項支出規模之妥適性
1.水資源作業基金106至109年度間因基金短絀，均未辦理解繳公庫計畫，有關110年度編列編列公積轉列盈餘3億元並解繳公庫3億元之原因，詢據水利署表示：(1)編列110年度預算案時，經主計總處評估該基金截至109年4月底現金(含定存)餘額約79億元，扣除專款專用保育回饋金等限制用途資金約41億元後[3]，可用資金約38億元，考量政府財政需要，爰增列公積繳庫數3億元；(2)繳庫計畫雖影響基金資金運用，惟配合政府財政需要，仍將持續撙節支出，以確保基金正常營運。
[3] 自來水法第12條之2第3項規定：水源保育與回饋費得納入中央主管機關水資源相關基金管理運用，專供水質水量保護區內辦理水資源保育與環境生態保育基礎設施、居民公共福利回饋及受限土地補償之用。
2.水資源作業基金屬預算法第4條第2款所定凡經付出仍可收回，而非用於營業者之作業基金；行政院所訂「附屬單位預算共同項目編列作業規範」亦規定，作業基金應依設立目的，考量其財務能力，本自給自足原則，力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長(短絀積極改善)為目標。惟該基金近5年度收支均呈短絀，且108至110年度短絀數攀升逾10億元，允宜審酌基金財務能力，詳實評估各項業務計畫之優先順序及所需各項支出規模之妥適性，以維基金財務之健全性。
綜上，水資源作業基金近5年度收支均呈短絀，其中110年度預計短絀12億203萬7千元，並配合政府財政需要解繳公庫3億元，允宜審酌基金收入情形，詳實評估各項業務推動優先順序及所需經費規模之妥適性，力求節約，以維該基金財務業務之健全發展。
表1 106至110年度水資源作業基金收支概況表 單位：新臺幣千元；%
年度	106決算			107決算		108決算		109預算		110預算案
	金額	占比		金額	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比
業務收入	7,398,289	100.00		7,041,290	100.00	7,087,558	100.00	7,434,570	100.00	8,678,024	100.00
1.銷貨收入	5,742,893	77.62		5,273,216	74.89	5,461,431	77.06	5,714,671	76.87	6,357,501	73.26
(1)給水	1,945,249	26.29		1,944,656	27.62	2,004,839	28.29	2,111,349	28.40	2,111,349	24.33
(2)售電	801,459	10.83		800,767	11.37	833,064	11.75	859,679	11.56	908,859	10.47
(3)土石	2,996,185	40.50		2,527,792	35.90	2,623,528	37.02	2,743,643	36.90	3,337,293	38.46
2.徵收收入	1,364,885	18.45		1,372,561	19.49	1,359,364	19.18	1,355,426	18.23	1,955,426	22.53
3.其他	290,511	3.93		395,513	5.62	266,763	3.76	364,473	4.90	365,097	4.21
業務成本與費用	7,095,254	95.90		7,372,417	104.70	8,693,451	122.66	8,793,837	118.28	9,867,096	113.70
1.勞務成本	70,288	0.95		71,037	1.01	71,952	1.02	78,960	1.06	82,860	0.95
2.銷貨成本	4,969,335	67.17		5,197,342	73.81	6,539,882	92.27	6,552,791	88.14	6,998,614	80.65
(1)給水	2,635,521	35.62		2,779,169	39.47	3,679,993	51.92	4,113,015	55.32	4,075,375	46.96
(2)售電	391,267	5.29		382,558	5.43	396,077	5.59	482,514	6.49	480,276	5.53
(3)土石	1,942,547	26.26		2,035,615	28.91	2,463,812	34.76	1,957,262	26.33	2,442,963	28.15
3.行銷及業務費用	1,367,688	18.49		1,374,957	19.53	1,361,703	19.21	1,355,158	18.23	1,769,237	20.39
4.管理及總務費用	109,436	1.48		107,348	1.52	118,585	1.67	135,862	1.83	157,137	1.81
5.其他	578,507	7.82		621,732	8.83	601,329	8.48	671,066	9.03	859,248	9.90
業務餘絀	303,035			-331,127		-1,605,892		-1,359,267		-1,189,072
業務外餘絀	-566,929			-547,426		-1,178,006		-20,115		-12,965
本期短絀	-263,894			-878,554		-2,783,898		-1,379,382		-1,202,037
折舊、折耗及攤銷	1,153,236		15.59	1,151,031	16.35	1,622,579	22.89	1,629,165	21.91	1,640,292	18.90

說 明：水利署自91年度起開始列辦理湖山水庫工程，期程91至105年度，計畫總金額204.75億元，累計決算數179.37億元，105年11月淨水廠試車完成，並自106年度起陸續移撥資產予水資源作業基金營運(參據水利署提供資料106、107及108年度分別移撥39.71億元、60.12億元及48.7億元)，致基金近年折舊、折耗及攤銷費用增加。
資料來源：水資源作業基金各年度預、決算書。

二、面對氣候變遷之影響，允宜研謀強化旱災災害之預防整備、預警及跨部會協調機制，俾利產業及民眾之因應準備
110年度於「業務成本與費用-行銷及業務費用-耗水費費用」項下編列「補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)」3.62億元，包含獎勵耗水費徵收對象辦理節水事項獎勵費用0.12億元及辦理調配水資源所需停灌休耕補償差價補貼3.5億元。經查：
(一)近年對於旱災災害防救業務推動情形
依據災害防救法第3條第1項第2款規定，經濟部為中央旱災災害防救業務之主管機關，另依經濟部最新核定「旱災災害防救業務計畫」(109年8月核定)[4]及近年辦理情形說明如下：
[4] 災害防救法第19條第2項及災害防救法施行細則第8條規定，每2年度應訂定災害防救業務計畫。
1.燈號及災害分級方式應變中心開設：現行我國對於旱災災害依水情燈號(「綠燈」水情提醒、「黃燈」減壓供水、「橙燈」減量供水、「紅燈」分區供水或定點供水)及水情研判情形等分為三級並成立不同之應變組織(詳表1)。
2.107至109年度上半年開設一級「旱災經濟部緊急應變小組」情形：詢據水利署表示：(1)106年7、8月基隆地區累積降雨量僅為歷史平均值之19%，於106年12月至107年7月間開設經濟部緊急應變小組；(2)108年2月中新竹地區水情燈號轉換為水情稍緊之綠燈，於同年2月至6月間開設經濟部緊急應變小組；(3)109年4月臺南及高雄地區水情燈號轉換為水情稍緊之綠燈，並於同年5月開設經濟部緊急應變小組。
3.農業用水調度使用補償：(1)依據水利法第19條規定，水源之水量不敷公共給水，並無法另得水源，主管機關得停止、撤銷、限制部分水權或加使用上之限制，致使原用水人受有重大損害時，由主管機關按損害情形核定補償，責由公共給水機構負擔之。（2）有關調用農業用水造成停灌之補償方式，依「農業用水調度使用協調作業要點」第4點規定，因家用及公共水需要由自來水機構負擔，因工業用水需要由調用水人負擔；詢據水利署表示主要由農委會依作物特性及受影響程度訂定補償標準，由科技部依區域調用水量分擔後餘額由水利署及自來水公司等相關單位協商分攤，近年僅於107年初因苗栗地區水情不佳，公告明德水庫灌區一期稻作停灌約1,175公頃等，補償金額約0.69億元(水資源作業基金分擔0.16億元)[5]外，107至109年度上半年尚無停灌休耕事項。
[5] 科技部分擔0.07億元、農委會分擔0.3億元、水利署水資源作業基金及台水公司各分擔0.16億元。
表1 旱災應變層級、水情燈號與缺水率關係表
旱災 / 等級	應變層級	水情燈號	缺水率
			家用及公共給水	農業 / 用水
三級	水利署各區水資源局、水庫管理單位、地方政府、自來水事業、農田水利會、工業區管理機構及科學園區管理局等應變小組	一供水區水情燈號綠燈，並經水利署各區水資源局研判水情恐有枯旱之虞。	1-2%	20-30%
二級	旱災經濟部水利署災害緊急應變小組	一供水區水情燈號黃燈，並經水利署研判水情恐持續枯旱。	2-5%	30-40%
一級	旱災經濟部災害緊急應變小組	二供水區水情燈號黃燈或一供水區水情燈號橙燈，並經水利署研判水情恐持續惡化。	5-10%	40-50%
	旱災中央災害應變中心	二供水區水情燈號橙燈或一供水區水情燈號紅燈。	>10%	>50%

資料來源：經濟部旱災災害防救計畫(109年8月)。
(二)109年度下半年桃竹苗地區停灌休耕事宜
1.109年因無颱風侵襲，降雨量甚少，致部分水庫蓄水量過低(如以109年10月11日蓄水率統計，石門水庫43%、永和水庫49%、明德水庫僅25%)，水利署及經濟部分別於9月16日及10月1日成立旱災災害緊急應變小組，並於10月14日成立旱災中央災害應變中心，辦理相關抗旱應變事宜。
2.109年10月鑑於桃竹苗等所在水庫之蓄水量僅1.2億噸，不足當第二期稻作灌溉所需1.3億噸之水源，嗣經109年下半年旱災經濟部緊急應變小組第2次工作會議中討論後決定，自10月14日採取公共系統自來水減壓措施外，同時將停止桃園、新竹及苗栗三縣市部分灌區二期稻作供灌(約1.9萬公頃)[6]，並由農委會訂定相關補償標準，包含停灌區域稻作每公頃補償14萬元(涵蓋農家賺款之105%及農民生產成本)，以確保農民生計，其他作物另行評估補償。另節水措施部分包含公共用水系統實施自來水夜間減壓及工業園區用水自主節水5%，臺中以南尚可維持供灌。
[6] 停灌範圍包括大漢溪流域(桃園管理處石門水庫灌區、石門管理處石門水庫灌區)、頭前溪流域(新竹管理處頭前溪灌區)、後龍溪流域(苗栗管理處明德水庫灌區)、中港溪流域(苗栗管理處中港溪主流域灌區)及大安溪流域(臺中管理處苑裡工作站及山腳工作站灌區)。
3.詢經水利署表示：本次補償金額預估約需26.6億元，除援例由科技部依區域調用水量分擔部分金額外，其餘由水利署及台水公司分擔(預估該基金分擔數約10.26億元)。
(三)允宜審酌氣候變遷之影響，檢討強化旱災災害之預防整備及預警機制
1.依據經濟部「旱災災害防救計畫」對於「強化旱災減災防救作業」規範有：(1）建立預警機制、（2）檢討水庫運用規線、（3）農業用水調度與補救助作業、（4）加強家用及公共給水區域供水調配、（5）推動新興水源、(6)緊急增供水源、（7）加強水庫清淤作業及(8)加強推動節約用水等8項工作；另就「預警作為」亦要求：「水利署為事先掌握乾旱情勢，應建立乾旱預警及水資源供需協調機制，以執行水情蒐集及評估、統籌協調區域水源調度、備妥因應對策及通報等事宜。…藉此預警期間各種節水管理、區域水源調度及事先備妥之災害因應措施，期能延緩進入旱災階段或進入旱災階段能順利執行抗旱相關事宜。」
2.惟審計部於108年度中央政府總決算審核報告中提具：「經濟部為強化旱災災害防救事宜辦理災害防救業務計畫，惟於災害預防整備、預警、緊急應變、災後復原與處置作為仍未臻周妥，尚待研謀改善」之審核意見[7]，暨109年10月桃竹苗區域停灌休耕事宜，因部分二期稻作已經抽穗，致引發農民因應準備不及等爭議。爰此，受極端天氣影響，旱澇交替之氣候變化將趨常態，臺灣豐枯水年雨量之多寡差距恐加劇，允宜審酌氣候變遷及我國水資源建設情形，研謀強化旱災災害之預防整備、預警及跨部會協調機制，俾降低缺水期對於民眾及產業之影響。
[7] 相關審核說明包含：「水資源建設屢因規劃執行作業疏漏受阻，且水源設施輸水效率欠佳，致乾旱缺水風險未獲有效控制」、「抗旱水井出水量近年大幅減少，且部分水井鄰近地下水污染場址」及「非農田水利會灌溉事業區之旱災農業天然災害防救業務事權分散，及現行旱災監控措施與等級研判方式對於非灌溉事業區之乾旱情勢未盡適用，亟待跨域協商精進農業旱災預警對策」等建議改善意見。
綜上，110年度於「業務成本與費用-行銷及業務費用-耗水費費用」項下編列辦理調配水資源所需停灌休耕補償差價補貼3.5億元，允宜審酌氣候變遷影響及近年停灌休耕辦理情形，檢討強化對於旱災災害之預防整備、預警及跨部會協調機制，俾利各相關產業及民眾之因應準備。

三、近3年度給水業務短絀擴增，允宜檢討強化各區水資源局之成本控管機制，以提升基金經營績效
110年度分別編列「給水銷貨收入」21億1,134萬9千元及「給水銷貨成本」40億7,537萬5千元，收支相抵後給水業務短絀19億6,402萬6千元[8]，銷貨成本率高達193.02%。經查：
[8] 所列餘絀數未分攤水資源作業基金整體「行銷及業務費用」、「管理及總務費用」、「其他業務費用」等業務成本與費用科目。
(一)近年給水業務收支情形
彙整近10年(101至110年度)水資源作業基金給水業務收支營運情形，詳如表1，並說明如下：
1.自101年度起給水銷貨收入不敷支應所需銷貨成本，短絀數及銷貨成本率逐年升高，近3年度(108至110年度)因湖山水庫完工移撥基金營運，折舊費用增加，給水業務短絀分別高達16.75億元、20.01億元及19.64億元，銷貨成本率攀升為183.56%、194.81%及193.02%；較105至107年度決算平均每年短絀約6.8億元、銷貨本率135.78%，110年度短絀預計增加12.84億元，銷貨成本率亦增加57.24個百分點。
2.彙整101至110年度給水業務「折舊、折耗及攤銷費用」占銷貨收入情形(詳表1)，108至110年度「折舊、折耗及攤銷費用」占給水銷貨收入比率逾6成，惟比較減除「折舊、折耗及攤銷費用」之給水損益情形，107年度前尚呈賸餘，自108年起轉呈短絀，109年度及110年度預計分別短絀6.19億元及5.83億元，水資源基金辦理給水業務之成本控管機制，亟待盤整檢討改善。
(二)允宜審酌我國水資源政策，賡續檢討強化各區水資源局之經營績效
1.給水業務主要為水利署所屬北、中、南區水資源局所管水庫[9]之供水業務，比較各區水資源局近5年度(106至110年度)給水業務收支概況(詳表2)：(1)北區及南區水資源局近5年來均呈短絀，未見改善趨勢；(2)中區水資源局105年度尚呈盈餘，配合湖山水庫於105年7月開始供水，自公務預算移撥相關資產致提列折舊增加，106年度亦轉呈短絀，且短絀數逐年增加。
[9] 以各區水資源局為管理機關之水庫或壩堰分別為：(1)北區水資源局：石門水庫、寶山第二水庫、隆恩堰、榮華壩、羅東堰；(2)	中區水資源局：鯉魚潭、石岡壩、集集攔河堰及湖山水庫；(3)	南區水資源局：曾文、牡丹、阿公店水庫、高屏溪攔河堰及甲仙攔河堰。
2.詢據水利署及各區水資源局短絀原因表示：主要為公共用水單價偏低無法完全反映成本，加以水庫營運管理、設施維護與折舊等費用增加、「重大水資源規劃作業計畫」及「台灣水文觀測長期發展計畫」等亦由該基金支應等所致。
3.為加強我國水資源之節約及有效運用，分別於104年12月制定公布再生水資源發展條例要求水源供應短缺之虞地區應使用一定比率之系統再生水，105年5月自來水法修正公布增訂「第六章之一節約用水」，及水利法修正增訂第84條之1有關中央主管機關得向用水超過一定水量之用水人徵收耗水費等外界所稱「節水三法」；另為強化我國水資源運用效率，亦於前瞻基礎建設計畫中「水環境計畫-水與發展」項下推動多項水資源開發及保育治理工程。爰此，允宜審酌我國水資源政策及各項水利建設推動情形等，賡續盤整檢討水價政策、水庫建設或相關規劃成本之分擔原則等，並研謀強化各區水資源局之開源節流及成本控管措施等，以提高基金營運績效。
綜上，水資源作業基金近3年(108至110年度)給水業務短絀數均逾15億元，其中110年度預計短絀19億6,402萬6千元，銷貨成本率高達193.02%，允宜審酌我國水資源政策，全面盤整檢討各區水資源局之營運績效，強化成本控管機制，期以逐步縮減基金短絀情形，以維基金財務及業務之健全發展。
表1 101至110年度給水銷貨收入及銷貨成本彙整表 單位：新臺幣千元
年度	給水銷貨 / 收入	給水銷貨 / 成本	給水業務 / 餘絀	銷貨成本率	折舊、折耗及攤銷		未計入折舊折耗及攤銷之餘絀情形
					金額	占給水銷貨收入比率
101決算	1,776,416	1,923,047	-146,631	108.25%	782,737	44.06%	636,106
102決算	1,790,520	2,076,250	-285,730	115.96%	766,229	42.79%	480,499
103決算	1,841,566	2,212,425	-370,859	120.14%	797,848	43.32%	426,989
104決算	1,756,396	2,396,188	-639,792	136.43%	826,745	47.07%	186,953
105決算	1,811,112	2,326,421	-515,309	128.45%	843,546	46.58%	328,237
106決算	1,945,249	2,635,521	-690,272	135.49%	990,338	50.91%	300,066
107決算	1,944,656	2,779,169	-834,513	142.91%	970,646	49.91%	136,133
108決算	2,004,839	3,679,993	-1,675,154	183.56%	1,391,229	69.39%	-283,925
109預算	2,111,349	4,113,015	-2,001,666	194.81%	1,382,497	65.48%	-619,169
110預算案	2,111,349	4,075,375	-1,964,026	193.02%	1,380,971	65.41%	-583,055

說 明：「折舊、折耗及攤銷」為「銷貨成本-給水銷貨成本」科目下金額；銷貨成本率=給水銷貨成本/給水銷貨收入。
資料來源：水資源作業基金各年度預、決算書。
表2 各區水資源局給水銷貨收入及成本概況表　　單位：新臺幣千元
年度	106決算	107決算	108決算	109預算	110預算案
給水銷貨收入	1,945,249	1,944,656	2,004,839	2,111,349	2,111,349
北 區	559,700	571,141	537,446	574,665	574,665
中 區	723,322	732,027	821,137	912,965	912,965
南 區	662,227	641,488	646,256	623,719	623,719
給水銷貨成本	2,635,521	2,779,169	3,679,993	4,113,015	4,075,375
北 區	830,998	787,958	1,003,901	1,223,936	1,338,061
中 區	805,314	757,824	1,330,997	1,200,811	1,214,010
南 區	999,209	1,233,387	1,345,095	1,688,268	1,523,304
給水業務餘絀	-690,272	-834,513	-1,675,154	-2,001,666	-1,964,026
北 區	-271,298	-216,817	-466,455	-649,271	-763,396
中 區	-81,992	-25,797	-509,860	-287,846	-301,045
南 區	-336,982	-591,899	-698,839	-1,064,549	-899,585
給水銷貨成本率	135.49%	142.91%	183.56%	194.81%	193.02%
北 區	148.47%	137.96%	186.79%	212.98%	232.84%
中 區	111.34%	103.52%	162.09%	131.53%	132.97%
南 區	150.89%	192.27%	208.14%	270.68%	244.23%

資料來源：水利署提供資料。

四、台灣水文觀測長期發展計畫第3期(110-113年)總經費增加，允宜審酌前期計畫執行情形，詳實評估所需經費規模之妥適性
110年度開始推動「台灣水文觀測長期發展計畫第3期」，總經費8億7,860萬元，計畫期程為110至113年(共4年度)，全數由水資源作業基金支應，110年度編列第1年度經費1億5,135萬1千元。經查：
(一)台灣水文觀測長期發展計畫第3期(110-113年)內容及所需經費概況
為持續推動水文觀測業務，建立水資源永續經營及禦潮防災之基礎資料，水利署自99年起推動「台灣水文觀測長期發展計畫」，第2期計畫(104至109)將於109年度屆期，賡續自110年度起推動第3期計畫，辦理期程並由第2期之6年度為1期，縮短為4年度，相關計畫內容及經費需求，彙整如表1，並說明如下：
1.總經費：8億7,860萬元，包含「提升觀測效能，推動技術改革創新」6億8,200萬元、「強化多元資料管理，優化水文資訊暨開放服務」1億5,700萬元及「培育種子人才，加強實務觀摩交流」3,960萬元。
2.重要辦理事項及預期成果：除持續推動水文觀測業務外，將結合國內物聯網技術、資料科學及觀測技術發展，同時精進水文資訊、觀測技術及開放服務等工作，使水文資料蒐集、查閱、擷取與加值分析應用更為準確與便捷，預計達成「突破現有觀測瓶頸，強化水文觀測能量」、「加速優質資料流通，提升智慧水管理能力」及「厚植觀測人力資本，提升人才專業職能」等3大計畫目標[10]。
[10] 重要關鍵績效指標包含：(1)即時觀測成功率≧95%；(2)觀測設備妥善率≧95%；(3)資料品管通過率≧95%；(4)資訊系統穩定度≧97%；(5)資訊服務滿意度≧85%；(6)培訓計畫達成率≧95%；(7)培訓課程滿意度≧85%。
3.110年度預算案數1億5,135萬1千元：分別編列於「業務成本與費用-其他業務費用-雜項費用」1億1,635萬1千元(包含	委託調查研究費6,836萬7千元、折舊、折耗及攤銷1,573萬2千元、其他服務費用及材料用品費等3,225萬2千元)及「固定資產」3,500萬元，用以採購水文觀測儀器等。
(二)前期計畫辦理情形
1.詢據水利署各期推動重點表示：除銜接前期計畫成果，持續推動水文觀測業務，亦逐步加強水文資訊加值服務及水文觀測科技應用，各期主要特色包含：第一期(99至103年度)主要用以委託民間辦理水文觀測業務示範計畫、接觸式及非接觸式水文觀測技術研發應用、完成本土水文模式建立；第二期(104至109年度)則為儀器校正實驗室業務擴展及認證、水文雲平台建立及雲端運算應用；第三期(110至113年度)將推動自動流量觀測作業化、水文智慧管理及物聯網應用。
2.第2期計畫總經費8億2,900萬元，截至109年度已編列預算7億1,194萬6千元，多已達成原訂計畫目標，包含：(1)維持地面及近海水文測站476站以上之正常運作，104至108年度各類測站平均之即時觀測成功率及設備妥善率分別達97.9%及99.3%以上(目標值為90%)；(2)維持水文資料庫及相關資訊系統之正常運作，104至108年度每年完成地面水及近海水文測站496站之資料收錄整理等，並產製530萬筆以上資料，各類資料平均之品管通過率均達96.5%以上(目標值500萬筆資料及通過率90%）；(3)截至107年度已辦理63場次水文觀測訓練課程(目標值每年2場）。(4)於宜蘭河、典寶溪及劉厝排水等3處建立流域進行系統性之調查監測(目標值為1處)。

表1 「台灣水文觀測長期發展計畫第3期」(110-113年)經費彙整表
  單位：新臺幣萬元
主軸	推動策略	總經費	推動措施
提升觀測效能，推動技術改革創新	持續辦理觀測業務及站網維護管理	47,000	(1)地面水文觀測業務推動及維護管理、(2)近海水文觀測業務推動及維護管理、(3)水文觀測作業規範及管理精進、(4)觀測缺口改善規劃及觀測示範計畫。
	強化觀測技術革新與應用推廣	21,200	(1)本土化觀測實務問題改善與精進、(2)長期水文試驗流域建置、(3)擴充物聯網監測及雙通道傳輸試辦計畫、(4)補強現地觀測基礎輔助設備工具、(5)強化海岸防護基本資料調查及監測。
	小計	68,200	--
強化多元資料管理，優化水文資訊暨開放服務	結合自動化品管及擴大雲端整合服務	7,220	(1)水文觀測資料交換、收錄、整合及統計、(2)水文資料定期審核及自動化品管分析、(3)擴大雲端資料儲存及開放利用。
	擴大水文設計應用輔助及平台建置	3,880	(1)水文設計常用水文模式及其參數檢討、(2)擴充水文分析輔助作業平台與功能、(3)擴充水文資料庫
	精進水文資訊應用及風險評估研究	4,600	(1)提升水文資訊及大數據分析能力、(2)加強社會人文變遷對水文環境之衝擊及風險評估
	小計	15,700	--
培育種子人才，加強實務觀摩交流	加強水文專業人才培育	2,760	(1)水文觀測種子人員培訓、(2)水文分析專業技能與自辦能力提升
	推動國內外氣象與水文技術研習	1,200	(1)氣象水文觀測及產品應用技術研習、(2)地面地下水管理及觀測技術研習、(3)近海水文觀測技術研習
	小計	3,960	--
合計		87,860	--

資料來源：水利署提供「台灣水文觀測長期發展計畫第3期」(110-113年)(109年5月)。
（三）允宜審酌基金財務狀況，詳實評估所需經費規模之妥適性，並強化資訊之整合分享，以維成效
彙整台灣水文觀測長期發展計畫第2期(104至109年度)及第3期(110至113年度)計畫經費概況，詳表2，並說明如下：
1.第3期預計4年度總經費8億7,860萬元(平均每年度2.20億)，較第2期計畫實際投入數為6年度6億9,705萬6千元(平均每年度1.16億元)，總經費增加1億8,154萬4千元(每年度增加1.04億元)；另110年度編列1.51億元亦較第2期平均每年經費增加0.35億元。詢據水利署表示：因水文觀測站站數成長，維護管理及更新設備等成本增加，並新增「擴充物聯網監測及雙通道傳輸」、「補強現地觀測基礎輔助設備」、「現有流速儀校正系統提升」、「發展多元流速儀較驗」、「強化海岸防護基本資料調查及監測」、「加強社會人文變遷對水環境之衝擊及風險評估」、「擴充水文資料庫」及「擴大雲端整合服務」等工作項目，所需經費增加。
2.第2期計畫預定6年度投入經常支出2.76億元及資本支出5.54億元，惟實際執行情形為經常支出5.74億元，資本支出僅1.23億元，差距頗大，水利署對於該計畫之規劃，未盡周延詳實，允宜檢討；爰此，有關第3期計畫預計4年度投入資本支出6.01億元，較前期實際投入數增加4.78億元，允宜就預計購置項目及經費估列方式等予以具體說明，俾利後續計畫執行之追蹤控管。
3.鑑於水資源作業基金，近5年度均呈短絀，110年度預計短絀數高達12.02億元，允宜審酌基金財務狀況，核實評估相關計畫執行之優先順序及所需經費規模之妥適性，以維基金財務之穩健發展，另第3期計畫中就第2期計畫執行之檢討，並建議未來應持續關注「關聯數據尚待整合，巨量資料應用管理不易」及「水情預報質量不足，資料開放活化仍有空間」等問題，詢據水利署表示：已與交通部中央氣象局之雨量及海象資料共享，並與中央氣象局合作開發劇烈天氣監測系統，另與台電公司及國家海洋研究院亦共享水文觀測資料，第3期計畫並將結合物聯網、大數據及雲端資訊整合技術服務，強化水文資訊流通，逐步提升水文資料附加價值。
綜上，110年度開始推動「台灣水文觀測長期發展計畫第3期」(110至113年)，4年度總經費8億7,860萬元，110年度編列經費1億5,135萬1千元，該計畫平均每年度經費2.2億元較第2期平均每年度實際投入經費增加1.04億元，且預計4年度投入資本支出6.01億元，較第2期實際投入數增加4.78億元，允宜審酌基金財務狀況，審慎評估本期計畫經費規模之妥適性，並加強我國水文資訊之對外整合分享，以維政府資源之有效運用。
表2 「台灣水文觀測長期發展計畫」第2期及第3期經費比較表
  單位：新臺幣百萬元
項目	第2期(104-109年度)					第3期(110-113年度)
	計畫 / 總經費	實際投入金額				計畫 / 總經費	平均每年度經費	110年度預算案數
		104-108年度累計決算	109年度 / 預算	小計	平均每年度經費
經常門	275.5	476.82	97.52	574.34	95.72	277.40	69.35	116.35
資本門	553.5	100.72	22.00	122.72	20.45	601.20	150.30	35.00
合計	829.00	577.54	119.52	697.06	116.17	878.60	219.65	151.35

資料來源：水利署提供(表列經常支出含折舊費用)。

五、允宜儘速確立耗水費徵收方式及時程，以利基金財務規劃，相關徵繳作業並應朝向行政簡化及資訊化辦理，力求節約
110年度分別編列「徵收收入-耗水費收入」6億元及「行銷及業務費用-耗水費費用」4億1,575萬1千元。經查：
(一)耗水費徵收推動情形
1.為強化水資源有效及永續利用，水利法於105年5月修正增訂第84條之1明定，中央主管機關得向用水超過一定水量之用水人徵收耗水費，所徵收之耗水費並納入水資源作業基金管理運用，專作水資源管理、再生水資源發展及節約用水推動之用；鑒於各標的用水規模不同、應採行之節水措施亦有別，水利法第84條之1第3項規定：「…各標的用水耗水費之計算與徵收方式、徵收對象、繳納期限、節水措施、減徵範圍與方式及其他相關事項之辦法，由中央主管機關會同相關中央目的事業主管機關定之。」
2.有關耗水費徵收之相關規劃情形，詢據水利署表示：為減低開徵衝擊，於106年起陸續辦理與利害關係人召開50餘場諮詢座談會，以了解各界對於徵收方式與減徵項目之意見，109年度預計完成評估產業經濟衝擊影響，並於年底完成新版的「耗水費徵收辦法(草案)」條文，並自110年起辦理法制程序。惟迄109年10月底距水利法修正施行已逾4年，水利署仍尚未確立耗水費徵收方式，允宜儘速確立耗水費徵收方式及時程，俾利基金財務規劃及110年度徵收收入之有效執行。
(二)耗水費之徵繳作業允宜朝向行政簡化及資訊化，力求節約
有關水資源作業基金110年度所編耗水費收支明細彙整詳如表1，並說明如下：
1.耗水費收入之估列：詢據水利署係參採105年度大用水戶用水量估算，耗水費徵收數約20餘億元，若大用水戶採行節水措施，依據水利法第84條之1最高可減徵60%，又預估受疫情影響產業用水量減少，爰以3成約6億元編列耗水收入數。
2.經費主要用途：(1)「一般服務費」3,554萬6千元，主要用以委託銀行超商代收所需佣金及手續費40萬元、地方政府協助查核及再生水廠開發利用等2,100萬6千元、委請工業局辦理廠商節水輔導500萬元、委請水利會辦理契約用水查核及加強灌溉管理500萬元、徵收用戶系統及資料寄送等所需10名外包人力約414萬元。(2)「補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)」3億6,200萬元，用以徵收對象辦理節水事項之獎勵費1,200萬元，以及調配水資源所需之停灌休耕補償差價補貼3億5,000萬元[11]。
[11] 106年度以前休耕補償經費係編列於業務外費用。
3.水資源作業基金近5年來收支均呈短絀，耗水費徵收之費用率達69.29%，容有檢討節約之空間，例如110年度「印刷裝訂與廣告費」670萬元中，分別用於廣告費170萬元及業務宣導費500萬元，致該基金整體業務宣導費擴增為1,187萬8千元，較106至108年度決算平均約608萬7千元增加579萬1千元(詳表2)，以及徵收用戶系統及資料寄送等預計10名外包人力約414萬元等，允宜檢討將部分水資源宣導相關活動整併辦理，以撙節經費，並加強落實行政簡化及資訊化等，以節約行政及人力成本，俾提高基金營運績效。
表1 110年度耗水費收支預算編列情形表 單位：新臺幣千元
項目	110年度預算案
耗水費收入	600,000
耗水費費用	415,751
服務費用	53,251
(1)郵電及旅運費	2,358
(2)印刷裝訂與廣告費	6,700
(3)一般服務費	35,546
(4)專業服務費	8,647
材料及用品費	500
3.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	362,000
耗水費收支餘絀	184,249
費用率	69.29%

資料來源：水資源作業基金110年度預算案。
表2 106至110年度水資源作業基金業務宣導費概況表
        單位：新臺幣千元
年度	106 / 決算	107 / 決算	108 / 決算	109		110 / 預算案
				預算	決算 / (迄8月底)
水利署	2,670	2,504	2,307	3,450	2,179	8,450
1.水資源開發或保育回饋業務	2,670	2,504	2,307	3,450	2,179	3,450
2.耗水費業務	-	-	-	-	-	5,000
北區水資源局	474	413	494	511	382	511
中區水資源局	474	452	383	477	90	477
南區水資源局	2,517	2,942	2,632	2,440	924	2,440
合 計	6,135	6,311	5,816	6,878	3,575	11,878

資料來源：水利署提供資料。
綜上，水利法105年5月修正增訂第84條之1明定中央主管機關得向用水超過一定水量之用水人徵收耗水費，並納入水資源作業基金管理運用，110年度並分別編列「徵收收入-耗水費收入」6億元及「行銷及業務費用-耗水費費用」4億1,575萬1千元，惟水利署尚未確立耗水費徵收方式，為利基金財務規劃及110年度預算之執行，允宜儘速確立耗水費徵收方式，相關徵收作業並應朝向行政簡化及資訊化等原則規劃，力求節約。

六、4項延續性固定資產建設改良擴充計畫預計110年度完工，允宜檢討強化計畫執行進度之控管，以利工程如期如質完成
110年度編列6項分年性固定資產之建設改良擴充計畫，所需經費合共10億8,416萬1千元，包含2項新興計畫(870萬元)及4項延續性計畫(10億7,546萬1千元)。經查：
(一)部分延續性計畫預算執行率偏低
110年度所編列6項分年性固定資產建設改良擴充計畫之預算編列及執行情形，彙整詳表1，並說明如下：
1.2項新興計畫：(1)「壩區污水下水道系統更新改善工程」(總經費2,000萬元，期程110至112年，110年度編列150萬元)推動辦理石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程，以確保園區環境衛生及水庫水源水質安全；(2)「曾文發電機組數位式調速機控制系統」(總經費1,800萬元，期程110至111年，110年度編列720萬元)曾文水庫發電機機組已使用多年，部分零件停產且無備援機制，更新相關機電系統，以提升機組功能。
2.4項延續性計畫：迄109年8月底除「石門水庫防阿姆坪防淤隧道工程」外，其餘3項工程之預算執行率均未達5成，詢據水利署表示：(1)「湖山水庫人文生態展示館」(49.82%)本工程由地方政府代辦，發包多次已於108年12月31日決標，因工區管線遷移及臨時用水申請耗時較久，致進度落後。(2)「牡丹水庫小水力發電新建工程」(11.56%)歷經多次流標，已於108年12月決標，109年1月開工，因受COVID-19疫情影響，主要徑水輪發電機設備國外供應商提出解約通知，配合更換供應商等致影響進度；(3)「牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程」(20.79%)因工程所在地道路施工，相關機具無法進入工區，致影響進度。
表1 水資源作業基金分年性固定資產建設改良擴充計畫預算編列及執行情形概況表 單位：新臺幣千元
項目(期程)	投資總額	迄109年底 / 累計編列數	迄109年8月底預算執行		110年度 / 預算案數
			累計執行數	預算執行率
1.石門水庫防阿姆坪防淤隧道工程(107-110)	1,350,000	400,000	387,811	96.95%	950,000
2.湖山水庫人文生態展示館 (106-110)	125,000	74,106	36,918	49.82%	50,894
3.牡丹水庫小水力發電新建工程 (105-110)	104,357	47,880	5,536	11.56%	56,477
4.牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程 (106-110)	86,730	68,640	14,268	20.79%	18,090
5.壩區污水下水道系統更新改善工程(110-112)	20,000	-	-	-	1,500
6.曾文發電機組數位式調速機控制系統(110-111)	18,000	-	-	-	7,200
合 計	1,704,087	590,626	444,533	75.26%	1,084,161

說 明：累計執行數為迄109年8月底之累計實現數、應付數及賸餘數。
資料來源：水利署提供資料。
(二)允宜檢討強化計畫執行進度之控管，以利工程如期如質完成
110年度所編4項延續性固定資產建設改良擴充計畫，均屬最後1年度經費並預計於110年度完成工程，鑑於「湖山水庫人文生態展示館」、「牡丹水庫小水力發電新建工程」及「牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程」等3項計畫迄109年8月底之預算執行尚未達5成，允宜檢討強化各項固定資產建設改良擴充計畫執行進度之控管，俾利各項工程建設之推動執行。
綜上，水資源作業基金110年度編列6項分年性固定資產之建設改良擴充計畫，所需經費合共10億8,416萬1千元，其中4項延續性計畫均預計110年度完成並編列最後1年度預算，允宜檢討強化計畫執行進度之控管，俾利工程如期如質完成。

貳、溫泉事業發展基金
七、溫泉法輔導緩衝期已於102年屆期，惟截至109年8月底止仍有30餘家業者未完成合法化作業，各地溫泉資料之建制，與地方政府間之協調合作，均待檢討加強
溫泉事業發展基金110年度編列「業務收入-徵收收入-溫泉取用費提撥收入」651萬7千元、「業務外收入」2萬元，及「業務成本與費用」500萬元，用以辦理溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流等，本期賸餘數153萬7千元。經查：
(一)溫泉法之相關規定及辦理情形
1.為保育及永續利用溫泉，我國於92年7月2日制定公布溫泉法，並自94年7月1日起施行，其中第2條第1項、第31條第2項規定：「本法所稱主管機關：在中央為經濟部；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府。」、「本法制定公布前，已開發溫泉使用未取得合法登記者，應於中華民國102年7月1日前完成改善。」
2.詢據水利署表示，截至109年8月底止，既有業者(94年7月以前)仍有32家尚未合法登記，尚未合法登記業者主要係位於國家公園、都市計畫保護區或原住民保留地致無法取得合法登記，已陸續推動相關法規修正或原住民土地承租等作業，業者刻向所在地方政府申請合法登記中[12]。
[12] 水利署說明略以：(1)臺北市行義路溫泉區位於陽明山國家公園範圍內，涉及保護區變更之檢討，已於102年10月公告實施主要計畫，103年3月公告實施細部計畫，並指派臺北自來水事業處建置統一聯合溫泉供水系統，目前業者已陸續申請合法登記中。(2)南投縣東埔溫泉區內部分溫泉取供業者所引用之溫泉露頭位於公有原住民保留地，目前土地設定地上權事宜已妥處，溫泉取供業者已向南投縣信義鄉公所申請公有原民地土地承租事宜中。(3)臺東縣部分業者位處都市計畫保護區、農業區及風景區，內政部於107年6月修正，業者刻辦理溫泉開發許可申請審查中。
(二)各地溫泉資料之建制，與地方政府間之協調合作，均待檢討加強
1.依溫泉法第2條規定：「本法所稱主管機關：在中央為經濟部；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府。有關溫泉之觀光發展業務，由中央觀光主管機關會商中央主管機關辦理；有關溫泉區劃設之土地、建築、環境保護、水土保持、衛生、農業、文化、原住民及其他業務，由中央觀光主管機關會商各目的事業中央主管機關辦理。」爰此，有關我國溫泉之管理權責，經濟部主管溫泉開發許可、溫泉水權、溫泉取用費及溫泉資源保育等政策之擬定；交通部係主管溫泉區管理計畫、產業輔導及經營許可與溫泉標章；原民會係專責原住民地區溫泉產業輔導；並由各地方主管機關辦理所在地溫泉業務之登記及管理執行。
2.審計部108年度中央政府總決算審核報告提具審核意見：「溫泉為我國重要觀光產業，惟全國溫泉資源基本資料庫資料闕漏不全或違規經營業者仍多，亟待檢討改善。」[13]詢據水利署表示：(1)截至109年8月底止，全國16個市縣計有774家溫泉業者，尚未取得開發許可及溫泉水權者分別為35家及70家，除部分既有業者(94年7月以前)因用地申請及原住民用地承租問題，尚未完成合法化作業，新業者部份(94年7月以後)多為地方政府審核階段，後續將積極督導與協助地方政府落實管理。(2)94至99年間建置完成「全國溫泉資源基本資料庫系統」，因各地方政府反應系統資料填列繁雜且與自有管理作業重複操作，相關資料彙整改以文書方式提報，104至108年度期間，持續投入經費辦理溫泉監測井觀測資料更新維護，並賡續進行系統更新改版中，預計本(109)年度完成，屆時將督促各地方政府上網填報，以發揮其輔助管理效益。
[13] 審計部審核意見說明：(1)水利署94年建置「全國溫泉資源基本資料庫系統」，惟查該資料庫資料闕漏不全，諸如各市縣之溫泉地區概況、業者概況、溫泉取用費等資料未齊全或未更新等；（2）截至109年3月底止，全國16個市縣計有740家溫泉業者，惟其中尚未取得開發許可、溫泉水權、經營許可及溫泉標章，各有43家（5.81%）、73家（9.86%）、186家（25.14%）、170家（22.97%），甚至有裁罰多次仍未獲改善者。
3.爰此，溫泉為國家重要天然資源，並為地方重要觀光遊憩兼療養健身之功能，允宜賡續檢討加強各地溫泉資料之建制，並強化與地方政府間之協調合作，以維我國溫泉之保育及永續利用。
綜上，為利我國溫泉之保育及永續利用，我國於92年間制定溫泉法，並設立溫泉事業發展基金專款專用於溫泉之政策規劃、研究及管理等，惟溫泉法所定10年緩衝期已於102年屆期，截至109年8月底仍有32家業者尚未完成改善，全國溫泉資源基本資料庫仍待建置，允宜檢討改善並加強與地方政府間之協調合作，俾利我國溫泉資源之有效管理及永續運用。
（分機：1928 施岑佩）