國軍老舊眷村改建基金110年度預算評估報告目錄 頁次
國軍老舊眷村改建基金110年度預算評估報告
為加速更新國軍老舊眷村、興建滿足原眷戶、中低收入戶及志願役現役軍人居住需求之住宅、保存眷村文化、協助地方政府取得公共設施用地及改善都市景觀，我國中央政府於85年制定國軍老舊眷村改建條例(下稱眷改條例)，並依眷改條例第8條第1項規定設置國軍老舊眷村改建基金(下稱眷改基金），以國防部為主管機關。該基金110年度預算案編列業務收入12億1,334萬7千元，業務成本與費用57億7,636萬2千元，業務外收入3億1,429萬1千元，業務外費用3億4,181萬9千元，收支相抵後，預計本期短絀45億9,054萬3千元。謹就眷改基金110年度預算案評估如次：
一、近年眷改基地之不動產標售情形雖有改善，惟在店鋪部分仍多不如預期，允宜研謀精進作為，以增益基金收入
眷改基金110年度預算案於「銷貨收入」項下之「營建及加工品銷貨收入」科目，編列標(價)售得款11億8,778萬元，其中包括臺北市崇仁新村等眷改基地餘屋計12戶，預估得款3億5,730萬7千元；基隆市海光一村等眷改基地店鋪計34戶，預估得款3億2,959萬元。該基金近年處分眷改基地之不動產成效雖已有改善，惟在店鋪部分之標售仍不如預期，謹析述如後：
(一)近年眷改基地之餘屋標售情形及110年度預計標售餘屋概況
根據眷改基金提供之統計資料，在眷改基地之餘屋標售戶數方面，近3(106至108)年度預計銷售戶數介於114戶至348戶，實際銷售戶數介於167戶至336戶，達成率介於97.16%至147.37%，至於109年度預計銷售戶數140戶，截至7月底實際銷售戶數84戶，達成率60%；在餘屋標售金額方面，近3年度銷貨收入預算數介於8億4,859萬1千元至13億8,353萬2千元，決算數介於13億809萬7千元至17億8,775萬4千元，達成率自106年度之113.3%逐年成長至108年度之210.67%，109年度銷貨收入預算數則為10億6,688萬8千元，截至7月底實際銷售金額7億1,112萬4千元，達成率66.65%(詳表1)。
      該基金110年度預定標售之眷改基地所建餘屋計12戶，均位處雙北市，其中屋齡最長者係已逾12年之臺北市崇仁新村，屋齡最短者則係已逾7年之臺北市新和新村，待處分餘屋戶數占興建戶數比率均未及3%，反映往昔銷售作業已有相當進展，預定標售12戶餘屋之預計毛利率約72.7%[1](詳表2)。
[1] 預計毛利率公式=(預計銷貨收入-預計銷貨成本)/預計銷貨收入。
表1 眷改基金106年度至109年度(截至7月底)眷改基地之餘屋銷售統計 單位：戶；%；新臺幣千元
項目 / 年度	戶數			銷售金額
	預算數	決算數	達成率	預算數	決算數	達成率
106	348	336	96.55	1,383,532	1,567,598	113.30
107	114	168	147.37	984,410	1,308,097	132.88
108	182	167	91.76	848,591	1,787,754	210.67
109	140	84	60.00	1,066,888	711,124	66.65

說 明：109年度為截至7月底之執行數。
資料來源：眷改基金提供，本報告整理。
表2 眷改基金110年度預定標售之眷改基地所建餘屋概況
        單位：戶；%；新臺幣千元
眷改基地名稱(完工日期)	截至109年7月底 / 處置情況				110年度預計標售規劃
	興建戶數 / (A)	已處分戶數	待處分戶數 / (B)	待處分戶數占興建戶數比率 / (B/A)	預計價售戶數	預計 / 銷貨 / 收入 / (C)	預計 / 銷貨 / 成本 / (D)	預計 / 毛利率 / (C-D)/C
臺北市 / 崇仁新村 / (97.5.14)	408	397	11	2.70	5	194,080	36,221	81.34
臺北市 / 崇德隆盛 / (99.12.30)	550	539	11	2.00	3	73,677	19,248	73.88
臺北市 / 新和新村 / (101.12.11)	266	265	1	0.38	1	29,683	9,597	67.67
新北市 / 安邦新村 / (100.1.21)	243	237	6	2.47	2	34,300	15,893	53.66
新北市 / 莒光新村 / (100.11.4)	160	158	2	1.25	1	25,567	16,579	35.15
合計	1,627	1,596	31	1.91	12	357,307	97,538	72.70

資料來源：眷改基金提供，本報告整理。
(二)近年眷改基地店鋪之銷售情形及110年度預計標售店鋪概況
 相較於因應基本居住需求之餘屋，眷改基地興建之大樓一樓通常作為店鋪，其銷售狀況往往與坐落地段、景氣情況有關。根據眷改基金提供資料，在眷改基地之店舖標售戶數方面，近3(106至108)年度預計銷售戶數介於37戶至83戶，實際銷售戶數介於15戶至30戶，達成率自106年度之18.07%增至108年度之81.08%，至於109年度預計銷售戶數40戶，截至7月底實際銷售戶數僅2戶，達成率5%；在店舖標售金額方面，近3年度銷貨收入預算數介於3億147萬7千元至12億5,941萬3千元，決算數介於1億1,950萬1千元至2億5,480萬8千元，達成率自106年度之9.49%逐年成長至108年度之70.43%，109年度銷貨收入預算數則為2億8,222萬7千元，截至7月底實際銷售金額5,143萬2千元，達成率18.22%(詳表3)。
 該基金110年度預定標售之眷改基地所建店鋪計34戶，其中屋齡最長者係已逾17年之嘉義市精忠一村，屋齡最短者則係逾5年之屏東縣共和新村，整體待處分餘屋戶數占興建戶數比率逾4成，顯示以往銷售情況多不如預期，其預定標售34戶店鋪之預計毛利率僅約33.69%(詳表4)，不及前揭同年度規劃標售餘屋之預計毛利率72.7%，此應與預計標售之店鋪坐落區位多非屬繁華都會地區、且屋齡較高有關。
表3 眷改基金106年度至109年度(截至7月底)眷改基地之店鋪銷售統計 單位：戶；%；新臺幣千元
項目 / 年度	戶數			銷售金額
	預算數	決算數	達成率	預算數	決算數	達成率
106	83	15	18.07	1,259,413	119,501	9.49
107	42	22	52.38	374,614	254,808	68.02
108	37	30	81.08	301,477	212,344	70.43
109	40	2	5.00	282,227	51,432	18.22

說 明：109年度為截至7月底之執行數。
資料來源：眷改基金提供，本報告整理。
表4 眷改基金110年度預定標售之眷改基地所建店鋪概況
        單位：戶；%；新臺幣千元
眷改基地名稱(完工日期)	截至109年7月底 / 處置情況				110年度預計標售規劃
	興建戶數 / (A)	已處分戶數	待處分戶數 / (B)	待處分戶數占興建戶數比率 / (B/A)	預計價售戶數	預計 / 銷貨 / 收入 / (C)	預計 / 銷貨 / 成本 / (D)	預計 / 毛利率 / (C-D)/C
基隆市 / 海光一村 / (99.1.5)	11	3	8	72.73	3	27,343	13,467	50.75
新北市 / 陸光一村 / (97.11.10)	11	5	6	54.55	1	15,668	5,505	64.86
新北市 / 四知八村 / (94.1.10)	2	1	1	50.00	1	44,667	11,050	75.26
嘉義市 / 精忠一村 / (92.4.9)	21	17	4	19.05	4	40,798	27,007	33.80
高雄市 / 崇愛二村 / (92.9.17)	47	27	20	42.55	9	44,691	34,912	21.88
高雄市 / 鳳山眷區 / (102.3.1)	83	47	36	43.37	15	142,416	114,514	19.59
屏東縣 / 共和新村 / (104.3.12)	9	8	1	11.11	1	14,007	12,103	13.59
合計	184	108	76	41.30	34	329,590	218,558	33.69

資料來源：眷改基金提供，本報告整理。
 (三)眷改基金近年針對標售改建餘屋及店鋪之精進作為
據眷改基金表示，針對眷改基金待處分之店鋪，除依眷改條例持續辦理標售作業外，另已委託民間房仲業者代為辦理標租作業，並於國防部網站增設「國軍老舊眷村資產標售(租)專區」，以強化資訊公開，提升標售(租)成效，增加基金收益。
綜上，近年眷改基金標售眷改基地興建之店舖、餘屋，達成率雖有改善，惟在店舖部分，近年標售情形仍多不如預期，以110年度預計標售之標的觀之，待售戶數占已完工戶數比率仍逾4成，允宜研謀精進作為，加速去化餘屋，俾增益基金收入。

二、為利眷村文化保存工作之推展，允宜加速推動制定專法，俾利相關業務之永續經營
眷改基金110年度於「行銷及業務費用－業務費用」項下「捐助、補助與獎助」科目，編列下列眷村文化保存區所需開辦費，包括高雄市明建新村600萬元、海軍明德班與原鳳山新村十巷1,680萬元，以及澎湖縣篤行十村460萬元，合計2,740萬元[2]。眷改基金依眷改條例相關規定辦理眷村文化保存工作，惟相關業務推展有其侷限性，謹敘明如次：
[2] 根據眷改基金補充說明，高雄市左營區「明建新村」及鳳山區「海軍明德班、原鳳山新村十巷」等2處，將俟高雄市政府完成保存區土地等值容積調派及核定保存計畫後，向該基金申撥開辦費第2期款40%，分別編列600萬元及1,680萬元；澎湖縣「篤行十村」則俟澎湖縣政府保存計畫完成後，檢附成果等相關證明資料，向該基金申撥開辦費尾款10%，計460萬元。
(一)眷改基金近年辦理眷村文化保存業務之成果
自96年眷改條例修法將眷村文化保存相關事項納入規範後，國防部即據以訂定國軍老舊眷村文化保存選擇及審核辦法、國軍老舊眷村文化保存計畫評選及開辦費補助作業要點(下稱眷村文化開辦費補助要點)等相關子法。依據眷改條例第4條、第11條及文化資產保存法第8條規定，眷改基金依法編列為辦理眷村文化保存事項所涉軟、硬體之開辦費，文化部則於必要時予以補助，至於地方政府則需負擔相關經營、管理及維護支出。
在眷村文化保存工作之具體作為方面，眷改基金近年除指派所屬人員參與相關專業訓練，以培訓所需人才(如古蹟修復工地負責人)外，並與全國13處眷村文化保存區所在地縣市政府積極協調合作，成立專業輔導團，藉由具文化資產保存之專家及實務參與者，分赴前揭眷村文化保存區所轄之地方政府進行實地輔訪，協助解決相關窒礙，俾利儘早完成保存區之土地容積調派，並將土地及地上建物無償撥用予地方政府，後續經營管理則交由地方政府依權責規劃執行保存工作(詳表1)。
除前揭13處眷村文化保存區外，國防部另列管具文化資產身分之眷村計38處[3]。基於眷改條例中就眷村文化保存經費並無可編列修復經費之法源，為避免文資建物因年久失修而毀損，國防部近年採取與該等建物所在地之地方政府合作，並與文化部建立合作平台，具體成果簡述如次：
[3] 國防部所轄38處具文化資產身分眷村，依縣市轄區臚列如次：宜蘭縣轄內之化龍一村眷舍群；基隆市轄內之建實新村、仙洞新村；臺北市轄內之岩山新村、煥民新村、海軍將官官舍、羅友倫故居、嘉禾新村；桃園市轄內之憲光二村、太武新村、陸光三村；新竹市轄內之金城新村、忠貞新村、北赤土埼新村；臺中市轄內之一德新村；臺南市轄內之自治新村、飛雁新村、公園路321巷宿舍群、二空新村、公園新村；高雄市轄內之合群新村、樂群村、黃埔新村、建業新村、行仁新村、醒村、自助新村；澎湖縣轄內之隘門新村；屏東縣轄內之崇仁新村(通海區)、崇仁新村(空翔區)、共和新村、憲光十村、崇道新村、大鵬七村、得勝新村、潮州郡守官舍；臺東縣轄內之貿易六村；花蓮縣轄內之復興新村。
1.與地方政府合作情形：透過與地方政府協商採取合作經營及代管維護，109年度截至7月底，計促成宜蘭縣「化龍一村」、臺北市「黎玉璽故居」、「羅友倫散戶」、高雄市「樂群村」、「建業新村」、「黃埔新村」以及屏東縣「崇仁新村(通海區、空翔區)」等多處活化再利用；另持續透過「民間參與公共建設投資」、「老房子文化運動」及「合作經營」等變通方式，積極促進眷村文化保存。
2.建立跨機關文化合作平臺：協助地方政府向文化部申請相關補助經費，自105年度起，迄109年7月已補助16處達28億餘元；另為進一步整合預算資源、分享保存經驗及解決執行窒礙等，於108年5月15日亦與文化部成立合作平臺，視文化保存工作之實需，邀集相關地方主管機關，進行意見交流與研商。

表1 截至109年7月底眷改基金辦理13處國軍老舊眷村文化保存區之業務推動概況
保存區 / 名稱	所在縣市及列管眷村	文化資產類別	開辦費 / 核定金額	截至109年7月底 / 最新處理情形
虎尾建築 / 聚落群	雲林縣 / 建國二村	建築聚落群	4,900萬元	1.鑒於保留區非屬都市計畫區，辦理容積調派困難，議定採合作經營模式辦理。 / 2.已協助雲林縣政府爭取文化部文化資產局「眷村文化資產保存－新星計畫」專案補助經費，刻正分期執行「虎尾眷村文化園區」修復作業。
篤行十村	澎湖縣 / 篤行十村	歷史建築	4,600萬元	1.澎湖縣政府已完成土地容積等值調派之規劃及公告，並已採合作經營模式。 / 2.依眷村文化開辦費補助要點規定，澎湖縣政府已符合第1期開辦費(總額50%)計2,300萬元申撥資格，俾協助縣政府支應園區初期所需軟、硬體開辦經費。
三重一村	新北市 / 三重一村	歷史建築	4,500萬元	1.已核定保存計畫，並完成土地容積調派，刻向財政部國有財產署申辦土地撥用中。 / 2.已核撥第1、2期開辦費計4,050萬元，保存區土地及地上建物已依現況無償撥用予新北市政府規劃運用。
原日軍無線電信所	高雄市前鳳山新村(10巷)、原海軍明德班	國定古蹟	4,200萬元	1.由於土地容積調派事宜仍未能解決，刻由高雄市政府都市計畫委員會審議中。 / 2.依眷村文化開辦費補助要點規定，高雄市政府已符合第1期開辦費(總額50%)計2,100萬元申撥資格，俾協助市政府支應園區初期所需軟、硬體開辦經費。
海軍第六 / 燃料廠 / 新竹支廠	新竹市 / 忠貞新村	歷史建築	3,400萬元	1.已核定保存計畫，並完成土地容積調派及土地撥用。 / 2.已核撥第1期開辦費計1,020萬元，另依眷村文化開辦費補助要點規定，新竹市政府已符合開辦費第1期餘款及第2期款 (總額60%)計2,040萬元申撥資格，俾協助市政府支應園區初期所需軟、硬體開辦經費。
水交社	臺南市 / 志開新村	市定古蹟	3,400萬元	1.已核定保存計畫，並完成土地容積調派及土地撥用。 / 2.已核撥第1、2期開辦費計3,060萬元。
中興莊	彰化縣 / 中興新村	歷史建築	3,400萬元	1.由於土地容積調派事宜仍未能解決，目前朝土地有償撥用方向處理。 / 2.依彰化縣政府文化局108年4月召開活化及再利用協商會議決議，有關「中興莊」土地權屬財政部國有財產署部分(占總面積8成)，先由彰化縣政府續依國有財產法第38條規定，向該署辦理無償撥用。
清水中社 / 遺址	臺中市 / 信義新村	市定遺址	2,250萬元	1.已核定保存計畫，並完成第1階段(占總面積64%)土地容積調派。 / 2.已核撥第1階段開辦費第1、2期款計1,296萬元。
勝利新村、崇仁新村(成功區)	屏東縣勝利新村、崇仁新村(成功區)	歷史建築	2,250萬元	1.已完成土地容積調派，惟未達等值，刻由屏東縣政府都市計畫委員會重新審議。 / 2.依眷村文化開辦費補助要點規定，已核撥第1期開辦費(總額50%)計1,125萬元予屏東縣政府，俾協助縣政府支應園區初期所需軟、硬體開辦經費。
馬祖新村	桃園市 / 馬祖新村	歷史建築	2,250萬元	1.已核定保存計畫，並完成土地容積調派，不足部分區分6期辦理有償撥用。 / 2.已核撥開辦費第1、2期款計2,025萬元。
北投建築 / 聚落群	臺北市 / 中心新村	建築聚落群	1,850萬元	已完成保存區土地等值容積調派及移撥作業及簽定合作意向書，刻由臺北市政府修正保存計畫書。
左營海軍 / 眷村文化 / 景觀	高雄市 / 明建新村	文化景觀	1,500萬元	1.由於土地容積調派事宜仍未解決，刻由高雄市政府都市計畫委員會審議中。 / 2.依眷村文化開辦費補助要點規定，高雄市政府已符合第1期開辦費(總額50%)計750萬元申撥資格，俾協助市政府支應園區初期所需軟、硬體開辦經費。
裝甲新村(乙村)	新竹縣 / 裝甲新村(乙村)	歷史建築	1,500萬元	1.因土地容積調派困難，新竹縣政府目前委託轄下湖口鄉公所代管中。 / 2.已協助新竹縣政府爭取文化部文化資產局「眷村文化資產保存－新星計畫」專案補助經費，辦理文資整復暨建物保溫等事宜。
13處國軍老舊眷村文化保存區業務推動進度摘要： / 1.已完成土地容積調派且核定保存計畫者：新北市「三重一村」、桃園市「馬祖新村」、新竹市「忠貞新村」、臺中市「信義新村」，以及臺南市「志開新村」等5處。 / 2.已同意保存計畫者：高雄市「前鳳山新村十巷及原海軍明德班」、高雄市「明建新村」、屏東縣「勝利新村及崇仁新村(成功區)」，以及澎湖縣「篤行十村」等4處。 / 3.需修正計畫書未呈審者：臺北市「中心新村」、新竹縣「裝甲新村(乙村)」、彰化縣「中興莊」，以及雲林縣「建國二村」等4處。

    資料來源：眷改基金提供，本報告整理。
(二)近年眷村文化保存相關經費之執行概況
鑒於眷改條例第14條第2項有關眷村文化保存支出僅限於相關業務開辦之軟、硬體設施所需經費，近年為推動眷村文化之保存及活化業務，眷改基金在支出經費項目類別，可區分為3大類，包括補助縣市政府之眷村文化保存開辦費(下稱開辦費)、委託學者專家進行前置作業之文化資產整體評估規劃費(下稱規劃費)，以及文化資產活化經營與維管費(下稱經管費)。在開辦費方面，往昔受限於地方政府辦理土地容積移轉之程序冗長繁複、部分地方政府等值容積調派[4]不易等因素，導致經費核撥進度緩慢，國防部爰於106年10月修訂「國軍老舊眷村文化保存評選及開辦費補助作業要點」修正相關作法，對開辦費之核撥效率已有顯著提升。惟在規劃費及經管費等項目之預算執行方面，基於法令限制未能編列修復經費，不利吸引民間參與投資，致規劃費預算執行率普遍偏低，經管費甚至掛零(詳表2)。
[4] 按都市計畫法第5條所定義之容積係指土地可建築之總樓地板面積。容積移轉即允許原屬一宗土地之可建築容積一部或全部移轉至另一宗可建築土地建築使用。眷村文化保存相關用地係由國防部無償撥予地方政府，惟為避免對眷改基金財務產生衝擊及因應未來文化資產保存作業之所需，地方政府期以透過都市計畫變更方式，以等值容積移轉回饋產值予國防部同一行政區之土地，前揭過程即所謂等值容積調派。
表2 106年度至109年度(截至7月底)眷改基金之眷村文化保存經費運用概況 單位：新臺幣千元；%
計畫別	眷村文化保存開辦費			文化性資產活化經營 / 與維管費			文化資產整體評估 / 規劃費
科目別	業務費用-捐助、補助與獎助			業務費用－一般服務費			管理及總務費用－專業服務費
項目 / 年度	預算數	決算數	預算執行率	預算數	決算數	預算執行率	預算數	決算數	預算執行率
106	48,300	40,650	84.16	44,000	0	0.00	43,000	2,160	5.02
107	58,475	64,710	110.66	15,660	0	0.00	0	0	-
108	21,800	43,400	199.08	7,830	0	0.00	3,000	40	1.33
109	25,500	0	0.00	0	0	-	4,000	0	0.00

說 明：109年度為截至7月底之執行數。
資料來源：眷改基金提供，本報告整理。
(三)有關眷村文化保存法案之推動近況
    根據眷改基金提供資料，為落實眷村文化資產保存工作，本院委員[5]曾分別提出制定「國軍眷村文化保存及發展條例」(下稱眷文條例)草案關係文書，對此，國防部自106年4月起成立專案小組，歷經18次研討及跨部會協商會議，於108年2月擬具完成對案，經行政院於同年4月17日審竣計12條條文草案[6]，後續將俟行政院完成院會程序後函送本院。另囿於本院議案審議之屆期不連續原則，本院邱志偉等委員業於109年另行提案[7]。
[5] 本院包括劉世芳、邱志偉、許智傑、陳曼麗、林麗嬋及陳宜民等現任及已離任委員，均曾提出相關法律草案關係文書。
[6] 其中並不包括設立相關基金之條文。
[7] 依主提案委員提案時間依序為：109年3月3日邱志偉委員等16人擬具「國軍眷村文化保存暨發展條例草案」、109年3月20日劉世芳委員等30人擬具「眷村文化保存及發展條例草案」、109年5月1日許智傑委員等19人擬具「眷村文化保存及發展條例草案」、109年5月8日魯明哲委員等28人擬具「國軍眷村文化保存暨發展條例草案」以及109年5月22日馬文君委員等18人擬具「國軍眷村文化保存及發展條例草案」。
綜上，近年眷改基金依眷改條例之規定，積極與眷村文化保存區所在地之縣市政府、中央主管機關文化部等積極協調合作，推動眷村文化保存業務。在相關經費執行方面，截至108年底，除開辦費外，其餘經費之預算執行率欠佳。另目前國防部雖已完成眷文條例草案之研擬，惟允宜持續加強與本院委員溝通協調，俾利早日完備相關法制及配套措施，確保未來眷村文化保存工作之永續推動。

三、為支應土地處理作業費不足款編列相關預算，允宜持續落實對空置眷地之妥適維管及積極辦理資產活化措施
眷改基金110年度預算案於「業務外費用-其他業務外費用」項下之「雜項費用」科目，編列支應土地處理作業費不足款2億3,000萬元，主要作為列管眷地之維護及管理所需經費。有關土地處理作業費之編列依據、核算基礎及對基金之財務影響評估，謹敘明如次：
(一)土地處理作業費之編列法據
   有關國防部辦理眷改計畫所需經費，根據眷改條例第8條第2項規定，應以經行政院核定之老舊眷村土地及不適用營地處分得款運用辦理，不得另行動支其他經費。另依眷改條例第9條第1項規定，辦理改建之國有老舊眷村土地處分收支，循特別預算程序辦理，其中歲入部分依行政院核定眷村土地當期公告土地現值作價之收入編列，歲出則編列原眷戶輔助購宅款所需及挹注改建基金。從前揭規定可知，眷改業務之推動所需資金來源包括眷改特別預算與眷改基金。根據眷改基金之說明，為辦理國軍老舊眷村土地及不適用營地之維護及管理，國防部於眷改特別預算編列土地處理作業費，以支應相關經費需求，惟囿於預算限制，該項經費額度預定於109年度用罄。鑒於眷改計畫尚未執行完畢，仍須對相關列管土地進行維護及管理，針對土地處理作業費不足部分，參照前揭法令規範，經報請眷改基金管理委員會第11次會議決議，同意改由眷改基金支應。
(二)該基金110年度土地處理作業費預算之編列明細
   在眷改基金110年度預算案就土地處理作業費之預算核列明細方面，根據眷改基金之說明，涵蓋項目及金額包括空置眷地之拆圍巡清經費1億6,000萬元、地價稅2,500萬元、公辦都更代(委)辦費2,000萬元、都更分回房屋水電管理費1,500萬元，以及拆屋還地訴訟裁判費1,000萬元，合計2億3,000萬元。其中主要為空置眷地維護管理經費1億6,000萬元，係針對分布於20個縣市、總面積達824萬5千餘平方公尺、由各軍種與受託機關計13個機關單位代管之空置眷地辦理拆圍巡清所需經費(詳表1)。
表1 眷改基金110年度預算案編列空置眷地維護及管理之經費需求 單位：新臺幣千元
執行單位	執行項目	經費 / 需求數
陸軍司令部	辦理位處臺北市、新北市、桃園市、臺中市、高雄市、臺南市、彰化縣、屏東縣、宜蘭縣列管眷村空置眷地(舍)之環境清理、圍籬設置、地上物拆違等工程。	34,972
海軍司令部	辦理臺中市、高雄市列管眷村空置眷地(舍)之登革熱環境噴藥、環境巡清、警衛勤務安全維管、地上物拆除暨圍籬等工程。	25,419
空軍司令部	辦理臺北市、臺中市、臺南市、花蓮縣、屏東縣列管眷村空置眷地(舍)之環境巡清、拆除暨圍籬等工程。	30,478
後備司令部	辦理臺北市路○蓉散戶等眷地拆圍工程。	2,995
臺北市政府工務局	代辦臺北市四知十村等排水設施工程。	1,633
臺中市政府都發局	代辦臺中市永源新村等地上物拆除清運。	10,842
臺南市政府文化局(含所屬文化資產管理處)	代辦臺南市公園新村等歷史建築環境維護工程。	7,665
臺南市北區區公所	代辦臺南市九六新村等環境維護管理工程。	8,137
高雄市政府文化局	代辦高雄市左營自助新村等清潔維護及消毒。	904
雲林縣政府	代辦雲林縣建國一村等聚落環境清理保溫計畫。	7,899
花蓮縣政府	代辦花蓮縣復興新村歷史建築管理維護暨推廣。	19,399
新竹市政府	代辦新竹市眷改土地地上物拆除暨巡清工程。	9,657
合計		160,000

 資料來源：眷改基金提供，本報告整理。
(三)編列土地處理作業費預算對眷改基金財務之可能影響
      眷改基金110年度預算案新增編列土地處理作業費2億3,000萬元，雖就列管眷地之維護管理有所助益，尚符合眷改基金收支保管及運用辦法第5條所列相關用途，惟支出規模不小，對眷改基金財務勢必產生影響。對此，眷改基金表示，110年度編列該項雜項費用支應眷地維護管理之經費需求，另編列屬於資產短期活化收益之租賃收入2億3,330萬5千元作為相對應財源，對眷改基金之財務影響尚屬有限。
      根據眷改基金提供說明資料，鑒於眷改工程任務繁重，該基金自104年度最後一處改建基地竣工後，始有餘力辦理資產短期活化作業，近年除持續採標租方式推動外，並與中央部會、地方政府共同合作開發，積極提升眷改資產價值及運用效能，期能創造互利多贏局面。有關眷改基金近年活化眷地之成效，根據眷改基金提供資料，106年度至108年度期間，就眷改基地餘戶與店舖、未出售眷改土地辦理租賃之情形(詳表2)，謹簡述如次：
1.餘戶租賃部分：出租戶數自36戶增至40戶，出租面積自1,123平方公尺擴大至1,326平方公尺，租賃收入則自1,041萬6千元提升至1,194萬4千元。
2.店鋪租賃部分：出租戶數自61戶增至94戶，出租面積自3,049平方公尺擴大至4,661平方公尺，租賃收入則自553萬6千元提升至7,648萬9千元。
3.未出售土地租賃部分：出租筆數自32筆增至50筆，出租面積自4公頃擴大至13.9公頃，租賃收入則自5,745萬8千元提升至1億17萬元。
     整體而言，眷改基金採取前揭短期活化資產措施，年度租賃總收入自106年度之7,341萬元逐年成長至108年度至1億8,860萬3千元，109年度則因配合行政院「國有非公用不動產租金減收兩成」政策，截至同年度7月底租賃總收入亦已達9,293萬2千元，可悉眷改基金辦理短期活化資產措施已有初步成果，惟110年度短期活化資產收益之租賃預計收入2億3,330萬5千元較108年度決算數1億8,860萬3千元增加4,470萬2千元，增加財源有限。
表2 眷改基金106至109年(截至7月底)辦理短期活化資產成效 單位：戶；坪；新臺幣千元；筆；公頃
年度 / 項目		106	107	108	109
餘戶租賃	年度 / 戶數	36	39	40	40
	年度 / 面積 / (平方公尺)	1,123	1,292	1,326	1,326
	年度 / 收入	10,416	11,470	11,944	5,497
店鋪 / 租賃	年度 / 戶數	61	69	94	107
	年度 / 面積 / (平方公尺)	3,049	3,545	4,439	4,661
	年度 / 收入	5,536	6,140	76,489	36,412
土地租賃	年度 / 筆數	32	41	50	60
	年度 / 面積 / (公頃)	4.0	5.8	13.9	17.4
	年度 / 收入	57,458	76,678	100,170	51,023
年度租賃 / 收入合計數		73,410	94,288	188,603	92,932

說 明：1.106至108年度為決算數；109年度為截至7月底執行數。
2.109年度因配合行政院「國有非公用不動產租金減收兩成」政策，租賃收入數較不如往年。
資料來源：眷改基金提供，本報告整理。
       綜上，眷改基金因眷改特別預算編列土地處理作業費，額度將於109年度用罄，參照眷改條例規定，不敷數於110年度由眷改基金編列預算支應，尚符眷改基金收支保管及運用辦法第5條所列相關用途，並另以屬資產短期活化資產收益之租賃收入作為相對應財源，惟該項收入110年度預算案數僅較108年度決算數增加4,470萬2千元，增加有限，為降低對基金財務之影響，眷改基金允宜積極辦理短期活化資產措施，以利租賃收入逐年成長，並持續落實對空置眷地之妥適維管及積極辦理資產活化措施。

四、近年針對未售之眷改基地餘戶及店鋪支用之水電費、管理費已強化控管作為，惟修理保養及保固費仍有超支情形，允宜撙節支用
眷改基金110年度預算案於「業務外費用-其他業務外費用」項下之「雜項費用」科目，針對眷改基地未出售之餘戶及店鋪編列水電費87萬6千元、修理保養及保固費1,857萬5千元及分擔管理費1,678萬1千元[8]，合計3,623萬2千元。近年眷改基金就眷改基地之未售餘戶及店鋪所支應之水電費、管理費已強化管理作為，惟修理保養及保固費仍有超支情形，謹說明如後：
[8] 依據眷改基金110年度預算書就業務外費用之說明，在水電費部分，係就未出售店鋪、餘屋預估608戶，水費以每戶每月35元、電費以每戶每月85元計算，核算每月所需水電費金額，再換算為年度預估所需水電費(約608戶*(35+85)*12=876千元)；在修理保養及保固費部分，係依合約計畫比率推估；在管理費部分，係預估未出售店鋪及餘戶戶數(約608戶)，以每戶每月2,300元估算(608戶*2.3千元*12=16,781千元)。
(一)眷改基金就眷改基地未售不動產需編列相關維持費用
鑒於眷改基地之未售餘屋及店鋪屬電梯大樓，除依公寓大廈管理條例相關規定分攤管理費[9]外，為避免遭斷水、斷電衍生其他手續費，並定期繳交基本水電費。此外，考量部分未出售標的之屋齡較高、屋況欠佳，為避免年久失修降低標售機率，近年視經費運用實況，分批進行必要之檢修，爰需支付修理保養及保固費。
[9] 公寓大廈管理條例第10條第2項前段規定：「共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之。其費用由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。」其中公共基金之財源，依同條例第18條第1項第2款規定包括：「區分所有權人依區分所有權人會議決議繳納。」。
(二)近年眷改基金就眷改基地未售不動產加強管控水電費、管理費已有初步成果，惟修理保養及保固費仍有超支情形
根據眷改基金提供資料，106年度至109年度(截至7月底)期間，眷改基地未售餘屋及店鋪之戶數自106年度之1,601戶逐年減少至109年度(截至7月底)之865戶，相關雜項費用之支用情形(詳表1)謹敘明如次：
1.水電費部分：106年度至108年度期間，預算數介於119萬4千元至129萬元，決算數介於93萬元至123萬4千元，109年度預算數221萬5千元，截至7月底執行數32萬8千元。除106年度、107年度分別超支3.35%、1.42%外，其餘年度尚無超支情形。
2.修理保養及保固費部分：106年度至108年度期間，預算數介於120萬元至1,325萬元，決算數介於43萬8千元至2,068萬6千元，109年度預算數186萬元，截至7月底執行數267萬2千元。除108年度無超支情形外，106年度、107年度及109年度(截至7月底)分別超支56.12%、106.97%及43.66%。
3.管理費部分：106年度至108年度期間，預算數介於1,758萬7千元至2,959萬5千元，決算數介於2,145萬2千元至3,304萬6千元，109年度預算數2,331萬元，截至7月底執行數1,041萬元。除106年度、107年度分別超支23.92%、45.78%外，其餘年度尚無超支情形。
    由前揭分析可知，眷改基金近年就眷改基地未售餘屋及店鋪各項雜項費用之支用情形，其中水電費及管理費超支情形已有改善，108年度迄今已無超支情形，惟修理保養及保固費部分，實際支出金額仍有高於預算數之狀況。

表1 106年度至109年度(截至7月底)眷改基金就眷改基地未售餘屋及店鋪各項雜項費用之支用情形
單位：戶；新臺幣千元；%
年度 / 項目		106	107	108	109
眷改基地未售餘屋及店鋪之戶數		1,601	1,250	1,061	865
水電費	預算數	1,194	1,194	1,290	2,215
	決算數	1,234	1,211	930	328
	預算 / 執行率	103.35	101.42	72.09	14.81
修理保養及保固費	預算數	13,250	1,320	1,200	1,860
	決算數	20,686	2,732	438	2,672
	預算 / 執行率	156.12	206.97	36.50	143.66
管理費	預算數	26,668	17,587	29,595	23,310
	決算數	33,046	25,638	21,452	10,410
	預算 / 執行率	123.92	145.78	72.49	44.66

說 明：109年度為截至7月底執行數。
資料來源：眷改基金提供，本報告整理。
綜上，近年眷改基金基於相關法令、為避免衍生相關手續費及改善眷改基地之未售餘屋及店鋪之銷售條件，分別編列相關管理費、水電費、修理保養及保固費，其中管理費與水電費超支情形在積極去化餘屋及店鋪之作為下，已有改善，惟修理保養及保固費卻仍有超支情形，眷改基金允宜覈實編列相關經費，並撙節支出。
 (分機：1912黃彥斌)