臺灣港務股份有限公司108年度營業決算評估報告
三、為促進高雄港舊港區土地之轉型活化，土開公司允宜加速推動開發
土開公司108年度開發投資之實際數15萬9,216平方公尺，較預算營運量15萬9,532平方公尺，減少316平方公尺，主要係高雄港舊港區開發協議書尚未簽署完成，尚無法開發所致[1]。經查：
[1] 資料來源，港務公司108年度附屬單位決算。
(一)土開公司歷年之營運及開發情形
土開公司以高雄港1-10號碼頭與21號碼頭、淺1、2、3碼頭(第3船渠)、高雄港一港口南岸及安平港觀光遊憩商業區(三鯤鯓)等土地為優先開發標的[2]，該公司歷年之營運及開發情形如下：
[2] 整理自港務公司108年度附屬單位決算「壹、業務範圍及經營政策執行情形」、「三、 關於經營管理者」、「(三)高雄港區土地開發股份有限公司」之說明。
1.營運情形：106年度至108年度營業收入增加4.58倍，由2,000萬元增至1億1,155萬5千元；本期淨利增加3.22倍，由268萬3千元增至1,131萬7千元(詳表1)。
2.開發實績：營業收入主要係開發區域之租金收入，實際開發面積由106成立年度之12萬6,700平方公尺增為108年度之15萬9,216平方公尺，增加3萬2,516平方公尺(25.66%)；開發標的為安平港遊艇碼頭A區及高雄港舊港區，截至108年度累計開發面積分別為12萬7,407平方公尺及3萬1,809平方公尺(詳表2)。
表1 土開公司106至108年度營運概況表 單位：新臺幣千元
科目	106年度決算數(基期)	107年度			108年度
		決算	決算較基期增減數	決算較基期增減倍數	決算	決算較基期增減數	決算較基期增減倍數
營業收入	20,000	78,743	58,743	2.94	111,555	91,555	4.58
營業成本	2,688	49,077	46,389	17.26	67,209	64,521	24.00
營業費用	13,872	25,001	11,129	0.80	31,849	17,977	1.30
營業外收入	360	3,325	2,965	8.24	2,036	1,676	4.66
營業外費用	561	499	-62	-0.11	345	-216	-0.39
所得稅	556	1,522	966	1.74	2,871	2,315	4.16
本期淨利	2,683	5,969	3,286	1.22	11,317	8,634	3.22

說 明：本期淨利=營業收入-營業成本-營業費用+營業外收入-營業外費用-所得稅。
資料來源：土開公司108年度附屬單位決算之分決算「最近5年度簡明損益表」；本報告整理。
表2　土開公司106至108年度開發實績概況表 單位：平方公尺
年度 / 項目	106	107	108	說明
安平港遊艇碼頭A區	126,700	127,407	127,407	配合港務公司安平港發展定位「北觀光，南自貿」，推動親水遊憩相關產業招商。
高雄港舊港區	0	14,368	31,809	配合土開公司投資計畫書內容，進行高雄港舊港區招商開發規劃，初步已完成棧貳庫商轉及周邊停車場整合利用。
合計	126,700	141,775	159,216

資料來源：港務公司。
(二)高雄港舊港區土地亟待開發經營，以轉型活化
關於高雄港舊港區土地之開發，據港務公司資料，107年間土開公司協助航港局與港務公司研擬「高雄多功能經貿園區第20工區」之開發計畫及開發協議書內容，並於108年6月起協助航港局、港務公司彙整民間投資財務計畫、政府及國營事業投資效益分析等，惟因政策變動，未能於108年12月前完成開發計畫及協議書之簽訂[3]，故相關之高雄港舊港區土地未能實質開發經營，予以轉型活化。
[3] 高雄市政府於109年2月函復，該計畫回饋負擔比率由優惠42%回復為52%，導致簽署進度暫緩。
綜上，土開公司成立以來，營業收入及獲利逐年成長，惟以開發面積觀之，108年度為15萬9,216平方公尺，較106年度僅增加3萬2,516平方公尺，開發面積未能大幅成長，主要係高雄港舊港區開發協議書尚未簽署完成，尚無法開發所致。為促進高雄港舊港區土地之轉型活化，航港局、港務公司與高雄市政府允宜賡續積極協調，加速推動開發，提升土地運用效益，以帶動經濟發展。
（分機：1916 黃怡娟）