國軍營舍及設施改建基金110年度預算評估報告
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)110年度基金來源編列564億4,710萬元，較109年度預算數171億5,878萬6千元增加392億8,831萬4千元(增幅228.97%)；基金用途編列133億4,083萬8千元，較109年度預算數92億2,196萬元增加41億1,887萬8千元(增幅44.66%)；以上收支相抵後，預計賸餘431億626萬2千元，較109年度之預計賸餘79億3,682萬6千元增加351億6,943萬6千元(增幅443.12%)。謹評述如下：
三、近年不適用營地處分進度緩慢，亟待積極推動辦理
營改基金110年度於基金來源項下之「財產收入-其他財產收入」科目編列493億2,367萬9千元，較109年度預算數29億2,854萬3千元增加463億9,513萬6千元(增幅1,584.24%)，主要係配合桃園航空城機場園區特定區土地區段徵收及內政部價購社會住宅用地等處分收益。惟截至109年8月底止，已納入基金財源之不適用營地中，列管尚未處理面積之占比高達66.72%，且其中有102處、145.28公頃係於100年度以前(第1批至第9批)經行政院核定納入該基金，處理進度緩慢。經查：
(一)截至109年8月底止，已納入基金財源之不適用營地中，列管尚未處理面積之占比達66.72%，後續處理進度有待檢討強化
按營改基金係預算法第4條第1項第2款第6目所定，處理政府機關重大公共工程建設計畫之資本計畫基金，由國防部逐年檢討不適用營地，經行政院核定納入該基金財源清冊，作為辦理土地處分之依據，處分款項並以專款專用方式，作為國軍營舍及設施改建相關財源。
該基金成立迄今，經行政院核定納入基金來源之不適用營地共計24批、459處(含專案核定)，總面積1,160.94公頃(已扣除剔除部分)。截至109年8月底止，已處理者210處、面積386.36公頃，惟尚有249處、面積774.57公頃仍待後續處理(詳表1)，其列管尚未處理面積占比達66.72%。
(二)核定納入來源清冊之未處分營地中，仍有部分處理進度緩慢
營改基金自成立以來，行政院核定納入該基金處分之不適用營地共計459處、1,160.94公頃，該基金係以移交財政部國有財產署(下稱國產署)代辦方式進行土地處分事宜。截至109年8月底止，尚有249處、計774.57公頃未完成處分。前揭尚未處分之不適用營地地點，遍及基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹(縣)市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、屏東縣、澎湖縣及高雄市等縣市，屬於100年度以前(第1批至第9批)行政院核定納入者有102處、145.28公頃，處理進度緩慢，主要係需地機關尚未辦理有償撥用、駐用單位尚未搬遷、以及尚未完成市地重劃、區段徵收與占用排除等所致。
(三)營改基金110年度預計處分桃園機場營區等19處不適用營地，處分利益高達493.23億餘元，惟截至109年8月底止仍有部分待處分營地尚未移交國產署接管，不利掌握開發先機
近年來，在國有土地永續經營之政策理念下，行政院98年10月8日第3165次院會政策宣示，暨國有財產法第53條於101年1月修正公布[1]，500坪以上之國有土地不得標售。是以，營改基金已從原僅(標)租、(標)售，轉而增加透過都市更新、設定地上權、與民間或目的事業主管機關合作開發等多元方式處分土地。另依104年3月18日行政院「國有土地清理活化督導小組」第19次會議紀錄：「…。(五)國防部提報『國防部桃園市營地檢討運用情形』…。2.請國防部持續以小營區併大營區等原則檢討營區運用規劃情形，並就已納營改基金來源之國有土地加速移交國產署接管，俾利掌握開發先機，將活化收益挹注營改基金。」
[1] 該次修正公布之國有財產法第53條規定：「非公用財產類之空屋、空地，並無預定用途，面積未達1,650平方公尺者，得由財政部國有財產局辦理標售。面積在1,650平方公尺以上者，不得標售。」
該基金110年度預計處分桃園機場營區(營區簡稱，以下同)等19處不適用營地土地面積428萬4,501.86平方公尺，預估處分利益493億2,367萬9千元，換算(每平方公尺)平均處分利益為1萬1,512元/㎡(詳表2)。其中：
1.處分利益部分：以桃園機場營區區段徵收預估處分利益426億6,493萬5千元最高(占該年度預計處分利益之86.50%，以下同)，其次依序為光中營區區段徵收55億3,855萬元(占11.23%)，松山機場5號棚廠有償撥用5億2,463萬9千元(占1.06%)等；惟截至109年8月底止，上開19處待處分營地中，尚未移交國產署接管者，計有桃園機場及光中營區等2處營區土地面積426萬2,694.28平方公尺，占該年度預計處分面積之99.49%，恐不利掌握開發先機，增裕基金財源收益(如土地處分前辦理標租、設定地上權等收益)；尚未完成移管原因，主要係桃園機場營區尚未完成作價程序[2]及光中營區駐用單位尚未搬遷等因素所致。
[2] 國防部「桃園機場」列管約415.87公頃國有土地，配合交通部民航局辦理「桃園航空城機場園區特定區土地區段徵收案」需要，行政院於107年6月11日核納第21批營改基金來源清冊，考量全案收支併列預算數龐大(約61億餘元)及民航局預於110年度辦理區徵作價取得用地，國防部已於109年度編列約35億餘元之國防預算，其中約231公頃土地已完成透列程序為「營改基金」土地，另110年度將編列約26億餘元辦理賸餘土地透列作業。
2.平均單位處分利益部分：以承德營區專案讓售平均單位處分利益27萬7,215元/㎡最高，其次依序為景美山莊專案讓售15萬1,000元/㎡、保儀營區專案讓售12萬8,875元/㎡及西區憲兵隊專案讓售10萬6,500元/㎡等(詳表2)，顯示專案讓售之收益率優於區段徵收，主要係已移交國產署接管營地辦理專案讓售時，得依房地區位、市場價格及處分時機等事項審酌房地產交易價格等因素所致。
綜上，截至109年8月底止，經行政院核定納入營改基金來源之不適用營地，尚有249處、面積774.57公頃仍待後續處理，該基金允宜加速移交國產署接管，俾利掌握開發先機，增裕基金財源收益。另核定納入來源清冊未處分營地中，仍有部分處理進度緩慢，亟待檢討進度落後癥結，加強管控移管期程，以提升計畫效能。
表1 歷年行政院核定納入營改基金來源之不適用營地處理情形一覽表(截至109年8月底止) 單位：處；公頃
核定 / 批次	核定納入 / 時 間	數量	面積	已完成		尚未處理
				數量	面積	數量	面積
第1批	86.12.02	50	52.509941	31	43.446137	19	9.063804
第2批	87.12.29	24	5.522159	18	4.163900	6	1.358259
第3批	89.07.19	32	46.893975	19	37.124470	13	9.769505
第4批	91.09.26	33	11.237074	19	4.403490	14	6.833584
第5批	92.11.12	25	72.599708	18	50.938012	7	21.661696
第6批	94.10.26	35	36.477214	20	13.188677	15	23.288537
第7批	98.11.02	4	0.101000	2	0	2	0.101000
第7批 / (補納)	100.01.04	4	0	4	0	0	0
第8批	99.12.27	11	76.515736	6	76.056891	5	0.458845
第9批	100.08.18	31	91.341486	10	18.596321	21	72.745165
第10批	101.03.30	15	5.696168	7	1.525542	8	4.173626
第11批	102.04.03	23	53.858271	8	52.642123	15	1.216148
第12批	103.01.22	22	48.452933	7	33.320885	15	15.132048
第13批	103.06.03	30	50.182519	9	17.826519	21	32.356000
第14批	104.01.14	10	3.156799	3	0.225482	7	2.931317
第15批	104.08.04	21	21.729963	3	0.453940	18	21.276023
第16批	104.12.25	17	66.701402	4	17.151217	13	49.550185
第17批	105.08.01	6	5.892784	3	5.782284	3	0.110500
第18批	106.01.12	5	0.225534	2	0.103300	3	0.122234
第19批	106.06.16	10	1.337910	2	0.438000	8	0.899910
第20批	106.12.19	8	1.466466	3	0.155800	5	1.310666
第21批	107.06.11	20	493.402645	6	0.679826	14	492.722819
第22批	108.01.23	6	1.417676	0	0	6	1.417676
第23批	108.07.10	3	3.172383	0	0	3	3.172383
第24批	109.02.25	8	2.903297	0	0	8	2.903297
專案核定	88.5.18 / 89.1.15 / 90.10.24 / 105.10.27	6	8.141615	6	8.141615	0	0
合 計	-	459	1,160.936658	210	386.364431	249	774.572227

說 明：表列納編之營地數量已扣除剔除部分。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
表2 營改基金110年度其他財產收入預估處分收益表明細表
單位：新臺幣千元；㎡；千元/㎡
項次	營區 / 名稱	坐落	土地面積(㎡)	處分方式	批次	作價金額	預估金額	處分利益	平均處 / 分利益
1	松山機場 / 5號棚廠	臺北市 / 松山區	8,163.00	有償撥用	23	166,637	691,275	524,639	64.27
2	樟樹灣空地	新北市 / 汐止區	43.05	有償撥用	24	396	2,359	1,963	45.60
3	龜山連	桃園市 / 龜山區	80.06	專案讓售	2	58	6,805	6,747	84.27
4	裝甲零散一	臺中市 / 南 區	58	標售	11	481	1,800	1,319	22.75
5	光中營區	高雄市 / 前鎮區	103,925.00	區段徵收	16	1,005,372	6,543,922	5,538,550	53.29
6	加祿堂教訓場	屏東縣 / 枋山鄉	5,000.00	有償撥用	24	1,526	9,921	8,395	1.68
7	田埔五營區	金門縣 / 金沙鎮	1,306.00	有償撥用	19	786	5,997	5,211	3.99
8	新生庫房	澎湖縣 / 馬公市	435	標售	3	4,133	19,140	15,008	34.50
9	桃園機場	桃園市 / 蘆竹區	4,158,769.28	區段徵收	21	6,081,465	48,746,400	42,664,935	10.26
10	承德營區	臺北市 / 士林區	257.64	專案讓售	5	16,869	88,291	71,422	277.21
11	東民營區	臺北市 / 北投區	459.5	專案讓售	11	14,178	53,157	38,979	84.83
12	保儀營區	臺北市 / 文山區	627.83	專案讓售	20	33,618	114,530	80,912	128.88
13	西區憲兵隊	臺北市 / 萬華區	362	專案讓售	20	16,833	55,386	38,553	106.50
14	景美山莊	新北市 / 新店屈	514.79	專案讓售	24	7,722	85,456	77,734	151.00
15	仁愛營區	新北市 / 土城區	997.1	專案讓售	13	15,124	86,549	71,424	71.63
16	運校汽車連	新北市 / 土城區	1,459.95	專案讓售	4	13,857	116,813	102,955	70.52
17	湯山營區零散地	臺南市 / 永康區	367.33	專案讓售	4	2,756	18,890	16,134	43.92
18	基運站	基隆市 / 七堵區	989.17	專案讓售	9	9,385	50,652	41,267	41.72
19	博愛點營區	嘉義市 / 西區	687.16	專案讓售	4	8,321	25,855	17,533	25.52
	小計：	19處	4,284,501.86	-	-	7,399,516	56,723,195	49,323,679	11.51

說 明：本表「平均處分利益」為每平方公尺之處分利益(千元)。
資料來源：整理自國軍營舍及設施改建基金提供之資料。