109年度中央政府總預算第二預備金動支數額表評估報告
第2項、營建署及所屬
一、以第二預備金支應新增「向海致敬-海岸清潔維護計畫」業務所需經費，與預算法規定尚無不符，惟部分海漂物清運處理礙於天候因素未能達預期目標，允宜持續清理，以維護海岸清潔
營建署及所屬109年度申請動支第二預備金3,319萬5千元，以支應新增「向海致敬-海岸清潔維護計畫」業務所需經費。經查：
(一)動支條件：依預算法第70條第3款：「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。」申請動支第二預備金。
(二)動支原因：營建署及所屬新增「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，辦理國家公園之海岸清潔維護等業務，爰申請動支第二預備金。
(三)執行情形：行政院主計總處原核定營建署及所屬動支「向海致敬-海岸清潔維護計畫」經費4,174萬7千元，嗣依實際決標數註銷855萬2千元，核定動支數3,319萬5千元，執行數為2,940萬5千元，執行率88.58%。其中海洋國家公園經營管理項下辦理「109年度澎湖南方四島海漂物清運處理計畫」因澎湖外島天候因素，致浪況不佳，海漂物之清運處理未如預期，原預計進行45噸海漂物清運至暫置區及20噸海漂物進場處理之作業，最終僅分別完成11.3噸及6.2噸，因而核定動支數748萬8千元、執行數502萬7千元，執行率67.13%(詳表1)。
表1 營建署及所屬109年度動支第二預備金執行情形
單位：新臺幣千元
科目	核定動支數額	執行數	執行率(%)
公園規劃業務	1,740	1,740	100.00
國家公園經營管理	31,455	27,665	87.95
墾丁國家公園經營管理	9,908	9,792	98.83
金門國家公園經營管理	3,599	3,389	94.17
海洋國家公園經營管理	7,488	5,027	67.13
台江國家公園經營管理	10,460	9,457	90.41
合計	33,195	29,405	88.58

資料來源：營建署，本報告整理。
(四)評估意見：營建署及所屬新增「向海致敬-海岸清潔維護計畫」等業務，爰申請動支第二預備金，與預算法第70條第3款規定尚無不符。惟其中海洋國家公園項下辦理「109年度澎湖南方四島海漂物清運處理計畫」礙於天候因素，致海漂物清運處理未能達預期目標，允宜持續清理，以維護海岸清潔。
(分機：8667 楊慧敏)