109年度中央政府總預算第二預備金動支數額表評估報告
第3項、海洋保育署
一、辦理「向海致敬－海岸清潔維護計畫」經費，申請動支第二預備金支應，與預算法規定尚無不符
海洋委員會海洋保育署(下稱：海保署)為配合辦理「向海致敬－海岸清潔維護計畫」[1]，於「海洋保育業務」科目項下動支第二預備金8,392萬元，其中包括業務費2,553萬5千元、獎補助費5,838萬5千元，以支應維護海洋環境清潔所需經費。經查：
[1] 行政院環境保護署之「向海致敬－海岸清潔維護計畫」於109年5月7日經行政院院臺環字第1090168098號函核定，計畫期程109-112年，4年總經費65億5,708萬5千元。
(一)動支條件：依預算法第70條第3款「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。」之規定申請動支第二預備金。
(二)動支原因：詢據海保署說明，自109年度起執行行政院「向海致敬」政策，依據分工事項該署主要負責海漂底廢棄物監測及清理、海域油污染監控與預防、試辦海廢回收再利用等措施，相關經費由該署年度預算調整支應，惟年度預算仍不足支應該項維護海洋環境清潔新增業務所需之經費，爰申請動支第二預備金8,392萬元，以期業務推展順利。
(三)執行情形
1.本項動支第二預備金8,392萬元經海保署依經費實際需求向行政院主計總處請撥款項[2]，嗣經該總處於109年8月25日核撥；加計預算調整支應數6,444萬3千元，合計1億4,836萬3千元，執行數1億2,635萬9千元，賸餘數2,200萬4千元[3]，執行率85.17%(詳表1)。由於本案動支數超過5,000萬元，行政院業依預算法第22條第3項規定，於109年8月20日函送本院備查。
[2] 本案前經行政院109年7月29日院授主預政字第1090102111號函核准動支1億1,165萬元，茲依海洋委員會海洋保育署實際需用數額核定分配8,392萬元，其餘2,773萬元予以註銷。
[3] 詢據海保署說明，109年度辦理「向海致敬－海岸清潔維護計畫」賸餘數2,200萬4千元偏高，係因該計畫甫於109年5月核定，8月核撥第二預備金，於11月底結案，執行期程較短，致漁業署補助地方政府部分經費，未能全數執行。
表1 海洋保育署109年度「向海致敬－海岸清潔維護計畫」業務計畫執行情形表 單位：新臺幣千元
項目	預算數(C=A+B)		決算數		執行率(D/C)	賸餘數
	預算調整支應數(A)	第二預備金動支數(B)	實現數(D)	保留數
業務費	10,025	25,535	30,807	0	86.63%	4,753
獎補助費	54,418	58,385	95,552	0	84.71%	17,251
合 計	說明164,443	83,920	126,359	0	85.17%	22,004

說 明：1.該署109年度辦理「向海致敬－海岸清潔維護計畫」原計畫核定公務預算需求為6,612萬6千元，其中獎補助費原為5,610萬1千元經刪減後，預算調整支應數下修為6,444萬3千元。
資料來源：海保署提供，本報告整理。
2.參據該署提供之109年度「向海致敬－海岸清潔維護計畫」相關工作執行情形(詳表2)，實際執行結果，除「海洋廢棄物回收認證」之廢漁網(蚵繩) 回收89公噸(目標值91公噸)，其中可再利用之廢漁網18公噸、及離島海廢保麗龍回收再利用16公噸(目標值31公噸)等工作項目未達目標值外，其餘工作項目皆達成年度所訂目標。
3.另由該署109年度「向海致敬－海岸清潔維護計畫」動支第二預備金經費補助及執行情形觀之(詳表3)，海洋廢棄物清除及經費執行單位包括漁業署及14個臨海縣（市），共計清除海洋廢棄物2,598.2噸，總執行經費4,716萬7千元，換算為每公噸清除費用平均約1萬8千元。其中海洋廢棄物每公噸清除費用最低前3名依序為連江縣1千元、基隆市3千元及澎湖縣8千元。而最高前3名則為臺中市142萬6千元、嘉義縣77萬5千元及苗栗縣67萬5千元，3縣市海洋廢棄物每公噸平均清除費用遠高於整體平均數甚多，顯示部分地方政府海洋廢棄物清除與補助經費執行效益存有落差。
表2 海洋保育署109年度「向海致敬－海岸清潔維護計畫」相關工作執行成效表 單位：件(次)(人)；新台幣千元
工作項目	目標值		實際值
	金額	件(次)(人)數	金額	件(次)(人)數
海洋廢棄物調查及海洋污染監控與預防	說明110,025	海漂(底)廢棄物年清900公噸	10,066	清除海漂(底)廢棄物1,021公噸
	5,050		4,985
主動清除海漂(底)廢棄物	4,900		4,897
補助或委託地方進行海污應變及海洋廢棄物清理	說明154,418		52,417
	15,773		13,980
	42,612		29,155	第二類漁港清除1,601公噸
海洋廢棄物回收認證	15,585	廢漁網(蚵繩) 回收91公噸；離島海廢保麗龍回收31公噸	10,859	回收廢漁網(蚵繩) 89公噸，其中可再利用之廢漁網18公噸；離島海廢保麗龍回收再利用16公噸
合 計	148,363		126,359	-

說 明：1.109年度「向海致敬－海岸清潔維護計畫」計畫需求合計1億4,836萬3千元，其中工作項目「海洋廢棄物調查及海洋污染監控與預防」1,002萬5千元及「補助或委託地方進行海污應變及海洋廢棄物清理」5,441萬8千元係由原公務預算調整支應，其餘工作項目金額為第二預備金動支數。
2.資料截至109年12月底止。
資料來源：海保署提供，本報告整理。
表3 海洋保育署109年度「向海致敬－海岸清潔維護計畫」臨海 14 個縣（市）海洋廢棄物清除及經費補助情形表
單位：新臺幣千元；公噸
縣市別	清除總量(A)說明2	海廢物清除執行經費			海廢物每公噸平均清除費用 / (B/A)
		中央預算補助說明1	地方 / 配合款	合計(B)
新北市	2.0	895	384	1,279	640
桃園市	62.7	2,718	1,167	3,885	62
臺中市	2.0	2,136	715	2,851	1,426
臺南市	10.0	743	250	993	99
基隆市	136.8	274	68	342	3
新竹縣	4.0	217	73	290	73
新竹市	17.9	335	112	447	25
苗栗縣	0.4	229	41	270	675
嘉義縣	2.8	1,844	326	2,170	775
花蓮縣	110.0	1,437	254	1,691	15
臺東縣	7.6	967	171	1,138	150
澎湖縣	221.0	1,450	303	1,753	8
金門縣	4.0	246	82	328	82
連江縣	416.0	489	86	575	1
小計	997.2	13,980	4,032	18,012	18
漁業署說明3	1,601.0	29,155	-	29,155	18
合計	2,598.2	43,135	4,032	47,167	18

說 明：1.該署109年度辦理「向海致敬－海岸清潔維護計畫」動支第二預備金執行海洋廢棄物清除工作，計有漁業署及14個臨海縣市申請補助。
2.清除總量以回報至海保署海污系統之淨海成果填列。
3.補助漁港廢棄物暫置區清除經費(4,261萬2千元)依漁業署需求，移請漁業署補助各縣市並統籌對應相關工作，漁業署實際補助地方2,915萬4,954元，繳回賸餘款1,345萬7,046元，第二類漁港清除1,601公噸。
4.表內數據為截至109年12月底止之執行數。
資料來源：海保署提供，本報告整理。
(四)評估意見
1.海保署動支第二預備金支應辦理「向海致敬－海岸清潔維護計畫」所需經費，與預算法相關規定尚無不符。惟鑑於淨海作業有其特殊性，且經費需求更甚陸域淨灘，該署補助地方政府辦理海洋廢棄物清理作業，允宜衡酌各地方政府工作執行成效並列為補助經費額度分配參考，以增進補助經費執行效益。
2.「向海致敬－海岸清潔維護計畫」部分工作項目未達年度所訂目標值，該署允宜持續辦理及加強控管海岸清潔維護相關工作，俾利向海致敬政策後續業務進行。
（分機：8664 高振源）